ANEXO C. SLICE 2 — LA RUEDA: LO CONSTRUIDO Y SUS RESULTADOS	2

1. Alcance: qué cierra este slice	2

2. Seguimiento metodológico — las actas del OE3	3

3. La decisión que define el slice: dos carriles a la vez	4

4. Lo construido, fase por fase	5

5. Hallazgos reales encontrados al verificar	9

6. Verificación declarada	9

7. Inventario de archivos — qué es cada cosa	10

8. Lo que queda abierto	15

9. Cómo se reproduce	16

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	16

# ANEXO C. SLICE 2 — LA RUEDA: LO CONSTRUIDO Y SUS RESULTADOS

Anexo C del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Documento de cierre del segundo incremento. Es el hermano de los Fase-N-Resultados.md del Slice 1, pero de slice entero: el Slice 2 se ejecutó en seis fases seguidas en cinco días de trabajo y partirlo en seis archivos habría repetido el mismo contexto seis veces.

Qué es y qué no es. Es el registro de lo que se hizo, con qué se verificó y qué quedó abierto. El tablero vivo sigue siendo todo.md —si este documento y el tablero se contradicen, gana el tablero— y el plan técnico es plan.md. Ninguno de los tres rediscute claudeDocs/SPEC.md.

Estado al 25/09/2026: lo que sigue es la foto del cierre (8de614f, 15/09/2026 13:33) y se conserva tal cual. Lo que cambió después —W19 e INC-50 (el rodado sale de la mecánica), la cuerda del taller (INC-54), los troncos que ruedan como cilindros, la caja vacía de la 2.2, el desplazamiento del laberinto, el día contado con luz, las cifras de pruebas— y el motor de puesta en escena que W07 construyó sin que el cierre lo describiera están en el Anexo al final. Cada afirmación que dejó de ser cierta lleva al lado una nota fechada. La cifra de suite vigente está en claudeDocs/tasks/Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Incremento | Slice 2 — La Rueda (Nivel 2) |
| Rama | feat/Slice-2, desde 44194a3 (cierre de la Fase 3 del Slice 1, 11/09/2026) |
| Fechas de ejecución | 10/09/2026 – 15/09/2026 |
| Commits en la rama | 16 (04ee71a … 17ae49a), más el trabajo de la Fase 5 pendiente de commit |
| Volumen frente a main | 287 archivos, +37 707 / −2 550 líneas |
| Código del módulo | Game.Levels.Wheel: 21 archivos, 4 376 líneas (al 25/09/2026: 23 archivos, 5 209 líneas —entraron WheelSounds.cs y ClickRelay.cs—; ver Anexo, A.12) |
| Pruebas del módulo | 15 archivos, 4 350 líneas — casi línea por línea con el código (al 25/09/2026: los mismos 15 archivos, 5 385 líneas) |
| Verificación | EditMode 212/212 · PlayMode 148/148 (15/09/2026) (al 25/09/2026, la corrida vigente está en Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)») |
| Fase de la metodología Árcade | Desarrollo — ejecución del ciclo Diseño ↔ Desarrollo ↔ Pruebas |

## 1. Alcance: qué cierra este slice

El Nivel 2 completo —tres fases encadenadas, cada una con su escenario— más lo que le faltaba a la navegación y al andamiaje cuando dejaron de servir a un solo nivel.

| Módulo | Qué entró | Qué no |
| --- | --- | --- |
| nivel-rueda | Bosque (selección por patrón), taller (ensamblaje secuencial), laberinto (editor de bloques con lectura relativa) y los tres escenarios | — |
| sistema-navegacion | PhaseId, desbloqueo secuencial real, guardado por fase en un nivel de tres fases, pausa y reinicio sobre las tres escenas | Informe docente y borrado de datos (Slice 4) |
| andamiaje | Ayuda y pista por fase; las seis secuencias narrativas del Nivel 2 (vencido el 25/09/2026: son siete desde d7ace67, con N2_PuenteI_Bosque; Anexo, A.3); cierre reflexivo del guion §6.4 | Ayuda contextual del Nivel 3 |
| progreso-registro | Emisión de los cuatro indicadores del Nivel 2 con su definición por fase (OE1 §3.6.1) | Agregación y presentación docente (Slice 4) |

Requerimientos cerrados: RF-22..RF-34, todos de prioridad Alta. Cada uno tiene al menos una prueba que lo nombra (CT-10), verificado por barrido sobre Assets/Tests: RF-22 (11 pruebas), RF-23 (10), RF-24 (6), RF-25 (6), RF-26 (7), RF-27 (1), RF-28 (4), RF-29 (5), RF-30 (2), RF-31 (6), RF-32 (1), RF-33 (2), RF-34 (3). (Al 25/09/2026, con el mismo barrido: RF-22 (14), RF-23 (10), RF-24 (7), RF-25 (6), RF-26 (12), RF-27 (1), RF-28 (4), RF-29 (6), RF-30 (4), RF-31 (7), RF-32 (2), RF-33 (2), RF-34 (4); ver Anexo, A.12.)

Requerimientos generalizados más allá del Nivel 1: RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13 y RF-45.

Requerimientos verificables aquí por primera vez: RNF-16 (exclusión con dos niveles reales) y RNF-19, cuyo criterio de verificación es, literalmente, «inspección de los estados de error de los niveles 2 y 3».

Fuera de alcance explícito: nivel-rio, TeacherReport, RF-46, RF-47 y el nivel avanzado opcional del guion §10 —que introduce presión de tiempo y contradice CP-02—.

## 2. Seguimiento metodológico — las actas del OE3

El slice no se planeó ni se cerró desde el código: cada tramo está radicado en un acta de la serie OE3 (docs/actas/OE3/), y el tablero Kanban vive en la §6 de cada una. Esta es la traza completa de las decisiones que gobernaron el incremento.

| Acta | Fecha | Fase Árcade | Qué aportó al Slice 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 02/09/2026 | Diseño — momento 4: identificación y elaboración de assets | Vincula a la colaboradora de assets y entrega la dirección de arte. De aquí sale el arte del Nivel 2 y la convención de nombres (prop_n2_*, env_n2_*) |
| D02 | 05/09/2026 | Desarrollo — planeación del ciclo | Fija el desarrollo por incrementos: los cuatro slices y el orden en que se ejecutan. Es la sesión que hace legítimo empezar el Slice 2 antes de cerrar el 1 |
| D03 | 06/09/2026 | Desarrollo — ejecución del ciclo | Menú de niveles con desbloqueo progresivo y bloqueo señalado por icono y texto además del color (RNF-19). El Slice 2 hereda esa regla y la extiende a sus tres estados de error |
| D04 | 09/09/2026 | Desarrollo — ejecución del ciclo | Tarjeta D04-2 · «Recibir la primera fase del primer slice y arrancar la segunda» — el arranque formal de este slice. Además, la asesoría de interfaz (hundido del botón, jerarquía del secundario, sombra plana de un solo tono) que el Nivel 2 aplica en sus tres escenas |
| D05 | 13/09/2026 | Desarrollo — ejecución del ciclo | Puesta en escena de la narrativa de los dos primeros niveles. Cierra D04-2 (En proceso → Finalizado) y abre D05-1 · «Terminar el segundo slice: la fase del laberinto y la fase de cierre del nivel dos, con sus puntos de control y las pruebas declaradas», con fecha límite 27/09/2026 |

Movimiento del tablero que este documento respalda. La tarjeta D05-1 queda cumplida en su parte de código el 15/09/2026 —doce días antes de su fecha límite—: la fase del laberinto (W10–W14) y la fase de cierre del nivel (W15–W18) están implementadas, con sus puntos de control y las pruebas declaradas. Lo que queda de la tarjeta es lo que exige la build portable o al usuario, listado en la §7.

Decisiones del acta D05 que este slice aplica y que no salieron del código:

- Todo objeto que el texto nombre debe verse entero y por encima del cuadro de diálogo en la parada de cámara en la que se lo nombra. Se comprueba automáticamente, parada por parada, con NarrativeSequence_RNF03_LosObjetosNoQuedanBajoElCuadroDeDialogo.

- Cuando un objeto y un encuadre no concuerdan, se mueve el objeto: los encuadres son el diseño registrado en claudeDocs/Camara_Narrativa_N2.md y los objetos no formaban parte de él.

- La revisión del Nivel 2 alcanza hasta el §6.3.1 del guion. N2_Escena25_Cierre (§6.4) queda fuera de la comprobación automática y declarada como tal, no ignorada en silencio: «una verificación que se salta lo que no cumple no verifica nada». (Vencido el 25/09/2026: la 2.5 entró en la lista Verificadas de NarrativeSequenceTests con 03675b9, 23/09, al pasar al refugio; hoy están las siete secuencias del Nivel 2.)

- Las hojas de verificación de encuadres se generan desde el contenido y no a mano (docs/md/verificacion_encuadres_N2/), para poder rehacerlas cuando el contenido cambie. (Vencido el 25/09/2026: esa carpeta se perdió el 20/09/2026 —estaba en .gitignore— y no se ha regenerado; ver Anexo, A.13.)

Reparto acordado en D05. Santiago Benavides Rey toma el cierre del segundo slice; Santiago Valdiri García toma el sonido del juego (tarjeta D05-2). Por eso Game.Audio sigue siendo un .asmdef vacío al cierre de este slice: no es un olvido, es un compromiso de otra persona con fecha 27/09/2026.

## 3. La decisión que define el slice: dos carriles a la vez

El 10/09/2026, con el Slice 1 aún en su Fase 3, se decidió abrir el Slice 2 en paralelo. La decisión completa está en el commit 04ee71a y en CLAUDE.md.

El reparto es por assembly, no por slice — es lo único que evita que los dos carriles se pisen:

| Carril | Toca |
| --- | --- |
| Slice 1 (Fases 3 y 5) | Game.Levels.Fire, Game.Core, escenas del N1, build portable |
| Slice 2 | Game.Levels.Wheel, Game.Scaffolding |

Qué se reevaluó de la precondición del plan. plan.md declaraba que el slice no era ejecutable antes de cerrar el Checkpoint D del Slice 1. Se revisó tarea por tarea y resultó falso para seis de ellas: W01, W03, W04, W10, W11 y W12 no dependen de nada del Slice 1. W02 tampoco —el freno real era su colisión con T17 sobre PlayerProfile.cs, y T17 no había empezado, así que W02 escribió primero y T17 se apoyó en su API—. Solo W15, W16 y W17 esperaban código ajeno (ILevelReporter de T17 y el menú de pausa de T16), y ese código llegó el 11/09/2026.

Cruce en sentido contrario. W09 (12/09/2026) tuvo que tocar Game.Core y Game.UI con prueba: GameFlow acepta Narrative → Narrative y retoma en la primera fase pendiente que tenga escena cuando se pide una ya confirmada (RNF-14), GameFlowRunner cae al menú si una fase no tiene escena, y NarrativeSequence.NextSequenceId encadena dos escenas del guion sin un if en el controlador. Ese cruce está declarado en CLAUDE.md para el otro carril.

## 4. Lo construido, fase por fase

### Fase 0 — Cimientos del slice (W01, W02 · 10/09/2026)

W01 · Game.Levels.Wheel y la exclusión real. El assembly nuevo depende solo de Game.Core y no referencia a Game.Levels.Fire ni al revés. (Corregido el 25/09/2026: e7278a2 ya lo creó con Game.Core y Game.Scaffolding; lo que nunca referencia es otro nivel. Ver Anexo, A.11.) Eso es lo que hace ejecutable la prueba de RNF-16: hasta este slice solo había un nivel y la prueba no podía fallar.

W02 · PhaseId y desbloqueo secuencial. Reescribe el modelo de progreso: ConfirmPhase(LevelId, int, …) deja de existir y se pasa un PhaseId (nivel + fase en base 1). PhaseId.PhaseCountOf sabe que el Nivel 1 tiene una fase y el Nivel 2 tres, y LevelUnlockPolicy.UnlockAfterCompleting deja de creerle al llamante: exige que todas las fases del nivel estén confirmadas. Con un nivel de una sola fase daba igual; con tres, aceptar la palabra del llamante habría abierto el Nivel 3 a media rueda. El formato del JSON del perfil no cambió — sigue escribiendo level y phase por separado, que es la lista cerrada ya radicada (RNF-09, §3.6.1 nota 5).

Checkpoint W-A. 0 errores y 0 warnings; exclusión RNF-16 verde con los dos niveles reales (EditMode 63/63). Queda en [~] ver el desbloqueo jugando, que no dependía de este carril.

### Fase 1 — Andamiaje generalizado (W03, W04 · 10/09/2026)

W03 · HintPolicy por fase, no por nivel. La ayuda a demanda y la pista tras tres fallos dejan de ser del nivel y pasan a ser de la fase: el Nivel 2 tiene tres tareas distintas y una política por nivel habría dado la pista del bosque en el laberinto.

W04 · Las seis secuencias narrativas. Seis NarrativeSequence en Assets/Game/Data/Narrative/, no seis escenas ni seis ramas. Hallazgo real: DialogueRunner no necesitaba cambios —se confirmó, no los necesitó—; quien estaba mal parametrizado era NarrativeVisitPolicy, que decidía «ya vista» con una señal que el cierre reflexivo vuelve cierta justo antes de mostrarse. Se corrigió también el comentario de DialogueRunner que afirmaba lo contrario. (Nota del 25/09/2026: son siete desde d7ace67 —N2_PuenteI_Bosque, A.3—; DialogueRunner sí cambió después, en W07, que le sumó Progress e Index —A.2—; y la regla de «ya vista» fuera del cierre reflexivo cambió con d81cfc7 —A.9—.)

Checkpoint W-B. Las seis escenas se recorren completas; ninguna pista del Nivel 2 nombra la respuesta (CP-06), verificado con términos prohibidos por fase sobre N2_Guia.asset.

### Fase 2 — Bosque: selección por patrón (W05, W06, W07 · 10–11/09/2026)

La fase 1 del nivel: el estudiante mira un montón de objetos, abstrae qué tienen en común los que sirven —son redondos y ruedan— y acopia cinco troncos, luego coloca la caja encima y empuja.

- W05 · PatternSelection — C# plano: qué es válido, qué es distractor, qué mensaje da cada categoría. Un rechazo no retira nada ni cierra ningún camino (CP-02, RF-18).

- W06 · Level2_Forest — la escena, con los objetos repartidos por el suelo, el acopio de cinco casillas y el contador permanente.

- W07 · La caja y el rodado — clic sostenido para llevar la caja, «Empujar» para la demostración: la caja rueda sobre sí misma mientras avanza y se ladea al caer. Al terminar, confirma la fase 1, guarda y sale a la escena narrativa que declara el asset. (Vencido el 25/09/2026: desde W19 —863ef05, 15/09 16:20, INC-50— «Empujar» no anima nada en el bosque: confirma la fase, guarda y sale a N2_Escena22_ElPatron, que cuenta el rodado con RollMotion. Ver Anexo, A.1; el motor de escena que W07 construyó para eso, en A.2.)

- W05/W06-R — los objetos reaccionan al cursor: crecen al acercarse y se apartan al rozarlos. Es realce, no selección; el clic sigue siendo el único control (RNF-02).

Checkpoint W-C. El bosque se juega entero; ningún rechazo penaliza, bloquea ni muestra cifra (CP-02, CP-03); el estado de error se distingue sin depender del color (RNF-19); el cierre forzado tras confirmar la fase 1 retoma en la 2 (RNF-14).

### Fase 3 — Taller: ensamblaje secuencial (W08, W09 · 12/09/2026, ampliada el 14/09)

La fase 2: perforar dos troncos, formar el eje, montar la tabla, colocar la caja. El orden importa y un paso fuera de secuencia se describe sin deshacer nada de lo ya hecho. (Vencido el 25/09/2026: desde 1d5ce58 hay un último paso, amarrar la caja con la cuerda —séptima pieza, INC-54—; ver Anexo, A.5.)

- W08 · AssemblySequence — la máquina de estados del ensamblaje, C# plano.

- W09 · Level2_Workshop — la escena y el cableado; la carretilla crece sobre lo anterior, cambiando la ilustración en su sitio en vez de quitar piezas del suelo.

- Ampliación del 14/09 — hallazgo real que salió del grafo de conocimiento: al revisar a mano las aristas AMBIGUOUS de graphify, la arista «Ensamblaje de la carretilla ↔ Pieza 5 · mazo de piedra» era correcta y señalaba que WorkshopPiece.Tool no participaba de nada — el mazo estaba inerte. Santiago decidió que se arrastre sobre el tronco para mecanizar. Se implementó sumando el gesto y conservando el botón, porque RF-28 dice «el botón de mecanizar» y el guion §6.2.2 paso 2 también: ni el RF ni el guion necesitan corrección y lo radicado se sigue cumpliendo al pie de la letra.

Checkpoint W-D. El taller se juega entero; cada intento fuera de orden da el mensaje del guion y no deshace nada. Quedó en [~] la mitad de RNF-14 que no se podía afirmar hasta que existiera Level2_Maze — hoy ya existe y el recorrido completo la cubre.

### Fase 4 — Laberinto: editor de bloques (W10–W14 · 13/09/2026)

La fase 3 y la de mayor riesgo del slice: el estudiante compone una secuencia de bloques y la ejecuta; la carretilla obedece paso a paso.

- W10 · MazeGrid y CartState — la orientación relativa (INC-33): «Avanzar» mueve según hacia dónde mire la carretilla, no hacia el norte. La matriz es 16 × 11 y cubre el seto entero; el anillo exterior son los arbustos, salvo la salida y el refugio. El trazado es procedural: MazeGrid.Generate siembra obstáculos en tramos de 1 a 5 en línea —piedras sueltas casi nunca obligan a rodear— y exige por BFS un camino con desvío mínimo; si no lo hay, siembra uno menos. Solution() es internal y solo para las pruebas (CP-06).

- W11 · BlockSequence — los tres bloques del mockup 10 con su parámetro: «Avanzar» y «Retroceder» con cuenta de 1 a 9, «Girar» con lado. Sin tope de bloques ni de ediciones (CP-02).

- W12 · SequenceExecutor — paso a paso, con validación por retroceso: un movimiento inválido se intenta, vuelve y la ejecución continúa. El resultado no expone ninguna propiedad que nombre el bloque a corregir (CP-06), comprobado por reflexión.

- W13 · Level2_Maze — la escena, al pie de la letra del mockup 10. Cuando los bloques se acumulan se comprimen y una flecha despliega el que se edita; el entorno cabe entero en su panel sin deformarse, así que cambiar el PNG basta. (Nota del 25/09/2026: desde d81cfc7, a partir de unos ocho bloques las filas conservan su alto y la lista se desplaza con dos botones ▲/▼; d7ace67 sumó la barra, la cuadrícula y la papelera. Ver Anexo, A.6.)

- W14 · Reintento sin reiniciar el nivel — al no llegar, el bloque donde se detuvo el avance queda resaltado por contorno y tamaño, la carretilla vuelve a la salida y la secuencia sigue en pantalla. Executions existe para el indicador docente y no limita nada, con su comentario de «por qué no» al lado.

Checkpoint W-E. «Ejecutar» responde a clic simple, no a doble clic (PG-04, RNF-02); ninguna retroalimentación nombra el bloque a corregir (CP-06). Dos casillas quedaron en [~] a la espera de jugarlo en el Editor: eso es de Santiago.

### Fase 5 — Cierre del nivel (W15–W18 · 15/09/2026)

W15 · Los cuatro indicadores del Nivel 2. WheelIndicatorCollector, un solo tipo para las tres fases: la mecánica de registro es la misma —una acción se acepta o se rechaza, una ejecución llega o no— y lo que cambia por fase es qué cuenta como paso. La definición operativa de OE1 §3.6.1 se implementó literalmente:

| Indicador | Fase 1 (bosque) | Fase 2 (taller) | Fase 3 (laberinto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intentos | Selecciones de un objeto no válido | Acciones rechazadas por estar fuera de secuencia | Ejecuciones que no alcanzan el refugio |
| Errores corregidos | Rechazo seguido de la acción correcta | Ídem | Bloques retirados o reordenados entre una ejecución fallida y la siguiente |
| Pasos utilizados | Sin definición en §3.6.1: se emite 0 | Acciones de ensamblaje ejecutadas en orden | Bloques de la secuencia que llegó |
| Tiempo de resolución | Reloj menos la ventana de pausa (nota 1) | Ídem | Ídem |

Los tres controladores lo crean en Start, lo registran en GameFlowRunner.ActiveReporter y confirman la fase con _indicators.Complete() donde antes iba default. Ningún indicador llega a la UI del estudiante, comprobado con un barrido de reflexión sobre el assembly Game.UI cargado en dominio (CP-03), sin añadir ninguna referencia de compilación.

W16 · Resumen, cierre reflexivo y desbloqueo del Nivel 3. LevelSummaryMessages gana un campo Level y LevelSummaryController pasa de un asset único a messagesByLevel[], eligiendo por el nivel que se acaba de jugar. El relato se compone con una sobrecarga nueva que suma los intentos y las correcciones de las tres fases antes de elegir la variante: sumar no crea una cifra a la vista, porque el texto sigue siendo una línea fija del asset. El cierre reflexivo del §6.4 nombra explícitamente abstraer y pensar como un algoritmo, y no es omitible la primera vez (CP-07) porque NarrativeVisitPolicy mira el desbloqueo del nivel siguiente, no la fase confirmada.

W17 · Pausa y reinicio sobre las tres escenas. El menú de pausa deja de vivir dentro de Level1_Cave y pasa a ser el prefab Assets/Game/Prefabs/UI/MenuPausa.prefab, instanciado en las cuatro escenas jugables (Nota del 25/09/2026: hoy cinco, con Level3_River; y desde d81cfc7 con el estilo visual del mockup 6 —Anexo, A.10—). Se rehízo con la disposición del mockup 6 y con el botón Reiniciar que Santiago pidió el 15/09/2026, entre «Reanudar» y «Volver al menú de niveles» y con el estilo secundario de este último. Dos cambios de comportamiento: el tercer botón sale ahora a la selección de niveles (antes, al inicio) y Time.timeScale = 0 mientras la pausa está abierta —HU-17 dice «el nivel queda detenido», y sin eso el rodado y la ejecución paso a paso seguían corriendo—, con vuelta a 1 al reanudar, al salir y en OnDestroy, que es el camino de la recarga de «Reiniciar». PauseMenuPolicy.Restart no cambió: repite la fase activa y nunca re-bloquea ni descarta lo confirmado (INC-25).

W18 · Doble indicador y contraste. Los tres estados de rechazo del nivel llevan color más un segundo indicador; el contraste se mide con la fórmula WCAG real contra los colores efectivamente aplicados en la escena, no contra la paleta nominal; y ninguna animación del nivel —rodado, ejecución paso a paso, retroceso— parpadea, muestreando cuadro a cuadro que nada se apague y que ningún salto sea mayor de lo que el ojo sigue. (Vencido el 25/09/2026: con W19 el rodado dejó la mecánica y WheelLevel_RNF21_NingunaAnimacionDelNivel2TieneDestellos muestrea en su lugar el acercamiento del cierre del acopio; Anexo, A.1.)

Checkpoint W-F. Dos recorridos completos del nivel, automatizados desde Boot con perfil real. Lo que queda es de la build o del usuario: §7.

## 5. Hallazgos reales encontrados al verificar

Ninguno de estos salió de leer el código: los encontró una prueba, el grafo o una corrida.

- NarrativeVisitPolicy mal parametrizada (W04, 10/09) — el botón de omitir habría aparecido en el cierre reflexivo la primerísima vez, violando CP-07. Se derivó «ya vista» del desbloqueo del nivel siguiente, que solo ocurre al terminarlo.

- El mazo del taller estaba inerte (14/09) — lo señaló una arista AMBIGUOUS del grafo de conocimiento. WorkshopPiece.Tool no participaba de ninguna mecánica.

- La escena puente no se veía nunca (15/09) — N2_PuenteI no declaraba salida, así que caía al menú de niveles, y el Nivel 2 abría directamente en la escena 2.1. Hoy el nivel abre con el puente y el puente encadena con la 2.1 por su asset. La prueba que documentaba el comportamiento viejo (_RF05_LaSecuenciaSinFaseSiguienteVuelveAlMenuDeNiveles) pasó a ser _RF05_LaEscenaPuenteEncadenaConLaEscena21.

- Dos fallos reales de contraste (15/09, RNF-20) — el contador «Troncos redondos: n de 5» se pintaba sobre el pasto sin tablilla, y la cara de «Ejecutar» iba en naranja Algoritm (#E2571F), que con el texto carbón da 4,07:1. El contador cuelga ahora de una tablilla marfil y «Ejecutar» usa el ámbar de acción primaria (#E8A33D), el PrimaryButton del mockup 10.

- Dos pruebas del bosque dependen de dónde esté el ratón real (14/09, abierto) — ForestScene_RF22_LosObjetosCaenEntreElCincoYElSesentaPorCientoDeLaPantalla y _RF22_LosObjetosMasAltosSeVenMasPequenos fallaron en una corrida completa por 1 px y por 0,8 %, y pasan solas. La causa no es aleatoria: el realce por cercanía del cursor lee Mouse.current, y en el Editor ese cursor está donde lo dejó el usuario. Arreglo de una línea cuando se aborde. (Nota del 25/09/2026: cerrado el 17/09/2026 con d81cfc7; las dos llaman a ElCursorLejos(forest) antes de medir.)

## 6. Verificación declarada

Cómo se corrió. El bloqueante R1 —no hay servidor MCP de pruebas— siguió abierto todo el slice. Hasta el 14/09 las corridas fueron por la CLI unity test con el Editor cerrado. El 15/09 se usó un paliativo que funcionó: un script de editor efímero con [InitializeOnLoad] que re-registra TestRunnerApi.RegisterCallbacks tras cada recarga de dominio y escribe el resultado en un archivo, lanzado con coplay-mcp contra el Editor abierto y sondeado desde la terminal. Se borró al terminar. Ni el silencio de un MCP ni un ConnectionRefused son que la suite pase: todas las cifras de abajo salen de un archivo de resultados real.

| Corrida | Fecha | Resultado |
| --- | --- | --- |
| EditMode, suite completa | 15/09/2026 | 212/212 en 0,9 s |
| PlayMode, suite completa | 15/09/2026 | 146/148 en 638 s |
| PlayMode, las dos restantes tras actualizar su expectativa | 15/09/2026 | 2/2 |
| PlayMode, pausa + accesibilidad + resumen | 15/09/2026 | 12/13 → el fallo era el contraste del contador, corregido |
| PlayMode, contraste + recorridos + narrativa | 15/09/2026 | 32/33 → el fallo era el contraste de «Ejecutar», corregido |

Las dos pruebas que la suite completa marcó en rojo no eran regresiones: eran expectativas que el propio slice invalidó. ForestScene_RNF02_LaEscenaSoloRespondeAClicSimple enumeraba lo que atiende el clic sostenido y ahora el prefab de pausa añade su botón —que lo atiende solo para hundir su cara—, y LevelSelect_RF05_CadaNivelAbreLaSecuenciaDeAperturaDeSuFicha esperaba que el Nivel 2 abriera por la 2.1, que es justo lo que se corrigió. Las dos se actualizaron con su comentario del porqué y pasaron.

Casos declarados por archivo de prueba (lo que cada uno cubre está en la §7 del inventario):

| EditMode | Casos | PlayMode | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| PatternSelectionTests | 14 | ForestSceneTests | 28 |
| ForestObjectNudgeTests | 10 | MazeSceneTests | 13 |
| MazeGridTests | 9 | WorkshopSceneTests | 11 |
| AssemblySequenceTests | 7 | PauseMenuWheelTests | 3 |
| CargoPlacementTests | 7 | WheelAccessibilityTests | 3 |
| WheelIndicatorTests | 7 | WheelLevelJourneyTests | 2 |
| SequenceExecutorTests | 5 |  |  |
| BlockSequenceTests | 4 |  |  |
| WheelLevelConfigTests | 3 |  |  |

(Vencido el 25/09/2026: hoy el módulo tiene 69 casos EditMode y 89 PlayMode; ForestSceneTests 37, MazeSceneTests 26, WorkshopSceneTests 18, ForestObjectNudgeTests 12 y AssemblySequenceTests 8. De dónde viene cada uno, en el Anexo, A.12.)

Fuera del módulo, el slice añadió o amplió HintPolicyTests (11), NarrativeSequenceTests (5), PhaseProgressTests (7), LevelSummaryComposerTests (7), LevelSummaryTests (3) y PauseMenuTests (4). (Al 25/09/2026, con el trabajo de otros carriles: 15, 11, 9, 13, 3 y 4.)

Verificación visual. Seis capturas guardadas y revisadas en %AppData%\LocalLow\DefaultCompany\My project\TestScreenshots\: los tres estados de error con su icono, el bloque detenido con su contorno, el rodado y la ejecución paso a paso.

## 7. Inventario de archivos — qué es cada cosa

Esta sección se construyó sobre el grafo de conocimiento del proyecto, refrescado el 15/09/2026 con graphify update . tras el trabajo de la Fase 5: 3 147 nodos, 6 744 aristas, 195 comunidades sobre 158 archivos. La columna «comunidad» es el nombre que el grafo le da al vecindario del archivo —útil para saber con qué se le pregunta—, y el número de nodos es cuántos símbolos extrajo de él.

Los cuatro hubs más conectados del proyecto entero son hoy, según graphify god-nodes, tres de este slice: MazeSceneController (85 aristas), ForestSceneController (79), GameFlowRunner (75) y WorkshopSceneController (64).

### 7.1 Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/Wheel/ — el módulo del nivel

| Archivo | Nodos | Comunidad | Qué es |
| --- | --- | --- | --- |
| ForestSceneController.cs | 49 | ForestSceneController | Adaptador de la fase 1: reparte los objetos por el suelo, atiende el clic, lleva la caja con clic sostenido y anima el rodado. Confirma la fase y sale a la narrativa que declara el asset (vencido el 25/09/2026: desde W19 no anima el rodado —A.1—; sí anima la transición del acopio y el tronco que el cursor aparta —A.4, A.7—) |
| PatternSelection.cs | 10 | PatternSelection | La regla de la fase 1 en C# plano: qué es válido, qué es distractor, qué mensaje da cada categoría y cuándo está completo el acopio |
| ForestObject.cs | 14 | ForestObject | El objeto del bosque y su categoría (tronco redondo, piedra, rama…) (corregido el 25/09/2026: las categorías son RoundLog, Stone, Plant y Tool —nunca hubo rama— y cada objeto lleva RotationDegrees y Mirrored; A.11) |
| ForestObjectNudge.cs | 18 | ForestObjectNudge | El realce por cercanía del cursor: crecer y apartarse. Adorno, no control |
| CargoPlacement.cs | 11 | CargoPlacement | Dónde puede quedar la caja y cuándo está bien colocada sobre los troncos |
| CargoHandle.cs | 4 | ButtonPressFeedback | El agarre por clic sostenido de la caja: avisa al soltar, no arrastra con uGUI (corregido el 25/09/2026: lo usan también las piezas del taller y los bloques del laberinto; A.11) |
| WheelLevelConfig.cs | 27 | WheelLevelConfig | ScriptableObject de la fase 1: cuántos troncos, cuántos distractores, mensajes por categoría, tiempos del rodado y encuadres (CT-05) (vencido el 25/09/2026: W19 le quitó RollSeconds y FallSeconds; después ganó CargoPlacedPosition y LogLook; A.1, A.4, A.7) |
| WorkshopSceneController.cs | 38 | WorkshopSceneController | Adaptador de la fase 2: selección, botón «Mecanizar», mazo arrastrable y montaje de la carretilla sobre lo ya hecho |
| AssemblySequence.cs | 16 | WorkshopPiece | La máquina de estados del ensamblaje: qué paso toca y qué se rechaza sin deshacer nada |
| AssemblyStep.cs | 8 | WorkshopPiece | Los pasos del ensamblaje, en orden |
| WorkshopPiece.cs | 8 | WorkshopPiece | Las seis piezas del taller (vencido el 25/09/2026: siete desde 1d5ce58, con Rope; A.5) |
| WorkshopPiecePlacement.cs | 6 | AssemblyContent | Dónde se dibuja cada pieza sobre el entorno, en fracciones de la ilustración |
| AssemblyContent.cs | 27 | AssemblyContent | ScriptableObject de la fase 2: piezas, ilustraciones de los cinco estados de la carretilla, mensajes del guion y encuadre |
| MazeSceneController.cs | 65 | MazeSceneController | Adaptador de la fase 3 y el archivo más conectado del proyecto: pinta el laberinto, edita la secuencia con bloques encajables, la comprime cuando se acumula y anima la ejecución |
| MazeGrid.cs | 18 | MazeGrid | La rejilla, el seto, la validación de movimiento y la generación procedural del trazado con desvío garantizado |
| MazeLayout.cs | 22 | MazeLayout | ScriptableObject del laberinto: esquinas del seto, número de obstáculos, semilla, arte y mensajes |
| CartState.cs | 17 | CartState | La carretilla como valor: casilla y orientación. Ahead/Behind/Turned… devuelven el estado siguiente sin tocar el anterior (INC-33) |
| BlockSequence.cs | 31 | InstructionBlock | Los tres tipos de bloque con su parámetro y la secuencia editable: insertar, retirar, mover, reemplazar |
| SequenceExecutor.cs | 20 | ExecutionStep | Ejecuta la secuencia paso a paso y devuelve qué pasó en cada bloque, sin nombrar nunca el que hay que corregir |
| WheelIndicatorCollector.cs | 9 | WheelIndicatorCollector | Los cuatro indicadores del nivel, con la definición por fase de §3.6.1. Implementa ILevelReporter, así que la pausa lo notifica sin que ningún assembly vea al otro |
| AssemblyInfo.cs | 1 | — | InternalsVisibleTo de las dos suites del módulo: probar sin ampliar la superficie pública |

### 7.2 Pruebas del módulo

| Archivo | Nodos | Qué cubre |
| --- | --- | --- |
| EditMode/…/PatternSelectionTests.cs | 20 | La regla del acopio: válidos, distractores, mensajes, completitud |
| EditMode/…/CargoPlacementTests.cs | 12 | Cuándo la caja está sobre los troncos y cuándo no |
| EditMode/…/ForestObjectNudgeTests.cs | 19 | El realce por cercanía, con el cursor inyectado |
| EditMode/…/AssemblySequenceTests.cs | 12 | El orden del ensamblaje y qué pasa fuera de orden |
| EditMode/…/MazeGridTests.cs | 12 | Anillo exterior, validación por retroceso, determinismo de la semilla y existencia de solución |
| EditMode/…/BlockSequenceTests.cs | 6 | Composición y edición sin límites (CP-02) |
| EditMode/…/SequenceExecutorTests.cs | 9 | Paso a paso, retroceso y silencio sobre el bloque a corregir |
| EditMode/…/WheelIndicatorTests.cs | 10 | Las doce celdas de §3.6.1, la pausa y el barrido CP-03 |
| EditMode/…/WheelLevelConfigTests.cs | 5 | Que el asset de contenido esté completo y sea coherente |
| PlayMode/…/ForestSceneTests.cs | 39 | La escena del bosque entera, incluido el guardado por fase |
| PlayMode/…/WorkshopSceneTests.cs | 22 | El taller entero, incluido el paso fuera de orden y el mazo |
| PlayMode/…/MazeSceneTests.cs | 23 | El laberinto según el mockup 10, el reintento y la confirmación de la fase 3 |
| PlayMode/…/PauseMenuWheelTests.cs | 14 | La pausa sobre las tres escenas: reanudar, reiniciar la fase activa, salir sin perder nada |
| PlayMode/…/WheelAccessibilityTests.cs | 15 | RNF-19, RNF-20 y RNF-21 sobre las tres escenas, con capturas |
| PlayMode/…/WheelLevelJourneyTests.cs | 9 | Los dos recorridos completos del nivel desde Boot (RNF-13) |

### 7.3 Contenido — lo que se ajusta sin tocar código (CT-05, RNF-18)

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| Data/Wheel/N2_WheelLevelConfig.asset | Parámetros y textos de la fase 1 |
| Data/Wheel/N2_AssemblyContent.asset | Piezas, estados y mensajes de la fase 2 |
| Data/Wheel/N2_MazeLayout.asset | Trazado, semilla y mensajes de la fase 3 |
| Data/Wheel/N2_ResumenNivel.asset | Los textos del resumen de fin de nivel del Nivel 2 (W16) |
| Data/Guide/N2_Guia.asset | Las preguntas del guía por fase: descomponen, no resuelven (CP-06) |
| Data/Narrative/N2_PuenteI.asset | Del fuego al alimento; aparece el problema del transporte. Abre el nivel y encadena con la 2.1 (vencido el 25/09/2026: desde d7ace67 encadena con N2_PuenteI_Bosque, que encadena con la 2.1; A.3) |
| Data/Narrative/N2_Escena21_Bosque.asset | Los objetos dispersos del claro; entra a la fase 1 |
| Data/Narrative/N2_Escena22_ElPatron.asset | El patrón: qué tienen en común los que ruedan. Encadena con la 2.3 |
| Data/Narrative/N2_Escena23_Construccion.asset | El taller; entra a la fase 2 |
| Data/Narrative/N2_Escena24_Regreso.asset | El regreso con la carretilla; entra a la fase 3 |
| Data/Narrative/N2_Escena25_Cierre.asset | El cierre reflexivo del §6.4: abstraer y pensar como un algoritmo |

(Nota del 25/09/2026: después del cierre entraron Data/Narrative/N2_PuenteI_Bosque.asset, Data/Wheel/N2_Sonidos.asset y Data/Wheel/N2_TroncoRodante.asset; ver Anexo, A.3 y A.7.)

### 7.4 Escenas y arte

- Level2_Forest.unity, Level2_Workshop.unity y Level2_Maze.unity — las tres fases jugables, en EditorBuildSettings (hoy diez escenas, con Boot de primera). (Al 25/09/2026 son doce.)

- Assets/Game/Prefabs/UI/MenuPausa.prefab — el menú de pausa compartido por las cuatro escenas jugables. Tocarlo cambia el Nivel 1 y el Nivel 2 a la vez. (Al 25/09/2026 son cinco escenas y tres niveles: también Level3_River.)

- 29 archivos de arte del Nivel 2 bajo Assets/Game/Art/ con la nomenclatura radicada: env_n2_bosque_claro, entorno_n2_laberinto, los cinco estados de la carretilla (prop_n2_carretilla_e1..e5), las piezas del taller, los troncos, las piedras, las plantas y los dos sprites propios del laberinto —duplicados a propósito para poder reemplazarlos por nombre—. El índice completo, con la tarea que produce cada pieza, está en Assets/Game/Art/Inventario.md. (Nota del 25/09/2026: desde entonces entraron prop_n2_tronco_textura (b38c00b), prop_n2_pieza_2 —la cuerda— y prop_n2_caja_suelo_vacía (1d5ce58) y char_algoritm_n2_rueda_reposo (88fe0ee), y 1d5ce58 borró prop_n2_tronco_b..e: los cinco troncos son un solo dibujo, prop_n2_tronco_a. Ver Anexo, A.4, A.5, A.7 y A.8.)

### 7.5 Piezas compartidas que este slice tocó

| Archivo | Qué cambió y por qué |
| --- | --- |
| Core/PhaseId.cs | Nuevo (W02): identifica una fase y sabe cuántas tiene cada nivel |
| Core/PlayerProfile.cs | ConfirmPhase(PhaseId, …), NextPendingPhase, IsLevelComplete. El JSON no cambió |
| Core/LevelUnlockPolicy.cs | Desbloquea solo con todas las fases confirmadas |
| Core/GameFlow.cs | Acepta Narrative → Narrative y retoma en la primera fase pendiente que tenga escena (RNF-14) |
| Core/GameFlowRunner.cs | Tabla de escenas por fase; cae al menú si una fase no tiene escena |
| Scaffolding/HintPolicy.cs | Por fase, no por nivel (W03) |
| Scaffolding/NarrativeSequence.cs | NextSequenceId y NextPhase: a dónde sale una escena es contenido |
| Scaffolding/NarrativeVisitPolicy.cs | «Ya vista» derivada del progreso, con la excepción del cierre reflexivo (CP-07) (Nota del 25/09/2026: desde d81cfc7, fuera del cierre reflexivo «ya vista» exige la última fase del nivel confirmada; A.9) |
| UI/PauseMenuController.cs | Prefab compartido, Time.timeScale = 0, salida a la selección de niveles (W17) |
| UI/LevelSummaryController.cs | Un asset de mensajes por nivel; compone con todas las fases (W16) |
| UI/LevelSummaryComposer.cs | Sobrecarga que suma las fases de un nivel antes de elegir la variante |

(Nota del 25/09/2026: a esta tabla le faltaban desde el cierre las piezas del motor de escena que W07 creó o amplió —Scaffolding/IllustrationFraming.cs, NarrativeProp.cs, RollMotion.cs, los campos de cámara de NarrativeSequence.cs, DialogueRunner.cs y UI/NarrativeSceneController.cs— y UI/LevelSelectController.cs, que declara la secuencia de apertura por ficha desde faaaa13. Están en el Anexo, A.2 y A.11.)

### 7.6 Documentos del slice

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| plan.md | El plan técnico: alcance, decisiones aplicadas, grafo de dependencias y las dieciocho tarjetas con sus criterios de aceptación |
| todo.md | El tablero vivo: casillas, cifras de pruebas, checkpoints y bloqueantes. Es la fuente de verdad del estado |
| Slice-2-Resultados.md | Este documento |
| claudeDocs/Camara_Narrativa_N2.md | El diseño de los 50 encuadres del Nivel 2, validados contra 16:9 |
| docs/md/Camara_Narrativa.md | El inventario de lo aplicado, con quién decidió cada movimiento (Nota del 25/09/2026: perdido el 20/09/2026, estaba en .gitignore; hoy la única fuente de lo aplicado son los N2_*.asset) |
| docs/md/verificacion_encuadres_N2/ | Las hojas gráficas de cada parada, generadas desde el contenido (acta D05) (Nota del 25/09/2026: perdida el 20/09/2026; se puede regenerar desde el contenido) |
| claudeDocs/Mockups de interfaz Algoritmia.html | Los mockups numerados; el 8, el 9 y el 10 son las tres fases de este nivel, y el 6 la pausa |

## 8. Lo que queda abierto

Del Checkpoint W-F, todo lo que exige la build portable o a una persona:

- Carga de las tres escenas < 10 s y memoria < 2 GB, medidas (RNF-04, RNF-05).

- Paquete acumulado < 500 MB con el arte del Slice 2 incluido (RNF-06).

- [~] Exclusión de RNF-16 retirando el assembly a mano en los dos sentidos. La regla está probada; ejecutar sin uno de los dos niveles es verificación manual.

- PG-05: que el paso del panel del Nivel 1 al arrastre del Nivel 2 no confunda. Es observación en la sesión de prueba con estudiantes, no una aserción.

- Revisión con el usuario antes de abrir el Slice 3 — pendiente también en W-A, W-B, W-C, W-D y W-E.

Bloqueantes y preguntas:

- R1 · Servidor MCP de pruebas. Sigue sin conectar; el paliativo de la §6 funcionó, pero instalarlo sigue siendo la acción de mayor retorno del proyecto.

- Pregunta abierta 1 · Pasos utilizados de la fase 1. OE1 §3.6.1 no lo define para el bosque. No se decide desde el código: W15 lo emite como 0 («no aplica») y lo deja escrito en el recolector y en su prueba. Falta la definición en el documento radicado.

- Pregunta abierta 3 · Trazado del laberinto. Validar N2_MazeLayout.asset jugando: al menos una solución que exija girar, ninguna que se resuelva con «Avanzar» repetido.

- Las dos pruebas del bosque sensibles al ratón real (§5.5). (Nota del 25/09/2026: cerrado el 17/09/2026 con d81cfc7.)

Inconsistencias que este slice abre o mantiene (detalle en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md): (Nota del 25/09/2026: después del cierre el Nivel 2 abrió dos más, las dos todavía abiertas: INC-50 —A.1— e INC-54 —A.5—.)

- INC-49 · abierto (15/09/2026). El menú de pausa es el del mockup 6 —Reanudar · Reiniciar · Volver al menú de niveles— y HU-17 sigue diciendo «Continuar, Reiniciar nivel y Volver al menú principal». Decisión de Santiago: gana el mockup; se corrige HU-17. Las pruebas conservan HU-17 en el nombre porque la historia es la misma.

- INC-33 · cerrado. Los bloques del laberinto son relativos a la orientación. Con lectura absoluta el refugio podía quedar inalcanzable.

- INC-25 · aplicado. «Reiniciar» reinicia la fase activa, nunca las confirmadas ni el desbloqueo.

- PG-04 · cerrado. «Ejecutar» responde a clic simple; el documento fuente decía doble clic.

- RF-31 queda por precisar, no por cambiar: los bloques llevan cuenta (1–9) y lado, y el requerimiento no los detalla. Candidato a hallazgo nuevo cuando se revise el documento.

## 9. Cómo se reproduce

# Suites completas — exigen el Editor de Unity cerrado
unity test --mode EditMode --output test-results.xml --timeout 900 --no-banner --non-interactive
unity test --mode PlayMode --output play-results.xml --timeout 900 --no-banner --non-interactive

# Solo el Nivel 2 (--filter es una expresión regular contra namespace.Clase.Método)
unity test --mode EditMode --filter "Game\.Levels\.Wheel\.Tests"
unity test --mode PlayMode  --filter "WheelLevelJourneyTests"

# El grafo de conocimiento sobre el que se hizo la §7
graphify update .                       # re-extracción de código, sin LLM
graphify god-nodes --top 15
graphify explain "MazeSceneController"
graphify path "MazeSceneController" "PlayerProfile"

unity test abre su propia instancia batchmode: con el Editor abierto falla con another Unity instance is running. Para correr contra el Editor abierto, el paliativo de la §6.

## Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Este documento se cerró en 8de614f (15/09/2026, 13:33). Tres horas después entró W19, y desde entonces el Nivel 2 siguió cambiando en otros carriles —la revisión del 16 y el 17/09, el arte y el sonido, los personajes— sin que nadie volviera a este archivo. Además, W07 construyó el motor con el que se ponen en escena todas las narrativas del juego y el cierre solo registró sus efectos. Lo que sigue se verificó el 25/09/2026 contra el código, los assets y el historial de git en ccf77e6. Las tablas archivo por archivo del carril de arte y sonido están en claudeDocs/tasks/Slice 3/Props-y-Sonidos-Resultados.md y las de los personajes en claudeDocs/tasks/Personajes/Personajes-Resultados.md: aquí se cuenta lo que toca al Nivel 2 y se remite allí para el detalle.

| Commit | Fecha | Qué cambió en el Nivel 2 |
| --- | --- | --- |
| 863ef05 | 15/09 16:20 | W19 (INC-50): «Empujar» sale directo a la 2.2; la fila de troncos va pegada — A.1 |
| a9236f1 | 16/09 | Auditoría de cámara: el bosque y el taller juegan a zoom 1 — A.4, A.5 |
| d81cfc7 | 17/09 | Botones ▲/▼ del laberinto; caja y fila colgadas de la ilustración; «Omitir» exige el nivel terminado; estilo de la pausa; arreglo de las pruebas sensibles al ratón — A.4, A.6, A.9, A.10, A.12 |
| 1179dae | 21/09 | El EventSystem de Level2_Forest, Level2_Maze y Level2_Workshop deja DefaultInputActions del paquete y pasa a Assets/Game/Input/ControlesJugables.inputactions (R16, RNF-02) |
| 03675b9 | 23/09 | Sonido del Nivel 2 (N2_Sonidos); la 2.5 pasa al refugio con fuego y entra en Verificadas — Props-y-Sonidos-Resultados.md |
| d7ace67 | 23/09 | El día contado con luz; N2_PuenteI_Bosque; laberinto con cuadrícula, barra, papelera y BackdropColor — A.3, A.6 |
| 88fe0ee | 24/09 | La familia y Algoritm animados en las tres fases y en las narrativas — Personajes-Resultados.md |
| b38c00b | 24/09 | Troncos que ruedan como cilindros (RollingLog) — A.7 |
| f801186 | 24/09 | Humo en bucle (fx_n1_humo) detrás de la llama de N2_PuenteI y N2_Escena25_Cierre — Props-y-Sonidos-Resultados.md |
| 1d5ce58 | 25/09 | La cuerda del taller (INC-54); caja vacía en la 2.2; ObstacleScale; distractores variados — A.4, A.5, A.6, A.8 |

### A.1 W19 · «Empujar» sale directo a la narrativa (INC-50)

863ef05, 15/09/2026 16:20, a pedido de Santiago. Hasta entonces la caja recorría la fila en la mecánica y la escena 2.2 repetía el mismo rodado; se quitó la copia.

- ForestSceneController.Push solo resuelve el empuje (CargoPlacement.Push, una sola vez) y llama a ConfirmPhase1AndLeave: confirma la fase 1 con sus cuatro indicadores, guarda y sale a WheelLevelConfig.ClosingSequenceId (N2_Escena22_ElPatron), que es la que anima el rodado. Sin GameFlowRunner —escena abierta sin pasar por Boot— lo avisa por consola y se queda.

- WheelLevelConfig perdió RollSeconds (2,5 s) y FallSeconds (0,45 s).

- La fila de troncos va pegada, como la dibuja la 2.2: el GridLayoutGroup de Panel_LogRow pasó de 12 a −12 px de hueco sobre celdas de 112 px (centros a 100/112 ≈ 0,893 del tronco), y desde d81cfc7 son celdas de 75,6 px con −8,4 px: 67,2/75,6 = 0,889, exactamente la relación de la 2.2 (0,0175 × 3198 / 0,07 × 899). La prueba admite ±0,02, así que las dos cumplen.

- Pruebas. Salen ForestScene_RF26_AlPasarElUltimoTroncoLaCajaCaeAlSueloPorLaDerecha, ForestScene_RF26_ElRodadoSeReproduceUnaSolaVezYNoDeshaceLaColocacion y ForestScene_RNF21_LaAnimacionDelRodadoNoTieneDestellos. Entran ForestScene_RF26_EmpujarNoAnimaElRodadoEnLaMecanicaSinoQueSaleALaNarrativa —la caja no se mueve ni un píxel y el botón sigue habilitado (CP-02)— y ForestScene_RF26_LosTroncosDeLaFilaVanPegadosComoEnLaEscena22. WheelLevel_RNF21_NingunaAnimacionDelNivel2TieneDestellos muestrea ahora el acercamiento del cierre del acopio.

- INC-50 sigue abierto: RF-26, HU-08 y CU-06 describen el rodado dentro de la mecánica, y el guion §1.6.1.2 también. El código se adelantó al documento por decisión de Santiago; lo que falta es editar el documento radicado.

### A.2 El motor de puesta en escena de W07

W07 (416ec79, 11/09/2026) no se quedó en la caja: construyó en Game.Scaffolding y Game.UI el mecanismo con el que se mueven las narrativas —la cámara por paradas, los objetos pintados y su movimiento—, y el cierre solo registró sus efectos (las paradas del acta D05, §2). Es C# plano donde se puede probar sin escena (IllustrationFraming, RollMotion) y contenido del asset donde se ajusta mirando (CT-05, RNF-18).

Encuadre: CameraFraming e IllustrationFraming (Scaffolding/IllustrationFraming.cs).

- CameraFraming es un encuadre: Focus en fracciones de la ilustración —(0,0) abajo a la izquierda— y Zoom sobre el encuadre que cubre la pantalla justa, que nunca baja de 1.

- IllustrationFraming.CoverSize escala la imagen hasta cubrir la ventana sin deformarla, y Offset centra el foco recortándolo al margen que sobra: un foco imposible no descubre borde, se recorta en silencio.

- Apply deja la ilustración a su tamaño nativo y la escala con localScale, así que lo que cuelga de ella —los objetos de una narrativa, la caja y la fila del bosque— se coloca en fracciones y acompaña paneo y zoom sin cálculo propio. Por eso sustituir el PNG basta.

- ScaleAbout da el pivote y la escala con que agrandar el «mundo» para pasar de un encuadre a otro: es lo que deja el cierre del bosque exactamente en el encuadre con el que abre la 2.2. Lo usan también el taller (desde b6b886c) y el panel de ensamblaje del Nivel 3.

- Warnings es el aviso de ese recorte silencioso, que NarrativeSequence.OnValidate escribe en la consola del Editor: foco fuera de rango y, en el bosque espejado del Nivel 2, la línea de árboles fuera de cuadro (TreeLine 0,66) o el eje del espejo (MirrorAxis 0,5) cruzado por el cuadro o por el paneo. Desde e3575bf (16/09, R04) recibe la proporción del sprite: con el 16:9 del Nivel 3 la media pantalla es 0,5/z del ancho y no 0,25/z.

Cámara por paradas: los campos de NarrativeSequence, que interpreta UI/NarrativeSceneController.cs.

| Campo | Desde | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| CameraStart · CameraEnd | 416ec79 | Sin paradas, la cámara va del inicial al final al ritmo de DialogueRunner.Progress |
| CameraKeys (CameraKey: Line, Framing) | 416ec79 | Con paradas, al llegar a su línea la cámara va a su encuadre y se queda hasta la siguiente; el inicial vale hasta la primera y el final se ignora |
| CameraSmoothingSeconds | 416ec79 | Suavizado exponencial por escena (1 − e^(−Δt/s): dos tercios del camino en s segundos). 1,3 s por defecto; hoy 0,7 en la 2.4 y 2,5 en la 2.5 |
| CameraKey.HardCut | fa5d032 (12/09, T20–T24) | Corte seco: cámara y luz saltan al encuadre sin suavizado. El Nivel 2 no lo usa |
| HardCutFadeSeconds · OpensFromBlack | 1009c5a (13/09, W07-R5) | El corte funde a negro, salta en el punto negro y vuelve (0,5 s por defecto); el negro lo pone la capa de oscuridad, que va por debajo del cuadro de diálogo, así que el texto se sigue leyendo. OpensFromBlack abre la escena en negro con media transición: en el Nivel 2, la 2.1 y la 2.3 |
| LightStart · CameraKey.Light (NarrativeLight) | fa5d032 | La luz por parada: fuente, radio, fondo, tinte y destello. Nació para la cueva del Nivel 1 y se documenta en claudeDocs/tasks/Slice 1/Fase-5-6-Resultados.md; el Nivel 2 la usa para el día (A.3) y para el charco de la hoguera en N2_PuenteI y la 2.5 |

DialogueRunner.Progress e Index (416ec79). Progress va de 0 en la primera línea a 1 en la última —es lo que lleva la cámara al ritmo de la narrativa y no del reloj— e Index es la línea en curso, la que dispara paradas y movimientos. Es lo único que W07 le cambió a DialogueRunner, que en W04 no había necesitado cambios (§4, Fase 1). Prueba: DialogueRunner_RF05_ElProgresoVaDeCeroAUnoAlRitmoDeLasLineas.

Objetos: NarrativeProp (Scaffolding/NarrativeProp.cs, lista NarrativeSequence.Props).

- Nació en W07 con Art, Position en fracciones de la ilustración, Size como fracción de su alto, RotationDegrees, Mirrored y el movimiento: Motion (PropMotion.None, Roll, LiftAndRoll, LiftAndStay), MotionLine, MotionDistance (fracción del ancho), MotionSeconds y MotionDrop (la caída al pasar el último tronco).

- NarrativeSceneController.PlaceProps los cuelga de la ilustración —por eso heredan paneo y zoom— y PlayMotions(línea) lanza MoveAsync en los que se mueven en la línea que acaba de aparecer: lo que alguien levanta sube y cae en la primera mitad del tiempo, lo que rueda avanza según RollMotion.Evaluate, y todo es interpolación continua de posición y giro (RNF-21).

- Lo que se le sumó después se registra donde entró: PropMotion.Drift (1179dae, 21/09, la balsa del Nivel 3) en Slice-3-Resultados.md; FrameAnimation (aca7acc), BurnExtent (8ec5120) y LandSound (03675b9) en Props-y-Sonidos-Resultados.md; Rolling (b38c00b) en A.7; Actor, ActorStart y Beats (88fe0ee) en Personajes-Resultados.md; y MotionAmbient (ccf77e6, 25/09: la balsa suena mientras cruza) en el carril de sonido.

El rodado: RollMotion y RollSample (Scaffolding/RollMotion.cs, 416ec79). C# plano sin coordenadas: Evaluate(t, rollShare) devuelve el avance suavizado sobre los troncos, la caída —que acelera— al pasar el último, el giro (Turns: 1,5 vueltas en la fila entera) y el ladeo (TiltDegrees: −18°). Nació compartido por el bosque y la 2.2; desde W19 solo lo llama NarrativeSceneController.MoveAsync, y desde 1d5ce58 en la narrativa gira el tronco —el objeto con Rolling— mientras la caja solo se desliza y se ladea al caer (A.8). Pruebas: RollMotion_RF26_LaCajaAvanzaSinRetrocederYLuegoCae y RollMotion_RF26_SinTiempoDeCaidaLaCajaSoloRueda.

Pruebas del motor que el cierre no nombró. EditMode: IllustrationFramingTests (hoy 12 casos en 10 métodos; el de la proporción 16:9 es de e3575bf) y RollMotionTests (2). PlayMode, en NarrativeSceneTests: NarrativeScene_RF05_LaCamaraSeMuevePorElEntornoAlRitmoDeLaNarrativa, …_RF05_LaEscena21MuestraLosObjetosRepartidosPorElSuelo, …_RF05_LaEscena22NoMueveLaVistaHastaQueElNinoHablaYLuegoPaneaAPapa y …_RF23_LaEscena22AnimaLoQueCadaLineaCuenta (416ec79); …_RF05_LaEscena22EncadenaConLa23YEstaEntraAlTaller, …_RNF03_NingunObjetoQueSeMueveQuedaBajoElCuadroDeDialogoEnElNivel2 y …_RF05_CapturaCadaParadaDeLaEscenaDelNivel2 (b6b886c); …_RF05_ElCorteSecoFundeANegroSaltaAOscurasYVuelve (1009c5a) y …_RF05_LaEscenaQueAbreEnNegroFundeAunqueSuPrimeraParadaSeaLaLinea0 (a9236f1).

### A.3 El día del Nivel 2, contado con luz (d7ace67, 23/09)

El nivel transcurre en un día y lo dice la luz, no el arte. El detalle por asset está en Props-y-Sonidos-Resultados.md §4.

- En las narrativas, el LightStart de cada secuencia: amanecer azulado en N2_PuenteI (tinte 0,68/0,78/1, fondo 0,8), tarde sin tinte en N2_PuenteI_Bosque, la 2.1, la 2.2 y la 2.3, atardecer en la 2.4 (1/0,76/0,58) y noche junto al fuego en la 2.5 (1/0,62/0,42, fondo 0,45).

- En el laberinto, que no tiene capa de luz, MazeLayout.LightTint (1/0,95/0,9) tiñe el entorno y lo que cuelga de él, salvo los personajes, cuya piel no cambia de tono.

- Siete secuencias. N2_PuenteI se partió en dos para cambiar de fondo a mitad de escena: queda sobre entorno_n1_apertura y encadena con N2_PuenteI_Bosque («La familia sale a recolectar», sobre env_n2_bosque_claro), que encadena con la 2.1. Encadenar es contenido (NextSequenceId), no un if.

- Lo vigilan NarrativeSequence_RF05_ElNivel2TranscurreDelAmanecerALaNoche, NarrativeSequence_RF05_ElNivel2TieneSusSieteSecuencias y MazeScene_RF30_ElLaberintoEsAlAtardecer.

### A.4 El bosque: lo que el cierre no contó y lo que cambió después

- La transición del acopio (TransitionAsync, W07). Un cuadro después del quinto tronco —para que se lo vea llegar a su casilla— se ocultan los objetos que quedan en el suelo, las casillas se vacían y los cinco troncos vuelan de ellas a la fila, a la derecha de la caja, mientras el «mundo» se escala con IllustrationFraming.ScaleAbout de PlayFraming a CompletionFraming en TransitionSeconds (1,2 s en el asset, con SmoothStep). Al terminar se oculta el acopio y aparece «Empujar»; el contador de RF-24 se queda. La cámara acaba en el encuadre con el que abre la 2.2 (Camara_Narrativa_N2.md §5.3).

- Perspectiva y realce (Place, W07). Un objeto se dibuja a escala 1 en el borde bajo del suelo y a FarScale (0,6) en el alto —el suelo sube hacia el fondo del claro—, y crece hasta HoverScale (1,4 en el asset) con el cursor a menos de HoverRadius (0,15 del suelo). Las dos escalas se multiplican; el espejo va en el signo.

- Despejar y Apartar (W06, faaaa13; los tres sitios, de W07). Al repartir, ningún objeto queda bajo una tablilla ni encima de otro ya colocado: se prueban tres sitios —a un lado, al otro y encima— y se toma el primero libre que quede dentro del suelo (RF-22). Sin esto, en una ventana más estrecha que el diseño un tronco tapado no recibe el clic y la fase no se puede terminar.

- Postura (eb941c8). ForestObject.RotationDegrees y Mirrored dan variedad sin más arte; el espejo es escala negativa en X, no un segundo sprite.

- Distractores variados (1d5ce58, decisión de Santiago). Las tres plantas y las tres herramientas usan cada una su dibujo (prop_n2_planta_a..c, prop_n2_herramienta_a..c); los cinco troncos siguen siendo un solo sprite girado (prop_n2_tronco_a) y las tres piedras comparten prop_n2_piedra_a. WheelLevelConfig_RF23_CadaCategoriaDelBosqueSeDibujaConUnSoloSprite pasó a ser WheelLevelConfig_RF23_LosTroncosRedondosSeDibujanConUnSoloSprite: la redondez es lo único que se repite.

- Caja y fila colgadas de la ilustración (d81cfc7, 17/09). Antes colgaban del mundo, en píxeles elegidos para el plano general, y el acercamiento del cierre las echaba del cuadro por la izquierda. Ahora sus anclas son fracciones del bosque y la caja colocada se asienta en WheelLevelConfig.CargoPlacedPosition (0,2; 0,5089). Prueba: ForestScene_RF26_LaCajaYLosTroncosTerminanEnCuadroDondeLosDibujaLaEscena22.

- Auditoría de cámara (a9236f1, 16/09). PlayFraming pasó de (0,27; 0,5) a zoom 1,18 a (0,25; 0,5) a zoom 1 —el plano general abarca el entorno— y CompletionFraming de y 0,40 a 0,42 (zoom 1,58). Según su mensaje, el commit alinea 13 encuadres del Nivel 2 con Camara_Narrativa_N2.md.

### A.5 El taller: la cuerda, séptima pieza (INC-54)

1d5ce58, 25/09/2026, decisión de Santiago. El armado ya no termina al poner la caja: termina amarrándola.

- WorkshopPiece.Rope (6) y AssemblyStep.Rope (6), después de Cargo (5). AssemblySequence.IsComplete exige ahora LastCompleted == AssemblyStep.Rope, y el nuevo IsCargoPlaced es la condición de la cuerda: soltarla antes de la caja se rechaza con RopeTooEarlyMessage («La cuerda todavía no tiene nada que sujetar.»), que dice qué falta sin dictar el paso (CP-06) y sin deshacer nada (CP-02). La cuerda se lleva con clic sostenido (IsDraggable), como el mazo, el tronco largo, la tabla y la caja.

- La carretilla no tiene dibujo con la cuerda: la pieza misma queda amarrada sobre la caja en AssemblyContent.RopePlacedPosition (0,681; 0,33), con RopePlacedSize 0,05 del alto, y pierde su CargoHandle. Los cinco estados de la carretilla (prop_n2_carretilla_e1..e5) no cambian. Arte: prop_n2_pieza_2.

- La nombran N2_Guia («…sobre ella la caja de alimentos, y amárrala con la cuerda») y la 2.3; el CompleteMessage dice «La cuerda sujeta la caja. La carretilla está completa.».

- Pasos utilizados de la fase 2 pasa de 5 a 6 acciones en orden (lo comprueba WheelLevelJourneyTests).

- Pruebas: nueva AssemblySequence_INC54_LaCuerdaAmarraLaCajaYCompletaLaCarretilla; AssemblySequence_RF29_RechazaCadaPasoFueraDeSecuenciaConSuMensaje rechaza la cuerda sin caja; WorkshopScene_RF29_LaCarretillaCreceSobreLoAnteriorSinQueLaInterfazLaTape exige la cuerda amarrada encima y WorkshopScene_RNF02_ElMapaDeControlesSoloTieneClicYClicSostenido suma Pieza_Rope a lo que atiende el clic sostenido.

- INC-54 sigue abierto: el guion §1.6.2.2 y RF-27/RF-29 cierran el armado con la caja.

- Cámara (a9236f1): el taller juega a zoom 1 —PlayFraming pasó de (0,772; 0,47) a 1,32 a (0,75; 0,5) a 1— y CompletionFraming movió su foco de x 0,705 a 0,785 (zoom 1,56).

### A.6 El laberinto

- Botones ▲/▼ (d81cfc7, 17/09). A partir de unos ocho bloques las filas no cabían ni comprimidas —se repartían el hueco y acababan de 26 px, una encima de otra—; ahora conservan su alto y la lista se desplaza en su ventana con scrollUpButton y scrollDownButton (Boton_Subir, Boton_Bajar en Level2_Maze.unity): el que no tiene a dónde ir se deshabilita y, si todo cabe, no se muestra ninguno. Sin ScrollRect, que trae el arrastre de uGUI (RNF-02, CT-06; lo vigila MazeScene_RNF02_ElMapaDeControlesSoloTieneClicYClicSostenido). Prueba: MazeScene_RNF03_ConMasBloquesDeLosQueCabenLaListaSeDesplazaSinEncogerLasFilas.

- d7ace67 (23/09) sumó la barra de desplazamiento que se pulsa y no se arrastra (ClickRelay), la cuadrícula dentro del seto, la papelera del bloque seleccionado y el atardecer (A.3); el detalle está en Props-y-Sonidos-Resultados.md §2.6.

- La franja lavanda que todo.md dejó abierta el 16/09 —el tablero encaja la ilustración y deja 175 px del color del panel arriba y abajo— la resuelve desde d7ace67 MazeLayout.BackdropColor: el panel se pinta (0,45; 0,45; 0,16) multiplicado por LightTint, como continuación del borde del entorno, que es la salida (a) de aquella nota.

- MazeLayout.ObstacleScale (1d5ce58): el arbusto se dibuja a 1,65 veces el tamaño de pieza. Trae margen transparente; con 1,3 llenaba su casilla justa y con 1,65 los contiguos se montan y se leen como seto.

### A.7 Troncos que ruedan como cilindros (b38c00b, 24/09; 1d5ce58, 25/09; acta D09)

- RollingLog (Game.Scaffolding) es un MaskableGraphic de uGUI que dibuja el tronco como la proyección ortográfica de un cilindro visto en 3/4, envuelto en una sola textura (prop_n2_tronco_textura: la corteza desenrollada a la izquierda y el corte a la derecha). Sin cámara, modelo ni MeshRenderer: el costado va en 48 tiras por vuelta y solo se pintan las que miran a quien juega.

- Lee el giro, no lo manda. Quien mueve el tronco —RollMotion en la narrativa, el cursor en el bosque— sigue girando el RectTransform del objeto; RollingLog deshace ese giro para que el cilindro siga apuntando al fondo y lo pasa a la textura. RollingLog.Attach(image, look) lo cuelga como hijo Tronco de la imagen del objeto, que queda transparente y sigue recibiendo el clic.

- La vista es contenido: RollingLogLook (AxisDegrees 35, TiltDegrees 40, Depth 1,9 radios, OutlineWidth 0,16) en Data/Wheel/N2_TroncoRodante.asset. Lo enganchan WheelLevelConfig.LogLook —los troncos del suelo y los de la fila— y NarrativeProp.Rolling: en la 2.1 y la 2.2 desde b38c00b, en N2_PuenteI_Bosque y la 2.5 desde 1d5ce58.

- En el bosque, el tronco que el cursor aparta rueda: gira lo que avanza en horizontal dividido entre su radio (ForestSceneController.Roll).

- 1d5ce58: la textura gira como se ve girar el objeto, con espejo o sin él —el bosque dejó de compensarlo y el tronco del niño en la 2.2 ya no rueda al revés—, y se borraron prop_n2_tronco_b..e.

- Pruebas: RollingLog_RF26_DeFrenteSoloSeVeElCorteYDeCostadoSoloLaCorteza y RollingLog_RF26_En34ElCorteSeAchataYElCostadoSeAlejaPorElEje (b38c00b), RollingLog_RF26_EnEspejoLaTexturaGiraComoSeVeGirarElObjeto (1d5ce58). Para leer RollingLog.Spin desde la prueba, 1d5ce58 creó Scaffolding/AssemblyInfo.cs con InternalsVisibleTo("Game.Scaffolding.Tests").

### A.8 La escena 2.2: una caja vacía que se desliza (1d5ce58)

La caja de la 2.2 pasó de prop_n2_caja_suelo en (0,2; 0,5089) con 0,148 del alto a prop_n2_caja_suelo_vacía en (0,2; 0,545) con 0,12, apoyada sobre la fila; MotionDrop pasó de 0,074 a 0,08. Sigue con PropMotion.Roll en la línea 0 (0,07 del ancho en 2,95 s), pero sin Rolling, así que MoveAsync ya no la gira: se desliza y solo se ladea al caer. Los que giran son los troncos.

### A.9 «Omitir» y la 2.2 (d81cfc7, 17/09)

Al cierre, fuera del cierre reflexivo, «ya vista» era «el perfil confirmó alguna fase del nivel». Al salir del bosque con la fase 1 recién confirmada, la 2.2 —que se veía por primera vez— ofrecía el botón de omitir (lo vio Santiago el 17/09). Desde d81cfc7, NarrativeVisitPolicy exige haber confirmado la última fase del nivel; el cierre reflexivo sigue mirando ReachedLevel (W16). Prueba: NarrativeVisitPolicy_RF06_UnaEscenaIntermediaNoSeOmiteEnLaPrimeraVuelta.

### A.10 La pausa

MenuPausa.prefab, que W17 dejó con la disposición del mockup 6 y con el velo carbón al 72 % de opacidad que ya tenía PanelPausa al cierre, recibió en d81cfc7 su estilo visual: las tipografías Baloo 2 y Nunito, los glifos ui_reanudar, ui_reiniciar y ui_pausa y los recuadros ui_panel y ui_boton. Hoy está en las cinco escenas jugables, también Level3_River.

### A.11 Lo que este documento ya decía mal al cerrar

- §4, W01. Game.Levels.Wheel nació (e7278a2) referenciando Game.Core y Game.Scaffolding; en el mismo slice ganó UnityEngine.UI (faaaa13) y Unity.InputSystem (eb941c8), y después Game.Audio (03675b9). Nunca referenció otro nivel: la exclusión de RNF-16 sigue en pie.

- §7.1, ForestObject.cs. Las categorías son RoundLog, Stone, Plant y Tool desde W05 (817a327); ninguna versión tuvo «rama».

- §7.1, CargoHandle.cs. El clic sostenido de la caja es el mismo de las piezas arrastrables del taller (b6b886c, W08/W09) y de los bloques del laberinto (b1b423a, W10–W14).

- §4, W04. DialogueRunner sí cambió dentro del slice, en W07 (A.2).

- §7.5. Faltaban las piezas del motor de escena (A.2) y UI/LevelSelectController.cs: desde W06 (faaaa13) cada ficha declara su secuencia de apertura en LevelEntry.openingSequenceId, que es el campo que corrigió el hallazgo 3 de la §5 (el Nivel 2 pasó de N2_Escena21_Bosque a N2_PuenteI). Hoy LevelSelect.unity declara N1_Apertura, N2_PuenteI y N3_PuenteII.

- W05/W06-R (eb941c8) trajo también una maqueta de personaje, CharacterProbe y CharacterProbeMotion en Game.EditorTools (Editor/Sandbox/) —solo Editor, no es código del juego—, con CharacterProbeMotionTests (5).

### A.12 Pruebas y cifras al 25/09/2026

Casos por archivo del módulo, con el criterio de la §6 (cada [Test] más cada [TestCase]):

| Archivo | Al cierre | Hoy | De dónde vienen |
| --- | --- | --- | --- |
| ForestSceneTests | 28 | 37 | W19 (863ef05): −3, +2 · d81cfc7: +1 (RF26_LaCajaYLosTroncosTerminanEnCuadro…) y RF25_LaCajaEsperaAlCuarentaPorCiento… pasa a RF25_LaCajaEsperaEnElSuelo… · 03675b9: +2 de sonido · 88fe0ee: +7 de personajes |
| MazeSceneTests | 13 | 26 | d81cfc7: +1 (▲/▼) · 03675b9: +1 de sonido · d7ace67: +6 (atardecer, salida, cuadrícula, lista abajo, barra, papelera) · 88fe0ee: +5 de personajes |
| WorkshopSceneTests | 11 | 18 | 03675b9: +1 de sonido · 88fe0ee: +6 de personajes · 1d5ce58 tocó cinco por la cuerda: dos cambian su aserción (RF29_LaCarretillaCreceSobreLoAnterior…, RNF02_ElMapaDeControles…) y tres suman el arrastre de la cuerda (RF29_PerforarSuena…, RF29_LaSecuenciaCompletaConfirmaYGuardaLaFase2, DA133_TodaLaFamiliaCelebra…) |
| ForestObjectNudgeTests | 10 | 12 | 03675b9: el aviso de acercamiento y la hoja que se posa |
| AssemblySequenceTests | 7 | 8 | 1d5ce58: AssemblySequence_INC54_… |
| PatternSelectionTests · MazeGridTests · CargoPlacementTests · WheelIndicatorTests · SequenceExecutorTests · BlockSequenceTests · WheelLevelConfigTests | 14 · 9 · 7 · 7 · 5 · 4 · 3 | Igual | 1d5ce58 renombró una de PatternSelectionTests (A.4) |
| PauseMenuWheelTests · WheelAccessibilityTests · WheelLevelJourneyTests | 3 · 3 · 2 | Igual | W19 cambió lo que muestrea la de RNF-21; 1d5ce58 subió a 6 los pasos esperados de la fase 2 |
| Módulo | EditMode 66 · PlayMode 60 | EditMode 69 · PlayMode 89 |  |

- Fuera del módulo, del Nivel 2 y sin nombrar al cierre: RollMotionTests (2) e IllustrationFramingTests (A.2); RollingLogTests (3, A.7); DialogueRunner_RF05_ElProgresoVaDeCeroAUnoAlRitmoDeLasLineas (A.2); NarrativeVisitPolicy_RF06_UnaEscenaIntermediaNoSeOmiteEnLaPrimeraVuelta (A.9); GameFlowRunner_RF22_JugarLaFase1DelNivel2CargaLaEscenaDelBosque (faaaa13) y GameFlowRunner_RNF14_ConLasDosPrimerasFasesConfirmadasEntrarAlNivel2RetomaEnElLaberinto (b1b423a); y CharacterProbeMotionTests (5, A.11).

- Pruebas sensibles al ratón (§5.5): cerradas en d81cfc7; las dos llaman a ElCursorLejos(forest) antes de medir.

- Trazabilidad RF-22..RF-34, con el mismo barrido que la §1 (nombres de método bajo Assets/Tests): RF-22 (14), RF-23 (10), RF-24 (7), RF-25 (6), RF-26 (12), RF-27 (1), RF-28 (4), RF-29 (6), RF-30 (4), RF-31 (7), RF-32 (2), RF-33 (2), RF-34 (4). Todos siguen con al menos una.

- Tamaño del módulo: Game.Levels.Wheel tiene 23 archivos y 5 209 líneas —entraron WheelSounds.cs (03675b9) y ClickRelay.cs (d7ace67)—; sus pruebas, los mismos 15 archivos con 5 385 líneas.

- Cifra de suite: este anexo no la da; la corrida completa del 25/09/2026 está en claudeDocs/tasks/Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

### A.13 Lo que queda abierto al 25/09/2026

- INC-50 e INC-54, abiertos: falta editar RF-26, HU-08 y CU-06 (el rodado; el guion §1.6.1.2 también lo cuenta dentro de la mecánica) y el guion §1.6.2.1 y §1.6.2.2, RF-27, RF-29, la historia de la fase 2 y CU-07 (la cuerda).

- La caja del bosque y la de la 2.2 ya no coinciden. WheelLevelConfig.CargoPlacedPosition (0,2; 0,5089) sigue diciendo en su tooltip que es «el punto en el que la escena 2.2 la dibuja al abrir», y el bosque la pinta con prop_n2_caja_suelo; desde 1d5ce58 la 2.2 la dibuja vacía en (0,2; 0,545) y más pequeña (A.8). ForestScene_RF26_LaCajaYLosTroncosTerminanEnCuadroDondeLosDibujaLaEscena22 no lo ve porque compara con una constante copiada (CajaColocadaDeLa22), no con el asset. Queda por decidir si el salto al cortar a la narrativa es buscado.

- WorkshopScene_RF27_PresentaLasSeisPiezas conserva «Seis» en el nombre y su mensaje enumera las seis del guion, aunque compara contra los siete valores de WorkshopPiece.

- Comentarios del código que quedaron atrás: la cabecera de RollMotion («el mismo en la mecánica del bosque y en la escena narrativa»; hoy solo lo usa la narrativa), la de RollingLogLook («lo comparten el bosque y las escenas 2.1 y 2.2»; hoy también N2_PuenteI_Bosque y la 2.5) y el tooltip de NarrativeSequence.LightStart («el Nivel 2 no usa la capa»; desde d7ace67 sí, A.3).

- La casilla de la franja lavanda sigue sin marcar en todo.md, aunque BackdropColor la resuelve (A.6).

- docs/md/Camara_Narrativa.md y docs/md/verificacion_encuadres_N2/ se perdieron el 20/09/2026. Las hojas de verificación se pueden regenerar desde el contenido; mientras tanto, lo aplicado solo vive en los N2_*.asset.

- Los puntos de la §8 que dependen de la build portable o del usuario (RNF-04..RNF-06, PG-05, la revisión con el usuario) no se revisaron para este anexo.