ANEXO D. SLICE 3 — EL RÍO Y EL CIERRE DEL JUEGO: LO CONSTRUIDO Y SUS RESULTADOS	2

1. Alcance: qué cierra este slice	2

2. Seguimiento metodológico — las actas del OE3	3

3. Decisiones que definieron el slice	4

4. Lo construido, fase por fase	4

5. Hallazgos reales encontrados al verificar	6

6. Verificación declarada	7

7. Inventario de archivos — qué es cada cosa	8

8. Lo que queda abierto	10

9. Cómo se reproduce	11

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	12

# ANEXO D. SLICE 3 — EL RÍO Y EL CIERRE DEL JUEGO: LO CONSTRUIDO Y SUS RESULTADOS

Anexo D del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Documento de cierre del tercer incremento, hermano de ../Slice 2/Slice-2-Resultados.md. Registra lo hecho en la rama feat/slice-3, con qué se verificó y qué quedó abierto. El tablero vivo sigue siendo todo.md —si este documento y el tablero se contradicen, gana el tablero— y el plan técnico es plan.md. Ninguno de los tres rediscute claudeDocs/SPEC.md.

Estado al 25/09/2026: lo que sigue es la foto del cierre del 21/09 y no se reescribe; lo que cambió después va en notas fechadas junto a cada afirmación vencida y en el Anexo del final. En corto: d81cfc7 (17/09, dentro de la rama y sin registrar aquí) endureció la regla de «Omitir» y rediseñó el menú de pausa (A.1); INC-51 fija que el cierre del N3 no se omite nunca, tampoco al repetirlo (A.2); el puente II pasa por el horizonte —siete N3_*.asset— y las hogueras llevan humo y llama animados (A.3); los personajes del río están en ../Personajes/Personajes-Resultados.md y el sonido del N3 en Props-y-Sonidos-Resultados.md, Anexo A.2.1 (y A.4, A.7, A.8); ccf77e6 cambió cuándo se guarda cada fase del ensamblaje (A.4). La corrida completa vigente de la suite está en ../Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Incremento | Slice 3 — El Río (Nivel 3) y cierre del juego |
| Rama | feat/slice-3, desde 36442aa (main, 15/09/2026) |
| Fechas de ejecución | 16/09/2026 – 21/09/2026 |
| Commits en la rama | 7 (a9236f1 … 1179dae), más el Checkpoint R-E, el acta D07 y este documento pendientes de commit |
| Volumen frente a main | 262 archivos, +17 733 / −866 líneas (hasta 1179dae) |
| Código del módulo | Game.Levels.River: 23 archivos, 2 486 líneas (Vencido el 25/09/2026: hoy 24 archivos y 2 750 líneas; ver A.5.) |
| Pruebas del módulo | 14 archivos, 2 642 líneas — 39 casos EditMode + 32 PlayMode (Vencido el 25/09/2026: hoy 16 archivos y 3 070 líneas — 41 + 44; ver A.5.) |
| Verificación | EditMode 282/282 · PlayMode: recorridos del N3 6/6, Core + RNF-02 17/17, suite completa 165/184 (13 que solo corren con Game View, 6) · 21/09/2026 (cifras del 21/09; la corrida vigente está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».) |
| Presupuestos medidos | Carga de Level3_River 1,36 s (< 10 s) · memoria 1 226 MB reservados (< 2 GB) · paquete 217 MB (< 500 MB) |
| Fase de la metodología Árcade | Desarrollo — ejecución del ciclo Diseño ↔ Desarrollo ↔ Pruebas |

## 1. Alcance: qué cierra este slice

El Nivel 3 completo —recolección con botones en pantalla, ensamblaje de la balsa en tres fases bloqueantes, prueba y depuración— y el cierre del juego: cruce, resumen, escena final, créditos y vuelta al inicio. Es además el primer momento en que RNF-02 y RNF-16 se pueden cerrar con los tres niveles existiendo de verdad.

| Módulo | Qué entró | Qué no |
| --- | --- | --- |
| nivel-rio | Orilla con cuatro flechas y «Recoger», recolección por proximidad, inventario por clase, lista de cuatro tareas, zona de construcción, ensamblaje sobre el río (base · amarre · mástil y vela), prueba de la balsa con hundimiento y devolución de solo lo mal puesto | — |
| sistema-navegacion | Cierre del juego LevelSummary → Narrative → Credits → MainMenu (INC-39); RNF-02 y RNF-16 sobre las cinco escenas jugables y el proyecto entero | Informe docente y borrado de datos (Slice 4) |
| andamiaje | Pistas por paso del N3 (N3_Guia), las cinco escenas narrativas en seis assets (Vencido el 25/09/2026: siete desde el 23/09, con N3_PuenteII_Horizonte; ver A.3.), una condicional al primer fallo, cierre reflexivo del río y escena final del juego | — |
| progreso-registro | Emisión de los cuatro indicadores del N3 con un solo recolector para las tres fases (OE1 3.6.1) | Agregación y presentación docente (Slice 4) |

Requerimientos cerrados: RF-35..RF-44, todos de prioridad Alta, cada uno con al menos una prueba que lo nombra (CT-10; barrido del 21/09/2026: RF-35 (3), RF-36 (4), RF-37 (3), RF-38 (4), RF-39 (4), RF-40 (4), RF-41 (3), RF-42 (1), RF-43 (3), RF-44 (1)). Con ellos quedan implementados los 45 RF de prioridad Alta salvo RF-46 y RF-47, que son el Slice 4. No funcionales cerrados con prueba: RNF-02, RNF-16, RNF-13 (recorridos del N3), RNF-14 (retoma por fase), RNF-04/05/06 (medidos, 6), RNF-19/20/21 sobre el N3.

## 2. Seguimiento metodológico — las actas del OE3

La serie OE3 (docs/actas/OE3/) está completa y restablecida: D01..D07. Cada tramo del trabajo está radicado en un acta y el tablero Kanban vive en su 6. (Al 25/09/2026 la serie llega a D09 (24/09); D08 (23/09) cambia el responsable del sonido, ver A.6.)

| Acta | Fecha | Qué aportó al Slice 3 |
| --- | --- | --- |
| D05 | 13/09/2026 | Reparto: Santiago Benavides Rey cierra los slices; Santiago Valdiri García toma el sonido (D05-2). La regla «lo que el texto nombra se ve entero y por encima del cuadro de diálogo», que el N3 aplica en sus seis assets |
| D06 | 15/09/2026 | Recepción de los entornos finales —env_n3_rio, sobre el que se juega y se narra todo el N3, y env_final_fogatas— y cierre de la rama del Slice 2. Tarjetas D06-1 props (Sofía Giraldo), D06-2 entornos definitivos e índice de sprites, D06-3 fusionar la rama |
| D07 | 19/09/2026 | Acta_D07_2026-09-19.md: define el tramo de ensamblaje y la escena 3.2 (R09–R12, commit 3fe1e2a), revisa el avance del sonido y el de los sprites, da por finalizada D06-3 y abre D07-1 cerrar el Slice 3 (Benavides), D07-2 cerrar la implementación de sonidos (Valdiri) y D07-3 seguimiento de sprites (ambos), las tres con fecha límite 27/09/2026 |

Movimiento del tablero que este documento respalda. D07-1 queda cumplida en su parte de código el 21/09/2026 —seis días antes de su fecha límite—: las dieciséis tarjetas R01–R16 cerradas y el Checkpoint R-E con todo lo que se puede ejecutar en verde. Lo que queda de la tarjeta es lo que exige la build portable o a una persona (8). D07-2 (sonido) y D07-3 (sprites) siguen en proceso y no son de este carril.

Decisiones del acta D07 que este slice aplica y que no salieron del código: el ensamblaje se juega sobre el río sin ventana superpuesta; la balsa se compone en el motor con ocho piezas —cada clase con su dibujo y su silueta— en lugar de producirse como treinta y cuatro láminas de estado; colocar no valida, valida el botón; el tronco más largo es el mástil y es una trampa deliberada de la base; y la escena 3.2 narra sin reiniciar.

## 3. Decisiones que definieron el slice

Ninguna salió del código; están registradas en el tablero con su fecha.

- Tres fases, y la recolección no se persiste (16/09, pregunta abierta 1). PhaseId.PhasesPerLevel = { 1, 3, 3 }; al retomar, la recolección se da por hecha (RiverSceneController.ResumeAt).

- El ensamblaje se arma sobre el río, sin modal (20/09). La cámara empuja del plano de juego a (0.50, 0.23) ×2.2, sombra negra al 30 % y la balsa en la mitad; composición, no láminas: diecisiete espacios pintados con ocho sprites (pieza + silueta por clase) en vez de 34 láminas de estado. Cinco troncos, diez amarres de un solo rollo, mástil y vela.

- Arrastre sin Input System ni arrastre de uGUI. Asas IPointerDown/Up en casillas y espacios y un PointerTracker en el Canvas; Game.Levels.River no referencia Unity.InputSystem y una prueba lo vigila (INC-01).

- El plano de la recolección es solo el bosque (20/09): foco (0.20, 0.20) ×2.5, el piso termina en GroundTop = 0.36 y hay perspectiva por profundidad; el río entra con el empuje. Desde el 25/09 el plano se abre a (0.2632, 0.2632) ×1.9 para que asome un poco el río (decisión de Santiago); el empuje del ensamblaje pasa a acercar hacia él.

- Un solo recolector de indicadores para las tres fases (R13): 3.6.1 define «pasos utilizados» sobre el nivel entero; solo el tiempo es por fase y el reloj de la base arranca al abrir el ensamblaje, no en la orilla. (Desde el 25/09/2026, ccf77e6: el reloj de RF-45 se para al confirmar y no al acabar la animación; las fases 1 y 2 se guardan al aprobarse y la 3 al salir al cruce. Ver A.4.)

- El flujo del cierre lo deciden los assets (R14): NarrativeSequence.EndsInCredits, LevelSummaryMessages.ClosingSequenceId y PropMotion.Drift para el cruce; ninguna rama por nivel en los controladores. N3_EscenaFinal lleva las dos marcas —final y cierre reflexivo— porque la segunda es la que le niega «Omitir» la primera vez (CP-07) sin tocar NarrativeVisitPolicy. (Precisado el 25/09/2026: no solo la primera vez. El N3 no tiene nivel siguiente, así que el cruce y la escena final no se omiten nunca, tampoco al repetir el nivel; es INC-51, aceptado el 23/09. Ver A.2.)

- Reparto por assembly, no por slice (heredado del 10/09): este carril tocó Game.Levels.River, Game.Core, Game.Scaffolding, Game.UI y las escenas, siempre con prueba, y lo cruzado quedó declarado en CLAUDE.md.

## 4. Lo construido, fase por fase

### Fase 0 — Cimientos (R01, R02 · 16/09/2026)

Game.Levels.River.asmdef con referencia única a Game.Core y sus dos InternalsVisibleTo; AssemblyDependencyTest exige exactamente tres niveles antes de recorrer la exclusión. R02 no necesitó código: W02 ya dejaba PhasesPerLevel y LevelUnlockPolicy genéricos; entraron las pruebas que nombran al Nivel 3 (SaveStore_RF04_ConfirmarUnaFaseDelNivel3SobreviveAlCierre, PlayerProfile_RF41_UnaFaseAprobadaNoSePierdeTrasUnaPruebaFallida).

### Fase 1 — Andamiaje (R03, R04 · 16/09/2026)

HintPolicy no cambió: es genérica. Entró N3_Guia.asset con cuatro pasos —Recolectar, Base, Amarre, MastilYVela— y las pruebas que fijan lo que la pista no puede decir (CP-06). Las cinco escenas del guion viven en seis N3_*.asset porque la ilustración es por secuencia y el puente II cambia de fondo a mitad (N3_PuenteII → N3_PuenteII_Rio). (Vencido el 25/09/2026: desde el 23/09 son siete, N3_PuenteII → N3_PuenteII_Horizonte → N3_PuenteII_Rio; ver A.3.) Los 32 encuadres son los del diseño de cámara del N3 (perdido en disco; sobrevive en los assets). ConditionalNarrativeTrigger (C# plano, Game.Scaffolding) dispara la 3.2 una sola vez. IllustrationFraming.Warnings recibe la proporción del sprite: con 16:9 sin duplicar el rango en x es 0.5/z.

### Fase 2 — Recolección (R05–R08 · 17/09 y 20/09/2026)

RiverTask/TaskList (cuatro tareas, sin forma de desmarcar, la base no marca tarea por sí sola — INC-30), Collectible/Inventory (posiciones en fracciones de la ilustración, capacidad = catálogo, cuenta por clase), RiverWalk (posición y límites en fracciones), DirectionPad (una flecha = un botón uGUI con clic sostenido), BuildZone (TryEnter nombra lo que falta, nunca cuántos) y RiverSceneController sobre la disposición del mockup 11-12. La escena Level3_River se construyó por script de editor efímero y entró a Build Settings como undécima.

### Fase 3 — Ensamblaje y depuración (R09–R12 · 20/09/2026, commit 3fe1e2a)

RaftAssembly (solo se ven los espacios de la fase activa y las consolidadas; Confirm consolida o devuelve solo lo mal puesto; Resume para RNF-14), RaftValidator (función pura: vacío o con otra pieza), RaftAssemblyContent (espacios, arte por clase, encuadre, frases), AssemblyPanelController (empuje de cámara, pulso de completado y hundimiento por giro continuos —RNF-21—, «Listo» → «Probar balsa», confirma y guarda con PhaseId (el orden de guardado cambió el 25/09/2026; ver A.4)), InventoryView y la escena 3.2 cableada tras el hundimiento con las piezas de la fase abierta en memoria de nivel (estáticos del assembly: sobreviven a la recarga de la escena narrativa, no al proceso — RNF-09 no admite «escenas vistas»).

### Fase 4 — Cierre del nivel y del juego (R13–R16 · 21/09/2026, commit 1179dae)

- R13 RiverIndicatorCollector (ILevelReporter): rechazo = intento; aceptación = paso; error corregido = pieza devuelta cuyo espacio ya no aparece señalado; PauseOpened/Closed para la pausa y la escena 3.2; retoma desde disco sembrando las fases confirmadas como pasos.

- R14 GameFlow acepta Narrative → Credits; N3_ResumenNivel.asset (nuevo, sin cifras, nombra descomponer y depurar) sale a N3_EscenaFinal, que sale a los créditos; la balsa de N3_Escena33_Cruce cruza con PropMotion.Drift. env_final_fogatas.png ya era la ilustración de la escena final: ningún encuadre cambió.

- R15 Los tres estados de error del N3 se leen sin color, la lista de tareas en escala de grises, contraste ≥ 6,3:1 medido en escena y ninguna animación con destellos.

- R16 Cierre de RNF-02 y RNF-16 con pruebas que leen disco (5.4) y una PlayMode que carga las cinco escenas jugables.

### Checkpoint R-E (21/09/2026)

RiverLevelJourneyTests: los dos recorridos completos del N3 desde Boot con perfil real —uno acertando la prueba al primer intento, otro fallándola, viendo la 3.2 y corrigiendo—, el cierre forzado tras la base y tras el amarre con retoma en la fase pendiente, y las dos medidas de RNF-04/05. unity build para RNF-06. Detalle en 6.

## 5. Hallazgos reales encontrados al verificar

Ninguno salió de leer el código: los encontró una prueba o una corrida.

- La casilla del inventario no era objetivo de raycast (R11, 20/09): el arrastre no arrancaba jugando aunque las pruebas que invocaban Take pasaban. Corregido y cubierto por AssemblyPanel_RNF02_LaCasillaDelInventarioRecibeElClicSostenidoPorRaycastYSueltaEnElEspacio, que reproduce el camino real del clic.

- Entrar a la zona sin los materiales se mostraba con tono Help (R15, 21/09), cuyo icono está vacío en la escena: solo palabras. Es una acción rechazada (CU-09 FA-6a), no una pista: RiverSceneController.Enter pasa a MessageTone.Rejected; la frase no cambia (CP-02).

- Falso hallazgo de contraste (R15): el botón de confirmar medía 3,9:1 porque se deshabilita en cada animación y vuelve con un CrossFade de 0,1 s; el corredor capturaba a 3 ms del desvanecido. La prueba espera el desvanecido antes de medir. Documentado en la prueba.

- Nueve escenas usaban el DefaultInputActions del paquete Input System (R16, 21/09) —las cuatro jugables del N2 y N3 y las cinco de flujo con módulo—, con teclado y mando, y el mapa de acciones del proyecto era la plantilla de Assets/Settings/ con 23 vinculaciones de teclado. Solo Level1_Cave estaba bien. Las diez con módulo y el proyecto apuntan ahora a ControlesJugables, al que se le retiró la rueda del ratón. Cuatro pruebas de arquitectura impiden que vuelva a pasar.

- IllustrationFraming.Warnings avisaba mal con 16:9 sin duplicar (R04, 16/09): el rango en x es 0.5/z, no 0.25/z; ahora recibe la proporción del sprite.

- Batchmode abre la Game View a 640×480 y sin captura: trece pruebas de disposición o de captura (AssemblyPanel_RNF03/HU12, RiverScene_RF35_…Limites, RiverScene_RNF03, RiverLevel_RNF19/RNF20, RiverScene_RF36/RF39, NarrativeScene_RNF01, ForestScene_RF26, MazeScene_RNF03, WorkshopScene_RNF03) fallan ahí y pasan con Rider y la Game View fijada a 1920×1080 (PlayModeWindow.SetCustomRenderingResolution, 20/09). Es el entorno, no el código; queda declarado en vez de ignorado.

## 6. Verificación declarada

Cómo se corrió. Rider conectó el 20/09 y la mañana del 21/09 (corridas contra el Editor abierto con la Game View a 1920×1080); desde el mediodía del 21/09 la sesión arrancó con ConnectionRefused y todo lo demás fue unity test con el Editor cerrado. Ni el silencio de un MCP ni un ConnectionRefused son que la suite pase: todas las cifras salen de un XML real.

| Corrida | Fecha | Resultado |
| --- | --- | --- |
| EditMode, suite completa | 21/09/2026 | 282/282 |
| PlayMode Game.Levels.River.PlayMode.Tests (Rider, 1920×1080) | 21/09/2026 13:05 | 24/24 |
| PlayMode RiverLevelJourneyTests (Checkpoint R-E) | 21/09/2026 | 6/6 en 37 s |
| PlayMode Core + todas las RNF02/INC01 de los cinco niveles | 21/09/2026 | 17/17 |
| PlayMode, suite completa en batchmode | 21/09/2026 | 165/184: 6 omitidos (visuales sin Game View) y los 13 de 5.6 |

Presupuestos medidos, no estimados (RNF-04, RNF-05, RNF-06):

| Presupuesto | Límite | Medida | Cómo |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga de Level3_River | < 10 s | 1,36 s | SceneLoader.LastLoadSeconds, RiverLevel_RNF04_… |
| Memoria con el N3 cargado y el panel abierto | < 2 GB | 1 226 MB reservados, 785 MB asignados | Profiler.GetTotalReservedMemoryLong, RiverLevel_RNF05_… (Editor: cota superior del ejecutable) |
| Paquete portable, once escenas | < 500 MB | 217 MB | unity build --target StandaloneWindows64; Algoritmia_Data 150 MB, UnityPlayer.dll 36 MB, DirectML.dll 14 MB. Incluye My project_BurstDebugInformation_DoNotShip (1 MB), que se retira del entregable a mano |

El ejecutable no se corrió en esta sesión: que Datos/ nazca junto al .exe (RNF-07, RNF-11) y el Golden Path cronometrado son de Santiago (8).

Casos declarados por archivo de prueba:

| EditMode | Casos | PlayMode | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| InventoryTests | 8 | AssemblyPanelTests | 6 |
| RiverIndicatorTests | 8 | RiverLevelJourneyTests | 6 |
| RaftAssemblyTests | 7 | RiverMovementTests | 6 |
| RaftValidatorTests | 6 | RiverAccessibilityTests | 4 |
| RiverLevelConfigTests | 5 | BuildZoneTests | 3 |
| TaskListTests | 5 | ConditionalNarrativeTests | 3 |
|  |  | GameEndingTests | 2 |
|  |  | RiverSceneVisualTests | 2 |

(Al 25/09/2026: AssemblyPanelTests 8, RiverMovementTests 8, BuildZoneTests 5, y dos archivos nuevos, RiverSoundsTests (6, PlayMode) y RiverSoundsAssetTests (2, EditMode); ver A.5.)

Fuera del módulo, el slice añadió o amplió AssemblyDependencyTest (+1), InputSchemeTest (3, nuevo), ControlSchemeTests (1, nuevo, en Core), GameFlowTests (+1), NarrativeSequenceTests, NarrativeVisitPolicyTests, HintPolicyTests (+4), LevelSummaryComposerTests (+2), SaveStoreTests y PlayerProfileTests.

Verificación visual. Capturas revisadas en %AppData%\LocalLow\DefaultCompany\My project\TestScreenshots\: RiverScene_RF36_OrillaAlAbrir, RiverScene_RF39_ZonaAbierta, las tres AssemblyPanel_HU12_*, las cuatro RiverLevel_RNF19_* (una desaturada por la propia prueba) y las tres RiverLevel_RNF21_*.

## 7. Inventario de archivos — qué es cada cosa

Según graphify god-nodes (foto del 20/09/2026), tres de los ocho hubs más conectados del proyecto son de este slice: AssemblyPanelController (74 aristas), RiverSceneController (67) y BuildZone como hub de su comunidad.

### 7.1 Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/River/ — el módulo del nivel (23 archivos, 2 486 líneas)

(Vencido el 25/09/2026: hoy 24 archivos y 2 750 líneas —entró RiverSounds.cs— y AssemblyPanelController.cs tiene 784 líneas, RiverSceneController.cs 542 y RiverLevelConfig.cs 199; ver A.5.)

| Archivo | Líneas | Qué es |
| --- | --- | --- |
| AssemblyPanelController.cs | 678 | Adaptador del ensamblaje: espacios, arrastre por asas, empuje de cámara, animaciones, confirmación y guardado por fase, memoria de nivel, salida al cruce o a la 3.2 |
| RiverSceneController.cs | 442 | Adaptador de la orilla: flechas, recolección, lista, inventario, zona, retoma por fase, tono de los mensajes |
| RiverLevelConfig.cs | 197 | SO: materiales y posiciones en fracciones, orilla andable, GroundTop, perspectiva, radios, velocidad, textos (CT-05) |
| RaftAssemblyContent.cs | 189 | SO: los diecisiete espacios, arte y silueta por clase, encuadre del ensamblaje, frases, ids de las secuencias de salida |
| RaftAssembly.cs | 176 | C# plano: tres fases bloqueantes, Place/TakeBack/Confirm/Resume, rechazos solo para RF-45 |
| RiverIndicatorCollector.cs | 116 | ILevelReporter del nivel: intentos, pasos, errores corregidos, tiempo por fase con pausa |
| InventoryView.cs | 98 | Casilla por clase con marcas para los troncos |
| Collectible.cs · Inventory.cs | 74 · 70 | Material recogible con alcance; inventario por clase, recoger no falla |
| RaftSlot.cs · RaftPhase.cs | 60 · 13 | Un espacio de la balsa (fase, clase, posición, giro) y las tres fases |
| BuildZone.cs · RiverWalk.cs | 56 · 45 | Zona por radio que nombra lo que falta; paseo con límites en fracciones |
| RiverTask.cs · TaskList.cs | 46 · 38 | Las cuatro tareas y su regla de marcado; estado sin forma de desmarcar |
| DirectionPad.cs · RaftPieceHandle.cs · PointerTracker.cs | 38 · 31 · 27 | Las asas de clic sostenido: flecha, pieza/espacio y seguimiento del cursor sin Input System |
| RaftValidator.cs · ValidationResult.cs · Outcome.cs · MessageTone.cs | 24 · 29 · 22 · 13 | La prueba de la balsa como función pura y sus resultados; el tono con icono de cada mensaje |
| AssemblyInfo.cs | 4 | InternalsVisibleTo para EditMode y PlayMode |

### 7.2 Pruebas — Assets/Tests/{EditMode,PlayMode}/Levels/River/ (14 archivos, 2 642 líneas)

(Vencido el 25/09/2026: hoy 16 archivos y 3 070 líneas; ver A.5.)

Las de la tabla de 6. AssemblyPanelTests y RiverMovementTests exponen utilería internal (OpenAssembly, FillPhase, Drag, Confirm, WaitIdle, OpenRiver) que reutilizan ConditionalNarrativeTests, GameEndingTests y RiverLevelJourneyTests.

### 7.3 Contenido — lo que se ajusta sin recompilar (CT-05, RNF-18)

| Asset | Qué fija |
| --- | --- |
| Data/River/N3_RiverLevelConfig.asset | Orilla, materiales, radios, velocidad, GroundTop, textos de tareas y mensajes |
| Data/River/N3_RaftAssemblyContent.asset | Espacios, arte por clase, encuadre (0.50, 0.23) ×2.2, frases, FirstFailureSequenceId, ClosingSequenceId, SinkSeconds |
| Data/River/N3_ResumenNivel.asset | Resumen del nivel sin cifras, habilidad nombrada, ClosingSequenceId = N3_EscenaFinal |
| Data/Guide/N3_Guia.asset | Los cuatro pasos de ayuda y pista |
| Data/Narrative/N3_PuenteII · _PuenteII_Rio · _Escena31_Llegada · _Escena32_PrimerIntento · _Escena33_Cruce · _EscenaFinal | Las cinco escenas en seis assets, con sus 32 encuadres, objetos, y las marcas de cierre reflexivo y final (Vencido el 25/09/2026: siete con N3_PuenteII_Horizonte, y se sumó Data/River/N3_Sonidos.asset; ver A.3.) |
| Input/ControlesJugables.inputactions | El único mapa de controles del juego: puntero, clic, táctil y lápiz |

### 7.4 Escenas y arte

Scenes/Level3_River.unity (undécima del build). Entornos finales env_n3_rio.png y env_final_fogatas.png (D06); props provisionales del río (prop_n3_troncos/_tronco/_sogas/ _tela/_mastil/_vela/_amarre y sus siluetas, _balsa_hundida, _balsa_cruzando), env_n3_zona_disponible, ui_n3_casilla_hecha y char_mama_cenital (una postura). El tablero de arte C1–C10 sigue abierto (8). (Vencido el 25/09/2026: desde 88fe0ee (24/09) la Image de char_mama_cenital en Personaje_Mama está deshabilitada y Mamá es el rig Rig_Mama; ver A.3 y Personajes-Resultados.md.)

### 7.5 Piezas compartidas que este slice tocó

| Pieza | Qué cambió | Con qué prueba |
| --- | --- | --- |
| GameFlow (Core) | Narrative → Credits | GameFlow_INC39_… |
| GameFlowRunner (Core) | PlayingScenes con River 2 y River 3 | recorridos |
| NarrativeSequence · NarrativeProp · NarrativeSceneController | EndsInCredits, PropMotion.Drift, salida a créditos | NarrativeVisitPolicy_CP07_…, GameEnding_RF44_… |
| IllustrationFraming (Scaffolding) | Warnings con proporción del sprite | IllustrationFramingTests |
| ConditionalNarrativeTrigger (Scaffolding, nuevo) | La escena condicional | ConditionalNarrativeTriggerTests |
| LevelSummaryMessages · LevelSummaryController (UI) | ClosingSequenceId | LevelSummary_RF12_…, GameEnding_INC39_… |
| Nueve escenas + EditorBuildSettings | Módulo de entrada y mapa del proyecto → ControlesJugables | InputSchemeTest, ControlSchemeTests |
| Game.Core.PlayMode.Tests.asmdef | Referencia Unity.InputSystem y UnityEngine.UI | — |

### 7.6 Documentos del slice

plan.md, todo.md, este documento, docs/actas/OE3/Acta_D07_2026-09-19.md y las entradas de CLAUDE.md que declaran lo cruzado (menú de pausa en cinco escenas, NarrativeVisitPolicy, GameFlow, PhasesPerLevel, el N3 sin Input System).

## 8. Lo que queda abierto

Del Checkpoint R-E, todo lo que exige a una persona:

- Golden Path del juego entero en 20–40 minutos: los tramos están automatizados (LevelSummaryTests, WheelLevelJourneyTests, RiverLevelJourneyTests), el cronómetro lo lleva quien juega.

- PG-05 (el cambio de esquema de control no confunde): observación con estudiantes.

- Correr el ejecutable de Build/Algoritmia/ y ver nacer Datos/ (RNF-07, RNF-11); retirar My project_BurstDebugInformation_DoNotShip del entregable.

- Repetir en el Editor con Rider (Game View 1920×1080) los trece de 5.6.

- Revisión con el usuario, pendiente en R-A..R-E: radio de proximidad (0,04), encuadre del ensamblaje jugando, lectura de las pistas de N3_Guia (CP-06).

Decisiones de Santiago:

- Assets/Settings/InputSystem_Actions.inputactions (la plantilla con teclado) ya no la usa nada: borrarla o no.

- Rehacer los inventarios de cámara de los tres niveles, perdidos el 20/09/2026 y no versionados: hoy la única fuente de lo aplicado son los N*_*.asset. Las actas ya se restablecieron (docs/actas/OE3/, D01..D07).

- La build activó cosas que no pedimos: unity build dejó SENTIS_ANALYTICS_ENABLED en los símbolos de Standalone y UnityConnectSettings en m_Enabled: 1 (revertidos con git checkout antes de commitear), y el paquete lleva DirectML.dll (14 MB) y D3D12/: son los paquetes de IA del Editor (com.unity.ai.*, Sentis) entrando al ejecutable. Con RNF-08/RNF-10 (ningún dato por red) sobre la mesa, quitarlos de Packages/manifest.json es «preguntar primero»: decisión de Santiago antes de la entrega.

- PG-01 título del producto y PG-02 nombre del guía (INC-44 fija «Algoritm» para todo asset nuevo; falta el cierre formal en el documento).

Inconsistencias abiertas (claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md): INC-46 (la lista de tareas del N3 está especificada dos veces y distinto), INC-47, INC-48, INC-49, INC-50. (Al 25/09/2026 se suman INC-51 a INC-54, las cuatro abiertas; ver A.2.)

Arte: las diez piezas C1–C10 del tablero de arte siguen provisionales; los personajes sobre las escenas narrativas del N3, como en el N2, esperan sprite. (Vencido el 25/09/2026: los personajes entraron con 88fe0ee (24/09); ver Personajes-Resultados.md.) Sonido: D07-2, de Valdiri; Game.Audio no se toca desde este carril. (Vencido el 25/09/2026: desde el acta D08 (23/09) el sonido restante es de Santiago Benavides Rey, y con ccf77e6 Game.Levels.River referencia Game.Audio; ver A.6.)

Siguiente incremento: Slice 4 — progreso, informe docente (RF-46) y borrado de datos (RF-47); Game.Reporting todavía no existe en disco. (Vencido el 25/09/2026: existe desde 9c34924 (24/09); ver ../Slice 4/Slice-4-Resultados.md.)

## 9. Cómo se reproduce

# Suites completas — exigen el Editor de Unity cerrado
unity test --mode EditMode --output test-results.xml --timeout 900 --no-banner --non-interactive
unity test --mode PlayMode --output play-results.xml --timeout 1800 --no-banner --non-interactive

# Solo el Nivel 3 y el cierre (--filter es una expresión regular contra namespace.Clase.Método)
unity test --mode EditMode --filter "Game\.Levels\.River\.Tests"
unity test --mode PlayMode  --filter "RiverLevelJourneyTests|GameEndingTests"
unity test --mode PlayMode  --filter "Game\.Core\.Tests|RNF02|INC01"   # RNF-02 en los cinco niveles

# El paquete portable (RNF-04/05/06 se miden sobre Build/Algoritmia/)
unity build --target StandaloneWindows64 -o "Build/Algoritmia/Algoritmia.exe" --log-file build.log --no-banner --non-interactive

Los trece de disposición y captura de 5.6 se corren desde Rider con la Game View a 1920×1080; en batchmode fallan por el entorno. Con el Editor abierto, unity test falla con another Unity instance is running.

## Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Lo de arriba es el registro del 21/09 y se conserva. Este anexo recoge un commit de la propia rama que ese registro no describe, d81cfc7, y lo que llegó al Nivel 3 y al cierre del juego entre el 23 y el 25/09. Todo se comprobó contra el código, los assets y el historial en ccf77e6 (25/09/2026).

### A.1 d81cfc7 (17/09): lo que la rama trajo y 4 no cuenta

d81cfc7 («rediseño de pausa, scroll de laberinto y correcciones en narrativa y entorno») cae entre R03/R04 (e3575bf) y R05–R08 (3894426). Está entre los siete commits de la cabecera, pero ninguna sección lo describe. Dos de sus partes tocan piezas que comparten los tres niveles:

- La regla de «Omitir» (NarrativeVisitPolicy, Game.Scaffolding). Antes, fuera del cierre reflexivo, «ya vista» era haber confirmado alguna fase del nivel. Por eso, al salir del bosque con la fase 1 recién confirmada, la 2.2 ofrecía omitir aunque se veía por primera vez. Desde d81cfc7 es haber confirmado la última fase del nivel (PhaseId.PhaseCountOf, NarrativeVisitPolicy.cs:53-54): solo puede saltar quien ya terminó el nivel, y como lo aprobado no se pierde (RF-41), lo sigue pudiendo en las vueltas siguientes. El cierre reflexivo conserva su propia señal, ReachedLevel > sequence.Level (:43-46), porque se llega a él justo después de confirmar la última fase. En el N3, ninguna escena ofrece omitir hasta que la fase 3 (mástil y vela) está confirmada, y el cruce y la escena final no lo ofrecen nunca (A.2). Lo vigila NarrativeVisitPolicy_RF06_UnaEscenaIntermediaNoSeOmiteEnLaPrimeraVuelta, que es nueva en el commit (NarrativeVisitPolicyTests tiene hoy 3 pruebas).

- El menú de pausa (Assets/Game/Prefabs/UI/MenuPausa.prefab). Desde W17 (8de614f), el prefab solo cambió en este commit y PauseMenuController no se tocó: el cambio es de aspecto, no de conducta.

  - Los siete textos dejan la fuente integrada: seis pasan a Baloo 2 Bold y el de la confirmación de reinicio a Nunito Regular (Art/Fonts/).

  - Los botones llevan glifos nuevos, ui_reanudar, ui_reiniciar y ui_pausa (Art/UI/Common/).

  - Cada botón con texto ajusta su ancho a él (HorizontalLayoutGroup y ContentSizeFitter al tamaño preferido).

- El mensaje del commit cuenta el velo carbón al 72 % (#3A1E18) como parte del rediseño, pero ya estaba en W17. Las cinco escenas jugables usan el mismo prefab, Level3_River incluida.

En el mismo commit entró ui_flecha, el glifo de las cuatro flechas de la orilla desde R05–R08. El resto de d81cfc7 es del Nivel 2 y va con los resultados del Slice 2: los botones ▲/▼ de la secuencia del laberinto, sin ScrollRect; la caja y los troncos del bosque anclados en fracciones (CargoPlacedPosition), y el sprite de la piedra de la 2.4.

### A.2 INC-51 y las inconsistencias abiertas

La decisión 6 (3) dice que la marca de cierre reflexivo le niega «Omitir» a N3_EscenaFinal «la primera vez». En realidad se lo niega siempre. Para un cierre reflexivo, «ya visto» es ReachedLevel > sequence.Level, y como LevelId termina en River = 3, en el N3 eso nunca se cumple. N3_Escena33_Cruce y N3_EscenaFinal, las dos con IsReflectiveClosing, se leen enteras también cuando el estudiante repite el nivel, porque la primera vuelta y las siguientes dejan el mismo perfil en disco. Santiago lo aceptó el 23/09 como INC-51, que sigue abierto hasta corregir HU-14 FA-01, donde se pide el botón para quien repite. El comentario de NarrativeVisitPolicy.cs:39-42 lo registra desde 13e2986 (23/09). NarrativeVisitPolicy_CP07_ElCruceYLaEscenaFinalNoSeOmitenLaPrimeraVez ya prueba con ese perfil —todas las fases del N3 confirmadas y el Nivel 3 alcanzado—, que es el mismo en cualquier vuelta.

Inconsistencias abiertas al 25/09/2026 (tabla de INCONSISTENCIAS.md): de INC-46 a INC-50, como en 8, y además:

| INC | Qué | Estado |
| --- | --- | --- |
| INC-51 | El cierre del N3 nunca ofrece omitir; HU-14 FA-01 lo pide a quien repite | Abierto; decisión tomada: se acepta (23/09) |
| INC-52 | El Algoritm entregado es una llama con brazos y piernas, no la estrella de 7.6 | Abierto; se usa el arte entregado (24/09) |
| INC-53 | Los personajes se animan por recorte en uGUI, no con el paquete 2D Animation | Abierto; decisión técnica (24/09) |
| INC-54 | El taller del N2 gana una séptima pieza, la cuerda | Abierto; decisión de Santiago (25/09) |

### A.3 El Nivel 3 después del 21/09

| Fecha | Commit | Qué cambió | Detalle en |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/09 | 03675b9 | El puente II arranca en el refugio con fuego: N3_PuenteII pasa de env_n2_bosque_claro a entorno_n1_cueva_2x. Encadena al nuevo N3_PuenteII_Horizonte (sobre env_enlace_n2), que encadena a N3_PuenteII_Rio, así que ahora son siete assets. Los dos primeros suenan a cueva y hoguera (amb_n1_cueva_oscura y amb_n1_cueva_fuego). La prueba pasa a llamarse NarrativeSequence_RF05_ElNivel3TieneSusSieteSecuencias | Props-y-Sonidos-Resultados.md 1 y 4 |
| 24/09 | 88fe0ee | Personajes animados en las siete narrativas del río y en Level3_River. Mamá es Rig_Mama, dentro de Personaje_Mama, y la Image de char_mama_cenital queda deshabilitada. La familia está junto a la zona y el botón de ayuda muestra a Algoritm en su forma de gota. Seis pruebas nuevas en el módulo (A.5) | ../Personajes/Personajes-Resultados.md |
| 24/09 | f801186 | Humo en bucle (fx_n1_humo) sobre los fuegos de N3_PuenteII, N3_PuenteII_Horizonte y N3_EscenaFinal, vigilado por NarrativeSequence_RF05_CadaLlamaEchaHumoPorDetrasYPorEncima | Props-y-Sonidos-Resultados.md |
| 25/09 | d3a6cc9 | La hoguera central del horizonte deja de estar pintada (env_enlace_n2 se entrega sin ella) y pasa a ser objetos: montón de hojas, humo y llama animada. La misma hoguera entra en N3_EscenaFinal | Props-y-Sonidos-Resultados.md 4 |
| 25/09 | ccf77e6 | Sonido del N3 (A.6), orden de guardado del ensamblaje (A.4) y plano de la recolección a (0.2632, 0.2632) ×1.9 (decisión 4) | Props-y-Sonidos-Resultados.md, Anexo A.2.1 (y A.4, A.7, A.8); Direccion_de_Musica_y_Sonido.md 19 |

### A.4 Cuándo se guarda cada fase del ensamblaje (ccf77e6, 25/09)

Hasta el 21/09, ConfirmedAsync esperaba a que terminara el pulso de completado (0,35 s). Solo entonces cerraba los indicadores (_indicators.Complete(), dentro de Persist) y guardaba la fase. Desde ccf77e6:

- El reloj de RF-45 se para al confirmar, no al acabar la animación: _indicators.Complete() se llama al entrar en ConfirmedAsync, antes del pulso (AssemblyPanelController.cs:394-396).

- Las fases 1 y 2 se guardan al aprobarse, antes del pulso y de los martillazos (:398-404). Así, una pausa con «Reiniciar» a mitad de la animación no puede perder lo aprobado ni contar el paso dos veces al repetirlo (RF-41, RF-45).

- La fase 3 se guarda al salir al cruce, después del último martillazo y del sonido de la balsa terminada (:435-441). El comentario de :436-438 lo justifica por CP-07, para que el cruce no cuente como visto, aunque por INC-51 el cruce nunca cuenta como visto. En la práctica, lo que cambia es que la fase 3 no queda en disco hasta ese momento.

- El panel queda bloqueado hasta el último golpe. PulseAndHammerAsync (:467) lleva el pulso y los PhaseHits martillazos con el mismo reloj, e IsBusy sigue activo hasta que termina. Así, la pieza siguiente no se clava encima de los golpes.

El resto de la decisión 5 no cambió: hay un solo recolector para las tres fases, y el reloj de la base arranca al abrir el ensamblaje (:190-194).

### A.5 Cifras del módulo al 25/09/2026

Líneas contadas con wc -l y casos con grep de [Test]/[TestCase] sobre ccf77e6.

| Qué | 21/09 (este documento) | 25/09 | Qué lo movió |
| --- | --- | --- | --- |
| Código de Game.Levels.River | 23 archivos, 2 486 líneas | 24 archivos, 2 750 líneas | RiverSounds.cs (56, nuevo, ccf77e6). AssemblyPanelController.cs pasa de 678 a 784 líneas y RiverSceneController.cs de 442 a 542 (88fe0ee y ccf77e6); RiverLevelConfig.cs, de 197 a 199 |
| Pruebas del módulo | 14 archivos, 2 642 líneas | 16 archivos, 3 070 líneas | RiverSoundsTests y RiverSoundsAssetTests |
| Casos EditMode / PlayMode | 39 / 32 | 41 / 44 | Las filas siguientes |
| AssemblyPanelTests | 6 | 8 | AssemblyPanel_DA133_AlAprobarUnaFaseMamaYLaFamiliaCelebran y AssemblyPanel_DA133_CuandoLaBalsaSeHundeLaFamiliaAnimaYNingunoHaceOtroGesto (88fe0ee) |
| BuildZoneTests | 3 | 5 | RiverScene_DA133_MamaRecogeAlPulsarRecogerYVuelveSolaAlReposo y BuildZone_DA133_EntrarSinTodoLosMaterialesDaAnimoYNingunGestoDeDerrota (88fe0ee) |
| RiverMovementTests | 6 | 8 | RiverScene_DA133_MamaCaminaMientrasSeSostieneUnaFlechaYReposaAlSoltarla y RiverScene_DA76_ElBotonDeAyudaMuestraAAlgoritmEnSuFormaDeGota (88fe0ee) |
| RiverSoundsTests (PlayMode, nuevo) | — | 6 | ccf77e6: la orilla suena, recoger suena una vez, un martillazo por pieza, tres al aprobar, AssemblyPanel_CP02_UnaFaseQueNoPasaNoSuena y la balsa terminada |
| RiverSoundsAssetTests (EditMode, nuevo) | — | 2 | ccf77e6: RiverSounds_RF05_… y RiverSounds_RF44_… |
| RiverLevelConfigTests | 5 | 5 | RiverLevelConfig_Guion82_ElPlanoDeRecoleccionEsElBosqueConUnPocoDelRio, rehecha para el plano ×1.9 |

Fuera del módulo, desde el 21/09 entraron, entre otras, estas pruebas que tocan el N3:

- en NarrativeSceneTests (88fe0ee), NarrativeScene_RF05_CadaPersonajeHaceLoQueDiceSuPasoCuandoSeLeeLaLinea y NarrativeScene_RF05_CapturaCadaLineaConLosPersonajes, con siete [TestCase] cada una sobre los siete N3_* (Assets/Tests/PlayMode/UI/NarrativeSceneTests.cs:919-925 y :986-992), y NarrativeScene_RF05_QuienCaminaTerminaSuCaminoAunqueElTextoAvance, que abre N3_Escena33_Cruce (:1033);

- NarrativeScene_RF44_LaBalsaSuenaMientrasCruzaYAlLlegarVuelveElBosque (NarrativeSceneTests, ccf77e6);

- NarrativeSequence_RF05_CadaLlamaEchaHumoPorDetrasYPorEncima (f801186).

Además, …ElNivel3TieneSusSeisSecuencias pasó a …SieteSecuencias (03675b9). La prueba de «Omitir» de A.1 es anterior al cierre; 6 nombra su archivo, NarrativeVisitPolicyTests, pero no la prueba. Este anexo no repite cifras de suite: la corrida completa de EditMode y PlayMode del 25/09/2026 está en ../Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

### A.6 El sonido del N3 y quién lo lleva

Desde el acta D08 (23/09), el sonido restante es de Santiago Benavides Rey: D07-2 cambia de responsable y D08-2 le encarga los sprites y sonidos que se reciban. ccf77e6 (25/09) cablea el sonido del Nivel 3, con piezas globales en lugar de las de 13 de la dirección de sonido, que aún no están entregadas (sfx_n3_salpicadura_undimiento.wav está en disco y no lo referencia nada):

- Dónde está. Data/River/N3_Sonidos.asset es la instancia de RiverSounds (Game.Levels.River, nuevo), y en Level3_River lo referencian la orilla (RiverSceneController) y el panel (AssemblyPanelController).

- Qué suena. El río (amb_n3_rio_orilla) está de fondo, con el bosque de día en la segunda capa. Recoger suena a encaje. Cada pieza puesta suena a un martillazo, también la mal puesta, porque colocar no valida. Aprobar una fase suena a tres martillazos, y la balsa terminada suena (RaftBuilt) tras el último de la fase 3. Nada suena al fallar (CP-02).

- Las narrativas del río. NarrativeProp.MotionAmbient hace sonar la balsa de N3_Escena33_Cruce (amb_balsa_movimiento) mientras cruza. Las cuatro escenas del río (N3_PuenteII_Rio, 3.1, 3.2 y 3.3) piden el mismo fondo que la orilla, y N3_EscenaFinal no tiene ambiente.

Para eso, Game.Levels.River referencia Game.Audio, y Game.Audio abre sus internos a Game.Levels.River.PlayMode.Tests. El detalle archivo por archivo está en Props-y-Sonidos-Resultados.md, Anexo A.2.1 (y A.4, A.7, A.8), y lo aplicado, en Direccion_de_Musica_y_Sonido.md 19.

### A.7 Módulo y herramientas

- Referencias de Game.Levels.River.asmdef. La Fase 0 dejó solo Game.Core. R05–R08 (3894426, 17/09) sumó Game.Scaffolding y UnityEngine.UI, y ccf77e6 sumó Game.Audio. Sigue sin Unity.InputSystem, y lo vigila RiverScene_INC01_NoExisteVinculacionDeTecladoEnElMapaDeControles.

- ArtImportRules (a9236f1, 16/09, el primer commit de la rama) es un AssetPostprocessor de Game.EditorTools. Importa todo Assets/Game/Art/ sin comprimir y con maxTextureSize 4096 (RNF-23), porque con compresión la ilustración plana muestra la rejilla de bloques de 4×4. Lo vigila ArtImport_RNF23_LasIlustracionesEntranSinComprimirYSinReducir (ArtImportTest, en Game.Architecture.Tests).