# ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO N.º O03

Universidad Católica de Colombia — Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Trabajo de grado: Desarrollo de un prototipo de videojuego educativo como herramienta tecnológica didáctica para incentivar el pensamiento computacional en estudiantes de grado cuarto de primaria del Colegio El Libertador IED.

Serie: Sesiones de trabajo del segundo objetivo específico — diseño de la estructura pedagógica y narrativa, historias de usuario, arquitectura y preparación del desarrollo.

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Acta N.º | O03 de 05 |
| Fecha | miércoles, 2 de septiembre de 2026 |
| Hora | 1:00 p. m. – 2:00 p. m. |
| Modalidad | Sesión de trabajo con la colaboradora de assets |
| Objetivo específico | OE3 — Desarrollo del videojuego |
| Fase de la metodología Árcade | Diseño — momento 4: identificación y elaboración de assets |
| Gestión | Tablero Kanban del proyecto — columnas «por hacer», «en proceso» y «finalizado» |
| Documentos trabajados | Documento «Dirección de arte» (entregado en formato Word) · guion consolidado |
| Asunto | Vinculación de la colaboradora de assets, presentación del proyecto y entrega de la dirección de arte |

## 1. Asistentes

| Nombre | Rol | Identificación |
| --- | --- | --- |
| Santiago Benavides Rey | Estudiante — desarrollo, diseño y documentación | 67001112 |
| Santiago Valdiri García | Estudiante — desarrollo, diseño y documentación | 67001055 |
| Sofía Valentina Giraldo Segovia | Colaboradora contratada — estudiante de animación y diseño; asesoría y desarrollo de assets | — |

## 2. Objetivo de la sesión

Incorporar al trabajo a la colaboradora contratada para el desarrollo de los assets, presentarle lo planteado, entregarle el documento de dirección de arte y fijar el calendario de revisiones y entregas.

## 3. Desarrollo del trabajo

Vinculación. Se incorpora al trabajo Sofía Valentina Giraldo Segovia, estudiante de animación y diseño, contratada para colaborar y asesorar en el desarrollo de los sprites del videojuego. Se deja constancia de que su participación es de diseño y asesoría gráfica; la autoría del trabajo de grado y las decisiones de diseño pedagógico y de mecánica permanecen en el equipo de estudiantes.

Presentación del proyecto. Se le presenta lo planteado a desarrollar: un prototipo de videojuego educativo 2D para estudiantes de grado cuarto, con una historia continua de tres niveles —la cueva y el fuego, el bosque y la rueda, el río y la balsa—, protagonizada por una familia prehistórica acompañada por un personaje guía luminoso. Se recorre el guion escena por escena y se señalan los momentos que exigen ilustración fija, los que exigen animación.

Entrega de la dirección de arte. Se hace entrega del documento Dirección de arte, un documento con una lista de sprites a desarrollar y un documento de excel para darle seguimiento a los sprites. El documento fija la paleta, el sistema de línea, el sombreado y la iluminación, la jerarquía de lectura, el diseño de los personajes, los entornos por nivel, los props y objetos interactivos, los efectos visuales y la nomenclatura de archivos, e incluye una lista de verificación de aceptación por sprite. Se subraya que el documento es de referencia obligatoria y que no introduce mecánicas: el juego no tiene salto, ni desplazamiento libre, ni pantalla de derrota, ni puntajes.

Restricciones que condicionan el arte. Se explican las restricciones que no son estéticas y que, sin embargo, condicionan cada sprite: el contraste debe permitir la lectura en proyector y en pantallas de baja calidad; ningún estado puede señalarse solo con color, siempre debe acompañarse de un icono, texto o forma; no puede haber parpadeos rápidos ni destellos de alta frecuencia; y el peso total del paquete tiene un techo, de modo que la resolución y el número de fotogramas de cada animación deben acordarse y no elegirse pieza por pieza. Se explica también la situación de la autorización de los personajes y el plan alternativo de personajes originales, que conserva la caracterización descrita en el guion.

Calendario de trabajo. Se acuerda que las sesiones de revisión y entrega de assets se realicen todos los miércoles a la 1:00 p. m., a partir de esta fecha y hasta el 30 de septiembre de 2026. Cada sesión revisa lo entregado contra la lista de verificación del documento de dirección de arte y fija el lote siguiente. Los archivos se entregan con la nomenclatura acordada y se incorporan al repositorio del proyecto.

## 4. Calendario de sesiones de revisión y entrega de assets

| Fecha | Hora | Contenido previsto |
| --- | --- | --- |
| Miércoles 2 de septiembre | 1:00 p. m. | Vinculación, presentación del proyecto y entrega de la dirección de arte |
| Miércoles 9 de septiembre | 1:00 p. m. | Primeras propuestas de entornos de cada uno de los niveles |
| Miércoles 16 de septiembre | 1:00 p. m. | Entrega total de los entornos y propuestas de los personajes |
| Miércoles 23 de septiembre | 1:00 p. m. | Entrega de los personajes, inicio de desarrollo de los objetos |
| Miércoles 30 de septiembre | 1:00 p. m. | Entrega de animaciones de los personajes, y parte de los objetos |
| Miercoles 7 de Octubre | 1:00 p.m | Entrega total de los sprites animados |

## 5. Decisiones adoptadas

- Se vincula a Sofía Valentina Giraldo Segovia como colaboradora contratada para el diseño y la asesoría de los sprites.

- Su participación es de producción y asesoría gráfica; las decisiones de diseño y de mecánica permanecen en el equipo de estudiantes.

- Se entrega el documento de dirección de arte y una lista descriptiva de cada sprite en formato Word como referencia obligatoria para todo asset visual.

- Ningún asset puede introducir mecánicas ni elementos que el guion no contemple.

- Todo estado señalado por color debe llevar un segundo indicador; no se admiten destellos de alta frecuencia; el contraste debe permitir la lectura en proyector.

- Las sesiones de revisión y entrega de assets se realizan todos los miércoles a la 1:00 p. m. hasta el 30 de septiembre de 2026.

## 6. Compromisos y tablero Kanban

| Tarjeta | Compromiso | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| O03-1 | Preparar las primeras propuestas de entornos conforme a la dirección de arte. | Sofía Valentina Giraldo Segovia | 09/09/2026 |
| O03-2 | Entregar el listado de assets requeridos por nivel, con sus estados visuales y su nomenclatura. | Santiago Valdiri García | 09/09/2026 |
| O03-3 | Habilitar en el repositorio la carpeta de assets con la estructura y la convención de nombres. | Santiago Benavides Rey | 09/09/2026 |

Movimientos registrados en el tablero al cierre de la sesión

| Tarjeta | Descripción | Movimiento |
| --- | --- | --- |
| O02-1 | Aplicar las correcciones de consistencia y registrar la entrada del 30/08/2026 en el control de cambios. | En proceso → Finalizado |
| O02-2 | Consolidar el documento de dirección de arte para su entrega a la colaboradora de assets. | En proceso → Finalizado |
| O02-3 | Preparar la presentación del proyecto para la sesión de vinculación de la colaboradora. | En proceso → Finalizado |
| O03-1 | Preparar las primeras propuestas de personajes y del personaje guía conforme a la dirección de arte. | Por hacer → En proceso |
| O03-2 | Entregar el listado de assets requeridos por nivel, con sus estados visuales y su nomenclatura. | Por hacer → En proceso |
| O03-3 | Habilitar en el repositorio la carpeta de assets con la estructura y la convención de nombres. | Por hacer → En proceso |

## 7. Puntos pendientes

- La autorización escrita para el uso de los personajes de terceros sigue sin obtenerse; las propuestas se preparan de modo que puedan derivar en personajes originales sin rehacer el trabajo.

- Queda por acordar la resolución de trabajo y el número de fotogramas de las animaciones, en función del techo de tamaño del paquete.

## 8. Próxima sesión

Sábado 5 de septiembre de 2026. Arquitectura del videojuego y inicio del desarrollo del Slice 1. La siguiente sesión de sprites es el miércoles 9 de septiembre a la 1:00 p. m.