ANEXO B. SLICE 1: RUTA PRINCIPAL Y NIVEL 1 «LA OSCURIDAD»	2

1. Alcance y seguimiento	2

2. Lo implementado	4

3. Decisiones de diseño y hallazgos de consistencia	12

4. Verificación	14

5. Archivos principales	19

6. Evaluación del OE4 y verificaciones a cargo de Santiago Benavides Rey	20

# ANEXO B. SLICE 1: RUTA PRINCIPAL Y NIVEL 1 «LA OSCURIDAD»

Anexo B del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Este anexo describe el primer incremento del desarrollo del prototipo: los cimientos del proyecto, la navegación desde la pantalla de inicio hasta el menú de niveles, la capa narrativa y de ayuda del guía, y el Nivel 1, «La Oscuridad», tal como se juega en el corte del 1 de octubre de 2026. El incremento se ejecutó entre el 3 y el 15 de septiembre de 2026 en seis fases de trabajo y recibió correcciones hasta el 1 de octubre. Se redactó a partir de los documentos de resultados de cada fase (Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fases 5 y 6), del plan y del tablero del slice, que el repositorio conserva en la carpeta claudeDocs/tasks/Slice 1/ como registro histórico con sus notas fechadas, de las actas de seguimiento D02 a D06 y D10 y del registro de inconsistencias. Sirve de soporte a los capítulos 3 (arquitectura), 4 (apartado 4.2), 5 y 6 del documento principal.

## 1. Alcance y seguimiento

El plan del slice (revisión 1, 30/08/2026) lo definió como el primero de cuatro incrementos verticales, cada uno con una porción del juego que pudiera recorrerse de principio a fin; el acta D02 (05/09/2026) adoptó ese criterio y comprobó que los cuatro slices cubren entre todos los 47 requerimientos funcionales. A este le correspondieron cuatro módulos del mapa de la especificación: el sistema de navegación, el andamiaje del guía, el nivel del fuego y la emisión de los cuatro indicadores de desempeño, cuya presentación al docente quedó para el Slice 4. Sus requerimientos son RF-01 a RF-21 y RF-45; sus historias de usuario, HU-01 a HU-07, HU-14 y HU-17, y sus casos de uso, CU-01 a CU-05. Quedaron fuera los niveles 2 y 3, el informe docente y los requerimientos RF-46 y RF-47, aunque el borrado de un perfil desde el panel del estudiante entró en la revisión visual de la Fase 1 (apartado 2.2).

El trabajo se repartió en tareas numeradas de T01 a T27. Las Fases 0 a 3 (T01 a T19) son las del plan, cada una cerrada por un punto de control (A a D). Las Fases 5 y 6 (T20 a T27, puntos de control E y F) se añadieron el 12 y el 15 de septiembre, a pedido de Santiago Benavides Rey, para rehacer la mecánica del Nivel 1; la numeración no tiene Fase 4. Cuatro tareas menores llevan sufijo (T04b, T08b, T10b y T14b) porque corrigieron defectos encontrados al verificar la tarea de la que dependían. La Tabla B.2 resume fases, fechas, autoría según el historial del repositorio y commits. Las fases llegaron a la rama principal con las solicitudes de integración n.º 49 (06/09), 56 (07/09), 59 y 60 (09/09), 71 (11/09) y 74 (15/09, junto con el Slice 2), y las correcciones del 30 de septiembre con la n.º 88.

Tabla B.1. Actas que gobernaron el incremento.

| Acta | Fecha | Qué decidió para este incremento |
| --- | --- | --- |
| D02 | 05/09/2026 | Desarrollo en cuatro incrementos verticales, con plan y tablero por slice; verificada la Fase 0; reconfirmar una fase no sobrescribe el registro anterior; se rechaza el nombre de perfil que no sirve como nombre de archivo; se comprometen T05 y T06 |
| D03 | 06/09/2026 | Pruebas contra el Editor abierto; selección de perfil como panel de la escena de inicio; salir guarda antes de cerrar; título provisional «Algoritm» como dato editable; referencia de 1920 × 1080 y contraste mínimo de 4,5:1; T07 y T08 a cargo de Santiago Valdiri García |
| D04 | 09/09/2026 | Progresión de luz del Nivel 1 con una pieza base y una máscara, no con cuatro entornos; naranjas, amarillos y rojos reservados al fuego; asesoría de interfaz (hundido del botón, botón secundario neutro, sombra plana); Santiago Valdiri García recibe la primera fase y arranca la segunda |
| D05 | 13/09/2026 | Las escenas 1.1 y 1.2 se encadenan tras la apertura desde el contenido; apertura sobre un lienzo único de cueva y bosque nocturno; todo objeto nombrado se ve entero sobre el cuadro de diálogo; un corte de cámara funde a negro y vuelve |
| D06 | 15/09/2026 | Aprobación de la mecánica del Nivel 1 en dos momentos, reunir y encender; props del Nivel 1 producidos para verse al doble de acercamiento; sílex y pedernal distintos a simple vista; ninguna animación de caída, derrota ni expresión negativa |
| D10 | 30/09/2026 | Correcciones del Nivel 1 (chispa en rayo, humo desde el punto del golpe, piedras sobre las hojas); registro del tiempo de carga y prueba de la segunda visita; revisiones con el usuario marcadas por Santiago Benavides Rey; PG-06 y RNF-08 quedan a su cargo |

Las tarjetas del tablero que abrieron el trabajo se rastrean por su texto. «Inicialización del proyecto y ejecución de la fase de cimientos del primer incremento» (O03-3) pasó a finalizada en el acta D02. D02-1 y D02-2, «Implementar T05» e «Implementar T06», a cargo de los dos estudiantes, se finalizaron en el acta D03, que abrió D03-1, «Implementar T07 y T08», para Santiago Valdiri García, finalizada en el acta D04. D03-3, «Medir el tiempo de carga de las escenas de arranque e inicio con el juego en ejecución», a cargo de Santiago Benavides Rey, tuvo su instrumento definitivo en la tarjeta D10-5 (apartado 2.1). D04-1, «Ajustar las interfaces conforme a la asesoría recibida», se cumplió con la revisión visual del 8 y el 9 de septiembre (apartado 2.2). D04-2, «Recibir la primera fase del primer slice y arrancar la segunda», quedó a cargo de Santiago Valdiri García, autor según el historial del repositorio de las tareas del nivel jugable (T12 a T19). Las dos últimas tarjetas son de la serie D10: D10-1, «Corregir el nivel uno», y D10-5, «Instrumentar las cargas de escena para medir RNF-04 sobre el ejecutable y escribir las pruebas que cierran casillas de los tableros».

Tabla B.2. Fases del slice, tareas, autoría y puntos de control.

| Fase | Tareas | Fechas | Autoría | Commits principales | Punto de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Cimientos | T01 a T04, T04b | 03 a 06/09 | Santiago Benavides Rey (T01 a T04); Santiago Valdiri García (T04b) | 08c4133, e4f7362 | A, 06/09 |
| 1. Navegación mínima | T05 a T08, T08b y revisión visual | 06 a 09/09 | Santiago Valdiri García (T05 a T08); Santiago Benavides Rey (T08b y revisión visual) | eab7c57, 3924333, ddcbb42, 145a63e, 2893cdb | B |
| 2. Andamiaje mínimo | T09 a T11, T10b | 07 y 08/09 | Santiago Benavides Rey | 2a588f3, eb676ed | C |
| 3. Nivel fuego | T12 a T19, T14b | 10 y 11/09 | Santiago Valdiri García | 8d7de77 a 2d2b7f4 (ocho commits) | D |
| 5. Mecánica nueva | T20 a T24 | 12 y 13/09 | Santiago Benavides Rey | fa5d032, 1009c5a | E, 12/09 |
| 6. Reunir y encender | T25 a T27 | 15/09 | Santiago Benavides Rey | 863ef05 | F, 15/09 |
| Correcciones | INC-47, INC-68, D10-1, D10-5 | 30/09 y 01/10 | Santiago Benavides Rey | 37b3cb7 y árbol de trabajo del 01/10 | Sin punto de control |

Las casillas de revisión con el usuario de los puntos de control quedaron marcadas como revisadas por Santiago Benavides Rey el 30 de septiembre, después de comprobarlas con pruebas y capturas, por decisión del acta D10 (apartado 5).

## 2. Lo implementado

### 2.1 Cimientos (Fase 0)

La Fase 0 no produjo nada jugable. Levantó la separación en módulos, el perfil persistente, la máquina de estados y los objetos que sobreviven al cambio de escena, y se verificó con 23 pruebas de lógica y cuatro de integración el 6 de septiembre.

En los módulos (T01) se crearon cinco assemblies de ejecución con dependencias en un solo sentido: Game.Core, que no referencia a ningún otro, y Game.Scaffolding, Game.Levels.Fire, Game.UI y Game.Audio. Cuatro de ellos nacieron vacíos a propósito, para que la regla de dependencias existiera antes de que hubiera código capaz de violarla (RNF-15, RNF-16, INC-40). Cada módulo tiene su assembly de pruebas, y Game.Architecture.Tests lee los .asmdef del disco para comprobar la regla sin referenciar ningún módulo del juego. El proyecto tiene hoy más assemblies (los de los niveles 2 y 3, el informe docente y las herramientas del Editor) y la prueba Architecture_RNF16_NingunAssemblyDeNivelReferenciaAOtroNivel sigue vigilando que ningún nivel referencie a otro.

En el perfil y la persistencia (T02), PlayerProfile guarda la lista cerrada que fija RNF-09 tras INC-27: nombre o alias, nivel alcanzado y fases confirmadas con sus cuatro indicadores. No tiene campo de puntaje, y el código lo explica en un comentario para que una mejora futura no lo añada (CP-03, RF-17). Crear un perfil devuelve un resultado tipado en lugar de lanzar una excepción, porque el nombre vacío y el duplicado son flujos alternos previstos de HU-01; el acta D02 añadió un tercer rechazo, el nombre que no sirve como nombre de archivo, ya que con separadores de ruta escribiría fuera de la carpeta portable. SaveStore escribe un JSON por perfil en la carpeta Datos/ junto al ejecutable y no en Application.persistentDataPath, que vive en %AppData%\LocalLow; si Datos/ no es escribible cae a esa ruta de respaldo y lo expone con UsingFallback (INC-34). La interfaz IFileSystem permite probar el guardado sin disco y simular la carpeta de solo lectura. Por decisión del acta D02, reconfirmar una fase ya confirmada conserva el registro del primer intento.

En la máquina de estados (T03), GameFlow es C# plano y se prueba entero en EditMode, sin escena ni fotogramas. Tiene nueve estados (Boot, MainMenu, ProfileSelect, LevelSelect, Narrative, Playing, LevelSummary, Credits y TeacherReport) y ninguno de derrota; el comentario del enumerado explica que añadirlo rompería CP-02 aunque compilara. Una transición ilegal devuelve falso y deja el estado como estaba, de modo que un clic a destiempo no deja al estudiante en una pantalla sin salida. Narrative se parametriza con el identificador de la secuencia y no con el asset, que vive en Game.Scaffolding: pasar el asset cerraría un ciclo entre módulos. Playing recibe el nivel y la fase.

En los adaptadores y la escena Boot (T04), SceneLoader y GameFlowRunner son dos de los tres objetos con DontDestroyOnLoad del proyecto (el tercero, AudioManager, llegó con el sonido) y descartan la copia en Awake si ya hay una instancia viva. GameFlowRunner no decide nada: pregunta a GameFlow si la transición es legal y traduce el estado a una escena. Boot contiene un único objeto Persistent que pasa el control a MainMenu. Al verificar se corrigieron dos defectos de las pruebas: esperaban el estado de la máquina y afirmaban la escena, que se aplica un fotograma después, y se contaminaban entre sí porque los objetos persistentes sobrevivían de una prueba a otra. El [TearDown] que los destruye convirtió un falso positivo en un fallo visible.

En la revisión del punto de control A, sobre la medición de la carga (T04b y D10-5), se comprobó que SceneLoader.LastLoadSeconds cronometraba la llamada a SceneManager.LoadScene, que solo encola la carga: reportaba 0,0003 s cuando la carga real de MainMenu tardaba 0,76 s en modo por lotes. La prueba SceneLoader_RNF04_LastLoadSecondsMideElTiempoRealDeCargaDeLaEscena se escribió primero en rojo y la corrección del 6 de septiembre pasó a LoadSceneAsync, con el cronómetro cerrado al completarse la operación. El 1 de octubre, con la tarjeta D10-5, cada carga deja además en el registro del reproductor la línea RNF-04: «<escena>» cargó en <segundos> s, con tres decimales, punto decimal en cualquier configuración regional y sin pila de llamadas. La cifra no llega nunca a la pantalla del estudiante (CP-03) y el aviso de más de diez segundos se conserva. La prueba SceneLoader_RNF04_CadaCargaDejaSuTiempoEnElRegistro salió en rojo con la lista de líneas vacía y fija una cultura de coma decimal para comprobar el formato. Esa línea es el instrumento con que se midió RNF-04 sobre el ejecutable (documento principal, apartado 8.3).

### 2.2 Navegación mínima y ejecutable portable (Fase 1)

La Fase 1 llevó al jugador de la pantalla de inicio al menú de niveles con un perfil que sobrevive al cierre de la aplicación. Sus cuatro tareas se terminaron el 6 y el 7 de septiembre y las pantallas se rehicieron según los mockups el 8 y el 9.

En la pantalla de inicio (T05), MainMenu usa el módulo de entrada del Input System (InputSystemUIInputModule) y un lienzo de referencia de 1920 × 1080. El título se lee de GameTitleConfig (RNF-18). «Salir» guarda el perfil activo antes de cerrar (RF-09); al revés, se perdería lo que el estudiante acababa de lograr. Con esta tarea se cableó por primera vez la persistencia real: DiskFileSystem comprueba con un archivo de sonda que la carpeta sea escribible (y desde el ejecutable del corte escribe cada perfil en un temporal que pone en su sitio con un reemplazo, para que un cierre a mitad de la escritura no deje un perfil truncado; documento principal, apartado 3.5), ProfileSession apunta el almacén a Datos/ (en el Editor, la raíz del proyecto) y se construye al primer uso para que una prueba que no la necesita no escriba en disco, e IProfileSaver es lo único que conoce la interfaz que guarda al salir. La pantalla ofrece hoy, además de «Jugar», «Créditos» y «Salir», la opción «Progreso del equipo» y la confirmación de salida con el aviso de la ruta de respaldo; esas piezas son del Slice 4 y se describen en el Anexo G, apartado 2.5.

En el perfil de un solo nombre (T06), la selección es un panel dentro de MainMenu y no una escena: el contrato del proyecto no listaba esa escena y el acta D03 lo ratificó. Volver del panel al menú intercambia paneles sin recargar. El formulario pide un solo dato (RNF-09), recorta los espacios, admite hasta 24 caracteres y rechaza con un aviso el nombre vacío, el duplicado sin distinguir mayúsculas y el que no sirve como nombre de archivo (INC-83). Los avisos viven en ProfileSelectContent desde el 29 de septiembre (INC-104): «Escribe un nombre para empezar.», «Ya hay un perfil con ese nombre. Elige otro.» y «Ese nombre no se puede usar. Prueba con otro.». Un perfil nuevo alcanza solo el Nivel 1 y entra directamente a la narrativa de apertura (HU-01, flujo alterno FA-03). En el ejecutable del corte el panel muestra tres perfiles por página, con dos flechas para pasar de página que calcula ProfilePaging, en C# plano, sin máscara ni ScrollRect, de modo que con un curso entero ningún perfil queda fuera de alcance; elegir un perfil cuyo archivo no se puede leer muestra «No se pudo abrir ese perfil. Avisa a tu profe.» en lugar de detener el juego.

En el menú de niveles (T07), LevelUnlockPolicy, en C# plano, habilita el nivel siguiente al completar uno y nunca retrocede, de modo que un fallo posterior no vuelve a bloquear nada (CP-02, RF-41). Los tres niveles se ven siempre; el bloqueado lleva un candado y la palabra «Bloqueado» además de atenuarse, y no responde al clic (RNF-19). Desde el 10 de septiembre cada ficha declara la secuencia con que abre su nivel (LevelEntry.openingSequenceId), porque la fórmula N{n}_Apertura solo acertaba en el Nivel 1: hoy las fichas abren N1_Apertura, N2_PuenteI y N3_PuenteII. La marca de nivel completado y el desbloqueo derivado de las fases confirmadas se añadieron al cierre del proyecto (INC-76 e INC-116; Anexo G, apartado 2.5).

En los créditos (T08), la escena Credits toma su texto de CreditsContent. Desde la revisión visual, los papeles del proyecto se pintan como una rejilla de pares papel y persona, y el cuerpo reconoce la autoría de los personajes, basados en la Familia Anonaky, de Bibiana Patricia Rey Barrote y Luis Eduardo Benavides Porras, usados con autorización escrita de sus autores; termina con dos líneas sobre el origen de los recursos visuales: «Entornos, objetos e interfaz: originales del proyecto, salvo los iconos de pausa.» e «Iconos de pausa: Phosphor Icons, licencia MIT.» (INC-127; Anexo E). Como pantalla no jugable, los créditos se desplazan con su barra, excepción que recoge HU-18 (INC-80).

Al probar las escenas de la fase sueltas en el Editor, fuera de Boot (T08b), cada botón lanzaba una excepción porque los objetos persistentes solo los crea Boot. ScreenFlow concentró la comprobación en un único punto, y la Fase 2 eliminó la causa con T10b.

En la revisión visual (8 y 9 de septiembre), los commits 145a63e y 2893cdb, de Santiago Benavides Rey, rehicieron las pantallas según los mockups y aplicaron la asesoría del acta D04. Entraron las tipografías Baloo 2 y Nunito con su licencia SIL OFL 1.1, el título «Algoritmia» y el hundido del botón: ButtonPressFeedback baja la cara 4 px mientras se sostiene el clic, no acumula el desplazamiento y no hunde un botón no interactivo, como el de un nivel bloqueado, porque hundirse promete que el clic hizo algo. La misma revisión añadió el borrado de un perfil desde su fila del panel (RF-47): pulsar la papelera abre la pregunta «¿Borras el perfil de {nombre}?» con «Conservar» como opción prominente, y SaveStore.Delete borra el archivo de las dos rutas posibles. ProfileSession.Delete suelta el perfil activo si es el que se borra, porque de lo contrario «Salir» lo volvería a escribir. Los rótulos de trabajo que ocupaban el lugar del arte se sustituyeron por arte real al cierre (INC-82; Anexo E).

El primer ejecutable portable salió del comando unity build el 8 de septiembre: 137 MB, con cinco escenas y Boot de primera. La primera ejecución creó Datos/ junto al .exe, sin instalación, y un perfil creado jugando quedó como Datos/yo.json con el contenido {"name":"yo","reachedLevel":1,"phases":[]}, la lista cerrada de RNF-09 escrita por el juego real. El reproductor dejaba además, fuera de esa carpeta, su registro Player.log y archivos del módulo de analítica, sin ningún dato del estudiante. Las decisiones D2 y D3 del 29 de septiembre (INC-97) apagaron esos servicios en la configuración del proyecto sin retirar paquetes del manifiesto: el ejecutable se identifica como «Algoritmia», con «Universidad Catolica de Colombia» como compañía, y tiene la analítica, la pantalla de presentación del motor y el paso a pantalla completa con Alt+Intro apagados, y PlayerSettingsTest lo vigila. Desde el ejecutable del corte, UnityServicesOff apaga además al compilar los servicios que el Editor tenga encendidos en memoria y hace fallar la compilación si el juego compilado nombra sus servidores (documento principal, apartado 3.6). El registro del reproductor se conserva porque las sesiones del OE4 lo leen; el detalle está en el Anexo G, apartado 2.5. El ejecutable del corte tiene doce escenas y sus mediciones se presentan en el documento principal, apartado 8.3.

### 2.3 Andamiaje mínimo (Fase 2)

La Fase 2 construyó la capa narrativa que envuelve los niveles y la ayuda del guía. Al cerrarla, el 8 de septiembre, el juego se recorría desde el inicio hasta el menú de niveles pasando por la narrativa.

En la narrativa como contenido (T09 y T10), DialogueLine es una línea con su hablante; una acotación es una línea sin hablante. NarrativeSequence es el asset de una escena: identificador, nivel, ilustración y líneas, sin video (RNF-06). DialogueRunner, en C# plano, avanza una línea por clic y devuelve falso al pasar la última; Skip salta al final solo si está permitido, y pedirlo sin permiso no hace nada. NarrativeSceneController resuelve el identificador que entrega GameFlow contra su lista de assets y reproduce la secuencia sin una sola condición por escena, de modo que añadir una escena narrativa es crear un asset. La escena Narrative.unity se construyó con un script del Editor, con el mismo módulo de entrada y el mismo lienzo de referencia que el inicio, y entró al ejecutable como quinta escena. Los tres assets iniciales del Nivel 1 se escribieron a partir del guion partiendo las frases de más de veinte palabras (RNF-01), y la prueba NarrativeSequence_RNF01_NingunaOracionSupera20Palabras lo verifica sobre el contenido de todos los assets. Hoy cada secuencia declara también a dónde sale: NarrativeSceneController.Leave() prueba en orden la secuencia siguiente (NextSequenceId), la fase que se juega a continuación (NextPhase), el paso a los créditos (EndsInCredits) y la marca de cierre reflexivo (IsReflectiveClosing), y si no hay ninguna vuelve al menú de niveles. La ilustración ocupa la pantalla entera desde el 8 de septiembre y la puesta en escena por paradas de cámara, luz, objetos y personajes llegó con otras tareas (Anexo C, apartado 2.2, y Anexo F).

Para que Play arranque en Boot (T10b y T14b), PlayFromBoot.cs, en el assembly solo de Editor Game.EditorTools, fija la escena con que arranca el modo de juego en el Editor; en el ejecutable Boot ya es la primera escena. La primera versión colgó la suite PlayMode entera (1 500 s sin informe) porque también desviaba la entrada a Play del corredor de pruebas, que esperaba su escena de inicialización. Se añadieron dos guardas, para el modo por lotes y para las corridas lanzadas desde la ventana del Test Runner, y en la Fase 3 una tercera (T14b) para las corridas lanzadas desde Rider, que consulta por reflexión si el corredor está arrancando.

La ayuda se divide en dos mecanismos (T11). GuideStep separa la instrucción de la pista de cada tarea, porque confundirlas convertiría la ayuda en la respuesta (CP-06), y GuideContent es el asset con las tareas de un nivel. HintPolicy, en C# plano, cumple las dos partes de RF-13 por caminos distintos: RequestHelp() devuelve la instrucción vigente sin tocar ningún contador, porque si pedir ayuda contara como intento adelantaría la pista y el estudiante aprendería a no pedirla (HU-03); RegisterFailedAttempt() devuelve la pista al tercer fallo seguido y reinicia la cuenta, igual que un acierto o el cambio de tarea, ya que solo hay una tarea activa a la vez (RNF-03). El umbral es de tres por defecto y el nivel lo toma de su configuración. N1_Guia tiene hoy tres pasos, con estas instrucciones: «Reúne todas las hojas y las dos piedras en el centro de la pantalla.», «Elige la fuerza y qué tan cerca van las piedras, y golpea para hacer chispas.» y «Sopla despacio sobre el montón de hojas para avivar el humo.». La pista de golpear pregunta sin resolver: «¿Qué cambiarías antes del próximo golpe?». La ayuda escribe la instrucción en la tablilla de mensajes, sin abrir un cuadro que haya que cerrar (INC-63).

La regla de «Omitir» parte de que RF-06 permite omitir una escena ya vista, y guardar en el perfil las escenas vistas ampliaría la lista cerrada de RNF-09. «Ya vista» se deriva por eso del progreso, y el comentario de NarrativeVisitPolicy lo explica para que nadie añada el campo al perfil. La regla se ajustó dos veces. Desde el 10 de septiembre el cierre reflexivo cuenta como visto solo si el nivel siguiente ya está desbloqueado, porque se llega a él justo después de confirmar la última fase; de ahí el orden que debe seguir quien cierre un nivel: primero el cierre reflexivo y después el desbloqueo. Desde el 17 de septiembre las demás escenas cuentan como vistas cuando el perfil ya confirmó la última fase de su nivel, porque con «alguna fase» la escena 2.2 ofrecía omitir la primera vez que se veía. INC-69 llevó esa regla a los documentos el 29 de septiembre: «Omitir» salta solo la escena en curso y los diálogos avanzan con «Continuar». El 1 de octubre, con D10-5, la prueba NarrativeScene_INC28_OfreceOmitirEnLaSegundaVisitaTrasTerminarElNivel1 comprueba la segunda visita real: abre N1_Apertura con el perfil que deja el Nivel 1 terminado y exige el botón. Nació en verde y se validó con dos mutaciones, una del perfil de la prueba y otra de la regla de producción, que la pusieron en rojo.

### 2.4 Primera versión del Nivel 1 (Fase 3)

Santiago Valdiri García implementó las tareas T12 a T19 el 10 y el 11 de septiembre sobre la mecánica que entonces describía el guion: un deslizante de posición de tres muescas (lejos, cerca y muy cerca), ocho mensajes que dependían de la distancia, un registro con el historial de intentos y el botón «Soplar» atenuado con candado y el rótulo «Aún no».

La lógica quedó en C# plano. FireLevelConfig reunía los parámetros ajustables jugando, fuera del código (CT-05). FireAttempt lleva dos contadores: los golpes efectivos, que solo crecen, y los fallos seguidos. CanBlow depende únicamente de los golpes efectivos, así que una vez habilitado «Soplar» no vuelve a deshabilitarse por un fallo posterior (INC-32), y no hay tope de intentos ni contador de derrota (RF-18, CP-02). FireFeedbackLog elige el mensaje de cada golpe sin repetir el anterior cuando hay alternativa (RF-18). La escena Level1_Cave (T14) se armó con el mapa de controles ControlesJugables.inputactions, que solo tiene enlaces de puntero (RNF-02), y con FirePanelController como adaptador sin reglas del juego. La convergencia (T15) encadenó «Soplar» con la animación del fuego y con la escena de cierre N1_NacimientoDelFuego.

La pausa (T16) abrió una capa sobre la escena jugable, sin estado nuevo. Al diseñarla apareció un defecto de la máquina de estados: reentrar a Playing era una transición legal, pero GameFlowRunner solo recargaba cuando cambiaba el nombre de la escena, así que «Reiniciar» no recargaba nada; desde entonces reentrar a Playing siempre recarga. PauseMenuPolicy.Restart repite el nivel y la fase activos sin tocar el progreso confirmado (RF-41). Los indicadores (T17) los calcula FireIndicatorCollector: intentos son los golpes no efectivos, por cercanía o por fuerza; un error corregido es un golpe efectivo justo después de uno fallido; los pasos son los golpes efectivos al cruzar el mínimo, y el tiempo es un reloj inyectado menos la ventana de pausa. Como solo la pausa sabe cuándo se abre y solo el nivel mide su tiempo, y ninguno de los dos módulos puede referenciar al otro, la notificación pasa por la interfaz ILevelReporter de Game.Core, publicada en GameFlowRunner.ActiveReporter.

El resumen de fin de nivel (T18) creó la escena LevelSummary, con LevelSummaryComposer, que traduce los indicadores a variantes de texto sin formatear ningún número, y LevelSummaryController. Al mirar el flujo entero apareció el defecto más serio de la fase: CompleteLevel confirmaba la fase antes de la narrativa de cierre y, como la regla de «Omitir» de entonces miraba si había alguna fase confirmada, el cierre reflexivo ofrecía omitirse desde la primera vez, contra CP-07 y HU-14. La confirmación, el desbloqueo y el guardado se movieron a LevelSummaryController.Show(), donde HU-14 los sitúa, con los indicadores esperando en GameFlowRunner.PendingIndicators; la prueba LevelSummary_CP07_ElCierreReflexivoNoEsOmitibleLaPrimeraVez conduce ese flujo real. INC-74 llevó a los documentos, el 29 de septiembre, que la fase del Nivel 1 y el desbloqueo se guardan al mostrarse el resumen. La iluminación progresiva (T19) sube un escalón por golpe efectivo con la fracción golpes efectivos / (mínimo + 1) y reserva el último escalón para la ignición. Al medir RNF-20 con la fórmula de luminancia relativa, la máscara #0F1526 al 65 % que proponía la dirección de arte dejaba el texto a unos 1,2:1 y se ajustó a #8A97AB; una mutación deliberada confirmó que la prueba dependía del color realmente aplicado.

Al verificar la fase se corrigieron otros dos defectos reales. El ayudante LoadPanel() de las pruebas del panel podía devolver el controlador de la prueba anterior, todavía sin destruir, y se sustituyó la búsqueda silenciosa por una que exige un único controlador. El controlador de la pausa estaba en un objeto que arrancaba inactivo, así que Unity nunca ejecutaba su inicialización y el botón no hacía nada; se movió al propio botón «Pausa».

De esta versión sobrevivieron la pausa, que el Slice 2 convirtió en el prefab MenuPausa.prefab de las cinco escenas jugables (Anexo C, apartado 2.5) y que desde el 13/10/2026 tiene cinco botones (INC-159; Anexo G, apartado 2.6); el cálculo de los indicadores; el resumen que confirma al mostrarse; la regla de «Soplar» de INC-32, y la fracción de la iluminación, que desde la Fase 5 se aplica sobre otra capa. La mecánica de posición no sobrevivió. El 12 de septiembre Santiago Benavides Rey pidió rehacerla con una observación que el tablero conserva textual, «ese slider mide fuerza, no distancia», y el cambio se registró como INC-47.

### 2.5 Nivel 1 en su forma final (Fases 5 y 6 y correcciones)

En la Fase 5 (12 y 13 de septiembre), T20 reescribió las cuatro narrativas del nivel con el texto completo del guion, con Algoritm como hablante en lugar de «Chispa» (INC-44), y remapeó sus paradas de cámara, cada una con su estado de luz. Para esa luz nació la capa de oscuridad: el shader fx_oscuridad multiplica sobre la ilustración un charco de luz radial sobre un fondo atenuado, y NarrativeLight, en Game.Scaffolding, guarda su centro, radio, fondo, tinte y la duración de un destello, que usa una sola parada (el «¡CLIC!» del sílex, 0,08 s). El commit 1009c5a encadenó N1_Apertura, N1_AparicionGuia y N1_Hallazgo desde el contenido, como pidió el acta D05, y dio a la apertura su propia ilustración. T21 introdujo el deslizante de fuerza de diez muescas, efectivas la 7 y la 8, cuya asa crece de 0,8 a 1,2 y pasa del azul al rojo con la fuerza: tamaño y color a la vez, nunca solo el color (RNF-19). T22 hizo arrastrables las hojas, el sílex y el pedernal con clic sostenido mediante los eventos de arrastre de uGUI y el módulo de entrada del Input System, sin la clase de entrada antigua. A pedido de Santiago Benavides Rey, la tablilla pasó a mostrar solo el último mensaje: el historial se conserva en memoria y nadie más lo lee. El resumen de fin de nivel tomó la forma de los mockups 13 y 13b, con título, hallazgo, una viñeta por frase del relato y la habilidad nombrada en un recuadro.

En la Fase 6 (15 de septiembre), T25 separó el reto en dos momentos. Primero se reúnen todas las piezas dentro de un círculo en el centro de la pantalla; «Pista» lo dibuja con un contorno que RingSprite genera en memoria, y su radio es la distancia del centro a la mitad del botón «Golpear», tomada de la escena para que siga a la disposición real. FireArrangement.IsGathered decide si todo está reunido. Después la cámara se acerca al doble en 0,8 s con una sola interpolación continua (RNF-21) y aparece la interfaz del encendido. T26 sustituyó el arrastre de las piedras por un segundo deslizante, de cercanía: StoneSpacing traduce cada muesca a la separación de las piedras, desde la longitud de una hoja hasta una encima de la otra, y la clasifica en separadas, efectiva o encimadas. T27 retiró el rótulo «Aún no», porque el candado y el color atenuado ya forman un doble indicador. Los dos estudiantes aprobaron la mecánica resultante el mismo día (acta D06).

Hoy, al abrir Level1_Cave, hay hojas, sílex y pedernal repartidos al azar por el suelo de la cueva vista desde arriba, la tablilla y «Pista», que muestra a Algoritm en su forma de llama (Anexos E y F). El jugador, como Papá, arrastra las piezas al centro; si suelta una fuera del círculo no pasa nada y nadie lo regaña (CP-02). Con la última dentro, las piezas quedan fijas, la cámara se acerca, las hojas convergen al punto del fuego bajo el montón cenital y las piedras se dibujan encima de las hojas desde el primer cuadro. El deslizante de fuerza, vertical, va a la derecha con los rótulos «Fuerte», «Fuerza del golpe» y «Suave»; el de cercanía, horizontal, va sobre los botones con «Lejos» y «Cerca» y mueve las piedras al instante, pero ninguno de los dos tiene efecto sobre el reto hasta «Golpear» (RF-15). Cada golpe juzga primero la cercanía y después la fuerza. Con las piedras separadas o encimadas no prende con ninguna fuerza, y el mensaje habla de las piedras: «El sílex y el pedernal están separados…» o «Las piedras están tan encimadas que no chocan…». Con un golpe suave, «Las piedras apenas se rozan. No sale ninguna chispa.». El resultado va a los indicadores, al registro y a la tablilla; tras tres fallos seguidos la tablilla suma la pista, y cada golpe efectivo sube un escalón la luz de la cueva. Al tercer golpe efectivo el montón empieza a humear, «Soplar» pierde el candado y la ayuda pasa al paso de soplar; ya no vuelve a bloquearse. Al soplar prende la llama sobre el montón, el quemado crece durante 3,5 s, la cueva llega a su luz completa y la escena funde a N1_NacimientoDelFuego, donde Algoritm dice: «Cambiaste la fuerza, volviste a probar y miraste qué pasaba cada vez.» y nombra la habilidad: «Eso tiene nombre: se llama iterar. Probar, mirar el resultado y ajustar.». El resumen confirma la fase, desbloquea el Nivel 2 y guarda; su hallazgo dice «Descubriste que el fuego necesita chispa y aire.» y su recuadro, «Eso se llama probar y ajustar: es lo mismo que hace quien arma un plan paso a paso.». La Tabla B.3 recoge los parámetros con que se juega.

Después del corte, la sesión del 13/10/2026 con estudiantes de grado quinto cambió tres cosas del Nivel 1 (Anexo G, apartado 2.6). La luz arranca menos oscura: CaveLightingController y Level1_Cave.unity pasaron de 0,10 a 0,22 en el punto más oscuro y de 0,30 a 0,35 en el más claro, y las tres narrativas de apertura subieron 0,12 su luz inicial (INC-152). La primera vez que se juega la mecánica sale un aviso del botón de ayuda, HelpButtonIntro en Game.Scaffolding y FireHelpIntro en Game.Levels.Fire, que oscurece la pantalla, deja encima el botón y detiene el tiempo hasta «Cerrar»; sale mientras el perfil no haya confirmado la fase 1 y FirePanelController lo dispara al final de Start (INC-158). Y el cuadro de diálogo de las narrativas gana «Atrás» (INC-160).

Tabla B.3. Parámetros del Nivel 1 en N1_Config.

| Parámetro | Valor | Qué fija |
| --- | --- | --- |
| ForceLevels | 10 | Muescas del deslizante de fuerza |
| EffectiveForceMin y EffectiveForceMax | 7 y 8 | Franja de fuerza efectiva |
| SpacingLevels | 10 | Muescas del deslizante de cercanía |
| EffectiveOverlap y OverlapTolerance | 30 y 4 | Encimado efectivo de las piedras y su margen; con el arte actual, solo la muesca 5 es certera |
| GatherZoom y GatherSeconds | 2 y 0,8 s | Acercamiento al terminar de reunir |
| IgnitionSeconds y BurnExtent | 3,5 s y 0,5 | Duración y alcance del quemado al prender |
| MinimumEffectiveStrikes | 3 | Golpes efectivos que habilitan «Soplar» |
| AttemptsBeforeHint | 3 | Fallos seguidos antes de la pista |

En las correcciones del 30 de septiembre (37b3cb7), al cerrar INC-47 se implementó lo único que el guion pedía y el juego no tenía: el montón humea al converger, con un hilo de humo entre el montón y las piedras que no se apaga por un fallo posterior (INC-32). Para INC-68 se hizo visible la chispa del golpe, que hasta entonces solo se describía; en ese commit era una cruz de dos trazos que se encogía. Las acotaciones de dos narrativas dejaron de llamar «estrella» a Algoritm (INC-52), y se corrigieron los comentarios del código que seguían citando la mecánica de posición.

En las correcciones del 1 de octubre (tarjeta D10-1), Santiago Benavides Rey decidió el 30 de septiembre tres cambios (acta D10, apartado 5), y al especificarlos aparecieron dos defectos que se corrigieron con ellos. Los valores numéricos se fijaron al implementar la decisión del acta D10, midiendo sobre el arte del montón.

Las piedras se suben sobre el montón justo después de ponerlo al frente en el acercamiento, y el deslizante de cercanía ya solo las mueve: no las sube sobre la chispa ni sobre la llama.

La chispa es ahora un solo rayo (INC-119): un trazo color #FFE9A8 de 4 unidades de grueso, 8 px a 1080p, que sale del punto del golpe en una dirección al azar. El golpe efectivo cae en la mitad de abajo, a una distancia de 0,205 a 0,22 del lado del montón, siempre sobre hojas y nunca sobre una piedra. El de fuerza de más sale hacia la mitad de arriba, llega de 0,52 a 0,6, pasa del montón y se apaga en el aire por debajo de la tablilla, con el mismo trazo y el mismo color, porque no es un castigo (CP-02). Hace un único barrido de la cabeza a la cola, sin volver (RNF-21).

El humo nace en el punto del golpe y es un hilo de 87 × 150 unidades con el pivote en la base, que no pasa de medio montón (guion, fila E6). Al soplar sube hasta la corona de la llama, a un cuarto de su alto, por detrás de ella, y se reduce a 0,6 con el mismo avance que el quemado. Al empezar el encendido la tablilla sube por código sobre el suelo y, con él, sobre el humo; en la escena conserva su orden para que una pieza soltada bajo la tablilla mientras se reúne siga encima y al alcance del clic.

Los mandos descansan desde «Soplar», porque un segundo «Soplar» relanzaba el encendido y cerraba el nivel dos veces, y un «Golpear» ponía la chispa sobre la llama y bajaba la luz un cuadro. Una bandera guarda las dos acciones; «Soplar» y «Golpear» se atenúan en un fundido de 0,1 s, y cada deslizante pasa a no responder y a media opacidad (FirePanelController.LockControls, con el alfa ajustable en restingSliderAlpha), todo sin candado, porque no expresan un «todavía no» ni un castigo; el código lo deja comentado. La media opacidad de los deslizantes es del ejecutable del corte: antes, el tinte de deshabilitado se aplicaba al contorno del asa, que tapa su relleno, y no se veía.

Una revisión independiente del 1 de octubre comprobó las capturas: el rayo mide 8 px, sale del centro de la pantalla y cae en las hojas; el humo es un hilo que nace entre las piedras y, al prender, asoma por la corona detrás de la llama, y la tablilla se lee entera.

## 3. Decisiones de diseño y hallazgos de consistencia

Las decisiones que dieron forma al incremento salieron de las actas y del trabajo del equipo. Las principales se listan a continuación.

- Los incrementos son verticales (acta D02): cada slice entrega una porción jugable de principio a fin, con su plan y su tablero.

- El perfil es un panel (acta D03): la selección de perfil vive en la escena de inicio, por precedencia del contrato del proyecto sobre el plan del slice.

- El título cambió (acta D03): «Algoritm» fue el título provisional del 6 de septiembre, igual al nombre del guía; desde el 9 de septiembre el juego se titula «Algoritmia», leído de GameTitleConfig, y PG-01 se cerró el 29 de septiembre con ese título.

- «Ya vista» no añade ningún campo: la regla de «Omitir» se deriva del progreso para no ampliar la lista cerrada de RNF-09.

- La luz es una capa (acta D04): una pieza base y una máscara en el motor en lugar de cuatro entornos; desde la Fase 5 es la capa fx_oscuridad, compartida por la mecánica y las narrativas, y RNF-20 se mide contra la cara de la tablilla, que la oscuridad no toca.

- El reto tiene dos momentos (12 y 15 de septiembre, aprobada en el acta D06): reunir y encender. La cercanía se juzga antes que la fuerza porque primero las piedras tienen que chocar; el radio del círculo sale de la escena; «Soplar» no puede fallar porque las hojas siempre quedan en fogata, y la tablilla muestra solo el último mensaje.

- La ayuda quedó cableada: «Pista» la alimenta HintPolicy, y el método FireAttempt.ShouldOfferHint, que contaba lo mismo por otro camino, quedó sin uso. El botón de ayuda del Nivel 1 pulsa de forma continua (escala de 1 a 1,06 y vuelta en 2,2 s), como describe la dirección de arte; los niveles 2 y 3 no pulsan.

- Los valores se fijaron al implementar la decisión del acta D10: la tablilla sube por código y no en la escena, y el humo se reduce a 0,6 en la corona, como el humo de las narrativas.

Tabla B.4. Hallazgos de consistencia del incremento.

| INC | Qué decidió | Documentos corregidos o implementación | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-27 | RNF-09 admite el progreso y los indicadores que RF-04 obliga a guardar | OE1, RNF-09 y nota 5 del apartado 3.6.1 | 30/08/2026 |
| INC-28 | «Omitir» solo para escenas ya vistas; el cierre se lee entero la primera vez | CU-03, HU-02 y HU-14 | 30/08/2026 |
| INC-32 | «Soplar» queda activo una vez alcanzado el mínimo | RF-19 y HU-07 | 30/08/2026 |
| INC-34 | El borrado y la prueba de RNF-11 cubren la ruta de respaldo | Arquitectura, apartado 7 | 30/08/2026 |
| INC-44 | El guía se llama Algoritm | Guion, HU, OE1 y OE2; narrativas del Nivel 1 con ALGORITM | 14/09/2026 |
| INC-47 | Mecánica en dos momentos, con fuerza y cercanía de las piedras | Guion 1.4.3 y 1.4.4, RF-14 a RF-16, HU-04 a HU-07 y CU-05; montón que humea en el juego | 29/09/2026 |
| INC-67 | La luz sube con cada golpe efectivo y llega al máximo al soplar | HU-07 y RF-21 | 29/09/2026 |
| INC-68 | La chispa del golpe se ve | Chispa implementada en 37b3cb7 | 29/09/2026 |
| INC-69 | «Ya vista» es haber completado el nivel; «Omitir» salta la escena en curso | HU-02, HU-17 y CU-03 | 29/09/2026 |
| INC-74 | La fase del Nivel 1 y el desbloqueo se guardan al mostrarse el resumen | Arquitectura, OE1 3.6.1, HU-14 y HU-18 | 29/09/2026 |
| INC-83 | Validación del nombre y ejecución sin instalación | HU-01 y CU-01 | 29/09/2026 |
| INC-119 | La chispa es un solo rayo que nace en el punto del golpe | Dirección de arte 12.2 e índice de sprites; rayo implementado con D10-1 | 01/10/2026 |
| INC-152 | El inicio del Nivel 1 se ve más claro: luz de apertura sumada y cueva de 0,22 a 0,35 | N1_Apertura, N1_AparicionGuia, N1_Hallazgo, Level1_Cave y CaveLightingController; el diseño de cámara del Nivel 1 no se edita | 13/10/2026 |
| INC-158 | La primera mecánica explica el botón de ayuda con un aviso derivado del progreso | Interfaces; HelpButtonIntro, FireHelpIntro y N1_Mensajes | 13/10/2026 |
| INC-160 | El diálogo tiene «Atrás», que solo relee, y «Omitir» va encima de «Continuar» | Interfaces; DialogueRunner, ActorTimeline, NarrativeSceneController y Narrative.unity | 13/10/2026 |

Todos los hallazgos del registro están cerrados desde la revisión 16 (01/10/2026) con la regla del 29 de septiembre: ante un conflicto gana el juego y se corrige el documento, lo que solo pide el documento se implementa y lo que solo tiene el juego se añade al documento. Los nombres de las pruebas conservan RF-15 y RF-16 porque esos requerimientos llevan hoy los nombres «Controles de fuerza y cercanía como hipótesis» y «Acción de golpear», y describen la mecánica implementada.

## 4. Verificación

### 4.1 Pruebas que lo nombran

En el corte, el assembly de pruebas EditMode del Nivel 1 (Game.Levels.Fire.Tests) tiene 34 métodos, que la corrida final ejecutó como 49 casos, y el de PlayMode (Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests), 59 métodos y 60 casos. Los métodos de esos dos assemblies que nombran un requerimiento de RF-13 a RF-21 suman 57. Los cimientos y la navegación se prueban en Game.Core, compartido por los cuatro slices (68 métodos y 74 casos en EditMode; 12 métodos y 12 casos en PlayMode), en Game.Scaffolding y en Game.UI. La prueba Traceability_CT10_TodoRFTieneAlMenosUnaPruebaQueLoNombra exige en cada corrida que los 47 requerimientos tengan al menos una prueba que los nombre; la matriz completa está en el Anexo A. La Tabla B.5 muestra una prueba representativa de cada requerimiento del slice.

Tabla B.5. Requerimientos del slice y una prueba representativa de cada uno.

| RF | Nombre en la Solución OE1 | Prueba representativa |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Pantalla de inicio | MainMenu_RF01_MuestraJugarCreditosYSalirAlcanzablesPorRaycast |
| RF-02 | Registro de perfil de jugador | PlayerProfile_RF02_RechazaNombreVacioYDuplicado |
| RF-03 | Menú de niveles con desbloqueo progresivo | LevelSelect_RF03_CompletarElNivel1HabilitaElNivel2 |
| RF-04 | Guardado automático del progreso | SaveStore_RF04_GuardaYRecuperaElPerfilCompleto |
| RF-05 | Reproducción de escenas narrativas | NarrativeScene_RF05_ResuelveTresSecuenciasDistintasSinRamas |
| RF-06 | Avance y omisión de diálogos | DialogueRunner_RF06_NoOfreceOmitirLaPrimeraVez |
| RF-07 | Pausa y reinicio de nivel | PauseMenuPolicy_RF07_ReiniciarNoRebloqueaNiBorraIndicadores |
| RF-08 | Pantalla de créditos | Credits_RF08_MuestraElReconocimientoDeLaAutoria |
| RF-09 | Salida controlada | MainMenu_RF09_GuardaElPerfilActivoAntesDeCerrar |
| RF-10 | Presentación del objetivo del nivel | NarrativeScene_RF10_LaAperturaEncadenaLasTresEscenasDelNivel1YEntraAJugar |
| RF-11 | Retroalimentación inmediata no punitiva | En el Nivel 1, FirePanel_RF16_GolpearEscribeEnElRegistroElMensajeDeLaFuerza; las pruebas que citan RF-11 en su nombre pertenecen al sonido y al Nivel 2 |
| RF-12 | Cierre reflexivo del nivel | LevelSummary_RF12_NombraLaHabilidadEjercitada |
| RF-13 | Pista progresiva | HintPolicy_RF13_PistaSeOfreceAlTercerFalloConsecutivo |
| RF-14 | Panel de encendido | FirePanel_RF14_ConUnaPiezaFueraDelCirculoNoPasaAlEncendido |
| RF-15 | Controles de fuerza y cercanía como hipótesis | FirePanel_RF15_MoverLosDeslizantesNoEjecutaNingunGolpe |
| RF-16 | Acción de golpear | FireFeedbackLog_RF16_LaCercaniaMandaSobreLaFuerzaCuandoFallanLasDos |
| RF-17 | Registro de retroalimentación cualitativa | FireMessages_RF17_NingunMensajeDelAssetContieneCifras |
| RF-18 | Intentos ilimitados | FireAttempt_RF18_AceptaIntentosIlimitados |
| RF-19 | Desbloqueo condicional de la acción de soplar | FireAttempt_RF19_SoplarNoSeDeshabilitaTrasFalloPosterior |
| RF-20 | Resolución del nivel | FireLevel_RF20_SoplarEncadenaAnimacionYEscenaDeCierre |
| RF-21 | Iluminación progresiva del escenario | FireLevel_RF21_IluminacionSubeUnEscalonPorGolpeEfectivo, la única que lo nombra |
| RF-45 | Registro de indicadores y resumen al finalizar el nivel | FireIndicators_RF45_IntentosCuentaSoloGolpesNoEfectivos y LevelSummary_RF45_NoContieneNingunDigito |

Los criterios pedagógicos tienen también pruebas propias en el slice: GameFlow_CP02_NoExisteEstadoDeDerrota comprueba que el enumerado no tiene estado de derrota; FireIndicators_CP03_NingunIndicadorLlegaALaUIDelEstudiante impide que la interfaz conozca el recolector de indicadores y admite PerformanceIndicators solo como entrada del resumen sin cifras; HintPolicy_CP06_LaPistaNuncaNombraLaPosicionEfectiva revisa el contenido de la guía, y LevelSummary_CP07_ElCierreReflexivoNoEsOmitibleLaPrimeraVez conduce el flujo real del cierre.

Las correcciones del 30 de septiembre sumaron cuatro pruebas PlayMode al nivel: FirePanel_RF19_AlConvergerElMontonEmpiezaAHumearYNoDejaDeHacerlo, FirePanel_RF19_ElHumoSeDibujaEncimaDelMontonYDebajoDeLasPiedras, FirePanel_RF16_LaChispaSoloSeVeCuandoLasPiedrasChocanConFuerza y FirePanel_RF16_ElBrilloDeLaChispaDuraMasConCadaGolpeEfectivo. Content_DA76_NingunTextoVisibleDescribeAAlgoritmComoUnaEstrella barre los textos visibles. Las del 1 de octubre se escribieron antes del cambio de producción y la Tabla B.6 indica, en cada una, el rojo que la justificó; las que vigilan una guarda nacen en verde y se validaron con una mutación del código, revertida después. La suite del nivel pasó después cinco veces seguidas sin intermitencias.

Tabla B.6. Pruebas añadidas el 1 de octubre de 2026 (tarjetas D10-1 y D10-5).

| Prueba | Qué fija | Rojo previo |
| --- | --- | --- |
| FirePanel_RF14_DuranteElAcercamientoLasPiedrasNuncaQuedanBajoLasHojas | En cada cuadro del acercamiento las piedras se dibujan sobre el montón y las hojas | En el primer cuadro las piedras quedaban debajo |
| FirePanel_RF15_MoverLaCercaniaNoSubeLasPiedrasSobreLaChispa | El deslizante de cercanía solo mueve las piedras | Guarda; mutación que devolvía el reordenamiento |
| FirePanel_RF19_ElHiloDeHumoNaceEnElPuntoDelGolpeYNoEsMasAltoQueMedioMonton | El hilo nace en el punto del golpe y no pasa de medio montón | La base del humo estaba a 180 unidades del punto |
| FireLevel_RF20_AlPrenderElFuegoElHumoSubeALaCoronaDeLaLlama | El humo sube a la corona, detrás de la llama, sin bajar | Terminaba a 144 unidades de la corona |
| FireLevel_RF20_AlPrenderElFuegoElHumoNoSobrepasaElBordeDeArribaDeLaTablilla | El remate del humo queda bajo el borde de la tablilla | Llegaba a 293,5 unidades frente a 238 |
| FireLevel_RNF03_AlPrenderElFuegoLaTablillaQuedaPorEncimaDelHumo | La tablilla se dibuja sobre el humo al prender | La tablilla iba debajo del suelo |
| FirePanel_RNF03_ReuniendoUnaPiezaBajoLaTablillaQuedaEncimaYAlAlcanceDelClic | Una pieza soltada bajo la tablilla sigue respondiendo | Guarda; mutación que subía la tablilla al abrir |
| FirePanel_RF16_LaChispaEsUnRayoDelCentroQueCaeEnLasHojasEnUnaDireccionAlAzar | El rayo efectivo cae sobre hojas, lejos de las piedras, en direcciones distintas | La caída coincidía con el punto del fuego, junto a las piedras |
| FirePanel_RF16_ConFuerzaDeMasElRayoPasaDeLasHojasYSeApagaEnElAire | El rayo de más pasa del montón y se apaga antes de la tablilla | Los rayos no salían del punto del golpe |
| FirePanel_RNF21_ElRayoDeLaChispaHaceUnSoloBarridoSinVolver | Barrido único, con el pivote en la cola | En el primer cuadro la cabeza del rayo se desviaba 40 unidades |
| FireLevel_RNF21_SoplarDosVecesNoReiniciaElEncendido | El quemado nunca retrocede | Un segundo soplo lo devolvía a cero |
| FireLevel_RF20_SoplarDosVecesCierraElNivelUnaSolaVez | El nivel se cierra una sola vez | Mutación que quitaba la guarda de «Soplar» |
| FireLevel_RF20_DuranteElEncendidoLosMandosDelPanelNoResponden | Los cuatro mandos dejan de responder al soplar | Los cuatro seguían activos |
| FirePanel_RF16_ElRayoDeLaChispaSeVeSobreElMonton, FireLevel_RF20_AlTerminarDePrenderElHumoAsomaPorLaCoronaDetrasDeLaLlama y FirePanel_RF19_ElHiloDeHumoSeVeFinoYNaceEnElCentroDelMonton | Capturas de verificación visual, revisadas a ojo | Sin rojo: solo capturan |
| SceneLoader_RNF04_CadaCargaDejaSuTiempoEnElRegistro | Una línea por carga, con punto decimal | No había ninguna línea |
| NarrativeScene_INC28_OfreceOmitirEnLaSegundaVisitaTrasTerminarElNivel1 | «Omitir» aparece en la segunda visita | Guarda; dos mutaciones (perfil y regla) |
| FireLevel_RF20_DuranteElEncendidoLosDeslizantesSeVenAtenuados (ejecutable del corte) | Al soplar, cada deslizante se ve atenuado además de no responder | El asa y el riel conservaban su color |

### 4.2 Corridas declaradas

Cada fase declaró la corrida con que cerró. Las cifras salen del archivo de resultados del corredor, nunca de una estimación, y la forma de correr cambió con el entorno: por línea de comandos con el Editor cerrado en las Fases 0, 2, 5 y 6, y con el corredor de Rider contra el Editor abierto en las Fases 1 y 3.

Tabla B.7. Corridas del incremento.

| Fecha | Corte | EditMode | PlayMode | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/09/2026 | Fase 0, punto de control A | 23 de 23 | 4 de 4 | Incluye la prueba de la corrección de SceneLoader; 0 errores y 0 advertencias de compilación |
| 07/09/2026 | Fase 1 | 34 de 34 | 23 de 23 | Corredor de Rider con el Editor abierto |
| 08/09/2026 | Fase 2 | 57 de 57 | 33 de 35 (2 omitidas) | Las omitidas son de verificación visual, que no se ejecutan sin la vista de juego |
| 11/09/2026 | Fase 3 | 94 de 94 | 54 de 54 | Dos corridas limpias de cuatro; en las otras falló la reutilización del controlador en pruebas anteriores a T19 |
| 12/09/2026 | Fase 5, punto de control E | 173 de 173 | 95 de 95, más 6 omitidas | Por línea de comandos |
| 15/09/2026 | Fase 6, punto de control F | 221 de 221 | 144 de 153 (6 omitidas, 3 de disposición) | Las tres de disposición fallan en la ventana de 640 × 480 del modo por lotes y pasan con el Editor abierto |

Las pruebas de disposición de la última fila eran ajenas al Nivel 1 (laberinto, taller y la línea más larga de una narrativa). Las corridas completas posteriores (25/09, 30/09 y las del 01/10/2026, la última de ellas la del corte) se presentan en el Anexo G, apartado 4.2. La Tabla B.8 sigue los casos de los dos assemblies del nivel en esas corridas.

Tabla B.8. Casos de los assemblies de prueba del Nivel 1 en las corridas completas.

| Assembly | 25/09 (ccf77e6) | 30/09 (359365e) | 01/10 | Corte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Game.Levels.Fire.Tests | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests | 39 | 43 | 59 | 60 |

Las casillas del punto de control D que exigían el ejecutable se verificaron sobre los dos candidatos compilados el 01/10/2026; el que se entrega es el segundo, el ejecutable del corte. Los tres recorridos completos del juego, dos sobre el primer candidato y uno sobre el del corte, duraron 87, 33 y 16 min y terminaron sin incidencias bloqueantes; los dos defectos no bloqueantes que vieron los dos primeros eran del laberinto, ajenos al Nivel 1, y están corregidos (documento principal, apartado 9.5). En los siete cierres forzados del primer candidato, uno de ellos a mitad de la mecánica del Nivel 1, el perfil reabrió sin error y el juego retomó en la primera fase pendiente, con lo confirmado y sus indicadores intactos; un cierre durante la narrativa de cierre del Nivel 1 deja ese nivel por completar, porque su fase se guarda al mostrarse el resumen. En el ejecutable del corte la evaluación repitió el encendido: los deslizantes quedan atenuados en cuanto se sopla, y dos clics en «Soplar» con 85 ms de diferencia producen una sola ignición. La peor carga medida entre los dos fue de 0,11 s en MainMenu, 0,08 s en LevelSelect, 0,78 s en Narrative, 0,16 s en Level1_Cave, 0,04 s en LevelSummary y 0,04 s en Credits, y la memoria de trabajo máxima del proceso del corte, 446 MB. La portabilidad se probó también en ese equipo, con el primer candidato: copiada sin Datos/ a una carpeta fuera del repositorio con un espacio en su ruta, la carpeta entregable arrancó sin instalación y sin elevación de privilegios, y al abrir la selección de perfil apareció junto a esa copia del ejecutable su propia carpeta Datos/, con el perfil dentro y la carpeta original intacta. Las doce escenas y el método se presentan en el documento principal, apartados 8.3 y 9.5.

## 5. Archivos principales

Tabla B.9. Carpetas y archivos del incremento.

| Carpeta o archivo | Qué es |
| --- | --- |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Core/ | GameFlow, GameFlowRunner, SceneLoader, PlayerProfile, SaveStore, DiskFileSystem, ProfileSession, LevelUnlockPolicy, PauseMenuPolicy, ILevelReporter y PerformanceIndicators |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/ | DialogueLine, NarrativeSequence, DialogueRunner, NarrativeVisitPolicy, GuideStep, GuideContent, HintPolicy y NarrativeLight |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/UI/ | Controladores de inicio, perfil, menú de niveles, créditos, narrativa, resumen y pausa; LevelSummaryComposer, ButtonPressFeedback, ScreenFlow y los assets de contenido GameTitleConfig, ProfileSelectContent, CreditsContent y LevelSummaryMessages |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/Fire/ | Lógica en C# plano (FireAttempt, ForceBand, SpacingBand, StoneSpacing, FireArrangement, StrikeOutcome, FireFeedbackLog, FireIndicatorCollector), contenido (FireLevelConfig, FireMessages) y adaptadores (FirePanelController, DraggablePiece, ForceSliderFeedback, CaveLightingController, FeedbackLogView, RingSprite); FireSounds, FloorScatter y LeafPile son del carril de arte y sonido |
| Assets/Game/Scripts/Editor/PlayFromBoot.cs | Play arranca en Boot, con guardas para el corredor de pruebas |
| Assets/Game/Data/ | Fire/N1_Config, Fire/N1_Mensajes, Guide/N1_Guia, LevelSummaryMessages, Narrative/N1_*.asset (cuatro), GameTitleConfig, CreditsContent y ProfileSelectContent |
| Assets/Game/Scenes/ | Boot, MainMenu, LevelSelect, Credits, Narrative, Level1_Cave y LevelSummary |
| Assets/Game/Input/ControlesJugables.inputactions | Mapa de controles de las escenas jugables, solo con enlaces de puntero |
| Assets/Game/Art/FX/fx_oscuridad.shader y fx_oscuridad.mat | Capa de oscuridad de la cueva y de las narrativas |
| Assets/Game/Art/Environments/Fire/ | env_n1_apertura, env_n1_cueva_2x y env_n1_cueva_cenital, renombrados desde el motor con su identificador (INC-126; Anexo E) |
| Assets/Tests/EditMode/ y Assets/Tests/PlayMode/ | Carpetas Architecture, Core, Scaffolding, UI y Levels/Fire |
| claudeDocs/tasks/Slice 1/ | plan.md, todo.md y los cinco documentos de resultados |

## 6. Evaluación del OE4 y verificaciones a cargo de Santiago Benavides Rey

Del tablero de este slice quedan abiertas por diseño dos casillas, que el acta D10 (apartado 4) asigna a Santiago Benavides Rey y que se marcan cuando entregue sus resultados, sin pasar a trabajos futuros. La primera es PG-06, la validación con estudiantes de los valores del Nivel 1 (franja de fuerza, muesca certera, mínimo de golpes y umbral de la pista), que la hoja de verificaciones manuales del OE4 recoge como guion H2. La segunda es la ejecución portable con el adaptador de red deshabilitado (RNF-07 y RNF-08, guiones H3 y H4). El recorrido completo cronometrado, de 20 a 40 minutos (guion H8), cubre también este slice. La sesión con estudiantes exige antes el consentimiento firmado de los acudientes (RNF-12). PG-05, el paso del esquema de control del Nivel 1 al del Nivel 2, se observa en esa misma sesión (guion H1; Anexo C, apartado 6).

En el recorrido cronometrado conviene mirar tres detalles del encendido que las pruebas no juzgan: «Pista» y la pausa siguen disponibles mientras prende el fuego, la holgura de unos 15 px entre la última lengua de la llama y el humo a 16:9, y la lectura del golpe fuerte, que el guion narra en plural mientras la pantalla muestra un solo rayo. Quedan además dos observaciones menores de la evaluación funcional, que este corte no corrige. Cuando la dirección al azar de un golpe efectivo cae en el extremo del abanico, el rayo sale casi horizontal y cruza por encima del sílex antes de tocar las hojas; bastaría con un abanico más estrecho o con dibujar el rayo debajo de las piedras. Y al soplar se atenúan los deslizantes, pero no sus rótulos «Fuerza del golpe», «Fuerte» y «Suave», que pueden pasar al mismo grupo de media opacidad. La deuda técnica menor del nivel se recoge en el documento principal, apartado 10.4.