ANEXO F. PERSONAJES ANIMADOS	2

1. Alcance y seguimiento	2

2. Lo implementado	3

3. Decisiones de diseño y hallazgos de consistencia	26

4. Verificación	28

5. Archivos principales	35

6. Evaluación del OE4 y verificaciones a cargo de Santiago Benavides Rey	38

# ANEXO F. PERSONAJES ANIMADOS

Anexo F del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Este anexo describe cómo entraron al prototipo la familia y Algoritm, animados, en las dieciocho secuencias narrativas y en las cinco escenas jugables, desde el 24/09/2026 hasta el corte del 1 de octubre de 2026. Los apartados 2.6 a 2.14 recogen además lo que la rama feat/personajes-animados hizo del 02 al 10/10/2026: es trabajo posterior al corte y no está fusionado a la rama principal, de modo que las cifras del documento principal (Tablas 8.1 y 9.3, con sus 846 casos) siguen siendo las del corte y no lo incluyen. Sale del documento de resultados de los personajes animados (claudeDocs/tasks/Personajes/Personajes-Resultados.md), que el repositorio conserva como registro histórico con sus notas fechadas, del registro de inconsistencias (revisión 24), de los mensajes de los commits de la rama y del código y los assets, del corte y de la rama. Sirve a los capítulos 4 y 7 del documento principal (apartado 7.2) y al apartado 8.2, donde la animación por recorte figura entre las optimizaciones. Las tablas de los apartados 2.6 a 2.14 y de las corridas posteriores llevan los números F.9 a F.16, para no alterar los que citan otros capítulos.

## 1. Alcance y seguimiento

El pedido de Santiago Benavides Rey tuvo cinco partes: la familia y Algoritm animados en todo el juego, los objetos que el guion nombra puestos en escena, el retrato de quien habla en el cuadro de diálogo, el botón de ayuda con la forma de Algoritm de cada nivel y un arte que pudiera sustituirse por archivo. Todo entró con el commit 88fe0ee del 24/09/2026 (333 archivos), que la solicitud de integración n.º 86 fusionó ese mismo día en la rama principal. Los sprites base de la familia, basada en la Familia Anonaky y usada con autorización escrita de sus autores, y la forma de fuego de Algoritm los entregó Santiago Benavides Rey. Después siguieron dos tandas: el cierre de inconsistencias del 30/09/2026 (37b3cb7, solicitud n.º 88), que añadió la estela de Algoritm y la sombra de la familia, y las correcciones del Nivel 3 del acta D10, en el árbol de trabajo del corte.

Tabla F.1. Actas que gobernaron el incremento.

| Acta | Fecha | Qué decidió o registró para este incremento |
| --- | --- | --- |
| D06 | 15/09/2026 | Las animaciones de personaje se hacen sobre el dibujo en pose neutra y no con hojas de fotogramas; la familia y el guía aún no tenían arte |
| D07 | 19/09/2026 | Tarjeta D07-3: seguimiento de los sprites con la colaboradora, con prioridad en los personajes |
| D08 | 23/09/2026 | Los personajes figuran como el bloque más grande del arte; las narrativas se reproducían sin ellos |
| D09 | 24/09/2026 | Se presentan la familia y Algoritm animados en las dieciocho narrativas y las cinco escenas jugables, con retrato en el diálogo y Algoritm en el botón de ayuda |
| D10 | 30/09/2026 | Tarjeta D10-3: en la mecánica del Nivel 3 los personajes crecen hasta la escala de las narrativas del río, y la balsa del cruce baja con los cuatro viajeros |

El trabajo no tuvo tarjeta propia: 88fe0ee es uno de los commits de funcionalidad sin tarjeta que el documento principal cuenta al tratar CT-11 (apartado 2.5). Las actas D07 y D08 lo siguieron con la tarjeta D07-3, el seguimiento del arte con la colaboradora, Sofía Valentina Giraldo Segovia, a cargo de Santiago Benavides Rey y Santiago Valdiri García; la D10 abrió la D10-3, a cargo de Santiago Benavides Rey.

Del 02 al 06/10/2026, fuera ya del corte, la rama sumó cinco bloques de trabajo: el plan maestro de los personajes finales y la corrección de la pose en T (d752bef, 02/10/2026); el rig articulado con caras, con el arte final del Niño (a12dbb3, e9eb6cb y d127ec9, 05/10/2026, INC-131); el orden de dibujo de los brazos con la coreografía escrita fuera del motor (8740a64 a 8cdd4c5, INC-132); el arte final frontal de Papá, Mamá y la Niña con las caras de los cuatro y el antebrazo delante del torso (63ed2fc a 433603f, 06/10/2026, INC-133); y el pivote del hombro con los gestos sobre la cara (6ed4d23 y 28337c0, 06/10/2026, sin INC propio). INC-131, INC-132 e INC-133 son decisiones de Santiago Benavides Rey posteriores al acta D10 y no tienen acta: constan en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md (revisiones 17 y 18, del 05/10/2026, y revisión 19, del 06/10/2026). El 08/10/2026 se sumó un sexto bloque, el del apartado 2.12: el codo de Papá (a938f9a), Algoritm por partes con su saludo (bd8b802) y la portada del inicio con los cinco personajes (c96846f). El 09/10/2026 se sumó un séptimo, el del apartado 2.13: la familia de perfil al moverse (INC-134, 910c0f0 a 9966bcb), el parpadeo de dos cuadros (INC-135) y el diseño final de Algoritm (INC-136, 2cd8a75). Los tres son decisiones de Santiago Benavides Rey sin acta y constan en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md (revisión 21). Ese mismo día se añadió una cuarta decisión suya, sin acta, al final del apartado 2.13: los brazos de Algoritm se dibujan detrás de todo el cuerpo (INC-147, a44ca96, revisión 23). El 10/10/2026 se sumó un octavo bloque, el del apartado 2.14: la entrega de expresiones de Sofía Valentina Giraldo Segovia (tarjeta D11-11, 636467a), con la expresión del guion en cada línea y la tarjeta del diálogo animada (INC-148), las caras y los retratos a 256 px (INC-149) y el efecto espejo junto a la fogata (INC-150). Los tres son decisiones de Santiago Benavides Rey sin acta y constan en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md (revisión 24). El 13/10/2026 se sumó un noveno bloque, el del apartado 2.15, a raíz de la sesión con estudiantes: la caminata real de la familia en la escena 1.1 (INC-153, 52ecca5) y el abrazo y el sueño de perfil (INC-154, d8ab0f4), que constan en la revisión 26 del mismo documento.

## 2. Lo implementado

### 2.1 Arte y rig por recorte

Cada miembro de la familia (Papá, Mamá, la Niña y el Niño) se corta en cinco partes, torso, dos brazos y dos piernas, con el pivote en la articulación, y tiene un retrato con la expresión neutra; la emoción la llevan las acciones del cuerpo, como celebrar, sorprenderse u observar (INC-108). Esa es la descripción del arte provisional, vigente al corte. El 05/10/2026 INC-131 la levantó para el arte final, con la cabeza separada, las extremidades en dos tramos y seis expresiones (apartado 2.6), y desde el 06/10/2026 los cuatro tienen su arte final (apartados 2.7 y 2.10). Algoritm tiene tres formas: la llama con extremidades del Nivel 1 y la misma figura recoloreada en madera (rueda) y en agua (gota) para los Niveles 2 y 3, como la describen desde el 29/09/2026 el guion y la dirección de arte (INC-45, INC-52); esa es la descripción del corte, porque desde el 09/10/2026 el diseño oficial de Algoritm es otro, con tres siluetas (llama, disco de madera y gota) y una pantaloneta de cuadros (INC-136, apartado 2.13), que el guion y el trabajo de grado radicados aún no recogen. La imagen de reposo de cada forma sigue siendo el retrato del cuadro de diálogo y el botón de ayuda, y una versión dibujada aparte entraría sustituyendo el archivo, sin tocar escenas, prefabs ni assets. Desde el 08/10/2026 el cuerpo se dibujó en nueve piezas por forma, recortadas de ese dibujo provisional (apartado 2.12), y el 09/10/2026 el arte final las sustituyó por siete (apartado 2.13). El 01/10/2026 se limpió el borde de las tres formas y de los cuatro retratos (Anexo E, apartado 2.4).

CharacterRig (Game.Scaffolding) es el componente de cada prefab. Su Animator tiene un estado por cada valor de ActorAction, un enumerado de 23 acciones, la última el saludo Wave de Algoritm, cuyos valores son explícitos porque los assets guardan el número. Play pasa a una acción con un fundido de 0,18 s y cae al reposo si el controlador no tiene ese estado; PlayFor la sostiene unos segundos en tiempo escalado, de modo que la pausa la congela.

Tabla F.2. Arte, prefabs y clips de los personajes.

| Qué | Cuántos | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Partes y retratos de la familia | 24 imágenes | Cinco partes y un retrato neutra por personaje (char_<x>_parte_*, char_<x>_retrato_neutra) |
| Formas de Algoritm | 3 imágenes de reposo y 27 piezas | char_algoritm_n1_fuego_reposo, char_algoritm_n2_rueda_reposo y char_algoritm_n3_gota_reposo, más nueve piezas por forma, char_algoritm_<forma>_parte_*, desde el 08/10/2026; desde el 09/10/2026, 21 piezas (siete por forma, apartado 2.13) y los tres reposos rehechos |
| Prefabs | 7 | Papa, Mama, Nina, Nino, Algoritm_Fuego, Algoritm_Rueda y Algoritm_Gota |
| Clips de la familia | 84 | 21 por personaje: caminar, correr, hablar, golpear, martillar, soplar, recoger, empujar, señalar, celebrar, animar y otras |
| Clips de Algoritm | 10 | Ánimo, apagado, aparición, celebrar, flotar, girar, hablar, oculto, saludar y señalar |
| Controladores | 5 | Uno por miembro de la familia y uno compartido por las tres formas de Algoritm |

Ningún clip es de salto, caída ni derrota. Todo el arte de los personajes suma 16,3 MB en memoria. Las cifras de la Tabla F.2 y ese peso son las del corte. Desde el 05/10/2026 hay cinco imágenes más del Niño (cabeza, dos antebrazos y dos antepiernas) y sus cinco partes se sustituyeron por las del arte final; los prefabs siguen siendo siete y los clips 93, con las curvas reescritas (apartados 2.6 y 2.7); desde el 08/10/2026 los clips son 94, con el saludo de Algoritm (apartado 2.12). Desde el 06/10/2026 Papá, Mamá y la Niña tienen también sus piezas finales, 14 sprites cada uno (11 el Niño), y un juego de cara por personaje (apartado 2.10). Desde el 09/10/2026 hay además 55 PNG de perfil de la familia (13 de Papá y 14 de cada uno de los otros tres, unos 8,5 MB según el cálculo de la ingesta) y las 21 piezas de Algoritm (6,9 MB estimados, unos 3,4 MB netos del corte que sustituyen); los prefabs siguen siendo siete y los clips 94, con las curvas de perfil añadidas a los de la familia (apartado 2.13). Con ese arte el paquete midió 499,3 MB el 09/10/2026 (sin candidato) y 420,6 MB con INC-146; la carga y la memoria no se han medido en un ejecutable.

### 2.2 Personajes en las narrativas

En una secuencia narrativa un personaje es un NarrativeProp con un Actor (el prefab), una acción de salida (reposo, u oculto para Algoritm antes de aparecer) y sus Beats, los pasos por línea de diálogo, cada uno con su acción, su destino en fracciones de la ilustración, su duración y la acción al llegar. Como objeto de la narrativa hereda la casilla, el orden de dibujo, el paneo de la cámara y la prueba que exige que lo nombrado no quede bajo el cuadro de diálogo (RNF-03).

ActorTimeline, una clase estática en C# plano, decide qué hace cada personaje en cada línea y entrega a NarrativeSceneController una indicación ya resuelta (ActorCue). Sus reglas son tres. Entre un paso y el siguiente el personaje conserva el sitio y la última acción. Quien dice la línea de pie y en reposo gesticula. Quien camina termina su camino aunque el texto avance, salvo que un paso nuevo lo interrumpa, en cuyo caso salta a su destino antes de empezarlo.

Esa tercera regla hacía saltar a los viajeros de la escena 3.3 si se pulsaba «Continuar» durante los 9 s del cruce. Desde el 01/10/2026 una marca del asset, NarrativeProp.FinishesSteps, señala a quien termina sus pasos: a ese personaje ningún paso nuevo le corta el camino (ActorTimeline.Interrupts), y lo que se lee mientras camina lo hace al llegar, empezando por el último paso con movimiento que se leyó entretanto (ActorTimeline.PendingStep). La llevan solo Papá, Mamá, la Niña y el Niño de N3_Escena33_Cruce; las otras diecisiete narrativas siguen la regla de siempre. Una réplica cuadro a cuadro del cruce dio cero saltos en 3 000 ritmos de lectura simulados. Con la misma corrección (INC-124), los cuatro bajaron 0,06 con la balsa y viajan en su sitio sobre ella (Anexo D, apartado 2.4).

Desde el 08/10/2026 la cámara del cruce acompaña a la balsa. NarrativeProp.CameraFollows marca el objeto seguido, y NarrativeSceneController suma al foco de la parada en curso lo que ese objeto se ha movido desde donde empezó, en fracciones de la ilustración; el zoom no cambia, IllustrationFraming sigue acotando el foco y el desplazamiento se queda al llegar, porque quitarlo sería un salto atrás. Solo la balsa de N3_Escena33_Cruce lleva la marca, así que las otras diecisiete narrativas no cambian. La apertura del cruce pasó de x 0,38 a 0,50 y la parada de la línea 1, de 0,47 a 0,52, para que la balsa se deslice menos hacia la izquierda (de unos 580 a unos 230 px según el modelo del movimiento, que no se midió sobre el resultado). NarrativeSequence_RF44_LaCamaraDelCruceAcompanaALaBalsa exige verla entera en cada parada y a cinco puntos del cruce, y NarrativeScene_RF44_LaCamaraSigueALaBalsaMientrasCruza lo comprueba en PlayMode.

El retrato del cuadro de diálogo es el del personaje en escena que dice la línea; si solo se oye su voz, sale del reparto de la escena (cast) y, para Algoritm, con la forma del nivel (guideByLevel). Las acotaciones no llevan retrato. Desde el 01/10/2026 la dirección de arte y el documento de interfaces describen ese cuadro fijo con retrato en lugar de un globo con cola (INC-129). Las dieciocho secuencias recibieron personajes, pasos y objetos tomados de sprites existentes, cada entrada con la cita del guion que la justifica; las fogatas del Nivel 3 y su humo son del carril de arte (Anexo E, apartado 2.1).

### 2.3 Personajes en las mecánicas

Cada controlador de escena jugable llama a Play o a PlayFor en sus puntos de enganche. Tras un intento sin avance el personaje jugable solo anima (Encourage), nunca otra cosa (CP-02).

Tabla F.3. Personajes en las cinco escenas jugables.

| Escena | Quién | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Level1_Cave | Papá junto al círculo; la familia atrás | Papá recoge al tomar una pieza, golpea, anima tras un golpe sin chispa, sopla y se queda arrodillado; recoge, sopla y se arrodilla de perfil, mirando al montón, y golpea de frente; el Niño, inquieto, observa |
| Level2_Forest | La Niña junto a la caja; la familia al pie de los árboles | La Niña señala el tronco aceptado, anima tras elegir un distractor y empuja con la caja llena, de perfil y mirando a la caja (se da vuelta si la caja cruza al otro lado); todos celebran el acopio |
| Level2_Workshop | La familia detrás del banco | La Niña señala y martilla, Papá martilla con ella en el montaje y todos celebran la carretilla |
| Level2_Maze | La Niña junto a la salida; la familia en el refugio | La Niña observa, señala al ejecutar y anima si la carretilla no llega; al llegar celebran todos, sin tomar el tinte de atardecer del entorno |
| Level3_River | Mamá; la familia detrás de la zona de construcción | Mamá camina de perfil mientras se sostiene una flecha y recoge; con ← y ↑ mira a la izquierda y con → y ↓ a la derecha, de modo que las flechas verticales también la giran (INC-134), y de frente al soltarla; la familia anima si falta algo o la balsa se hunde y celebra cada fase aprobada |

En las cinco escenas el botón de ayuda es el círculo del mockup con el Algoritm del nivel: fuego, rueda o gota.

### 2.4 Estela de Algoritm y sombra de contacto

El 30/09/2026 (37b3cb7) Algoritm ganó la estela de puntos de luz que piden el guion y la dirección de arte (INC-52). GuideTrail (Game.Scaffolding) cuelga de las tres formas como hijo Estela y dibuja de cinco a siete puntos de color #FFE9A8 con escala y alfa decrecientes hacia atrás; TrailPath, en C# plano, guarda las últimas posiciones y olvida la estela cuando el cuerpo se queda quieto. La primera versión muestreaba la raíz del personaje, que en una narrativa no se mueve porque lo que camina es su casilla, y la estela no llegaba a verse; la corrección del mismo día la hizo seguir a la casilla. Ningún punto recibe clics (RNF-02) y se apagan solo por alfa, sin parpadeo (RNF-21).

La sombra de contacto (INC-109) es un hijo Sombra del lienzo de Papá, Mamá, la Niña y el Niño: una imagen negra al 25 % de opacidad, dibujada detrás del cuerpo y sin recibir clics. Algoritm flota y no la lleva. El mismo commit retiró CharacterRig.Tint, un método sin llamadores que habría teñido al personaje con la luz del laberinto y anulado la opacidad de la sombra. Estela y sombra entraron como hijos nuevos, sin reconstruir los prefabs, de modo que las referencias de las escenas y de los dieciocho assets no cambiaron.

### 2.5 La familia del río a la escala de las narrativas

En la mecánica del Nivel 3 la familia se veía a cuatro décimas de la escala con que la muestran las narrativas del mismo río. Con la tarjeta D10-3, el 01/10/2026 el plano se abrió (Anexo D, apartado 2.2) y la familia y Mamá crecieron hasta la escala de la escena 3.1 (INC-118). Los valores se fijaron al implementar la decisión del acta D10, cambiando tamaño, ancla y pivote de las instancias de Level3_River sin reconstruir prefabs.

Tabla F.4. Casillas de los personajes en Level3_River, en unidades de la ilustración, y su tamaño en pantalla a 1920 × 1080.

| Personaje | Hasta el 30/09/2026 | Desde el 01/10/2026 | En pantalla |
| --- | --- | --- | --- |
| Papá | 77,7 | 178,75 | De 148 a 250 px |
| Niña y Niño | 46,6 | 107,25 | De 89 a 150 px |
| Mamá | 104, con pivote centrado | 240, anclada por los pies en (0,5; 0,075) | De 121–185 a 193–315 px, según su altura en la orilla |

Papá, la Niña y el Niño quedan en 0,933 del tamaño con que los pinta la escena 3.1, y Mamá, de pie en la zona de construcción, en 0,988. Mamá se ancla por los pies, como la familia, para que su área transitable sea el pasto que pisa y su escala por profundidad se mida donde apoya. La familia espera detrás de la zona, y Mamá espera en la zona al retomar el ensamblaje desde la escena 3.2, desde disco o al reiniciar la fase: RiverSceneController.ResumeAt la coloca allí junto con su modelo de marcha (RiverWalk.MoveTo). Cada vez que Mamá se coloca, ella, la familia y los materiales se ordenan por altura y lo que está más abajo se dibuja delante (DepthOrder, C# plano, que a igual altura conserva el orden previo).

### 2.6 Rig articulado y caras (INC-131)

El 05/10/2026 Santiago Benavides Rey decidió que los personajes finales llegan en vista frontal y con más capas: la cabeza separada del torso, ojos y boca en capas propias con seis expresiones y las extremidades en dos sprites, con codos y rodillas además de hombros, cadera y cuello (INC-131). Algoritm entra en la decisión con brazos y piernas en dos tramos y con ojos y boca sobre el cuerpo; no lleva cuello, porque la llama no tiene cabeza aparte. Ninguna expresión es de tristeza, enfado ni derrota (CP-02): Worried es la duda de quien pregunta o espera. La decisión levanta INC-108 y la regla de la imagen única de Algoritm para el arte final. El 08/10/2026 la regla de Algoritm cayó también para su arte provisional (apartado 2.12), y INC-108 sigue valiendo para él. El código y el generador entraron con a12dbb3, y e9eb6cb subió los prefabs y los clips regenerados en el Editor.

La primera causa de la pose en T se corrigió antes, el 02/10/2026 (d752bef): al reactivar la jerarquía de un personaje, el Animator podía pintar un cuadro con los brazos en cruz. CharacterRig ganó OnEnable y Start, que lo re-sincronizan con Play y Update(0), y no da el arranque por hecho si el Animator está inactivo. La segunda causa estaba en los clips: los de hablar, señalar o animar dejaban huesos sin curva y, con writeDefaultValues, un hueso sin curva vuelve a la rotación del prefab, que es la pose en T. La regeneración de e9eb6cb reescribió los 93 clips en sitio con una curva de rotación en cada hueso de su personaje (doce en la familia y diez en Algoritm); el hueso que el clip no usa lleva una curva constante en su pose de reposo. Se conservaron los GUID, los controladores y los eventos.

Los nodos nuevos son lo que resume la Tabla F.9. Ninguno de los 182 objetos que ya existían cambió de identificador, y los 321 nuevos nacieron con su Image apagada y sin sprite, porque una Image sin sprite pinta un recuadro blanco, y sin raycastTarget (RNF-02). Codo, rodilla y cuello son pivotes de tamaño cero colocados en la articulación; el segmento cuelga de ellos, y girar el pivote gira el segmento. Mientras no llega el arte, el personaje se ve igual que al corte.

Tabla F.9. Nodos que el generador BuildRigsFinal añadió a los siete prefabs (e9eb6cb).

| Prefab | Nodos nuevos | Cuántos por prefab |
| --- | --- | --- |
| Papa, Mama, Nina y Nino | CodoIzq, CodoDer, AntebrazoIzq, AntebrazoDer, RodillaIzq, RodillaDer, AntepiernaIzq, AntepiernaDer, Cuello, Cabeza, Ojos, Boca y el componente CharacterFace | 13 |
| Algoritm_Fuego, Algoritm_Rueda y Algoritm_Gota | PiernaIzq, PiernaDer, RodillaIzq, RodillaDer, AntepiernaIzq, AntepiernaDer, Tronco, BrazoIzq, BrazoDer, CodoIzq, CodoDer, AntebrazoIzq, AntebrazoDer, Torso, Ojos, Boca y CharacterFace | 17, sin Cuello ni Cabeza |

En Algoritm, desde el 08/10/2026 las nueve piezas están encendidas y Cuerpo está apagado (apartado 2.12); Ojos y Boca siguen apagados, porque la cara va pintada en el torso.

Dónde cae cada nodo lo fija rig_articulaciones.json, que articulaciones.py estima leyendo los prefabs, sin abrir ninguna imagen: el codo en el punto medio entre el hombro y la esquina más lejana del rectángulo del brazo, la rodilla entre la cadera y la base de la pierna, el cuello en la base de la cabeza. Sus valores son estimaciones y se sustituyen por las medidas del arte final. Las coordenadas son las de cut.py: lienzo de 1024 × 1024, origen arriba a la izquierda y suelo en y = 947. El generador lee el JSON con un lector propio (980936d), porque JsonUtility devolvía la tabla vacía. Un personaje está segmentado cuando ya tiene sus piezas en dos tramos, y eso se deduce del prefab y no se guarda (apartado 3).

La cara vive en Game.Scaffolding. FacialEmotion tiene seis valores (Neutral, Happy, Surprised, Worried, Focused y Sleeping), con número explícito porque los assets lo guardan. ActionEmotion.For da la emoción por defecto de cada acción, y así las cinco mecánicas ganan expresión sin tocar sus controladores: celebrar, abrazar, animar y saludar son Happy (el ánimo llega tras un intento sin éxito y su cara es alegre), sorprenderse es Surprised, dormir es Sleeping, golpear, martillar, soplar, empujar, cargar, recoger y arrodillarse son Focused, y el resto es Neutral. BlinkClock parpadea cada 3,5 ± 1,2 s durante 0,12 s, pasando por medio cerrado, cerrado y medio cerrado, y se apaga en Sleeping. MouthFlap cicla las bocas A, E, U y cerrada, 0,09 s cada una y en orden fijo, y al callar cierra en seco a la boca de reposo de la emoción. CharacterFaceSet es el ScriptableObject con los sprites de ojos y bocas y sus tiempos (CT-05), uno por personaje y por forma de Algoritm. CharacterFace pone esos sprites en las dos Image; sin set, o sin el sprite pedido, deja la Image desactivada, y avanza con tiempo escalado, así que la pausa (RF-07) congela el parpadeo y la boca.

CharacterRig ganó EmotionOverride, Emotion y Speaking sin cambiar sus firmas públicas. En las narrativas, ActorBeat ganó SetsEmotion y Emotion, ActorTimeline.EmotionAt mantiene la emoción de un paso hasta que otro la cambia, y NarrativeSceneController la aplica y marca como hablante al rig de quien dice la línea; una acotación no mueve ninguna boca. SetsEmotion vale false por defecto, así que las dieciocho secuencias no cambiaron de comportamiento.

### 2.7 Arte final del Niño frontal

El primer arte final en entrar fue el del Niño en vista frontal (d127ec9, 05/10/2026). La entrega eran diez piezas: torso, cabeza, dos brazos, dos antebrazos, dos piernas y dos antepiernas. Se llevaron a una escala común, se limpiaron las motas de alfa que inflaban el muslo y la mano izquierdos, se renombraron según la convención de los resultados (la mano pasó a antebrazo y el pie a antepierna) y se escribió en rig_articulaciones.json el rectángulo y el pivote reales de cada una. Con eso el generador asignó los sprites a Nino.prefab sin tocar un identificador y reescribió ocho de sus clips (arrodillarse, caminar, cargar, correr, dormir, empujar, recoger y soplar). Desde ese commit el Niño es el único personaje segmentado. La Figura F.1 muestra su Idle con el arte y la cara neutra que tiene hoy, colocados con la entrega del 06/10/2026 (apartado 2.10).

Figura F.1. Idle del Niño en ocho instantes, uno cada 0,64 s de un ciclo de 5,12 s, con su arte final y su cara neutra colocada por registro. Vista previa de pose_preview.py sobre el árbol de 28337c0, no captura del motor.

La geometría de esa entrega tuvo una corrección el mismo día (8740a64, regenerada en 6f2b4cf). El hombro del Niño pivotaba en el centro del pecho y los brazos no salían de la articulación. Ahora el hombro y el codo están en el centro del extremo redondo de cada cápsula: los hombros en x = 466, y = 560 y x = 556, y = 560; los codos en x = 366, y = 609 y x = 667, y = 605, en el lienzo de 1024 × 1024 de cut.py. Las rodillas pasaron a x = 483, y = 845 y x = 558, y = 842, los ojos al rectángulo (402, 380, 602, 470) y la boca a (447, 468, 557, 512). En el prefab, esos nodos cambiaron solo de RectTransform. Esos valores son los de ese commit: 233f2e5 (06/10/2026) reubicó los brazos por registro con la entrega, de 20 a 25 px hacia adentro. En arte_final.json los hombros quedaron entonces en x = 489, y = 567 y x = 535, y = 564 (6ed4d23 los llevó después al borde del torso, apartado 2.11) y los codos en x = 386, y = 620 y x = 642, y = 612; las rodillas no cambiaron. Las caras pasaron a colocarse por registro (apartado 2.10).

Al cierre de ese commit el Niño no tenía ojos ni boca, porque ningún sprite de cara estaba asignado; su cara entró el 06/10/2026 (apartado 2.10).

### 2.8 Orden de dibujo de los brazos (INC-132)

Santiago Benavides Rey vio un Idle frontal pobre y brazos escondidos detrás de la cabeza o del cuerpo. La causa estaba en el prefab y no en los clips: bajo Lienzo/Cuerpo/Tronco los hijos iban BrazoIzq, BrazoDer, Torso y Cuello, y uGUI pinta de atrás adelante, de modo que los brazos quedaban al fondo. La decisión del 05/10/2026 (INC-132) fijó el orden de la Tabla F.10 y sustituyó, para la familia, la regla de INC-131 de dibujar el cuello sobre el torso. Con el arte provisional la cabeza estaba pintada dentro del torso, y los brazos de Papá, Mamá y la Niña quedaban tras el torso y tras la cara. Con el arte final de los cuatro (apartado 2.10) la cabeza es una pieza propia y el orden vigente es el de la tabla.

Tabla F.10. Orden de dibujo de los hijos de Tronco, de atrás adelante. La columna «Antes (INC-132)» es el orden de 0b76bbc y a5a887b; la columna «Vigente» es el de orden_tronco en rig_articulaciones.json desde INC-133 (233f2e5 y 433603f) y, en Algoritm, desde INC-147 (09/10/2026, a44ca96).

| Personaje | Antes (INC-132) | Vigente | Qué se ve |
| --- | --- | --- | --- |
| Papá | Cuello, BrazoIzq, BrazoDer, Torso | BrazoIzq, BrazoDer, Torso, Cuello, AntebrazoIzq, AntebrazoDer | El húmero queda detrás del torso, la cabeza delante del torso y el antebrazo delante de todo |
| Mamá, la Niña y el Niño | Cuello, BrazoIzq, BrazoDer, Torso | Cuello, BrazoIzq, BrazoDer, Torso, AntebrazoIzq, AntebrazoDer | El húmero queda detrás del torso y delante de la cabeza; el antebrazo, delante del torso, de la cara y de las piernas |
| Algoritm, en sus tres formas | Torso, Ojos, Boca, BrazoIzq, BrazoDer | BrazoIzq, BrazoDer, Torso, Ojos, Boca (INC-147) | Los brazos quedan detrás de todo el cuerpo y ninguna mano pasa por encima de la cara; hasta INC-147 quedaban delante del cuerpo, con las manos encima de la cara |

El orden pasó por etapas el mismo 05/10/2026: brazos delante en el Niño y en Algoritm (8740a64, 6f2b4cf), delante en los siete (590866f, 5ce0797) y, por fin, la regla de la tabla (0b76bbc, 117287c). El modo orden del generador lo aplica con SetSiblingIndex, sin crear ni borrar nodos, y por eso no cambia ningún identificador. Con el orden definitivo, 117287c subió cuatro prefabs, de los que solo cambió el orden de Tronco, y 77 clips (Papá 21, Mamá 16, la Niña 21 y el Niño 19).

El 06/10/2026 Santiago Benavides Rey añadió dos ajustes. En Algoritm, entonces, la coreografía y pose_preview.py impedían que una mano entrara en la caja de ojos y boca, ampliada un 30 %, con al menos el 99,5 % libre (desde INC-147 esa medida se conserva, pero ningún brazo puede tapar la cara). Y mientras un personaje de la familia golpea las piedras (Strike), los brazos pasan delante del torso (Figura F.3) y al cambiar de acción vuelven exactamente a su orden. Lo hace ArmLayering, una clase de C# plano que reordena los hijos de Tronco por nombre y restaura el orden de origen, y CharacterRig.Apply la llama según el campo serializado armsInFrontActions, cuyo valor es { Strike }. El cambio de capa es seco al empezar la acción y no espera el fundido de 0,18 s; si falta un nodo, avisa y no mueve nada; en Algoritm no movía nada, porque sus brazos ya iban delante (hasta INC-147, apartado 2.13). Esos ajustes entraron con a5a887b y, ya regenerados en el Editor, con 8cdd4c5: tres prefabs de Algoritm (el orden de Tronco y el campo serializado) y los cuatro clips de golpear de la familia. Con INC-133 (apartado 2.10) el húmero sigue detrás del torso, el antebrazo pasa delante y la cabeza de Papá queda delante del torso; la Figura F.2 muestra ese orden en reposo, junto al que tenía Algoritm hasta INC-147.

Figura F.2. Orden de dibujo con INC-133 e INC-147. El Niño en reposo tiene el húmero detrás del torso y el antebrazo delante; Papá en reposo, la cara y la barba delante del torso y el antebrazo delante; Algoritm (fuego, diseño final de INC-136), en Encourage, con los brazos detrás de todo el cuerpo y los ojos y la boca sin tapar (apartado 2.13). Vistas previas de pose_preview.py sobre el árbol de a44ca96, solo con el cuerpo de frente, no capturas del motor.

La coreografía del golpe se resolvió primero para el arte provisional. Con el brazo de una pieza (Papá, Mamá y la Niña hasta el 06/10/2026), el brazo se encogía hasta el 45 % durante el golpe para que el choque quedara en el vientre y nunca bajo la cintura: por encima de la cabeza tapaba la cara, y a un costado no había contacto. Esa fue la solución provisional y no llegó a tener el visto bueno de Santiago Benavides Rey. Con 433603f los cuatro tienen el brazo partido, el encogimiento ya no rige para ningún miembro de la familia y el choque ocurre delante del pecho, sobre la cintura (Figura F.3). Está comprobado en las vistas previas de pose_preview.py y en la suite (433603f); no hay captura del Editor del instante del choque.

Figura F.3. Golpe de Strike en el instante del choque, con el arte final de Papá, Mamá, la Niña y el Niño. Cada rótulo da el instante del choque y la altura de las manos (y, en el lienzo de 1024, que crece hacia abajo) frente al límite de la cintura; en los cuatro el choque queda por encima del límite. Vistas previas de pose_preview.py sobre el árbol de 28337c0, no capturas del motor.

### 2.9 Coreografía fuera de Unity y entrada del arte final

Hasta INC-132 las curvas de los clips las calculaba el C# del generador. Desde 8740a64 las escribe coreografia.py en clips_personajes.json, y el modo clips solo las aplica; no crea clips ni toca controladores, GUID ni eventos. Así hay una sola fuente de verdad, que se puede probar sin abrir el Editor. El primer paso fue un port del motor de clips: coreografia_v0.py se conserva solo para la regresión, y el port reproduce los 93 .anim anteriores con una diferencia máxima de 0,00002.

La coreografía se escribió una vez, para el arte final, como objetivos de la mano. Con el brazo partido se resuelve con cinemática inversa de dos tramos; con el brazo de una pieza, el hombro apunta la mano y el codo lleva ya su curva. La visibilidad de cada brazo se deriva de la geometría, con la silueta del torso, y el reposo se calcula por personaje. El Idle dura 6,4 s multiplicados por el tempo del personaje: dos respiraciones de 3,2 s, que conservan el ciclo de la dirección de arte (apartado 13.3), con un gesto de carácter por personaje. El Niño mira a los lados, rebota, balancea los brazos y se rasca junto a la oreja; la Niña balancea los brazos; Papá pone los brazos en jarra por fuera del torso e hincha el pecho; Mamá lleva una mano a la oreja, por delante del pelo y sin tapar ojos ni boca (desde 6ed4d23 ya no apoya la mano en la cadera); Algoritm parpadea como llama, con brazos alternos. Encourage es un puño fuera de la cabeza, con rebote y cabeceo, de 0,9 s multiplicados por el tempo (CP-02); los controladores de las mecánicas usan 0,9 s y 1,035 s. Blow es agachado, con tres soplos, y Observe lleva la visera desde la sien (el Niño, con brazos cortos y cabeza grande, no llega a la frente).

pose_preview.py renderiza el rig fuera de Unity a 30 cuadros por segundo y prueba cada clip contra las medidas de la Tabla F.11. Lee armsInFrontActions de CharacterRig.cs y dibuja cada clip con su orden. Tiene dos modos: --hoy, con el arte que hay en los prefabs, y --maqueta, con el arte final simulado por maqueta.py, que corta el provisional por las articulaciones de la tabla. prefabs.py simula lo que hará el modo sprites: quien ya tiene sus piezas se trata como segmentado, y simula también el orden de dibujo. En ambos modos pasó 174 de 174 comprobaciones (a5a887b); en su primera versión, 8740a64, eran 111 de 111. Desde que el cuerpo de perfil entró en los prefabs (9966bcb) dibujaba a la familia con sus dos cuerpos a la vez; 0220b74 (09/10/2026) lo corrigió, y ahora elige un cuerpo por acción con ActionView.cs y mide las acciones de perfil con los nodos del perfil (apartado 2.13).

Tabla F.11. Comprobaciones de pose_preview.py sobre cada clip.

| Medida | Umbral |
| --- | --- |
| Brazos visibles | Antebrazo al menos el 85 %; húmero al menos el 30 % desde 6ed4d23 (antes 40 %) |
| Cara visible | Al menos el 90 %, salvo en seis gestos junto a la cabeza con un piso propio (apartado 2.11) |
| Extremidades | Sin hiperextensión |
| Pies | A lo sumo 2 px bajo el suelo |
| Manos | Fuera de la caja de la cara, salvo en esos seis gestos |
| Ojos | Nunca se tapan los dos a la vez: el menos tapado, a lo sumo el 25 % |
| Velocidad de giro | Hasta 1 300 °/s, salvo el martillazo |
| Torso sobre ojos y boca | No tapa más del 5 % |
| Algoritm | Ninguna mano entra en la cara |
| Choque de Strike | Queda sobre la cintura |

El arte final de cada personaje entra con preparar_arte_final.py <id> <carpeta>. Reconoce las capas por nombre (el lado, por su posición en el lienzo), descarta duplicados, limpia el alfa (umbral 12, componente mayor), normaliza la figura a 870 unidades con el torso en x = 512 y mide hombro, codo, cadera y rodilla sobre el alfa. Sin --aplicar entrega un informe y un composite (Figura F.4); con --aplicar escribe los PNG con los nombres de la convención, arte_final.json, rig_articulaciones.json y clips_personajes.json, y las órdenes para la sesión local. Su --autoprueba usa una entrega sintética del Niño a otra escala, con motas y un duplicado, y exige un error de medida de hasta 1 px; corrida el 06/10/2026 sobre el árbol de trabajo de la rama, pasa con un error máximo de 1,0 px.

Figura F.4. Composite que genera preparar_arte_final.py al reconocer las capas de una entrega, previo a --aplicar: el reposo con las articulaciones marcadas y tres poses de prueba, dibujadas con el orden de INC-133 (húmero detrás del torso y antebrazo delante). La entrega es la sintética que fabrica la herramienta con el arte del Niño, con la cabeza sin cara. El hombro marcado es el centro del extremo redondo del húmero, que hombro.py lleva después al borde del torso. No es una captura del motor.

Con el arte ya preparado, la sesión local copia BuildRigsFinal.cs.txt a Assets/Editor/ClaudeBuildRigsFinal.cs, recompila y corre los modos de la Tabla F.12 en ese orden; después compara los prefabs objeto por objeto, corre las pruebas y borra el andamiaje.

Tabla F.12. Modos de BuildRigsFinal.

| Modo | Qué hace |
| --- | --- |
| nodos | Añade los nodos de la tabla que falten y el CharacterFace; nunca borra ni recrea uno |
| perfil | Desde el 09/10/2026 (INC-134): añade Lienzo/Perfil y sus nodos, apagado y justo detrás de Cuerpo, cablea la cara de perfil y reordena los hijos existentes de su Tronco sin cambiar identificadores; con arte de perfil, el orden es estado, perfil, sprites, clips y estado |
| sprites | Asigna por nombre los PNG que existan, aplica rectángulo y pivote de la tabla, enciende las Image y crea el CharacterFaceSet; lo que no existe queda apagado y se anota; desde INC-136 vacía y apaga el sprite de un nodo sin arte y enciende Ojos y Boca de Algoritm con su cara provisional |
| orden | Reordena los hijos de Tronco según orden_tronco de la tabla |
| clips | Aplica clips_personajes.json a los 84 clips de la familia y los 9 de Algoritm; se niega si faltan los nodos y se corre después de sprites y orden, porque lee del prefab si el personaje está segmentado |
| todo y estado | todo corre los cuatro anteriores en orden; estado solo informa, sin escribir |

### 2.10 Arte final de la familia, caras por registro y antebrazo delante (INC-133)

El 06/10/2026 llegó la entrega de Papá, Mamá, la Niña y el Niño: 45 PNG en carpetas Frente y Expresiones (2,4 MB), que d26ea8f guardó con sus originales en claudeDocs/tasks/Personajes/entregas/2026-10-06/, fuera de Assets. OrganizarArtePersonajes.cs.txt repartió el arte de cada personaje en tres subcarpetas, Frontal/, Expresiones/ y Perfil/, usando solo AssetDatabase: 64e4b37 movió 25 PNG con los GUID intactos, y Perfil/ queda vacía hasta que haya arte. En 63ed2fc, CharacterFaceSet cae a los ojos neutros y la boca cerrada cuando una emoción no tiene sprite propio, de modo que una sola expresión entregada ya muestra cara en todas las acciones, y CaraBase pasó a ser el primer hijo de Cabeza. Lo vigilan CharacterFace_DA73_SinLaExpresionDeLaEmocionUsaLaNeutra, CharacterFace_DA73_UnaEmocionAMediasCompletaConLaNeutra y CharacterRig_DA131_LaCaraBaseVaDetrasDeLosOjosYDeLaBoca.

Las caras de los cuatro se colocan por registro (233f2e5). Los lienzos de 1300 × 1500 píxeles de la entrega están registrados entre sí, de modo que preparar_expresion.py --registrada coloca Ojos, Boca y CaraBase con la misma transformación con que preparar_arte_final.py colocó las partes de ese personaje, guardada como registro en arte_final.json. Sustituye la heurística de escala de a538ab6, que fijaba los ojos en el 60 % del óvalo de la cara. El Niño coincide con la foto de Santiago Benavides Rey dentro del 0,6 % de la altura: sus ojos pasaron de 188 a 295 px de ancho y los brazos quedaron entre 20 y 25 px hacia adentro, como en la entrega. Se sustituyeron en su sitio 12 PNG de Expresiones/, con los mismos nombres, .meta y GUID.

INC-133 (06/10/2026) fija en la familia el húmero detrás del torso y el antebrazo delante del torso, de la cara y de las piernas, y Papá con la cabeza (Cuello) delante del torso. uGUI pinta por orden de jerarquía, así que el antebrazo no podía quedar delante bajo un brazo que va detrás. AntebrazoIzq y AntebrazoDer (mismo objeto y mismo identificador) pasan a ser hijos de Tronco, al final, y siguen a un nodo vacío, AnclaAntebrazoIzq o AnclaAntebrazoDer, que queda bajo cada codo con la pose local anterior del antebrazo. LimbFollower, una clase de C# plano de Game.Scaffolding, compone BrazoX, CodoX y el ancla respecto de Tronco y escribe la pose local del antebrazo; CharacterRig descubre los pares por nombre y los sincroniza tras Play más Update(0) y en LateUpdate. No hay campos serializados nuevos y los clips no cambian, porque no animan el antebrazo. ArmLayering conserva su lógica: al golpear sigue poniendo el húmero justo tras Torso, todavía detrás de los antebrazos. Los personajes sin anclas, entre ellos Algoritm, no se tocan. pose_preview.py mide aparte la visibilidad del húmero (al menos el 40 % en 433603f; el 30 % desde 6ed4d23, apartado 2.11) y la del antebrazo (al menos el 85 %).

La ronda del Editor de 433603f (06/10/2026) corrió el generador sobre los cuatro prefabs de la familia. El modo sprites asignó 14 sprites a Papá, Mamá y la Niña y 11 al Niño, y creó los juegos de cara char_papa_cara, char_mama_cara y char_nina_cara, con la expresión neutra hecha de ojos_neutra y boca_0. El modo orden creó las dos anclas bajo los codos, movió los antebrazos al final de Tronco y puso a Papá su Cuello tras Torso; el modo clips reescribió 93 clips. Comparados objeto por objeto contra el commit anterior, cada prefab de la familia ganó cuatro objetos nuevos, las dos anclas con su RectTransform, y no perdió ninguno, con m_Script y m_Controller iguales; Algoritm no cambió, y una segunda orden orden no guardó nada. Además, 24 .meta de PNG pasaron a Single (spriteMode de 2 a 1) con los GUID iguales. Las cifras de pruebas están en la Tabla F.13. Las capturas del 06/10/2026 están en el repositorio, en claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-06/, y no se incrustan: la familia en reposo en la escena 2.2 (01 y 01b), Papá en el Nivel 1 (02, 02b, 02c y 05), Mamá hablando (03) y la Niña hablando (04). No hay cuadro del choque de Papá en Strike.

### 2.11 Pivote del hombro y gestos sobre la cara

El 06/10/2026 Santiago Benavides Rey cerró los dos puntos de coreografía que el apartado 2.10 dejaba abiertos: aceptó que la mano cubra la cara en los gestos junto a la cabeza y aceptó subir y mover el pivote del hombro para normalizar el reposo. No hay INC propio: la dirección de arte no prohíbe que una mano tape la cara ni fija el ángulo de reposo, de modo que son reglas de las herramientas.

6ed4d23 añadió hombro.py, que lleva el pivote de BrazoIzq y BrazoDer del centro del pecho al borde del torso (6 px más arriba y de 24 a 44 px hacia afuera) sin mover el arte registrado, y preparar_arte_final.py lo corre tras escribir arte_final.json. Los pivotes, en píxeles del lienzo del rig, pasaron de (448, 483) y (567, 483) a (406, 477) y (611, 477) en Papá, de (499, 543) y (529, 550) a (463, 537) y (563, 544) en Mamá, de (489, 537) y (541, 540) a (451, 531) y (577, 534) en la Niña, y de (489, 567) y (535, 564) a (463, 561) y (559, 558) en el Niño. El ángulo de reposo bajó de 54, 72, 40 y 57° a 15, 20, 13 y 20° (Papá, Mamá, Niña, Niño), con la mano a la altura de la cadera o el muslo, de modo que el reposo deja de ser una A. Los gestos junto a la cabeza (la visera de Observe, Celebrate, Hammer, Encourage, Carry y el rascado del Niño en Idle) ya no rodean la cara: la mano llega a la frente o a la sien, y el brazo del Niño se queda de 25 a 33 px corto de la sien. pose_preview.py fija un piso de cara visible por gesto (60 % en Observe, 80 % en Celebrate, 55 % en Hammer, 80 % en Encourage y en Carry, 60 % en el Idle del Niño), exige que nunca se tapen los dos ojos a la vez y baja el umbral del húmero del 40 al 30 %; el antebrazo sigue en el 85 %. El Idle de Mamá dejó de apoyar la mano en la cadera.

28337c0 lo aplicó en el Editor: 11 sprites por prefab de la familia, 93 clips reescritos (84 cambian, 21 por miembro de la familia, y los 9 de Algoritm quedan idénticos) y los siete prefabs conformes a la tabla. La pose de mundo, medida antes y después instanciando cada prefab, solo movió BrazoIzq y BrazoDer (el hombro izquierdo de Papá pasó de (−64, 29) a (−106, 35)); codos, anclas y antebrazos quedaron donde estaban. Comparados con el commit anterior, ningún prefab ganó ni perdió objetos, m_Script y m_Controller siguen iguales y en los cuatro de la familia cambian 8 líneas m_Pivot; Algoritm, las escenas, Assets/Game/Data/ y ProjectSettings no cambiaron. Las cifras de pruebas están en la Tabla F.13. Las capturas del Editor (claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-06b/, no incrustadas) muestran el reposo de la familia en la línea 6 de la escena 2.2, con el Niño y Mamá de brazos caídos y sin hueco en el hombro, y los gestos de la línea 5. No hay captura del Editor de un Observe o un Celebrate con la mano en la frente ni del choque de Strike.

Las Figuras F.1 a F.3 se regeneraron con pose_preview.py sobre el árbol de 28337c0: el reposo cerrado del Niño y de Papá, y el choque de Strike sobre la cintura en los cuatro (apartado 2.8).

### 2.12 Papá, Algoritm por partes y el saludo

El 08/10/2026 Santiago Benavides Rey pidió corregir el codo de Papá. Su arte final traía el húmero con una punta sin contorno, solapada 42 px (brazo izquierdo) y 21 px (derecho) bajo el antebrazo, y el pivote del codo estaba en el extremo del húmero y no en el casquete del antebrazo, de modo que al doblarlo la punta asomaba como un bulto. codo.py sube el húmero izquierdo 19,2 px y baja los dos antebrazos 37,4 px a lo largo del eje del brazo, sin mover el hombro, y pose_preview.py mide ahora cuánto asoma el húmero, con un tope de 15 px: Papá pasó de 52,6 y 33,4 px a −3,2 y 1,0. Los brazos quedan unos 37 px más largos, y el choque de Strike baja de y = 549 a 595 con los codos más abiertos (decisiones D14 y D16; a938f9a, que tocó Papa.prefab y sus 21 clips).

Algoritm se dibuja por partes también con su arte provisional (decisión D13). pose_preview.py --exporta-maqueta recorta cada imagen de reposo en las nueve piezas de rig_articulaciones.json (torso, brazos, antebrazos, piernas y antepiernas) y escribe 27 PNG en Assets/Game/Art/Characters/Algoritm/Frontal/. El corte (maqueta.piezas_guia) conserva entero el contorno del vientre en hombros y caderas y pone una rótula en cada articulación; sumadas, las piezas reproducen el sprite con un 0,002 % de píxeles distintos. BuildRigsFinal corrió sus modos sprites, orden y clips solo sobre Algoritm: encendió las nueve Image, apagó Cuerpo y no cambió ningún identificador de los tres prefabs. Ojos y Boca siguen apagados, porque la cara está pintada en el torso y duplicarla pondría ojos sobre ojos. Las 27 texturas suman 3,63 MiB sin comprimir, sin medir en un ejecutable. Con el arte final bastará sustituir los PNG con el mismo nombre, medir las articulaciones sobre su alfa y correr los tres modos (bd8b802). Esa sustitución ocurrió el 09/10/2026: INC-136 reemplazó este corte provisional por las siete piezas del diseño final, con la pierna entera y sin rodilla (apartado 2.13).

El saludo es ActorAction.Wave = 22, el último valor del enumerado porque los assets guardan el número. Su emoción es Happy y su clip, char_algoritm_anim_saludar, dura 4,8 s en bucle con 0,9 s de reposo: el hombro derecho de la pantalla sube a 94° y la mano se mece cuatro veces con el codo en 27° ± 16°, y la caja de ojos y boca queda libre al 100 % en las tres formas (el piso de pose_preview.py es 99,5 %). El clip y su estado en char_algoritm.controller se crearon con un script de Editor efímero, porque el modo clips no crea clips ni estados. Solo Algoritm lo tiene; con él los clips son 94 y las acciones, 23. En los créditos, el rig de la forma de fuego cuelga ahora directamente de AlgoritmPanel, sin la tarjeta que lo enmarcaba (decisión D12), y CreditsController le pide Wave al abrir la pantalla.

La portada del inicio lleva a los cinco personajes en reposo, y CharacterRig.idlePhase (de 0 a 1, 0 por defecto) arranca el Idle de cada uno en una fase distinta de su ciclo, 0; 0,15; 0,35; 0,5 y 0,7, para que no respiren al unísono (c96846f). Lo vigilan CharacterRig_RF01_ElReposoArrancaEnLaFaseQueSeLePide y MainMenu_RF01_LosCincoPersonajesEsperanEnReposoSinRespirarAlUnisono; el arte por partes, CharacterRig_DA131_AlgoritmSeDibujaPorPartesYSuSpriteEnteroSeApaga, y los créditos, Credits_RF08_AlgoritmSaludaOcupandoElLugarDeLaTarjetaSinElla.

Quedaban dos defectos menores para el arte final de Algoritm (decisión D20). En los fundidos (Appear, Vanish y Hidden) las rótulas se ven más oscuras unos 0,3 s, porque el alfa del CanvasGroup multiplica cada Image por separado, y el hombro girado deja un talón claro de unos 12 px. Con el diseño final de INC-136 no hay rodilla, y en las capturas de la ronda 2 del Editor (09/10/2026) los anillos ya no se ven, porque la pierna es entera; el talón del hombro no se ve en reposo y sigue sin comprobarse (apartado 2.13).

### 2.13 Perfil al moverse, parpadeo de dos cuadros y el Algoritm final (INC-134 a INC-136)

El 09/10/2026 llegaron el arte de perfil de Papá, Mamá, la Niña y el Niño (3efa765: diez piezas por personaje y dos caras de perfil, ojos abiertos y cerrados) y el diseño nuevo de Algoritm (545127e: 21 PNG, siete piezas por forma). A la Niña le faltaba la mano lejana; se pidió al artista, no se sintetizó, y llegó ese mismo día (3a0f6ad). Santiago Benavides Rey tomó tres decisiones, INC-134, INC-135 e INC-136, sin acta, que constan en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md (revisión 21) y en el apartado C.13 de Personajes-Resultados.md. El trabajo se escribió en la nube, sin Unity, y lo generado en el Editor lo corrió la sesión local de Santiago.

Perfil al moverse (INC-134). Un personaje se ve de perfil cuando se mueve en el entorno y de frente en reposo. La vista la decide la acción y no el desplazamiento: ActionView, una tabla de C# plano con una línea por acción, manda a perfil Walk, Run, Carry, Push, PickUp, Kneel y Blow y, desde el 13/10/2026 (INC-154; apartado 2.15), Hug y Sleep, y a las demás, Wave incluida, de frente, con corte seco. Así la balsa, que va en Idle mientras se desplaza, y Algoritm flotando siguen de frente, y los gestos hacia el estudiante, hablar, señalar y animar, nunca se dan de costado (CP-02). El lado lo da una sola función pura, Heading.FacesLeft: a la izquierda o hacia arriba mira a la izquierda, a la derecha o hacia abajo mira a la derecha, y en una diagonal manda el eje dominante y, en un empate, el horizontal. El frente nunca se espeja por el rumbo: CharacterRig.Mirrored solo voltea el lienzo en perfil, y un rig sin torso de perfil con sprite, como Algoritm, se queda de frente en cualquier acción. Esto levanta el «ciclo único que se voltea» de la dirección de arte (apartado 13.3), que ahora trae el apartado 13.4.

Tabla F.14. Quién decide hacia dónde mira cada personaje de perfil.

| Contexto | Regla |
| --- | --- |
| Narrativas | ActorTimeline.FacesLeftAt, por paso: el ActorBeat.Facing explícito (Auto, Left o Right, un campo nuevo al final del beat, así que las dieciocho secuencias no cambian); el desplazamiento del paso si mide al menos 0,01; el rumbo del paso anterior; el del siguiente; y, si nada decide, hacia el centro de la ilustración. El resultado se combina con un O exclusivo con el volteo de la casilla, para no espejar dos veces |
| Level3_River | Mamá sigue la flecha sostenida con Heading.FacesLeft, también las verticales |
| Level1_Cave | Papá mira al montón antes de recoger, soplar y arrodillarse, y golpea de frente sin espejo |
| Level2_Forest | La Niña mira a la caja que empuja y se da vuelta si la caja cruza al otro lado |
| Level2_Maze y Level2_Workshop | Sin acciones de perfil |

El cuerpo de perfil es un hermano del frontal en cada prefab de la familia (Lienzo/Perfil, apagado y justo detrás de Cuerpo), con quince nodos colgados de un Tronco cuyo pivote está en la cadera cercana. El arte llegó mirando a la izquierda y la ingesta lo espeja para que el canónico mire a la derecha; el ancla horizontal del corte frente a perfil es la cadera (x = 512 del lienzo del rig), para que los pies no resbalen al girar. El orden de dibujo, de atrás adelante, es brazo lejano, pierna lejana, pierna cercana, torso, cuello y cabeza con su cara, y brazo cercano: las dos piernas siempre detrás del torso. La primera versión dibujaba la pierna cercana delante del torso y Santiago la corrigió el mismo día (2cd8a75); en el modo perfil del generador el orden se corrige reordenando los hijos existentes, sin cambiar ningún identificador. Lienzo/Perfil entró a los cuatro prefabs en la ronda 1 del Editor (9966bcb): de 82 a 148 bloques, ninguno perdido ni cambiado, los sprites y las capas de cara de perfil cableados y los 84 clips de la familia reescritos con las curvas de perfil de las siete acciones, mientras que las curvas de frente no cambian. coreografia.py fija los huesos de perfil en reposo en todos los clips de frente, para que ninguno caiga a la pose en T.

Parpadeo de dos cuadros (INC-135). La entrega trae la cara de perfil en dos cuadros, ojos abiertos y ojos cerrados, sin párpado a medias, y la dirección de arte pedía tres. CharacterFaceSet.Eyes(Half) devuelve el cuadro cerrado cuando no hay cuadro medio, así que los ojos cerrados se ven los 0,12 s completos y no el tercio central; si algún día llega el cuadro medio, vuelve a usarse. Un solo BlinkClock y un solo MouthFlap mueven la cara de frente y la de perfil, de modo que el parpadeo no salta al cambiar de vista. Hasta el 09/10/2026 solo parpadeaba el perfil: no había ojos cerrados de frente, que se pidieron al artista. Llegaron el 10/10/2026 y el frente parpadea desde entonces (apartado 2.14).

El Algoritm final (INC-136). El diseño nuevo es el oficial, en las tres formas, y sustituye al corte provisional en nueve piezas del apartado 2.12. Es un solo personaje con tres siluetas: una llama de tres lenguas con el núcleo amarillo en degradado (Nivel 1), un disco de madera con anillos (Nivel 2) y una gota con brillos (Nivel 3). Comparten las extremidades, gruesas y con manos y pies óvalos del color del material, el contorno negro y una pantaloneta de cuadros que sustituye a la franja de cinco bandas, con un color por forma (verde, naranja y granate). Se dibuja en siete piezas por forma, sin cabeza ni cuello: torso, dos húmeros, dos antebrazos y dos piernas enteras con el pie, sin rodilla; RodillaX y AntepiernaX quedan como pivotes sin imagen y las curvas de rodilla de los clips siguen sin mover nada. Una sola transformación para las tres formas conserva la altura que Algoritm tenía en pantalla (escala 0,76183): el Fuego ocupa los mismos 982 px del lienzo del rig, la Rueda y la Gota quedan más bajas, de 818 y 878 px, y ningún tamaño de las narrativas cambia. preparar_algoritm.py hace la ingesta: comprueba que las extremidades son la misma silueta en las tres formas, sustituye en su sitio las 21 partes (mismo nombre, mismo GUID), borra las seis antepierna con su .meta, saca la cara provisional del reposo anterior y, con --reposo, rehace los tres reposos para que el retrato, el botón de ayuda y los assets narrativos que los usan enseñen el diseño nuevo sin tocar escenas.

Tabla F.15. Algoritm antes y después de INC-136.

| Rasgo | Corte provisional (08/10/2026, apartado 2.12) | Diseño final (09/10/2026) |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Una llama recoloreada en madera y agua | Llama, disco de madera y gota: tres siluetas |
| Piezas por forma | Nueve: torso, brazos, antebrazos, piernas y antepiernas | Siete: torso, húmeros, antebrazos y piernas enteras |
| Rodilla | Una rótula por pierna | Ninguna; el pivote queda sin imagen |
| Extremidades | De palo, del color del contorno, con manos color piel | Gruesas, del color del material, con manos y pies óvalos |
| Franja o pantaloneta | Franja de cinco bandas | Pantaloneta de cuadros, un color por forma |
| Contorno | Café oscuro #3B1205 | Negro #000000 |
| Cara | Pintada en el torso; Ojos y Boca apagados | Provisional el 09/10/2026: ojos y boca del sprite anterior en Ojos y Boca, sin parpadeo ni habla; sustituida el 10/10/2026 por la cara final, compartida (apartado 2.14) |
| Piezas en Frontal/ | 27 PNG, 3,63 MiB | 21 PNG, 6,9 MB estimados |

La cara fue provisional hasta el 10/10/2026: el artista aún no había entregado ojos_neutra, ojos_parpadeo_cerrado y boca_0 del diseño nuevo sobre el lienzo de 1300 × 1500, y hasta entonces Algoritm no parpadeaba ni movía la boca. Su cara final llegó ese día (apartado 2.14). El diseño cambia además el riesgo del Nivel 2: el disco de madera se parece a la sección de un tronco y queda cerca del acento interactivo de la interfaz, y sin cara se lee como un objeto; el guion exige que el guía tenga cara, así que esa condición depende de la entrega del artista. Lo que el guion exige del guía se conserva: es el mismo personaje en los tres niveles, cambia solo entre dos secuencias encadenadas, flota y es el único que pulsa. El guion y el trabajo de grado radicados, que describen la franja y la llama recoloreada, no se editan sin una autorización aparte de Santiago; Interfaces.md y la dirección de arte ya describen el diseño final, y la justificación de la «cuenta de cinco» de la dirección de sonido queda como punto abierto de ese carril (PS-06).

Verificación. Las pruebas de esta ronda están en la Tabla F.6 y las corridas, en la Tabla F.13. La ronda 1 del Editor (9966bcb) dio 351 de 351 en Game.Scaffolding.Tests y 107 de 107 en NarrativeScene_ de PlayMode. La ronda 2 (09/10/2026, f20b271), que cubre el nuevo orden de las piernas y el Algoritm final, corrió los modos estado, perfil, sprites, clips y estado sobre 64f3dd1 sin perder ni cambiar ningún identificador de los prefabs. Game.Scaffolding.Tests dio primero 348 de 351: las tres fallas eran CharacterRig_DA131_AlgoritmSeDibujaPorPartesYSuSpriteEnteroSeApaga, una por forma, porque la AntepiernaX conservaba la referencia al PNG borrado de la antepierna. Tres correcciones del generador la resolvieron: ad4fd58 no compiló en Unity 6.5, porque SerializedProperty.objectReferenceInstanceIDValue es obsoleto con error; 24ce278 detectó la referencia por el nulo falso de Image.sprite y dio falsos positivos, porque en el Editor todo campo de objeto serializado y sin asignar es también un nulo falso; y b4aed0e la busca en el YAML del prefab, como un GUID de m_Sprite que AssetDatabase.GUIDToAssetPath no resuelve. Sobre b4aed0e quedaron Game.Scaffolding.Tests en 351 de 351, NarrativeScene_ en 107 de 107, RiverScene_ en 23 de 23, Fire en 76 de 76, Forest en 40 de 40, Credits en 6 de 6 y MainMenu en 19 de 19, y la suite completa con suite2.ps1 (23,9 min) en EditMode 710 de 711 (1 omitida) y PlayMode 417 de 417. Fuera del Editor pasan las autopruebas de las herramientas y coreografia.py --valida. Las 144 capturas de la ronda (139 líneas narrativas y las cinco mecánicas, en JPEG a resolución completa) están en claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-09/ (0212469) y no se reproducen en este anexo, que por eso no lleva figuras. En una muestra, quien recoge o se arrodilla va de perfil, mirando hacia su lado y con las piernas detrás del torso; en reposo, de frente en las cinco mecánicas; y Algoritm se ve con el diseño final y la cara provisional en sus tres formas. Como cada captura se toma al terminar el movimiento de su línea, ninguna muestra una caminata a mitad de paso (lo cubre NarrativeScene_INC134_QuienSeDesplazaVaDePerfilHaciaDondeCamina) ni el parpadeo. El margen de 21 MB con que quedó el paquete es el del candidato del 01/10/2026, anterior a este arte, y el perfil y Algoritm consumen unos 12 MB de él. Se midió el peso en un ejecutable: el 09/10/2026, un build sobre 0212469 (con el perfil y el Algoritm final) pesó 499 314 282 bytes, 499,3 MB frente al tope de 500 MB de RNF-06, con 0,7 MB de margen y 20,3 MB más que el candidato del 01/10/2026 (479,0 MB). El informe del build dio 342,5 MB de texturas (95,9 %), de ellos 35,8 MB en Characters/ (Frontal/ 13,5 MB, Perfil/ 8,2 MB y Expresiones/ 3,7 MB), y lo más pesado eran cinco props del Nivel 1 de 2000 × 2000, 15,3 MB cada uno. No hizo falta el tope de 1 024 px para Characters/**: Santiago Benavides Rey decidió dejar esos cinco props a 256 × 256 (INC-146, 83fd986 y reimport en 4062ae3; ArtImport_ 4 de 4 y Fire 76 de 76) y un build nuevo sobre 4062ae3 pesa 420 561 594 bytes, 420,6 MB, con 79,4 MB de margen. Las capturas de comprobación están en claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-09-props256/ y no muestran diferencia apreciable. Ninguno de los dos builds es un candidato, y por eso las Tablas 8.1 a 8.3 no cambian: la carga (RNF-04) y la memoria (RNF-05) del arte nuevo no se han medido en un ejecutable.

Los brazos de Algoritm, detrás de todo el cuerpo (INC-147). El 09/10/2026 Santiago Benavides Rey decidió que los brazos de Algoritm se dibujan detrás de todo el cuerpo, y eligió «Detrás de todo el cuerpo» frente a «sobre el cuerpo, bajo la cara». Bajo Lienzo/Cuerpo/Tronco el orden, de atrás adelante, es ahora BrazoIzq, BrazoDer, Torso, Ojos y Boca (Tabla F.10), en lugar de Torso, Ojos, Boca, BrazoIzq y BrazoDer, el de las manos encima de la cara de INC-132. La decisión revierte esa cláusula solo para el guía; la regla de la familia (INC-132 e INC-133) no cambia. El commit a44ca96 cambia el orden_tronco de las tres formas en articulaciones.py y rig_articulaciones.json, que el modo orden del generador aplica en el Editor con SetSiblingIndex sin tocar ningún identificador; hace que preparar_algoritm.py componga desde ese orden y rehaga en su sitio los tres reposos (mismos nombres y GUID, 768 × 768 y el mismo alfa: solo cambian los casquetes de los hombros, que ya no se pintan sobre el cuerpo); y hace que pose_preview.py mida el antebrazo del guía (al menos el 85 %) y su húmero (al menos el 30 %) como los de la familia. Con el brazo en alto, el húmero de la forma de rueda desaparece tras el disco de madera, que es ancho, y solo se ven el antebrazo y la mano: EXCEPCIONES_BRAZO registra tres excepciones, Celebrate (antebrazo 81,5 %, húmero 1,4 %), Encourage (77,8 % y 3,8 %) y Wave (48,2 % y 3,7 %), aceptadas como consecuencia de la decisión; la medida de la cara da el 100 % en las tres formas. El código del motor solo cambia en comentarios (ArmLayering.cs, CharacterRig.cs y LimbFollower.cs). Dos pruebas de Algoritm se renombraron y reescribieron (Tabla F.6): CharacterRig_INC147_LosBrazosDeAlgoritmVanDetrasDeTodoElCuerpo y CharacterRig_INC147_EnAlgoritmGolpearVuelveAlOrdenDeOrigen; esta segunda existe porque armsInFrontActions incluye Strike en los siete prefabs y, con los brazos antes del torso, ArmLayering los traería delante al golpear aunque Algoritm no golpee, de modo que comprueba que la ida y vuelta es exacta y que las manos nunca pasan por encima de la cara. El cambio sacó a la luz un defecto de las herramientas: _mismos_pixeles, de preparar_arte_final.py, comparaba con getbbox(), que en una imagen RGBA con Pillow 12 solo mira el alfa, y dos imágenes con el mismo alfa y distinto color parecían iguales; ahora compara canal por canal.

La ronda del Editor del modo orden sobre los tres prefabs de Algoritm se hizo ese mismo día (ca62b9a), en la sesión local de Santiago Benavides Rey y sobre a44ca96. El modo estado pasó de «NO cumple la tabla» a «cumple la tabla»: Tronco se reordenó en Algoritm_Fuego, Algoritm_Rueda y Algoritm_Gota de Torso, Ojos, Boca, BrazoIzq y BrazoDer a BrazoIzq, BrazoDer, Torso, Ojos y Boca, y la familia ya estaba en orden. Comparados objeto por objeto con el commit anterior, la familia no cambió y los tres prefabs de Algoritm conservan sus 69 bloques, sin ningún identificador añadido, perdido ni cambiado: solo cambia el orden de m_Children del Transform de Tronco. Los .meta de los tres reposos tampoco cambiaron. Game.Scaffolding.Tests dio 351 de 351, con las dos pruebas INC147 en verde, y en PlayMode pasaron Credits 6 de 6, MainMenu 19 de 19 y NarrativeScene_ 107 de 107 (Tabla F.13). No se corrió la suite completa con suite2.ps1, porque solo cambió el orden de los hijos de tres prefabs y tres PNG. Las 26 capturas del guía (N1_AparicionGuia, N2_Escena21_Bosque y N3_Escena31_Llegada, en claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-09-algoritm-brazos/, en JPEG de calidad 90 y 4,83 MB en total, y no incrustadas en este anexo) se revisaron: en las tres formas los brazos salen por detrás del cuerpo y ninguna mano tapa la cara.

Ese mismo día, 0220b74 corrigió pose_preview.py (apartado 2.9). Desde 9966bcb, cuando el cuerpo de perfil entró en los prefabs, la prueba dibujaba a la familia con sus dos cuerpos a la vez, el frontal y el de perfil, y medía capas del que el motor mantiene apagado; de ahí salían 74 filas de la familia y 6 casos de su autoprueba en rojo. Era un defecto de la herramienta y no del arte ni de los clips. Ahora elige un cuerpo por acción con la tabla de ActionView.cs, como el motor, y mide las acciones de perfil con los nodos del perfil (brazo cercano, cara, codo y rodilla por rotación, suelo y velocidad; el brazo lejano solo se informa y la comprobación de que no se tapen los dos ojos se omite). La corrida completa dio 0 fallos y la autoprueba, 0.

### 2.14 Expresiones según el guion, tarjeta del diálogo animada, caras a 256 px y el efecto espejo en la fogata (INC-148 a INC-150)

El 10/10/2026 Sofía Valentina Giraldo Segovia entregó las expresiones de frente (tarjeta D11-11, 636467a; inventario en b163afd): 45 imágenes de 1300 × 1500 sobre el mismo lienzo registrado de las partes del 06/10/2026. Santiago Benavides Rey tomó tres decisiones, INC-148, INC-149 e INC-150, sin acta, que constan en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md (revisión 24) y en el apartado C.15 de Personajes-Resultados.md. Como en las rondas anteriores, el runtime, las herramientas y las pruebas se escribieron en la nube, sin Unity (ce92c0f, 146f4f3 y cc938e9), y lo generado en el Editor lo corrió la sesión local de Santiago ese mismo día (23d7e8c). Después de ver las tarjetas, Santiago pidió que la de la familia fuera un primer plano sin brazos (292b108) y que la de Algoritm se quedara con el encuadre abierto; el borrado de los seis PNG de cara provisional de Algoritm quedó en 8602c79.

Tabla F.16. Lo que trajo la entrega del 10/10/2026 y cómo se usa.

| Pieza | Familia | Algoritm | Cómo se usa |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutra, concentración, preocupación y sorpresa | Sí; la neutra es idéntica a la del 06/10/2026 | Sí; una sola cara para las tres formas | Neutral, Focused, Worried y Surprised |
| Boca de hablar | Una, abierta | Una | La boca alterna abierta y cerrada mientras la línea está en pantalla |
| Ojos cerrados de frente | Sí | Sí | Parpadeo de dos cuadros, y Sleeping mientras no llegue el sueño |
| Alegría y sueño | No llegaron | No llegaron | Happy se marca en los datos y se ve con la cara neutra; Sleeping se ve con los ojos cerrados |
| Caras de perfil | Idénticas a las del 09/10/2026 | No tiene perfil | Se rehacen a 256 px como máximo, con el mismo dibujo |
| El personaje entero | Dialogos/dialogo_<x>.png | Una por forma | Origen de la base sin cara de la tarjeta |

La expresión del guion en cada línea (INC-148). Santiago pidió «Usa cada expresión según el guion». Una tabla propia, claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/emociones_narrativas.json, recoge la expresión de cada línea de las dieciocho secuencias: 189 emociones y 4 voces fuera de escena, sacadas del guion de Solucion_OE2_Diseno_final.docx (apartados 1.3 a 1.6) y contrastadas con las líneas reales de los assets. emociones_narrativas.py la aplica a los campos que ya existían, ActorBeat.SetsEmotion y Emotion, que ningún asset usaba, y a dos campos nuevos al final de DialogueLine, SetsVoiceEmotion y VoiceEmotion, que solo usan las cuatro voces cuyo hablante no está en escena. Pone la emoción en el paso que ya existe en esa línea o añade uno que solo la fija, repitiendo la acción sostenida y el rumbo vigentes, y nunca lo añade con una caminata en curso. ActorTimeline.EmotionOf da la expresión de la línea: la del guion o, si ningún paso la fija, la de la acción. Solo se usan las seis emociones del apartado 2.6 y ninguna es de tristeza, enfado ni derrota (CP-02): Worried es la duda, y en la escena 3.2, tras el primer fallo, nadie queda en Worried al cerrar; una prueba lo vigila.

La tarjeta del cuadro de diálogo es una cara animada (INC-148). Santiago eligió la opción «Expresión, parpadeo y boca», con el encuadre «cabeza y hombros, igual para todos». La tarjeta deja de ser la imagen fija char_<x>_retrato_neutra.png y pasa a ser una base de cabeza y hombros sin cara (char_<x>_retrato_base.png, 256 × 256) con los ojos y la boca de quien habla encima. La cara tiene la expresión que el guion fija en esa línea, parpadea y mueve la boca mientras la línea está en pantalla. El texto sale entero, sin máquina de escribir, de modo que la boca se mueve hasta que el estudiante avanza, igual que la del personaje en escena. Tras ver la primera hoja de retratos, Santiago pidió la familia en primer plano y sin brazos: la cabeza ocupa 0,78 del lado, con 0,05 de aire arriba, y los brazos y las manos se borran fuera del cuerpo, de modo que los niños salen tan grandes como los adultos. Algoritm conserva el primer encuadre, desde la punta de su forma hasta el mentón en 0,62 del lado y con los brazos, porque así lo prefirió Santiago. preparar_retrato.py comprueba que el retrato entregado coincide con la cabeza sin cara (IoU del alfa de al menos 0,97), borra la cara pintada, hornea la nariz y el rubor y escribe la base y, para la familia, el retrato fijo de siempre, reescrito en su sitio con el mismo identificador. En el motor, CharacterRig gana PortraitBase y PortraitFace al final de sus campos serializados, CharacterFace gana FaceSet y Bind, y NarrativeSceneController arma Arte/Cara en tiempo de ejecución, como ya hace con la capa de oscuridad, sin editar Narrative.unity. PortraitLook, de C# plano, decide: la tarjeta es animada si hay base, un set con ojos neutros y una cara que cabe en la base; si falta algo, cae al retrato fijo, y ninguna línea se queda sin retrato.

Una sola boca de hablar, el sueño y la cara de Algoritm (INC-148). La artista entregó una boca de hablar y no las cuatro de la dirección de arte. MouthFlap.CycleFor arma el ciclo con las bocas que el set tiene y la cerrada, y con la A sola la boca alterna abierta y cerrada cada 0,09 s; el ciclo A, E, U y cerrada se conserva por si llegan las otras. Como no llegó el sueño, CharacterFaceSet.Eyes(Sleeping) cae a los ojos cerrados del parpadeo y solo después a los neutros: dormir es tener los ojos cerrados. Con los ojos cerrados de frente, CharacterRig_INC135_LaFamiliaParpadeaDeFrente comprueba el parpadeo de frente de la familia, lo que completa INC-135. Algoritm tiene su cara final, una sola para las tres formas, porque sus tres registros son idénticos: Algoritm/Expresiones/char_algoritm_{ojos_*,boca_*}.png, 10 imágenes en lugar de 30. Parpadea, mueve la boca y cambia de expresión como la familia, y sus tres reposos se rehicieron con ella, con el mismo nombre y el mismo identificador. Los tres char_algoritm_<forma>_cara.asset se reapuntan a la cara compartida y los seis PNG de la cara provisional se borraron en la ronda del Editor con AssetDatabase.DeleteAsset, tras comprobar que ningún asset referenciaba sus identificadores. Un git lfs pull posterior los devolvió al árbol, así que salieron del repositorio en 8602c79; siguen sin referencia.

Caras y retratos a 256 px (INC-149). Santiago decidió que todo el arte de esta entrega entra al motor recortado y como máximo de 256 × 256. Ojos, boca y base de una cara comparten un solo recuadro en cada prefab, dimensionado desde la tabla de articulaciones, así que «recortado» significa la unión de las cajas de todas las expresiones del personaje, más 3 px, con una escala única; bajar a 256 px no mueve nada en pantalla. ArtImportRules aplica el tope por un patrón de ruta (CharacterFacePaths), sin comprimir, a las expresiones de frente, a los ojos, las bocas y la cara base de perfil y a los retratos; las partes del cuerpo y los reposos de Algoritm siguen a 4 096 px. Es la tercera excepción al tope (Anexo E, apartado 2.4), la vigila ArtImport_RNF06_LasCarasYLosRetratosDeLosPersonajesSeImportanA256SinComprimir y el inventario estimó el peor caso en unos 20 MB de texturas, frente a los 79,4 MB de margen que dejó INC-146. El peso real, medido con oe4.ps1 Tamano sobre un build de 8602c79, es de 426,6 MB (426 633 082 bytes, sin *_DoNotShip ni Datos): 6,0 MB más que los 420,6 MB del 09/10/2026, con 73,4 MB de margen frente al tope de 500 MB. Ese build no es un candidato del OE4 (sigue siéndolo rc2, de 479,0 MB), y RNF-04 y RNF-05 siguen sin medirse en un ejecutable.

El efecto espejo junto a la fogata (INC-150). Santiago vio a Papá arrodillado junto a la fogata de N1_NacimientoDelFuego de espaldas a ella y pidió «aplica efecto espejo». La causa no era el volteo: sin un Facing declarado, ActorTimeline.FacesLeftAt cae a su última regla, hacia el centro de la ilustración, y Papá quedaba mirando a la derecha con la llama a su izquierda, en las líneas 0 a 4 y 8 a 11. El mismo defecto tenían Mamá (líneas 0 a 5) y la Niña (líneas 0 y 1) en N2_Escena25_Cierre. Se corrigió como dato, con Facing: Left en esos pasos y un paso nuevo en la línea 0 de Papá, sin tocar la regla. NarrativeSequence_INC150_QuienTrabajaJuntoAlFuegoLoMira contaba 17 instancias de línea con un personaje de espaldas al fuego antes de la corrección y ninguna después.

Verificación. Las pruebas de esta ronda están en la Tabla F.6 y las corridas, en la Tabla F.13. La ronda del Editor (23d7e8c) siguió los modos estado, sprites, retrato, clips y estado, con 0 errores de compilación. La primera importación de char_nino_retrato_neutra.png conservó la regla anterior (2048 comprimida), porque Unity la importó antes de recargar el nuevo ArtImportRules; tras 292b108 se forzó la reimportación de los 86 PNG de caras y retratos y se repitió retrato → estado, con lo que Game.Architecture.Tests pasó de 24 a 25 de 25. La comparación de los siete prefabs contra HEAD, bloque por bloque, dio 148 bloques en cada uno de los cuatro de la familia y 69 en cada forma de Algoritm, ninguno añadido ni perdido y sin cambios en m_Script ni en m_Controller; solo cambian valores: los recuadros de Ojos, Boca y CaraBase (de frente y de perfil), los sprites de la cara de Algoritm, que apuntan a la cara compartida, y los campos nuevos PortraitBase y PortraitFace. Seis clips cambiaron en centésimas de grado (char_nino_anim_idle, char_nino_anim_observar, char_papa_anim_observar, char_nina_anim_observar, char_mama_anim_idle y char_mama_anim_observar). Los siete personajes tienen 10 de las 16 casillas de cara llenas; faltan la alegría, el sueño, el cuadro de medio parpadeo y las bocas E y U. Se tomaron 144 capturas (139 líneas de narrativa y las 5 mecánicas) en claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-10/, y la revisión confirmó que Papá se arrodilla mirando la llama en N1 1.3 y Mamá en N2 2.5, que las expresiones siguen el guion y que la tarjeta de la familia es un primer plano sin brazos mientras la de Algoritm conserva su encuadre abierto. Las corridas están en la Tabla F.13. Quedan pendientes del artista la alegría, el sueño y una neutra nueva de la Niña y del Niño, cuya neutra de frente tiene el iris naranja y un rubor que sus otras cinco expresiones no tienen, y las cejas del Niño difieren un poco. El guion y el trabajo de grado radicados, que describen el retrato fijo y la cara de Algoritm del diseño anterior, no se editan sin la autorización de Santiago.

### 2.15 Caminata de la escena 1.1 y abrazo y sueño de perfil (INC-153 e INC-154)

La sesión con estudiantes del 13/10/2026 dejó dos ajustes de los personajes. Ambos constan en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md (revisión 26) y en Personajes-Resultados.md (apartado C.16), y el contexto de la sesión está en el Anexo G, apartado 2.6.

Caminata de la escena 1.1 (INC-153, 52ecca5). En la línea 7 de N1_AparicionGuia los pasos Walk de Papá, Mamá, la Niña y el Niño tenían un destino casi igual a su origen (Papá, de 0,285 a 0,281), por debajo de ActorTimeline.MinimumDisplacement (0,01), el umbral bajo el cual el desplazamiento no da rumbo; ninguna prueba exigía que un paso de locomoción desplazara al actor. Los destinos pasaron a x entre 0,18 y 0,22 (Papá 0,18; la Niña 0,195; Mamá 0,215; el Niño 0,22), con el mismo orden y separación y Facing: 1, hacia la izquierda. La prueba nueva, NarrativeSequence_INC153_LosPasosDeLocomocionDesplazanAlActor, recorre todo paso Walk, Run, Carry o Push con movimiento de las dieciocho narrativas y encontró otros tres pasos Push del Nivel 2 (uno en N2_Escena21_Bosque y dos en N2_PuenteI_Bosque) con un desplazamiento de entre 0,004 y 0,006, que se alargaron a 0,012. En el motor (56897fd), la familia aparece en x de 0,281 a 0,333 a los 0,35 s y en x de 0,180 a 0,220 a los 3,05 s, de perfil y hacia la izquierda (claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-13-inc154/Inc154_AparicionGuia_L07_caminata.txt). Queda pendiente un solapamiento: al llegar, Papá (x = 0,180) queda parcialmente detrás de Algoritm (x = 0,168), y está por decidir si se corrige.

Abrazo y sueño de perfil (INC-154, d8ab0f4). ActionView mandaba Hug y Sleep de frente: los brazos abiertos del abrazo se leían como una T y quien duerme no se ve acostado si se le mira de frente. Desde d8ab0f4 las dos acciones devuelven Profile, y la lista de acciones de perfil de INC-134 queda en Walk, Run, Carry, Push, PickUp, Kneel, Blow, Hug y Sleep; Algoritm sigue de frente porque no tiene torso de perfil. Se regeneraron solo las curvas de Lienzo/Perfil de los ocho clips abrazar y dormir de la familia, sin reconstruir ningún prefab. En el abrazo los dos brazos van hacia delante y los adultos bajan las manos hacia los niños. En el sueño Lienzo/Perfil gira a +90°, de modo que el cuerpo queda boca arriba y respira en un ciclo de 4 s, con la cabeza opuesta a la mirada; a −90° quedaba boca abajo y sin ojos visibles. El guion decide hacia dónde con ActorBeat.Facing, y quien abraza mira a quien abraza: en N1_NacimientoDelFuego se fijó Facing en los abrazos de las líneas 4, 5 y 12, y en la línea 16 cada uno camina a su sitio alrededor del fuego y llega dormido, sin taparlo; en N1_Hallazgo, línea 12, Mamá abraza mirando a la izquierda, hacia el niño. Cambiaron también coreografia.py, clips_personajes.json, pose_preview.py y prefabs.py.

Verificación. Las pruebas están en la Tabla F.6 y las corridas, en la Tabla F.13. Según la sesión local, en EditMode pasaron Character (220 de 220) y NarrativeSequence (34 de 34, con RNF-03), y pose_preview.py también; el PlayMode pasó en la suite completa del 13/10/2026 (427 de 427). Con capturas del motor (claudeDocs/tasks/Personajes/capturas/2026-10-13-inc154/), el abrazo de la línea 5 se lee; el de la línea 12 se lee a medias, porque Papá no rodea a la Niña; y el sueño de perfil no tapa el fuego. El abrazo de la línea 12 queda pendiente.

## 3. Decisiones de diseño y hallazgos de consistencia

En cuanto al recorte en uGUI (INC-53), la dirección de arte pedía animar con el paquete 2D Animation. Las escenas del juego son de uGUI en un lienzo superpuesto a la pantalla, y ese paquete solo deforma un SpriteRenderer, que quedaría debajo del lienzo, tapado por la ilustración; pasar las escenas a un lienzo de cámara rompía supuestos del código y de las pruebas. Se optó por partes Image giradas y desplazadas por un Animator, que conservan lo pedido: animación sobre el sprite base y no por hojas de fotogramas, como fijó el acta D06, respiración en reposo y ningún salto, caída ni derrota.

La herramienta que armó los rigs reconstruye prefabs, clips y controladores, y con el argumento clips solo reescribe los clips. Reconstruir un prefab cambia los identificadores de sus componentes y rompe las referencias de Narrative.unity, de los dieciocho assets y de las cinco escenas; por eso los retoques posteriores añadieron hijos o reescribieron clips.

El 24/09/2026 se revisaron las 138 capturas del motor de cada línea narrativa y de las cinco mecánicas. Se corrigieron clips (arrodillarse y dormir bajan casi al suelo, abrazar abre los brazos, celebrar no pasa de unos 100° para que las manos no queden detrás de las cabezas, señalar va casi horizontal, observar lleva las manos a la cintura) y la puesta en escena (personajes que pisaban objetos o flotaban sobre las rocas, materiales de la 3.1 que no apoyaban en el suelo, Algoritm pegado a la mano de Papá).

La marca de los viajeros no se extendió: el salto de la escena 3.3 existe en otras catorce narrativas y marcarlas habría cambiado la escenificación de escenas ya revisadas, de modo que la corrección se limitó al cruce, donde el salto se veía sobre la balsa en movimiento.

Tres decisiones técnicas del arte final no tienen INC propio. Solo se añaden nodos y nunca se reconstruye un prefab: el generador abre cada prefab, le añade hijos y componentes y lo guarda en la misma ruta, y reescribe las curvas de los clips cargados con LoadAssetAtPath sin tocar los controladores, de modo que siguen válidas las referencias de las dieciocho secuencias y de las cinco escenas; las cuatro rondas de 6f2b4cf, 5ce0797, 117287c y 8cdd4c5 informaron intactos los identificadores, m_Script, m_Controller y m_Sprite de los siete prefabs. «Segmentado» se deduce del prefab, porque un campo por personaje en la tabla de articulaciones sería una segunda fuente de verdad que se desincroniza con el primer cambio de arte; un personaje es segmentado cuando la Image de AntepiernaIzq tiene sprite y está encendida, y de eso depende cómo se flexionan las rodillas en los clips. La coreografía vive en Python y no en el C# del generador, para que haya una sola fuente de verdad que se prueba sin el Editor (apartado 2.9).

Tabla F.5. Hallazgos de consistencia del incremento.

| INC | Qué decidió | Documentos corregidos o implementación | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-45 | El guía cambia de forma en cada nivel: fuego, rueda y gota | Guion | 14/09/2026 |
| INC-52 | Algoritm es una llama con extremidades, recoloreada en madera y agua, que deja una estela de luz; la llama recoloreada la levanta INC-136 | Guion, apartados 1.1.1, 1.4.1, 1.4.4, 1.5 y 1.7; dirección de arte, apartados 7.6 y 18; interfaces, apartado 4.3; dirección de sonido; índice de sprites. En el juego, acotaciones sin «estrella» y estela (30/09/2026) | 29/09/2026 |
| INC-53 | Los personajes se animan por recorte con CharacterRig | Dirección de arte, apartados 7.5, 9.1, 13.1, 13.3 y 15.4; índice de sprites | 29/09/2026 |
| INC-108 | Un retrato por personaje con una sola expresión; la emoción la lleva el cuerpo | Interfaces, apartados 4, 4.2 y 5; dirección de arte, apartados 7.3 y 12.3; índice de sprites | 29/09/2026 |
| INC-109 | La familia lleva sombra de contacto | Implementada en los cuatro prefabs; CharacterRig.Tint retirado (30/09/2026) | 29/09/2026 |
| INC-118 | La familia y Mamá se ven en la mecánica del río a la escala de las narrativas | Dirección de arte, apartados 5.3 y 8.3; índice de sprites; interfaces, apartado 1.1; casos del OE4; tarjeta D10-3 | 01/10/2026 |
| INC-124 | Los viajeros bajan con la balsa del cruce | Dirección de arte, apartados 8.3 y 9.3; índice de sprites; interfaces, apartado 1.1; N3_Escena33_Cruce.asset | 01/10/2026 |
| INC-129 | El diálogo se lee en un cuadro con retrato | Dirección de arte, apartados 4.3, 10.3 y 11.4; interfaces, apartado 1.1 | 01/10/2026 |
| INC-131 | El arte final trae seis expresiones y extremidades en dos tramos, con codos y rodillas; levanta INC-108 y la imagen única de Algoritm para el arte final, y el 08/10/2026 esta también para su arte provisional | Dirección de arte, apartados 7.3, 7.6, 13.1, 15.4 y 17; interfaces, apartados 4 y 4.2; índice de sprites; plan de personajes finales; en el juego, a12dbb3 y e9eb6cb | 05/10/2026 |
| INC-132 | En la familia los brazos se dibujan detrás del torso y delante de la cabeza, y al golpear delante del torso; en Algoritm, delante del cuerpo con las manos sobre la cara (esto último, hasta INC-147) | Plan de personajes finales y resultados (apartado C.9); en el juego y las herramientas, de 8740a64 a 8cdd4c5 | 05/10/2026 |
| INC-133 | En la familia el húmero se dibuja detrás del torso y el antebrazo delante del torso, de la cara y de las piernas; Papá lleva la cabeza delante del torso | Plan de personajes finales y resultados (apartado C.10); en el juego y las herramientas, de ef37dd9 a 433603f | 06/10/2026 |
| INC-134 | La familia se ve de perfil al moverse en el entorno, hacia donde va; las dos piernas siempre detrás del torso; el frente nunca se espeja por el rumbo; levanta el «ciclo único que se voltea» | Dirección de arte, apartados 13.3 y 13.4; índice de sprites; plan de personajes finales; resultados (apartado C.13); en el juego y las herramientas, de 910c0f0 a 2cd8a75 | 09/10/2026 |
| INC-135 | El parpadeo es de dos cuadros, ojos abiertos y ojos cerrados; hasta el 10/10/2026 solo parpadeaba el perfil | Dirección de arte, apartado 7.3; índice de sprites; resultados (apartado C.13); en el juego, 910c0f0 | 09/10/2026 |
| INC-136 | El diseño nuevo de Algoritm (llama, disco de madera y gota, con pantaloneta de cuadros) es el oficial: siete piezas por forma, piernas enteras, cara provisional | Dirección de arte, apartados 2.2, 7.6 y 13.1; interfaces, apartado 4.3; índice de sprites; plan de personajes finales; resultados (apartado C.13); en el juego y las herramientas, 2cd8a75. Quedan por editar, con la autorización de Santiago, el guion y el trabajo de grado radicados | 09/10/2026 |
| INC-146 | Cinco props del Nivel 1 entran a 256 px porque el paquete con el arte final de este incremento medía 499,3 MB frente al tope de 500 MB (RNF-06); baja a 420,6 MB | Dirección de arte; índice de sprites; guía del repositorio; resultados (apartado C.13); en el juego, ArtImportRules y su prueba, 83fd986 y 4062ae3 | 09/10/2026 |
| INC-147 | Los brazos de Algoritm se dibujan detrás de todo el cuerpo y no delante con las manos sobre la cara; revierte para el guía la cláusula de INC-132 | Dirección de arte, apartado 7.6 y lista del apartado 17; plan de personajes finales; resultados (apartado C.14); en el juego y las herramientas, a44ca96 y ca62b9a (la ronda del Editor del modo orden sobre los prefabs) | 09/10/2026 |
| INC-148 | Cada línea de las dieciocho secuencias se dice con la expresión del guion; la tarjeta del cuadro de diálogo es una cara animada que parpadea y habla; el frente de la familia parpadea y Algoritm tiene su cara final; cierra los pendientes de los ojos cerrados de frente y de la cara de Algoritm, y sustituye al retrato neutro fijo | Dirección de arte, apartados 7.3, 7.6, 10.3 y 17; interfaces, apartados 4.2 y 4.3; índice de sprites; plan de personajes finales; resultados (apartado C.15); en el juego y las herramientas, de ce92c0f a cc938e9 | 10/10/2026 |
| INC-149 | Las caras y los retratos de los personajes entran recortados y a 256 px como máximo, sin comprimir; tercera excepción al tope de 4 096 px | Dirección de arte, apartado 15.2; índice de sprites; guía del repositorio; resultados (apartado C.15); en el juego, ArtImportRules y su prueba, 146f4f3 | 10/10/2026 |
| INC-150 | Quien trabaja junto al fuego lo mira: Papá en N1_NacimientoDelFuego, Mamá y la Niña en N2_Escena25_Cierre; se corrige como dato | Resultados (apartado C.15); en el juego, los dos assets narrativos, cc938e9 | 10/10/2026 |
| INC-153 | Todo paso Walk, Run, Carry o Push con movimiento desplaza al actor al menos MinimumDisplacement; la familia camina de verdad en la línea 7 de N1_AparicionGuia | Datos de N1_AparicionGuia, N2_Escena21_Bosque y N2_PuenteI_Bosque; en el juego, 52ecca5 y NarrativeLocomotionTests | 13/10/2026 |
| INC-154 | Abrazar y dormir se ven de perfil; la lista de acciones de perfil de INC-134 pasa a incluir Hug y Sleep | Resultados (apartado C.16); en el juego y las herramientas, d8ab0f4 | 13/10/2026 |

INC-131 a INC-136, INC-146 a INC-150 son decisiones de Santiago Benavides Rey posteriores a la D10, sin acta, y constan en INCONSISTENCIAS.md. INC-153 e INC-154 salen de la sesión con estudiantes del 13/10/2026 y constan en la revisión 26 del mismo documento.

## 4. Verificación

### 4.1 Pruebas que lo nombran

88fe0ee añadió 50 métodos de prueba, que el 25/09/2026, contados sobre ccf77e6, sumaban 106 casos (32 en EditMode y 74 en PlayMode). En los nombres, DA133, DA76, DA53 y DA83 citan los apartados 13.3, 7.6, 5.3 y 8.3 de la dirección de arte. Estas pruebas viven en los módulos de Game.Scaffolding, de Game.UI y de los tres niveles, cuyas cifras del corte da la Tabla 9.1 del documento principal.

Tabla F.6. Pruebas representativas de los personajes. Las diecinueve últimas filas son posteriores al corte.

| Qué se vigila | Prueba representativa | Modo |
| --- | --- | --- |
| Ningún clip de derrota, caída ni salto (CP-02) | CharacterRig_CP02_NingunClipEsDeDerrotaCaidaNiSalto | EditMode |
| Un estado por acción; las partes no reciben clics | CharacterRig_DA133_CadaPersonajeTieneUnEstadoPorAccion, CharacterRig_RNF02_NingunaParteDeUnPersonajeRecibeClics | EditMode |
| Retrato de quien habla (RF-05) | NarrativeScene_RF05_ElRetratoEsElDeQuienHablaYNoHayEnLasAcotaciones | PlayMode |
| Reglas de las narrativas | ActorTimeline_RF05_* y ActorTimeline_RNF21_*: 17 métodos y 24 casos | EditMode |
| Cada personaje hace lo que dice su paso | NarrativeScene_RF05_CadaPersonajeHaceLoQueDiceSuPasoCuandoSeLeeLaLinea, un caso por secuencia | PlayMode |
| Los viajeros de la 3.3 no saltan | NarrativeSequence_RF44_SoloLosViajerosDelCruceTerminanSusPasos, NarrativeScene_RNF21_AvanzarElTextoDuranteElCruceNoHaceSaltarALosViajeros | EditMode y PlayMode |
| Tras un fallo, solo ánimo | FireLevel_CP02_TrasUnGolpeSinChispaPapaSeAnimaYNuncaHaceUnGestoDeDerrota, AssemblyPanel_DA133_CuandoLaBalsaSeHundeLaFamiliaAnimaYNingunoHaceOtroGesto | PlayMode |
| Estela y sombra | GuideTrail_DA76_LaEstelaSigueALaCasillaQueCaminaYSeBorraAlDetenerse, TrailPath_DA76_OlvidaLaEstelaSiElCuerpoSeQuedaQuieto, CharacterRig_DA53_LaFamiliaLlevaSombraDeContactoBajoLosPies | EditMode |
| Escala, ancla y orden del río | RiverScene_INC118_LosPersonajesDeLaMecanicaTienenLaEscalaDeLaNarrativa, RiverScene_DA83_MamaSeAnclaPorLosPiesComoLaFamilia, DepthOrder_DA83_LoQueEstaMasAbajoSeDibujaDelante, RiverScene_RNF14_AlRetomarElEnsamblajeMamaEsperaEnLaZona | EditMode y PlayMode |
| Codos, rodillas, cuello y cara del rig (INC-131) | CharacterRig_DA131_LaFamiliaTieneCodosRodillasYCuello, CharacterRig_DA131_AlgoritmTieneCodosYRodillasYCaraSinCuello, CharacterRig_DA131_TodaCurvaApuntaAUnaParteQueExiste, CharacterRig_DA131_CadaClipFijaTodasLasArticulaciones: seis métodos CharacterRig_DA131_* y tres CharacterRig_DA73_* | EditMode |
| Emoción, parpadeo y habla | FacialEmotion_CP02_NingunaEmocionEsDeDerrotaNiTristeza, FacialEmotion_CP02_TrasUnIntentoSinExitoElAnimoEsUnaCaraAlegre, MouthFlap_RF05_LaBocaSeMueveMientrasHablaYSeCierraAlCallar, CharacterFace_RF05_HablandoLaBocaCambiaYAlCallarVuelveAlReposo: cuatro métodos FacialEmotion_*, tres BlinkClock_*, uno MouthFlap_* y cinco CharacterFace_* | EditMode |
| La emoción de un paso (RF-05) | ActorTimeline_RF05_LaEmocionDeUnPasoSeMantieneHastaQueOtroLaCambie, ActorTimeline_RF05_SinEmocionDeclaradaElCueNoLaFija | EditMode |
| Quien habla habla y calla al avanzar | NarrativeScene_RF05_QuienHablaHablaYCallaAlAvanzar | PlayMode |
| Orden de dibujo de los brazos (INC-132 e INC-147) | CharacterRig_INC132_LosBrazosSeDibujanDetrasDelTorsoYDelanteDeLaCabeza, CharacterRig_INC132_AlGolpearLosBrazosPasanDelanteDelTorso y otros tres CharacterRig_INC132_*; y, para Algoritm desde INC-147 (09/10/2026), CharacterRig_INC147_LosBrazosDeAlgoritmVanDetrasDeTodoElCuerpo y CharacterRig_INC147_EnAlgoritmGolpearVuelveAlOrdenDeOrigen, que sustituyen a dos de INC-132 | EditMode |
| Cara de reserva y base de la cara | CharacterFace_DA73_SinLaExpresionDeLaEmocionUsaLaNeutra, CharacterRig_DA131_LaCaraBaseVaDetrasDeLosOjosYDeLaBoca | EditMode |
| Algoritm por partes (siete piezas y cara provisional desde INC-136) y su saludo (08/10/2026) | CharacterRig_DA131_AlgoritmSeDibujaPorPartesYSuSpriteEnteroSeApaga, CharacterRig_DA133_CadaPersonajeTieneUnEstadoPorAccion con Wave en las tres formas, Credits_RF08_AlgoritmSaludaOcupandoElLugarDeLaTarjetaSinElla | EditMode y PlayMode |
| Antebrazo que sigue a su ancla (INC-133) | CharacterRig_INC133_ElAntebrazoSigueAlAnclaAlGirarElHumeroYElCodo y otros de CharacterRigLimbTests; los CharacterRig_INC133_* sobre los prefabs reales | EditMode |
| Vista por acción y rumbo (INC-134) | ActionView_INC134_LaTablaCubreTodasLasAcciones, Heading_INC134_IzquierdaYArribaMiranALaIzquierdaDerechaYAbajoALaDerecha, nueve ActorTimeline_INC134_* y CharacterRig_INC134_ElEspejoSoloVolteaElPerfil | EditMode |
| Cuerpo de perfil de la familia y orden de dibujo (INC-134) | CharacterRig_INC134_LaFamiliaTieneCuerpoDePerfilConArte, que falla si el prefab no tiene el cuerpo de perfil y comprueba las piernas detrás del torso | EditMode |
| Perfil en las narrativas y en las mecánicas (INC-134) | NarrativeScene_INC134_QuienSeDesplazaVaDePerfilHaciaDondeCamina, RiverScene_INC134_MamaVaDePerfilAlCaminarYDeFrenteAlSoltarLaFlecha, tres FireLevel_INC134_* y ForestScene_INC134_LaNinaMiraALaCajaMientrasLaEmpujaYSeGiraSiLaCajaCruza; las que dependen del perfil usan Assume.That y se omiten sin él | PlayMode |
| Parpadeo de dos cuadros (INC-135) | CharacterFaceSet_INC135_SinCuadroMedioElParpadeoUsaElCerrado, CharacterFace_INC134_ElPerfilParpadeaAlCompasDelFrente y, desde el 10/10/2026, CharacterRig_INC135_LaFamiliaParpadeaDeFrente | EditMode |
| Cara: sueño, una sola boca de hablar y cambio de set (INC-148) | CharacterFaceSet_INC148_DormidoSinSusOjosUsaLosCerradosDelParpadeo, MouthFlap_INC148_ConSoloLaBocaAbiertaAlternaAbiertaYCerrada, CharacterFace_INC148_HablandoConSoloLaBocaAbiertaAlternaCadaFlapSeconds, CharacterFace_INC148_CambiarDeSetCambiaLaCaraYSusRelojes; MouthFlap_DA73_ConLasTresBocasSigueElCicloAEUCerrada conserva el ciclo clásico | EditMode |
| Tarjeta animada del diálogo (INC-148) | PortraitLook_INC148_SinBaseOSinCaraCaeAlRetratoFijo, PortraitLook_INC148_ConBaseYCaraEsAnimado, ActorTimeline_INC148_LaEmocionDelRetratoEsLaDelGuionYSiNoLaDeSuAccion, CharacterRig_INC148_CadaPersonajeTieneRetratoAnimadoConLaCaraDentro (los siete prefabs; pasa cuando la ronda del Editor escribe los campos) y CharacterFace_INC148_LasTresFormasDeAlgoritmCompartenLaCara | EditMode |
| Expresión del guion en cada línea (INC-148) | NarrativeSequence_INC148_CadaLineaHabladaLlevaLaEmocionDelGuion, …_SoloLasVocesFueraDeEscenaDeclaranEmocionEnLaLinea, …_QuienFijaUnaEmocionLaFijaEnSusPasosSiguientes, …_UnPasoQueSoloFijaLaEmocionNoInterrumpeNiGira y …_LasEmocionesDelGuionEnLineasClave, con casos anclados al texto del guion | EditMode |
| La tarjeta en la escena (INC-148) | NarrativeScene_INC148_ElRetratoTieneLaCaraLaEmocionYLaBocaDeQuienHabla; NarrativeScene_RF05_ElRetratoEsElDeQuienHablaYNoHayEnLasAcotaciones se ajustó para aceptar la base animada o el retrato fijo | PlayMode |
| Quien trabaja junto al fuego lo mira (INC-150) | NarrativeSequence_INC150_QuienTrabajaJuntoAlFuegoLoMira | EditMode |
| Caras y retratos a 256 px (INC-149) | ArtImport_RNF06_LasCarasYLosRetratosDeLosPersonajesSeImportanA256SinComprimir | EditMode |
| Abrazar y dormir de perfil (INC-154) | ActionView_INC154_AbrazarYDormirVanDePerfil; ActionView_INC134_LaTablaCubreTodasLasAcciones incluye ahora las dos acciones y ActionView_INC134_LosGestosHaciaElEstudianteVanDeFrente ya no | EditMode |
| Los pasos de locomoción desplazan al actor (INC-153) | NarrativeSequence_INC153_LosPasosDeLocomocionDesplazanAlActor | EditMode |
| Línea releída con «Atrás» (INC-160) | ActorTimeline_INC160_*: cinco métodos, entre ellos ActorTimeline_INC160_UnaAccionDeDesplazamientoQuedaDePieAlReleerla | EditMode |

Las pruebas nuevas del cierre se escribieron contra el defecto que corrigen. NarrativeScene_RNF21_AvanzarElTextoDuranteElCruceNoHaceSaltarALosViajeros pulsa «Continuar» en cada cuadro del cruce y exige que el clic no mueva a nadie, lo que el código anterior incumplía. RiverScene_INC118_LosPersonajesDeLaMecanicaTienenLaEscalaDeLaNarrativa falló antes del cambio porque la casilla de Papá medía 77,7 en la orilla frente a 191,5 en la escena 3.1. Los ocho métodos nuevos de ActorTimeline se contrastaron con mutaciones que retiran la marca del código, y las pruebas que la protegen pasaron a rojo. Las capturas NarrativeScene_RF05_CapturaCadaLineaConLosPersonajes y Personajes_DA133_CapturaCadaMecanicaConSusPersonajes solo dejan imagen con la vista de juego del Editor; tras la limpieza de bordes del 01/10/2026 se repitieron las de las cinco mecánicas.

Los métodos de los siete archivos de pruebas de los personajes (ActorTimelineTests, CharacterFaceTests, CharacterRigTests, CharacterRigIdlePhaseTests, CharacterRigLimbTests, CharacterViewTests y FacialEmotionTests) añadidos después del corte suman 82, todos en EditMode, contados con git grep entre el commit del corte (a540618) y el de la corrida del 09/10/2026 (123785e); el 06/10/2026, sobre ead78c6, ActorTimelineTests, CharacterFaceTests, CharacterRigTests y FacialEmotionTests sumaban 31 métodos nuevos, más uno de PlayMode en NarrativeSceneTests. Las pruebas de personajes que viven en archivos de escena de PlayMode (NarrativeSceneTests, CreditsTests, MainMenuTests) no se separan en este conteo. Las pruebas CharacterRig_DA131_* leen los prefabs y los clips del disco, así que miden el resultado del generador y no el código. CharacterRig_DA131_LaFamiliaTieneCodosRodillasYCuello dejó de exigir el cuello sobre el torso cuando INC-132 sustituyó esa regla. NarrativeScene_RF05_QuienHablaHablaYCallaAlAvanzar comprueba el estado del rig (Speaking) y no los sprites. A esos métodos se suman los del 09/10/2026 (910c0f0): 31 de INC-134 y 2 de INC-135, en EditMode y PlayMode; CharacterRig_INC134_LaFamiliaTieneCuerpoDePerfilConArte estuvo en rojo a propósito hasta que la ronda 1 del Editor generó el cuerpo de perfil. Una prueba existente cambió a propósito: RiverScene_DA133_MamaCaminaMientrasSeSostieneUnaFlechaYReposaAlSoltarla recorre ahora las cuatro flechas y exige que las verticales también giren a Mamá. CharacterRig_DA131_AlgoritmSeDibujaPorPartesYSuSpriteEnteroSeApaga pasó a exigir las siete piezas, la AntepiernaX sin sprite y apagada, y la cara provisional (INC-136), y falló, como se esperaba, hasta que el modo sprites corrió sobre los tres prefabs de Algoritm en la ronda 2 (09/10/2026), que la dejó en verde tras las tres correcciones del generador del apartado 2.13.

### 4.2 Corridas declaradas

El documento de resultados de los personajes no registra corridas propias: sus pruebas corren dentro de las corridas completas de la suite, que el Anexo G (apartado 4.2) desglosa por módulo. El 24/09/2026, con los personajes ya en escena, la prueba de memoria del Nivel 3 marcó 2 191 MB en un Editor abierto durante horas; esa prueba mide la sesión del Editor, y el valor que verifica RNF-05 es el del ejecutable (documento principal, apartado 8.1).

Tabla F.7. Corridas completas que ejercitaron las pruebas de los personajes.

| Fecha | Corte | EditMode | PlayMode | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/09/2026 | ccf77e6 | 360 de 361 (1 omitida) | 304 de 306 | Primera con los personajes; ningún fallo es de ellos |
| 30/09/2026 | Línea base del cierre (359365e) | 390 de 391 (1 omitida) | 332 de 332 | Con la estela y la sombra |
| 01/10/2026 | Correcciones de los Niveles 1 y 2 | 392 de 393 (1 omitida) | 350 de 351 | El fallo es la prueba de memoria del Editor |
| 01/10/2026 | Correcciones del Nivel 3 | 426 de 427 (1 omitida) | 363 de 363 | Con la marca de los viajeros y la escala del río |
| 01/10/2026 | Primer candidato del ejecutable | 433 de 434 (1 omitida) | 364 de 364 | Corrida anterior al primer candidato |
| 01/10/2026 | Corte del entregable | 469 de 470 (1 omitida) | 376 de 376 | Corrida final, anterior al ejecutable del corte; con la fogata de la escena final apartada de las cabezas de la familia |

Después del corte hubo corridas en el Editor sobre la rama. No dejaron un XML en el repositorio: sus cifras constan en los apartados C.9 a C.11, C.13, C.14 y C.16 de Personajes-Resultados.md y en los mensajes de los commits que se citan. Aparte, pose_preview.py pasó 174 de 174 comprobaciones en los modos --hoy y --maqueta (apartado 2.9), una prueba fuera de Unity que no sustituye a la suite. Desde 0220b74 (09/10/2026) la prueba dibuja un solo cuerpo por acción de la familia y corre sin fallos (apartado 2.13).

Tabla F.13. Corridas posteriores al corte, sobre commits de feat/personajes-animados (fechas de commit, en hora local).

| Commit | Fecha | Game.Scaffolding.Tests | Suite completa | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e9eb6cb | 05/10/2026 | Sin dato en el mensaje | 935 de 935 (1 omitida) | Nodos y clips regenerados; la omitida es ProfileEraserDiskTests |
| 6f2b4cf | 05/10/2026 | 215 de 215 | 940 de 942 (1 omitida) | Un fallo en ForestScene_RF22: el ratón real del Editor hace rodar un tronco del bosque; pasa 3 de 3 aislada y 38 de 38 en su grupo |
| 5ce0797 | 05/10/2026 | 215 de 215 | 941 de 942 (1 omitida) | Sin fallos; ronda sustituida después por la regla definitiva de los brazos |
| 117287c | 05/10/2026 | 215 de 215 | 940 de 942 (1 omitida), en un solo Editor | Fallo de RiverLevel_RNF05: 2 199 MB con el Editor abierto todo el día; recién abierto mide 1 533 MB reservados y 1 072 asignados, y Game.Levels.River.PlayMode.Tests pasa 57 de 57 |
| 8cdd4c5 | 05/10/2026 | 234 de 234 | 960 de 961 (1 omitida), en un solo Editor | Sin fallos; ForestScene_RF22 y RiverLevel_RNF05 en verde |
| 433603f | 06/10/2026 | 278 de 278 | EditMode: 627 pasan, 1 omitida, 0 fallos; PlayMode: 376 de 377 | Falla RiverLevel_RNF05 con 2 161 MB en un Editor de larga duración; pruebas del antebrazo y el ancla 14 de 14; CharacterCapture 5 de 5 |
| 28337c0 | 06/10/2026 | 278 de 278 | EditMode: 627 pasan, 1 omitida, 0 fallos; PlayMode: 376 de 377 | Falla RiverLevel_RNF05 con 2 353 MB en un Editor de larga duración; CharacterRigLimb 14 de 14; CharacterCapture 5 de 5 |
| 123785e | 09/10/2026 | Sin desglose por módulo | EditMode: 706 de 711 (1 omitida, 4 rojas esperadas); PlayMode: 416 de 417 (1 inconclusiva) | Corrida completa en dos Editores sobre eb9be13, el merge de la ronda del 08/10 con el carril de perfil; las 4 rojas son CharacterRig_INC134_LaFamiliaTieneCuerpoDePerfilConArte y esperan el arte de perfil; RiverLevel_RNF05 pasó; Wave entra como saludo de frente |
| 9966bcb | 09/10/2026 | 351 de 351 | Sin corrida completa; NarrativeScene_ en PlayMode: 107 de 107 | Ronda 1 del Editor, con los modos estado, perfil, sprites, clips y estado: Lienzo/Perfil en los cuatro prefabs de la familia y 84 clips reescritos |
| 64f3dd1 | 09/10/2026 | 348 de 351 | Sin corrida completa; PlayMode por grupos: NarrativeScene_ 107 de 107, RiverScene_ 23 de 23, Fire 76 de 76, Forest 40 de 40, Credits 6 de 6, MainMenu 19 de 19 | Ronda 2 del Editor, con los modos estado, perfil, sprites, clips y estado: piernas detrás del torso y Algoritm final con cara provisional; ningún identificador de los prefabs se perdió ni cambió; las 3 rojas son CharacterRig_DA131_AlgoritmSeDibujaPorPartesYSuSpriteEnteroSeApaga, una por forma |
| b4aed0e | 09/10/2026 | 351 de 351 | EditMode: 710 pasan, 1 omitida, 0 fallos; PlayMode: 417 de 417 | Con la detección de referencias rotas en el YAML del prefab; suite2.ps1 en 23,9 min y cobertura de 1 128 de 1 128; los siete prefabs, byte a byte iguales al repetir sprites; lo generado entró en f20b271 |
| ca62b9a | 09/10/2026 | 351 de 351 | Sin corrida completa; PlayMode por grupos: Credits 6 de 6, MainMenu 19 de 19 y NarrativeScene_ 107 de 107 | Ronda del Editor de INC-147, con el modo orden sobre los tres prefabs de Algoritm: solo cambia el orden de Tronco, sin identificadores perdidos ni cambiados; las dos pruebas CharacterRig_INC147_* en verde; sin suite2.ps1; 26 capturas del guía |
| 23d7e8c | 10/10/2026 | 387 de 387 | EditMode: 748 de 749 (1 omitida, 0 fallos); PlayMode: 417 de 418 | Ronda del Editor de INC-148 a INC-150 sobre cc938e9 y 292b108: modos estado, sprites, retrato, clips y estado; Game.Architecture.Tests 25 de 25 tras reimportar (24 de 25 antes); PlayMode por grupos NarrativeScene_ 108 de 108, MainMenu 19 de 19, Credits 6 de 6, Fire 76 de 76, Forest 40 de 40 y RiverScene_ 23 de 23; suite2.ps1 en 25,9 min con 1 167 pruebas listadas, cada una corrida una vez; la que falla, RiverLevel_RNF21_NingunaAnimacionDelNivel3TieneDestellos, midió un salto por cuadro de 0,056 frente al tope de 0,05 mientras los dos Editores se disputaban la CPU, y sola pasa (1 de 1, 12,6 s); 144 capturas revisadas. 8602c79 quita los seis PNG de la cara provisional de Algoritm |
| d8ab0f4 | 13/10/2026 | Sin desglose por módulo; grupos Character 220 de 220 y NarrativeSequence 34 de 34 (con RNF-03) | Sin corrida completa ni PlayMode en esta ronda | Abrazo y sueño de perfil (INC-154): ocho clips regenerados sin reconstruir ningún prefab; pose_preview.py también pasó; cifras de la sesión local, según Personajes-Resultados.md (apartado C.16) |
| 0405eba | 13/10/2026 | Sin desglose por módulo | EditMode: 792 de 793 (1 omitida por entorno); PlayMode: 435 de 435 | Suite completa con suite2.ps1 (Tabla 9.6 del documento principal) sobre el commit del que se compiló rc4; incluye los retoques del abrazo de Papá en la 1.4.4 y de la escena 1.1 |
| 56897fd | 13/10/2026 | Sin desglose por módulo | EditMode: 785 de 786 (1 omitida por entorno); PlayMode: 427 de 427 | Verificación de rc4 con suite2.ps1 (Tabla 9.6 del documento principal); el PlayMode cubre las narrativas con el abrazo y el sueño de perfil |

En las rondas de 117287c y 8cdd4c5, suite2.ps1 no llegó a correr: el segundo Editor murió dos veces por memoria al abrirse.

## 5. Archivos principales

Tabla F.8. Dónde están los personajes en el repositorio.

| Carpeta o archivo | Qué es |
| --- | --- |
| Assets/Game/Art/Characters/ | Partes, retratos, formas de Algoritm, clips y controladores; en cada personaje, Frontal/, Expresiones/ y, desde el 09/10/2026, Perfil/ con el arte de perfil de la familia; desde el 10/10/2026, las bases sin cara de la tarjeta (char_<x>_retrato_base.png) y la cara compartida de Algoritm |
| Assets/Game/Prefabs/Characters/ | Los siete prefabs, con Estela en Algoritm y Sombra en la familia |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/ | CharacterRig, ActorAction, ActorBeat, ActorCue, ActorTimeline, NarrativeProp, GuideTrail y TrailPath |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/ActionView.cs, CharacterView.cs, Heading.cs y ActorFacing.cs | Qué cuerpo muestra cada acción, el rumbo de un vector y el rumbo explícito de un paso (INC-134) |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/UI/NarrativeSceneController.cs | Coloca y mueve a los personajes de las narrativas y pinta el retrato; desde INC-148 arma Arte/Cara en tiempo de ejecución, con la cara animada de quien habla |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/PortraitLook.cs | Decide si la tarjeta del diálogo es animada o cae al retrato fijo (INC-148) |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/ | Controladores de las cinco mecánicas; en el río, DepthOrder y RiverWalk |
| Assets/Game/Data/Narrative/ | Las dieciocho secuencias con sus personajes y pasos |
| Assets/Tests/EditMode/Scaffolding/ y Assets/Tests/PlayMode/UI/ | CharacterRigTests, ActorTimelineTests, GuideTrailTests, NarrativeSceneTests y CharacterCaptureTests |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/ | cut.py (corta cada personaje en partes con sus pivotes), forms.py (las tres formas de Algoritm), preview.py (lámina de poses) y BuildRigs.cs.txt (script de editor que arma prefabs, clips y controladores) |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/FacialEmotion.cs | Las seis emociones de la cara, con número explícito |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/ActionEmotion.cs | La emoción por defecto de cada ActorAction |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/BlinkClock.cs | El reloj del parpadeo, con el azar inyectado |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/MouthFlap.cs | El ciclo de bocas mientras el personaje habla; con una sola boca de hablar, abierta y cerrada (CycleFor, INC-148) |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/CharacterFaceSet.cs | El ScriptableObject con los sprites de ojos y bocas y sus tiempos |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/CharacterFace.cs | El componente que pone ojos y boca en sus Image y avanza parpadeo y habla |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/ArmLayering.cs | Pasa los brazos delante del torso en las acciones de armsInFrontActions y los devuelve a su orden |
| Assets/Game/Scripts/Runtime/Scaffolding/LimbFollower.cs | Hace que el antebrazo, hijo de Tronco, siga a su ancla bajo el codo (INC-133) |
| Assets/Tests/EditMode/Scaffolding/CharacterRigLimbTests.cs | Las pruebas de LimbFollower sobre una jerarquía armada en código |
| Assets/Tests/EditMode/Scaffolding/CharacterFaceTests.cs y FacialEmotionTests.cs | Las pruebas de la cara; las segundas incluyen BlinkClock y MouthFlap |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/BuildRigsFinal.cs.txt | El generador del arte final, con los modos de la Tabla F.12; no es código del juego |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/articulaciones.py | Estima la tabla de articulaciones leyendo los prefabs |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/rig_articulaciones.json | Dónde va cada nodo, el rectángulo y el pivote de cada pieza y el orden_tronco |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/arte_final.json | Las medidas del arte final de cada personaje, que lee articulaciones.py |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/coreografia.py | La coreografía de los 94 clips y su salida, clips_personajes.json |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/coreografia_v0.py | La versión anterior, solo para la regresión del port |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/clips_personajes.json | Las curvas que aplica el modo clips |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/pose_preview.py | Renderiza el rig fuera de Unity y prueba cada clip (Tabla F.11); con --exporta-maqueta escribe las 27 piezas provisionales de Algoritm, ya sustituidas por las 21 de INC-136 |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/maqueta.py | Simula el arte final cortando el provisional por las articulaciones; piezas_guia corta a Algoritm en sus nueve piezas provisionales |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/prefabs.py | Simula el modo sprites y el orden de dibujo, para la maqueta y la vista previa |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/preparar_arte_final.py | Prepara la entrega de arte final de un personaje: informe, composite y, con --aplicar, PNG y tablas |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/preparar_perfil.py | Prepara la entrega de perfil de un personaje: reconoce las piezas por nombre, espeja el arte para que mire a la derecha, lo normaliza con la cadera en x = 512 y, con --aplicar, escribe solo en Perfil/ |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/preparar_algoritm.py | Prepara el arte final de Algoritm: siete piezas por forma con una sola transformación; con --aplicar sustituye las partes y saca la cara provisional, y con --reposo rehace los tres reposos |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/codo.py | Sube el húmero y baja el antebrazo hasta que el húmero no asome por el codo; con --verifica falla si asoma |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/preparar_expresion.py | Parte la expresión entregada en ojos, boca y base de la cara; con --registrada usa el registro del personaje y con --entrega procesa por lotes una entrega, recortando a la unión de las cajas y a 256 px |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/preparar_retrato.py | Prepara la base sin cara de la tarjeta del diálogo y el retrato fijo de respaldo, de 256 × 256 (INC-148) |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/emociones_narrativas.json y .py | La tabla de la expresión de cada línea de las dieciocho secuencias, sacada del guion, y el programa que la aplica a los assets (INC-148) |
| claudeDocs/tasks/Personajes/herramientas/OrganizarArtePersonajes.cs.txt | Reparte el arte de cada personaje en Frontal/, Expresiones/ y Perfil/; no es código del juego |
| claudeDocs/tasks/Personajes/entregas/2026-10-06/ | Los originales de la entrega de arte final del 06/10/2026 |
| claudeDocs/tasks/Personajes/entregas/2026-10-09/ | Los originales de la entrega del 09/10/2026: el perfil de la familia y el Algoritm nuevo |
| claudeDocs/tasks/Personajes/entregas/2026-10-10/ | Los originales de la entrega del 10/10/2026: las expresiones de frente y el personaje entero para la tarjeta, con su inventario |

## 6. Evaluación del OE4 y verificaciones a cargo de Santiago Benavides Rey

Los personajes no dependen de la observación con estudiantes ni de otros equipos. Dos aspectos quedan para la vista de Santiago Benavides Rey. Uno es la lectura rápida del cruce: si el texto avanza durante el cruce, los niños celebran y Papá señala al llegar la balsa y no al leerse su línea; se aceptó así y Santiago lo comprueba jugando con el guion H9 de la hoja de verificaciones manuales del OE4, que pide además anotar cualquier salto de sitio. El otro, para su visto bueno, es la escala relativa de los materiales del río: un tronco mide cerca de 0,6 de la altura de Papá en la escena 3.1, cerca de 1 en la orilla y cerca de 1,3 en la balsa del cruce; el mástil está de pie en la orilla y tumbado en la 3.1, y la familia de la orilla no se escala por profundidad. Lo juzga en la orilla con el guion H10, que recorre la recolección con el plano abierto. La evaluación funcional del OE4 vio además, en la escena final, la llama y el humo de la fogata central saliendo detrás de la cabeza de la Niña; desde el ejecutable del corte esa fogata está a la derecha del Niño y ya no sale detrás de ninguna cabeza (Anexo D, apartado 2.4).

El capítulo 10 del documento principal registra como deuda técnica menor (apartado 10.4) el mismo salto de los viajeros en otras catorce narrativas (68 situaciones, por ejemplo en N1_Apertura), que se corrige marcando a esos personajes y queda como mejora recomendada, y la balsa de la línea 0 de la escena 3.3, que salía por el borde derecho del encuadre hasta que la cámara pasó a acompañarla (apartado 2.2). En el carril de arte (apartado 10.3) siguen los objetos que el guion nombra sin sprite (comida, maleza y piedras en la mano), un objeto que no puede aparecer ni cambiar de sprite a mitad de escena (por eso la escena 3.2 muestra la balsa hundida desde la primera línea), la acción de señalar con una sola dirección y las figuras frontales en las vistas cenitales.

Después del corte quedan abiertos estos puntos, sin dependencia de estudiantes y a cargo de Santiago Benavides Rey. Del arte faltan la alegría y el sueño de los cinco personajes y una neutra nueva de la Niña y del Niño, cuya neutra de frente no concuerda con sus otras cinco expresiones (apartado 2.14). La cara de Algoritm y los ojos cerrados de frente, que estuvieron pendientes hasta el 09/10/2026, llegaron el 10/10/2026. Los dos puntos de coreografía quedaron decididos y aplicados el 06/10/2026 (6ed4d23 y 28337c0, apartado 2.11); el brazo del Niño queda de 25 a 33 px corto de la sien, y ni los gestos sobre la frente ni el choque de Strike con el arte final tienen captura del Editor: se comprobaron fuera del motor. Los perfiles de la familia entraron el 09/10/2026 (apartado 2.13), y su ronda 2 del Editor, con la suite completa y las capturas, se hizo ese mismo día (f20b271); el peso se midió en un ejecutable ese día (499,3 MB y, con INC-146, 420,6 MB), pero la carga y la memoria siguen sin medir. El retrato animado del cuadro de diálogo y la expresión del guion en las dieciocho secuencias se ejecutaron el 10/10/2026 (apartado 2.14); su ronda del Editor (23d7e8c) consta en la Tabla F.13. Quedan además tres puntos de verificación. Conviene reiniciar el Editor antes de correr la suite, porque RiverLevel_RNF05 mide 2 199 MB con un Editor abierto muchas horas y 1 533 MB recién abierto; en las rondas de 433603f y 28337c0 falló con 2 161 MB y 2 353 MB. ForestScene_RF22 falló en la corrida de 6f2b4cf frente al ratón real del Editor y queda como tarea del carril del Nivel 2. Y suite2.ps1 no corrió en las rondas de 117287c y 8cdd4c5 porque el segundo Editor murió por memoria al abrirse.