ANEXO E. CARRIL DE ARTE Y SONIDO	2

1. Alcance y seguimiento	2

2. Lo implementado	4

3. Decisiones de diseño y hallazgos de consistencia	13

4. Verificación	15

5. Archivos principales	18

6. Evaluación del OE4 y verificaciones a cargo de Santiago Benavides Rey	20

# ANEXO E. CARRIL DE ARTE Y SONIDO

Anexo E del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Este anexo describe el carril que incorporó al prototipo el arte y el sonido definitivos: los entornos, los objetos, los efectos y la interfaz de los tres niveles; las reglas con que el motor importa cada imagen y cada pieza de sonido; las diecinueve piezas de sonido y dónde suena cada una, y la verificación del arte por programa. El carril no es un incremento como los slices: corrió en paralelo a ellos desde la vinculación de la colaboradora gráfica el 2 de septiembre de 2026 y tocó los tres niveles. Su contenido refleja el estado del carril en el corte del 1 de octubre de 2026, con los ajustes posteriores fechados en cada apartado, y sale del documento de resultados del carril, que el repositorio conserva como registro histórico con sus notas fechadas, del índice de sprites (Assets/Game/Art/Inventario.md), de los documentos de dirección de arte y de dirección de música y sonido, del registro de inconsistencias en su revisión 16 y de las actas D01 a D10. Sirve a los apartados 7.2, 7.3 y 7.4 y al capítulo 8 del documento principal.

## 1. Alcance y seguimiento

El carril cubre los recursos gráficos y sonoros del juego y su integración en el motor. Su trabajo vive en Assets/Game/Art/, Assets/Game/Audio/ y el assembly Game.Audio, y alcanzó los módulos de los tres niveles, Game.Levels.Fire y Game.Levels.Wheel desde el 21/09/2026 y Game.Levels.River desde el 25/09/2026, además de piezas compartidas de Game.Core, Game.Scaffolding y Game.UI. Los requisitos que lo gobiernan son de presentación y de recursos: RNF-19 (segundo indicador además del color), RNF-20 (contraste de 4,5:1), RNF-21 (sin destellos), RNF-23 (recursos propios o autorizados, acreditados en los créditos) y, por su peso, RNF-05 y RNF-06. A ellos se suma el criterio pedagógico CP-02, que en el sonido significa que ningún intento sin éxito suena a fallo. Los personajes animados se trabajaron aparte y se describen en el Anexo F.

Tres personas llevaron el carril. Sofía Valentina Giraldo Segovia, estudiante de animación y diseño, se vinculó el 02/09/2026 (acta D01) como colaboradora contratada para el diseño y la asesoría de los sprites, con revisiones semanales los miércoles a la 1:00 p. m.; produjo los entornos y los objetos definitivos. Su participación es de diseño y asesoría gráfica: la autoría del trabajo y las decisiones de diseño pedagógico y de mecánica son del equipo de estudiantes. Santiago Valdiri García reunió el conjunto de sonidos del juego entre el 13 y el 21/09/2026 (tarjetas D05-2 y D07-2). Santiago Benavides Rey integró en el motor el arte, desde la llegada de los entornos, y el sonido, desde el 21/09/2026; desde el acta D08 quedó a cargo de todo el sonido restante. El carril no tuvo puntos de control propios: su avance se revisó en las actas.

La colaboradora dibuja en CLIP Studio. Cada sprite pasa por cinco pasos: la búsqueda de inspiración en equipo, mediante lluvia de ideas; el boceto; la limpieza de la línea; la aplicación del color y las sombras, y la entrega con sus correcciones. Los bocetos de los entornos se revisaron en las sesiones de las actas D03 (06/09/2026) y D04 (09/09/2026), y las correcciones de cada lote quedaron por escrito (acta D04).

Tabla E.1. Actas que gobernaron el carril.

| Acta | Fecha | Qué decidió para el carril |
| --- | --- | --- |
| D01 | 02/09/2026 | Vinculación de la colaboradora y entrega de la dirección de arte. Ningún recurso introduce mecánicas; todo estado de color lleva un segundo indicador; sin destellos; contraste legible en proyector. Revisiones de los miércoles |
| D03 | 06/09/2026 | Se adoptan las panorámicas de los Niveles 1 y 2 con correcciones; la vista cenital se reorienta al laberinto; los tonos del fuego quedan reservados al fuego |
| D04 | 09/09/2026 | La luz del Nivel 1 se resuelve con una pieza base y una máscara, no con cuatro entornos; se ratifica la nomenclatura de la dirección de arte |
| D05 | 13/09/2026 | Santiago Valdiri García toma el sonido (tarjeta D05-2) |
| D06 | 15/09/2026 | Recepción de los entornos definitivos, con prefijo env_; los objetos entran sustituyendo el archivo y conservando el nombre; ninguna animación de salto, caída ni derrota |
| D07 | 19/09/2026 | La balsa del Nivel 3 se compone en el motor con ocho piezas; el sonido no puede tener efectos de derrota, error ni castigo |
| D08 | 23/09/2026 | Aprueba el sonido del Nivel 2, el día contado por la luz y los fundidos; el sonido restante pasa a Santiago Benavides Rey (tarjetas D07-2 y D08-2) |
| D09 | 24/09/2026 | Los troncos del Nivel 2 se animan en el motor (tarjeta D09-1); el tronco y los amarres de la balsa pasan a piezas separadas |
| D10 | 30/09/2026 | Chispa del Nivel 1 en un solo rayo, renombres, crédito de los glifos de pausa, limpieza de halos y verificación de todos los sprites (tarjeta D10-4); sonido del hundimiento y de la escena final; acepta como definitivos el conjunto genérico de interfaz, el anillo de la zona, la balsa hundida y los iconos de los indicadores del informe docente |

Las tarjetas del tablero siguen el carril de acta en acta y se rastrean por su texto, porque cada una se renumera con la serie del acta que la reabre. La D06-2, incorporar los entornos definitivos y poner al día el índice de sprites, continuó en la D10-4 con los cuatro entornos que conservaban el prefijo anterior. La D07-2, cerrar la implementación de sonidos, pasó de Santiago Valdiri García a Santiago Benavides Rey en el acta D08; el hundimiento de la balsa y el ambiente de la escena final entraron con la tarjeta D10-3, y lo que sigue abierto de ella se declara en el apartado 6. La D08-2, implementar los sprites y sonidos que se reciban sustituyendo archivos sin tocar escenas, continuó en la D10-4 y en la revisión 5 del historial de la dirección de sonido. La D09-1, animar los troncos del Nivel 2 en el motor, se dio por cumplida en el acta D10. El acta D10 no revisó las tarjetas D06-1, D07-3, D09-2, D09-3 y D09-4, que dependen de la colaboradora o de Santiago Valdiri García.

Tabla E.2. Commits del carril.

| Fecha | Commit | Tarjeta citada | Qué incorporó |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 a 21/09/2026 | cd561fc, 6790c6b, 3403483, 83db0f2, 022023a (solicitudes n.º 79 y 81) | Ninguna | El conjunto de sonidos, organizado por nivel y global |
| 16/09/2026 | a9236f1 | Ninguna | Regla de importación del arte sin comprimir |
| 21/09/2026 | 2cbe287 | D05-2, D07-2 | Gestor de audio, sonido del Nivel 1, regla de importación del sonido, piezas renombradas |
| 21/09/2026 | dc51804 | Ninguna | Clips del fuego por cuadros |
| 22/09/2026 | aca7acc, 8ec5120 | D07-2 | Piezas, montón y fuego del Nivel 1; quemado desde el centro |
| 23/09/2026 | 03675b9, d7ace67 | D05-2, D07-2 | Sonido del Nivel 2; el día del Nivel 2 por la luz; fundidos; laberinto |
| 24/09/2026 | b38c00b | Campo sin rellenar | Troncos que ruedan en el motor |
| 24/09/2026 | f801186 | D08-2 | Humo animado sobre cada fuego de las narrativas |
| 25/09/2026 | 1d5ce58, d3a6cc9 | Campo sin rellenar | Cuerda del taller, seto del laberinto; hoguera animada del horizonte y del final |
| 25/09/2026 | ccf77e6 | D08-2 | Sonido del Nivel 3 |
| 25/09/2026 | 44fd479 | Campo sin rellenar | Objetos definitivos de los Niveles 2 y 3 y balsa en tres cuartos |
| 30/09/2026 | 37b3cb7 | Ninguna (cierre de INC-46 a INC-117) | Arte real en los menús, humo al converger, chispa visible |
| 01/10/2026 | árbol de trabajo | D10-1 a D10-4 | Rayo de la chispa, carretilla amarrada, sonido del hundimiento y de la escena final, renombres, halos y créditos |
| 09/10/2026 | 108f95e | Ninguna (decisiones del 08/10) | Laberinto con un solo fondo ámbar y marcos redondeados de 8 px |
| 09/10/2026 | 08b6c63 | Ninguna (decisiones del 08/10) | Cuadro de diálogo a 30 px, cámara que sigue a la balsa y halo de las fogatas (FireGlow) |
| 09/10/2026 | c96846f | Ninguna (decisiones del 08/10) | Portada del inicio con los cinco personajes y menú de niveles con el bosque |

La rama feat/implementación-de-props-y-sonidos partió de la rama principal el 21/09/2026 y se integró en tres solicitudes: la n.º 82 (23/09/2026), la n.º 87 (29/09/2026), que llevó los cinco commits del 24 y el 25/09 y 44fd479, y la n.º 88 (30/09/2026). De los commits de la tabla, no citan tarjeta los del conjunto de sonidos, a9236f1, dc51804 y 37b3cb7, y b38c00b, 1d5ce58, d3a6cc9 y 44fd479 dejaron el campo sin rellenar. El primero de esos cuatro corresponde por su texto a la tarjeta D09-1. La práctica de asociar cada commit a su tarjeta (CT-11) se evalúa en el apartado 2.5 del documento principal.

## 2. Lo implementado

### 2.1 Arte: entornos, objetos, efectos e interfaz

El juego usa nueve archivos de entorno, todos con prefijo env_ (Tabla E.7). La colaboradora los entregó para el acta D06 (15/09/2026): los de pantalla a 1920 × 1080 y las panorámicas del Nivel 1 y del bosque del Nivel 2 a 3840 × 1080, en la misma composición que las versiones de trabajo, de modo que ningún encuadre cambió de valor, porque los encuadres se expresan en fracciones del lienzo. Las panorámicas duplican el lienzo y tienen una costura en el centro que ningún encuadre debe cruzar; lo avisa la propia secuencia narrativa al validarse. Dos entornos que llegaron con nombre libre se renombraron desde el motor el 16/09/2026, conservando su identificador interno (GUID): el río pasó a env_n3_rio y el poblado de la escena final a env_final_fogatas. El horizonte del puente II, env_enlace_n2, sustituyó a una ilustración anterior del Nivel 2 conservando su archivo de metadatos, y el 25/09/2026 se reemplazó por una versión sin la hoguera central pintada, que pasó a ser un objeto animado. Los cuatro entornos que conservaban el prefijo antiguo entorno_ se renombraron el 01/10/2026 (INC-126). El acta D04 resolvió la luz del Nivel 1 con una pieza base y una capa de oscuridad que la multiplica, en lugar de cuatro entornos por estado; esa capa es el shader fx_oscuridad. El Nivel 2 dura un día y lo cuenta la luz aplicada sobre la ilustración, sin dibujos nuevos por hora (acta D08). En el Nivel 3, todo se juega y se narra sobre un único plano del río a ras de suelo, con perspectiva por profundidad (INC-66).

En el Nivel 1, la hoja, el sílex, el pedernal y los dos montones de hojas (de frente, para las narrativas, y desde arriba, para la mecánica) son imágenes de 2000 × 2000 (desde el 09/10/2026 entran al motor a 256 × 256, INC-146). La llama se anima por cuadros. La entrega llegó exportada a 30 cuadros por segundo pero dibujada a seises o a ochos, de modo que muchos archivos repetían el mismo dibujo; el 21/09/2026 cada clip se construyó con un solo cambio de sprite por dibujo distinto y se borraron los 215 cuadros duplicados. De 249 archivos quedaron 34 dibujos, 13 para la llama de frente (2,667 s en bucle) y 21 para la cenital (5,633 s), y las texturas cargadas bajaron de 1 469 MB a 235 MB. Cada clip es un .anim con una curva que cambia el sprite de una Image y su propio controlador de animación; los cuadros conservan su nombre de entrega, porque los referencia esa curva. El humo siguió la misma regla: la entrega de 284 cuadros quedó en 33 dibujos, recortados al mismo rectángulo de 1123 × 1933 para que el dibujo no salte de un cuadro a otro, en dos clips encadenados, el nacimiento (1,97 s, 7 dibujos) y el bucle (7,27 s, 26 dibujos). Desde el 24/09/2026 cada llama de las narrativas lleva su humo detrás, a 0,6 de su escala. El montón se quema desde el centro hacia afuera con una máscara circular generada en memoria (BurnReveal, 22/09/2026), y las piezas aparecen repartidas al azar fuera de la interfaz. La chispa del golpe no tiene archivo: es un solo rayo #FFE9A8 de 8 px a 1080p que dibuja el motor, desde el 01/10/2026 en una dirección al azar y con un único barrido (INC-119). Su comportamiento en la mecánica, con el humo que nace al converger, se describe en el Anexo B, apartado 2.5.

Los objetos definitivos del Nivel 2 llegaron el 25/09/2026 y bajaron de resolución según cómo se ven: la regla es 256 × 256, y se sube a 512 × 512 solo donde el objeto se muestra a más de 256 px a 1080p, medido sobre los encuadres de los assets. Así quedaron a 512 el eje y la tabla del taller y los estados de la carretilla del e2 al e5, que se sustituyen en el mismo sitio, y a 256 los demás objetos, salvo la textura del tronco. La reducción se hizo sobre alfa premultiplicado para que el borde no se oscureciera. El tronco es uno solo, prop_n2_tronco_a, y rueda en el motor: el componente RollingLog lo dibuja como un cilindro en tres cuartos a partir de una sola textura de 768 × 256 con la corteza desenrollada y el corte, sin cámara ni modelo tridimensional, y lee el giro que ya le dan el cursor en el bosque o el movimiento en las narrativas (acta D09, tarjeta D09-1). Su vista vive en N2_TroncoRodante.asset. Los distractores (cuatro piedras, tres plantas y tres herramientas) se distinguen del tronco por su silueta y por no llevar el tono de madera trabajada, que es exclusivo de los troncos. La caja de alimentos llena es la que usa la escena 2.2 desde el 01/10/2026 (INC-120), y la caja vacía quedó en disco sin uso. Al amarrar la cuerda en el taller, la carretilla pasa al dibujo amarrado e5, el mismo de la escena 2.4 (INC-121). El laberinto usa una carretilla cenital, un arbusto dibujado a 1,65 veces su casilla para que los contiguos se lean como seto, y un shader de contraste y saturación (fx_contraste) que mantiene la lectura del tablero, que desde el 07/10/2026 no lleva tinte de luz; desde el 08/10/2026 se ve sobre un fondo ámbar #E8A33D y dentro de un marco redondeado de 8 px (Anexo C, apartado 2.4). Los cambios de la escena 2.2 y del taller se describen en el Anexo C, apartados 2.2 y 2.3.

En el Nivel 3, los cuatro materiales de la orilla (tronco, sogas, tela y mástil) son definitivos desde el 25/09/2026 y hacen también de icono del inventario. La balsa del ensamblaje se compone en el motor con ocho sprites, la pieza y la silueta de cada clase, como acordó el acta D07, en lugar de las treinta y cuatro láminas que habría exigido dibujarla en cada estado. Desde el 25/09/2026 esos sprites están en tres cuartos, como la balsa del cruce: tronco en diagonal (256 px), liana (128), mástil vertical (512) y vela de cuero (256). Las ocho texturas son legibles por el programa, porque el panel prueba su transparencia al agarrar y al soltar, y eso suma cerca de 1,3 MB. La balsa del cruce, prop_n3_balsa_cruzando (512 × 512), navega en la escena 3.3 por debajo de la espuma de la cascada (INC-124). La balsa hundida de la escena 3.2 se dibujó por código el 16/09/2026 y el acta D10 la aceptó como definitiva. Con el plano abierto del 01/10/2026, la escena 3.1 pinta el tronco y el mástil de la mecánica, y el montón plano anterior, prop_n3_troncos, quedó en disco sin uso (Anexo D, apartado 2.2).

La sombra de los objetos la proyecta PropShadow (Game.Scaffolding), trabajo posterior al corte, del 02 y el 05/10/2026, en la rama feat/personajes-animados y sin fusionar a la rama principal. La primera versión (bf62fce, 02/10/2026) dibujaba una elipse negra al 25 % de opacidad anclada al suelo, que se encoge y se aclara cuando el objeto se alza (lo que la escena 2.2 levanta con LiftAndRoll y LiftAndStay, y las plantas que se sostienen en el aire) y no gira con él. La corrección del 05/10/2026 (641c23a) sacó la sombra del objeto, porque uGUI la pintaba encima del sprite, y la puso en una capa «Sombras», hermana anterior de los objetos, que PropShadow sincroniza en cada cuadro. Los objetos vistos en picado (troncos, tablas, cajas, la carretilla y la balsa que cruza) proyectan su propia silueta, corrida hacia abajo y a la derecha, que gira y se refleja con el objeto; el tronco que rueda usa un modo de solo contorno de RollingLog, y las plantas de pie conservan la elipse en la base, sin giro. PropShadow excluye las siluetas del ensamblaje, la balsa hundida, que trae el agua pintada, y el fuego con lo que arde. La enganchan NarrativeSceneController y los controladores del bosque, el taller y el río, y la regla está en la dirección de arte, apartado 5.3. Sus diez pruebas PropShadow_RNF23_*, de EditMode, comprueban entre otras cosas que la sombra se dibuja detrás del objeto, que se queda en el suelo y se encoge al alzarse, que excluye siluetas, balsa hundida y fuego, y que la silueta gira con el objeto sin que la luz cambie.

El fuego no proyecta sombra y emite un halo, FireGlow (Game.Scaffolding, 08/10/2026, 08b6c63). El halo es un disco radial #F0A84E, al 20 % de opacidad en el centro, generado por código: su opacidad es plena hasta 0,3 del radio y baja a cero en el borde. Mide 1,8 veces el lado de la llama y su escala respira entre 0,95 y 1,05 en un ciclo de 2 s, con tiempo escalado, de modo que la pausa lo congela; la opacidad no cambia nunca (RNF-21). Es hermano de la llama y se dibuja justo antes que ella, porque uGUI pinta al hijo encima de su padre; en la cueva del Nivel 1 va al fondo de Suelo, para no velar el montón ni las piedras. En las narrativas se engancha por dato con NarrativeProp.Glows, en nueve llamas de seis secuencias, y en la cueva con el componente puesto en la escena. La dirección de arte pedía un círculo plano con un ciclo de 1,2 s. Un disco plano al 20 % se leía de noche como una mancha naranja y a plena luz como aros fantasma donde se cruzaban dos, y el ciclo de 2 s es decisión de Santiago Benavides Rey. A plena luz el halo casi no se ve, y se dejó así. Lo vigilan FireGlowTests (12 casos de EditMode), NarrativeSequence_RF05_CadaLlamaEmiteSuHalo y FireLevel_RF20_LaLlamaCenitalEmiteSuHaloSinVelarElMonton.

La interfaz se arma con un conjunto genérico de cinco piezas (ui_panel, ui_boton, ui_circulo, ui_alerta y ui_papelera), teñidas desde el inspector, con las que se construyen el cuadro de diálogo, los paneles de los tres niveles, el editor de bloques, las listas, el informe docente y los menús; el acta D10 lo aceptó como arte definitivo. Lo completan el candado ui_lock, la flecha ui_flecha de la lista del laberinto y de la cruceta del río, la casilla hecha del Nivel 3 (ui_n3_casilla_hecha), que es también la marca de «Completado» del menú de niveles, y los cuatro iconos de los indicadores del informe docente, aceptados como definitivos en el acta D10. El estado de un intento se lee por el icono que acompaña al mensaje, con una paleta de estado propia y sin rojo de error (INC-105). El diálogo de las narrativas se lee en un cuadro fijo con el retrato y el nombre de quien habla, que ocupa el cuarto inferior de la pantalla; la dirección de arte lo describía como un globo con cola y se corrigió el 01/10/2026 (INC-129). Desde el 08/10/2026 el cuadro mide 1400 × 216 px, con el texto en Nunito SemiBold de 30 px y el nombre en Baloo 2 Bold de 30 px, los dos en #1F100C. Desde el 30/09/2026 el inicio, los créditos y las tarjetas del menú de niveles muestran arte en lugar de los rótulos de trabajo que quedaban a la vista (INC-82). El bosque panorámico se veía partido por la costura, y ese día la tarjeta del Nivel 2 pasó al laberinto de 16:9. El 08/10/2026 vuelve el bosque, encuadrado en su mitad izquierda con FramedIllustration para que no cruce la costura, y es también la portada del inicio, con los cinco personajes en reposo; los créditos muestran a Algoritm en su forma de fuego saludando, sin tarjeta, y las tarjetas del menú de niveles, la cueva cenital, el bosque y el río. Las tipografías son Baloo 2 y Nunito, con licencia SIL Open Font License 1.1.

Los tres glifos del menú de pausa (ui_pausa, ui_reanudar y ui_reiniciar) son iconos de la familia Phosphor Icons rasterizados a 128 px, con licencia MIT, y los créditos los daban por originales. Desde el 01/10/2026 se acreditan (INC-127): el cuerpo de los créditos dice «Entornos, objetos e interfaz: originales del proyecto, salvo los iconos de pausa.» y «Iconos de pausa: Phosphor Icons, licencia MIT.» y, desde el 13/10/2026 (INC-156, ca51d02), «…salvo los iconos de pausa y de giro.» e «Iconos de pausa y de giro: Phosphor Icons, licencia MIT.», porque el lado de «Girar» del laberinto se dibuja con dos flechas curvas del mismo conjunto, arrow-arc-left y arrow-arc-right (@phosphor-icons/core@2.1.1), rasterizadas a 128 px en blanco (ui_girar_izq y ui_girar_der). El texto de la licencia está en Assets/Game/Art/UI/Common/LICENSE-Phosphor.txt. Las demás piezas de la interfaz son del proyecto. Los créditos nombran también a los autores y la obra de la Familia Anonaky, de la que parten los personajes (INC-78), y a Santiago Benavides Rey y Santiago Valdiri García en «Música y sonido»: las piezas son de producción propia. Al compilar el ejecutable, la herramienta de editor LicenseNotices copia los avisos de licencia de Phosphor Icons y de las tipografías a una carpeta Licencias/ junto al programa, porque esas licencias piden que el aviso acompañe la copia distribuida.

La familia y Algoritm se animan por recorte en la interfaz del motor (INC-53). Algoritm es una llama en el Nivel 1, un disco de madera en el 2 y una gota en el 3, con pantaloneta de cuadros (INC-45, INC-136), y su arte puede sustituirse por archivo sin tocar escenas. El 01/10/2026 se limpió el halo verde del recorte en siete imágenes de personajes (apartado 2.4). Todo lo demás de los personajes se describe en el Anexo F; lo que la rama feat/personajes-animados hizo del 02 al 06/10/2026, posterior al corte (rig articulado, caras, arte final del Niño y orden de dibujo de los brazos), está en sus apartados 2.6 a 2.12, incluidos Algoritm por partes y su saludo, del 08/10/2026.

### 2.2 Reglas de importación de imagen y sonido

La regla ArtImportRules, un procesador de importación del editor (Game.EditorTools, 16/09/2026), fuerza en todo Assets/Game/Art/ dos ajustes, también al reimportar: la imagen entra sin comprimir y con un tamaño máximo de 4 096 px. Comprimida, la ilustración plana enseña la rejilla de bloques de 4 × 4 del formato, que se veía en la pared de la cueva y que la capa de oscuridad del Nivel 1 amplifica; con el máximo de fábrica, de 2 048 px, las panorámicas de 3840 px se reducirían. La regla no toca el modo de sprite. El importador trae por defecto el modo Multiple, con el que el motor no devuelve el sprite de un fondo o de un objeto entero, así que cada imagen nueva se pasa a Single desde el motor. Los demás ajustes que aplica el proyecto, según la dirección de arte, son el filtro bilineal, sin mapas MIP, y la lectura por el programa desactivada salvo en las ocho piezas de la balsa. La dirección de arte pedía comprimir, limitar a 2 048 px y cortar hojas en Multiple, y desde el 01/10/2026 describe la regla que aplica el proyecto y su razón (INC-128). La vigila ArtImport_RNF23_LasIlustracionesEntranSinComprimirYSinReducir.

Doce imágenes del Nivel 2 siguen en Multiple, cada una con un solo sprite: el horizonte env_enlace_n2 y once objetos del bosque, prop_n2_tronco_a, las cuatro piedras, las tres plantas y las tres herramientas. Diez de ellas las referencian la configuración del bosque y las narrativas del Nivel 2 y del puente II por ese sprite interno, con un identificador distinto del que tendría en Single; pasarlas de modo rompería esas referencias, así que se decidió no migrarlas (INC-128). Las piedras c y d no las usa ningún asset; pasarlas a Single desde el motor o retirarlas queda como deuda menor (documento principal, apartado 10.4). Si una de las doce se sustituye por un archivo de otro tamaño, el recorte del sprite interno se ajusta desde el motor conservando su identificador. Así se hizo con las piedras: el 23/09/2026 su recorte apuntaba a una esquina transparente de la versión anterior y no se veían, y el 25/09/2026 se escaló con la nueva resolución.

Las excepciones al tope de 4 096 px son tres: las dos primeras por el peso del paquete y la tercera por una decisión de Santiago Benavides Rey sobre una entrega de arte. La primera son los 67 cuadros del fuego y del humo de Props/Fire/Animations/, que desde el 01/10/2026 entran a 1 024 px como máximo y siguen sin comprimir (INC-130). Con ellos a tamaño completo, el primer ejecutable de doce escenas, compilado esa madrugada y descartado, pesó 866,7 MB, por encima de los 500 MB de RNF-06. En memoria el humo queda en 595 × 1024 y el fuego de frente en 1024 × 1007; el cenital, de 500 × 278, no cambia, y como la densidad de píxeles por unidad se escala con la textura, el tamaño en pantalla es el mismo. La revisión comparó capturas de antes y de después, ampliadas sin interpolar, y no halló pérdida visible. La prueba ArtImport_RNF06_LosCuadrosDelFuegoYElHumoSeImportanAMil24SinComprimir exige ese tope en esa carpeta, y la regla general solo admite esa excepción y las dos siguientes.

La segunda es posterior al corte. Con el arte final de los personajes, un ejecutable compilado el 09/10/2026 sobre 0212469 pesó 499,3 MB, con 0,7 MB de margen frente a los 500 MB de RNF-06. Lo más pesado eran cinco imágenes del Nivel 1 de 2000 × 2000, sin comprimir, de 15,3 MB cada una en el build: prop_n1_pedernal, prop_n1_silex, prop_n1_hoja, prop_n1_monton_hojas y prop_n1_monton_hojas_cenital, que en pantalla miden de 72 a 300 px. Por decisión de Santiago Benavides Rey pasaron a 256 × 256, también sin comprimir (INC-146, 83fd986 y, con el reimport, 4062ae3). La lista es explícita, de cinco rutas, y no la carpeta Props/Fire/. Un nuevo ejecutable de medida sobre 4062ae3 pesa 420,6 MB, con 79,4 MB de margen. Ninguno de los dos ejecutables es un candidato: la carga y la memoria no se midieron en ellos, y el ejecutable del corte sigue siendo el que respalda el capítulo 8. La prueba ArtImport_RNF06_LosCincoPropsDelN1SeImportanA256SinComprimir exige la lista y la regla general la salta, como a los cuadros del fuego.

La tercera es del 10/10/2026. Con la entrega de expresiones de la colaboradora, Santiago Benavides Rey decidió que todo el arte de esa entrega entra al motor recortado y como máximo de 256 × 256 (INC-149, 146f4f3). Alcanza las expresiones de frente de los cinco personajes, los ojos, las bocas y la cara base de perfil y los retratos del cuadro de diálogo, y entra también sin comprimir. Ojos, boca y base de una cara comparten un solo recuadro en cada prefab, así que cada capa se recorta a la unión de las cajas de todas las expresiones del personaje, con 3 px de margen y una escala única, y bajar a 256 px no mueve nada en pantalla. Las partes del cuerpo y los reposos de Algoritm siguen a 4 096 px. La regla es un patrón de ruta y no una lista, porque la alegría y el sueño llegarán expresión a expresión; la vigila ArtImport_RNF06_LasCarasYLosRetratosDeLosPersonajesSeImportanA256SinComprimir, y la de RNF-23 salta esas rutas. El inventario de la entrega estimó el peor caso en unos 20 MB de texturas, frente a los 79,4 MB de margen que dejó la excepción anterior. El ejecutable con este arte, un build de 8602c79 medido con oe4.ps1 Tamano el 10/10/2026, pesa 426,6 MB: 6,0 MB más que los 420,6 MB anteriores, con 73,4 MB de margen frente al tope de 500 MB. No es un candidato del OE4.

La importación sin comprimir es un costo asumido, porque se paga en memoria y en tamaño. El humo era el caso mayor: a 1123 × 1933, cada una de sus 33 texturas ocupaba unos 8,7 MB, y por eso la deduplicación de cuadros fue necesaria antes incluso de la reducción a 1 024 px, que deja cada una en unos 2,4 MB. La memoria que vale es la medida sobre el ejecutable del corte: la de trabajo llegó como máximo a 446 MB y la privada a 1 179 MB, y el paquete de doce escenas ocupa 479,0 MB, de ellos 276,4 MB de texturas del Nivel 1 (apartado 8.3 del documento principal).

La regla AudioImportRules (21/09/2026) aplica a cada pieza los ajustes del apartado 4.3 de la dirección de sonido según el prefijo de su nombre: la música (mus_) en flujo continuo y en estéreo, con Vorbis de calidad 70; los ambientes (amb_) en flujo continuo y en mono, con calidad 60, y el resto como efecto, que si dura hasta 2 s se descomprime al cargar y se precarga en PCM, y si dura más se guarda comprimido en memoria. La duración la lee de la cabecera del archivo .wav. Un archivo sin prefijo cuenta como efecto, de modo que ninguna pieza queda sin regla. La vigila AudioImport_RNF06_CadaFamiliaEntraConLosAjustesDeSuTabla. Los nombres siguen el apartado 4.1 de la dirección de sonido, sin tildes ni mayúsculas, y una pieza se renombra desde el motor para conservar su identificador: mover un .wav fuera del motor sin su archivo de metadatos cambia el identificador y deja sin sonido a todo asset que lo referenciaba.

### 2.3 Sonido por nivel

Todo el sonido pasa por AudioManager, del assembly Game.Audio, uno de los tres componentes persistentes del objeto Persistent de la escena Boot, junto al único oyente de audio (lo vigila AudioListener_RNF13_ElUnicoOyenteVaEnBootYNingunaOtraEscenaTieneElSuyo). Tiene cuatro canales con su volumen por omisión: música (0,8), ambiente (0,4), efectos (1) y voz (0,6). El ambiente admite dos capas, que entran con un fundido cruzado; pedir el ambiente que ya suena no lo reinicia, de modo que el paso entre una narrativa y una mecánica que comparten fondo no corta el sonido. Un clic sostenido puede llevar un sonido en bucle mientras dura, y los silencios del guion son cortes secos. Ningún nivel llama al gestor con clips propios: cada uno los toma de su asset de contenido (N1_Sonidos, N2_Sonidos y N3_Sonidos, instancias de FireSounds, WheelSounds y RiverSounds), y las narrativas declaran su sonido en los datos: el ambiente de cada secuencia, el efecto, el ambiente o el silencio de cada línea, el sonido de un objeto al posarse y el ambiente de un objeto mientras se mueve. Si el gestor no existe, como al abrir una escena sin pasar por Boot, el juego sigue en silencio, porque el sonido refuerza y nunca informa por sí solo.

El conjunto lo reunió Santiago Valdiri García entre el 13 y el 21/09/2026, organizado por nivel y global; el 21/09/2026 cada pieza recibió su archivo de metadatos con un identificador fijo y se renombró desde el motor a la nomenclatura de la dirección de sonido, y la chispa se rehízo sin el silencio que traía al principio. El sonido entró por niveles: el Nivel 1 el 21/09/2026, el Nivel 2 el 23/09/2026, el Nivel 3 el 25/09/2026 y, el 01/10/2026, el hundimiento de la balsa y la escena final. Hay diecinueve piezas en Assets/Game/Audio/ y suenan dieciocho, las que referencia algún asset; la que no suena es amb_n2_noche_intemperie. Como la mayoría de las piezas que nombra el inventario de la dirección de sonido no se ha producido, varias piezas entregadas hacen de otras: la última columna de la Tabla E.3 indica de cuál, con el nombre que le da el inventario.

Tabla E.3. Piezas de sonido del juego y dónde suena cada una.

| Pieza | Dónde suena | Hace de |
| --- | --- | --- |
| amb_noche_intemperie | Apertura del Nivel 1 | Su propia pieza |
| amb_n1_cueva_oscura | Escenas 1.1, 1.2 y 1.3, la cueva, la escena 2.5, el arranque del puente II y su horizonte | Su propia pieza; con el fuego encima, amb_n2_refugio_fogata |
| amb_n1_cueva_fuego | Segunda capa: al soplar, en la 1.3, en el arranque del puente I, en la 2.5, en el puente II y su horizonte y en la escena final | Su propia pieza |
| amb_n2_bosque_dia | Puente I, escenas 2.1 a 2.4 y las tres fases del Nivel 2; segunda capa en el río y sus escenas; fondo de la escena final | Su propia pieza; en el taller, amb_n2_taller_claro |
| amb_n3_rio_orilla | Orilla, ensamblaje y escenas del río (puente II en el río, 3.1, 3.2 y 3.3) | Su propia pieza |
| amb_balsa_movimiento | Segunda capa mientras la balsa cruza en la 3.3 | sfx_n3_cruce |
| sfx_n1_pasos_eco | Apertura, en la línea de los pasos | Su propia pieza |
| sfx_n1_hojas_acomodo | Arrastre de una hoja; escena 1.2; planta que se aparta en el bosque | Su propia pieza |
| sfx_n1_pieza_tomar | Paso de reunir a encender; cinco troncos reunidos; carretilla terminada; balsa terminada | Su propia pieza; sfx_n2_carretilla_lista |
| sfx_n1_golpe | Golpe con las piedras en contacto; escena 1.2 | sfx_n1_golpe_a, _b y _c |
| sfx_n1_chispa | Golpe efectivo; escena 1.2 | sfx_n1_chispa_dentro_1 a _3 |
| sfx_n1_soplo | «Soplar» | Su propia pieza |
| sfx_n2_troncos | Tronco que se aparta en el bosque; tronco que cae en la 2.2 | Sin fila en el inventario |
| sfx_n2_piedra_cae | Piedra o herramienta que se aparta; piedra y caja que caen en la 2.2 | Sin fila en el inventario |
| sfx_n2_carretilla | En bucle mientras la carretilla recorre la secuencia del laberinto | sfx_n2_paso_* y sfx_n2_retroceso_bloqueado |
| sfx_encaje_pieza | Tronco acopiado y tronco perforado; material recogido en la orilla | sfx_n2_objeto_valido, sfx_n2_mecanizar, sfx_n3_recoger |
| sfx_martillo_madera | Tres golpes por pieza encajada en la carretilla; uno por pieza puesta en la balsa y tres al aprobar una fase | sfx_n2_eje_insertado, _tabla_colocada, _caja_colocada, sfx_n3_pieza_encaja, sfx_n3_fase_confirmada |
| sfx_n3_hundimiento | Al empezar todo hundimiento de la balsa | Su propia pieza |
| amb_n2_noche_intemperie | No suena: ningún asset la referencia | — |

En el Nivel 1 suena la noche a la intemperie en la apertura y la cueva oscura dentro, con la hoguera como segunda capa desde que se sopla. Arrastrar una hoja suena mientras se mueve; el golpe suena solo si las piedras se tocan, con un volumen que crece con el contacto, y la chispa solo acompaña al golpe efectivo. En el Nivel 2 el bosque de día suena de fondo en el puente I, en las escenas 2.1 a 2.4 y en las tres fases, sin costura entre ellas. Cada objeto que el cursor aparta en el bosque suena una vez por acercamiento con su material; en el taller, perforar suena a encaje y cada pieza encajada a tres martillazos; en el laberinto la carretilla suena en bucle mientras recorre la secuencia, también en el intento que tropieza. En la escena 2.2 cada objeto suena al tocar el suelo. En el Nivel 3 el río suena con el bosque encima, recoger suena una vez a encaje, cada pieza puesta en la balsa suena a un martillazo, también la equivocada, porque colocar no valida, y aprobar una fase suena a tres; la balsa terminada suena antes de salir al cruce, y en el cruce la balsa suena mientras se mueve. La escena final suena desde el 01/10/2026 al bosque de día con el crepitar de las fogatas en la segunda capa, el par con que abre el Nivel 2 (INC-125).

La pieza del hundimiento llegó al proyecto como una salpicadura, se renombró el 25/09/2026 fuera del motor, con un identificador nuevo y una errata en el nombre, y quedó sin referenciar. El 01/10/2026 se renombró desde el motor a sfx_n3_hundimiento, el nombre que le da la dirección de sonido, con el mismo identificador (be2ba44e5cfd935448ca5a20ff9f2cb8) y los mismos 306 434 bytes, y pasó a sonar al empezar todo hundimiento de la balsa, el de la prueba anticipada y el de la última fase (INC-123). Dura 1,74 s, más que los 0,6 s del hundimiento, así que su cola acompaña la vuelta de la balsa a su sitio. Describe lo que le pasa a la balsa y no castiga. Su comportamiento en la mecánica se describe en el Anexo D, apartado 2.3.

El guion escribe tres silencios. Los dos del Nivel 1 están implementados como un campo de la línea en que ocurren: en la apertura, la línea «Solo oscuridad.» corta en seco todo el sonido (S1), y en la escena 1.1, cuando Algoritm se apaga, callan la música y la voz y queda la cueva (S2). El tercero, un segundo con el ambiente al mínimo antes de la última frase de Algoritm en la escena final (S3), no se puede expresar con el mecanismo actual, que solo calla la música o lo calla todo sin devolverlo; desde que la escena final tiene ambiente, tampoco se cumple por omisión (apartado 6). Callan a propósito, conforme al apartado 2.1 de la dirección de sonido, «Listo» rechazado, la pieza que vuelve al inventario, la entrada en la zona de construcción sin todos los materiales y el golpe con las piedras separadas. Ninguna pieza lleva en su nombre derrota, error ni fallo, lo que vigila AudioAssets_CP02_NingunaPiezaSeLlamaDerrotaNiError.

### 2.4 Verificación del arte por programa

El acta D10 encargó comprobar todos los sprites por programa contra el doble indicador, el contraste y los destellos, limpiar el halo de siete imágenes y renombrar los archivos fuera de la nomenclatura (tarjeta D10-4). La comprobación la hace la herramienta arte_check.py, guardada con las herramientas de evaluación del OE4 en claudeDocs/tasks/OE4/herramientas/, y sus informes, cada uno con una lectura escrita a mano, están en claudeDocs/tasks/OE4/evidencias/arte/.

De las 163 imágenes de Assets/Game/Art/, la herramienta analiza 96; excluye los 67 cuadros del fuego y del humo, que conservan su nombre de entrega. Las 96 cumplen la nomenclatura, las que deben tener transparencia la tienen, ninguna tiene halo intenso y las 96 están sin comprimir y a 4 096 px (así estaban en el corte; desde INC-146, cinco de ellas entran a 256 px, y las caras y los retratos de los personajes, posteriores al corte, entran a 256 px desde INC-149). Los metadatos de 84 son los esperados; los 12 restantes son las imágenes en Multiple de la excepción de INC-128. Quedan 27 archivos con un halo tenue, verde oscuro y visible solo sobre fondo claro, casi todos partes de los personajes, que el informe registra como dato.

La prueba ArtImport_RNF23_LosNombresSiguenLaNomenclatura recorre todos los sprites y exige el prefijo de categoría, sin tildes, espacios ni mayúsculas, con la excepción de los cuadros del fuego y del humo. Antes del cambio falló con exactamente cinco nombres: entorno_n1_apertura, entorno_n1_cueva_2x, entorno_n1_cueva_cenital, entorno_n2_laberinto y prop_n2_caja_suelo_vacía. Los cinco se renombraron desde el motor, primero en simulación, a env_n1_apertura, env_n1_cueva_2x, env_n1_cueva_cenital, env_n2_laberinto y prop_n2_caja_suelo_vacia; sus archivos de metadatos quedaron idénticos, identificador incluido, y como escenas y assets los referencian por identificador, ninguna referencia cambió (INC-126).

Las tres formas de Algoritm y los cuatro retratos de la familia traían restos verdes del fondo de croma en el borde semitransparente. Se limpiaron con la herramienta, limitada a los píxeles con transparencia por debajo de 200 sobre 255, con una copia de respaldo previa; la transparencia quedó idéntica y ningún píxel opaco cambió. Después de la limpieza, el informe no encuentra ningún archivo con halo intenso, y en las capturas de los retratos y de Algoritm ya no se ve el halo del borde; quedan unas motas opacas que se describen en el apartado 6.

Para RNF-19 (doble indicador), la herramienta compara en escala de grises 48 parejas de estados que el juego distingue por color, y las da por distinguibles si su silueta o su gris medio cambian lo suficiente. Cuarenta y cinco pasan por forma o por gris. Las otras tres se explicaron una por una. La del seto y el camino del laberinto midió una zona desfasada, porque el laberinto se sortea en cada partida, y medida de nuevo sobre la captura vigente pasa con holgura. Las otras dos son cambios localizados que lleva un icono: el espacio vacío frente al equivocado de la balsa, distinguido por el icono de alerta, cuyo signo contrasta 5,6:1 con la silueta, y «Soplar» atenuado frente a habilitado, distinguido por el candado, a 13,8:1. Las pruebas AssemblyPanel_RNF19_ElEspacioIncorrectoSeResaltaConColorEIcono y las de RNF-19 del Nivel 1 vigilan esos iconos.

En RNF-20 (contraste), diez regiones de texto sobre su fondo, en la tablilla del Nivel 1, el cuadro de diálogo y el menú principal, superan el mínimo de 4,5:1, la más baja con 6,2:1. Dieciocho regiones más de los demás niveles y pantallas también lo superan; en una de ellas, el icono de alerta de la balsa, la medida se repitió sobre el signo del icono, con 5,6:1.

En RNF-21 (destellos), las tres animaciones por cuadros del Nivel 1, la llama de frente (13 dibujos), la cenital (21) y el humo (33), no pasan de un destello por segundo, frente al umbral de más de tres. La herramienta mide los cuadros de entrega; lo que compone el motor (el quemado, el rayo, los fundidos, el cruce) lo vigilan pruebas en ejecución, como FirePanel_RNF21_ElRayoDeLaChispaHaceUnSoloBarridoSinVolver y RiverLevel_RNF21_NingunaAnimacionDelNivel3TieneDestellos.

## 3. Decisiones de diseño y hallazgos de consistencia

Las decisiones que dieron forma al carril salieron de las actas y del propio trabajo de integración:

- Los recursos no introducen mecánicas (acta D01). Ningún asset añade salto, desplazamiento libre, derrota ni puntaje, y ninguna animación de personaje expresa derrota; tras un fallo, el personaje anima (acta D06).

- Sustituir el archivo basta (acta D06). Los objetos entran con su nombre y su identificador, y como los encuadres y las posiciones se expresan en fracciones del lienzo, una entrega nueva no toca código ni escenas.

- La luz la pone el motor (actas D04 y D08). La oscuridad del Nivel 1 y el día del Nivel 2 se hacen con capas y tintes sobre una sola ilustración, sin multiplicar el encargo de arte.

- El halo de las fogatas es un degradado radial (08/10/2026). La dirección de arte pedía un círculo plano, y las capturas de una y otra versión, de noche y a plena luz, lo descartaron.

- Se compone en lugar de dibujar estados (actas D07 y D09). La balsa se compone con ocho piezas; el tronco del Nivel 2 rueda en el motor a partir de una sola textura, donde la propuesta del acta D09 separaba cuerpo y veta, y el humo, la chispa, la llama y el quemado se ponen encima de un solo montón de hojas.

- Hay un cambio de sprite por dibujo distinto (21/09/2026). Las animaciones por cuadros cargan solo los dibujos distintos, y su temporización vive en el clip.

- La resolución sigue a lo que se ve (25/09/2026). Un objeto se entrega al tamaño máximo con que aparece en pantalla.

- Las piezas globales hacen de las no entregadas (21 a 25/09/2026). El sonido de los Niveles 2 y 3 se armó con las piezas existentes antes que dejar un evento mudo, y la dirección de sonido registra cada sustitución en su historial.

- No hay sonido de fallo (acta D07 y dirección de sonido, apartado 2.1). Un intento sin éxito suena solo cuando el sonido describe lo que pasa, como el hundimiento de la balsa; «Listo» rechazado y la pieza que vuelve al inventario no suenan.

- Las correcciones del acta D10 (30/09/2026) fueron el rayo de la chispa, el sonido del hundimiento y de la escena final, los renombres, el crédito de Phosphor Icons, la limpieza de halos, la verificación por programa y la aceptación como definitivos del conjunto genérico de interfaz, del anillo de la zona, de la balsa hundida y de los iconos de los indicadores.

Tabla E.4. Hallazgos de consistencia del carril.

| INC | Qué decidió | Documentos corregidos o implementación | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-52 | Algoritm es una llama con extremidades, recoloreada en madera y agua | Guion, dirección de arte, Interfaces, dirección de sonido, índice de sprites | 29/09/2026 |
| INC-66 | La mecánica del Nivel 1 se ve desde arriba y el Nivel 3 es un plano fijo con perspectiva | Guion y dirección de arte | 29/09/2026 |
| INC-68 | La chispa del golpe se ve | Casos del OE4 e índice de sprites; chispa dibujada por el motor | 29/09/2026 |
| INC-82 | Arte real en los menús en lugar de rótulos de trabajo | Casos del OE4; escenas de inicio, créditos y menú de niveles | 29/09/2026 |
| INC-105 | Paleta de estado propia, sin rojo de error | Interfaces y dirección de arte | 29/09/2026 |
| INC-119 | La chispa es un solo rayo que nace en el punto del golpe | Dirección de arte, índice de sprites, casos del OE4; Level1_Cave | 01/10/2026 |
| INC-123 | La balsa que se hunde suena | Direcciones de sonido y de arte, índice de sprites; sfx_n3_hundimiento en N3_Sonidos | 01/10/2026 |
| INC-125 | La escena final suena al bosque con las fogatas | Dirección de sonido, casos del OE4; N3_EscenaFinal | 01/10/2026 |
| INC-126 | Cinco archivos renombrados a la nomenclatura | Dirección de arte, índice de sprites, guía del repositorio; prueba de nombres | 01/10/2026 |
| INC-127 | Los glifos de pausa se acreditan a Phosphor Icons | Dirección de arte, índice de sprites, Interfaces; CreditsContent y licencia | 01/10/2026 |
| INC-128 | La importación es sin comprimir, a 4 096 px y en Single, con doce excepciones | Dirección de arte e índice de sprites | 01/10/2026 |
| INC-129 | El diálogo es un cuadro con retrato | Dirección de arte e Interfaces | 01/10/2026 |
| INC-130 | Los cuadros del fuego y del humo entran a 1 024 px para que el paquete quepa en 500 MB | Dirección de arte, índice de sprites, guía del repositorio; ArtImportRules y su prueba | 01/10/2026 |
| INC-146 | Cinco props del Nivel 1 entran a 256 px; el paquete con el arte final medía 499,3 MB frente al tope de 500 MB y baja a 420,6 MB | Dirección de arte, índice de sprites, guía del repositorio; ArtImportRules y su prueba | 09/10/2026 |
| INC-148 | El retrato del cuadro de diálogo es una cara animada sobre una base sin cara, con la expresión del guion en cada línea | Dirección de arte, apartados 7.3, 7.6, 10.3 y 17; interfaces, apartado 4.2; índice de sprites; Anexo F, apartado 2.14 | 10/10/2026 |
| INC-149 | Las caras y los retratos de los personajes entran recortados y a 256 px como máximo, sin comprimir | Dirección de arte, apartado 15.2; índice de sprites, guía del repositorio; ArtImportRules y su prueba | 10/10/2026 |
| INC-156 | El lado de «Girar» se dibuja con flechas curvas de Phosphor Icons y los créditos nombran los iconos de giro | Índice de sprites, créditos y Level2_Maze | 13/10/2026 |

## 4. Verificación

### 4.1 Pruebas que lo nombran

Las pruebas del carril están repartidas por los módulos que tocó. Las reglas de importación, la nomenclatura y el oyente único son pruebas de arquitectura de Game.Architecture.Tests, que en el corte tiene 23 métodos y ejecutó 23 casos en la corrida final. El gestor de audio se prueba en Game.Audio.PlayMode.Tests, con 4 métodos y 4 casos; el módulo EditMode de Game.Audio existe y no tiene pruebas. El sonido de cada nivel se prueba en el módulo del nivel, comprobando qué clip sonó, y el arte de las narrativas en Game.Scaffolding.Tests y Game.UI.PlayMode.Tests.

Tabla E.5. Pruebas representativas del carril.

| Prueba | Qué vigila |
| --- | --- |
| ArtImport_RNF23_LasIlustracionesEntranSinComprimirYSinReducir | Todo el arte sin comprimir y a 4 096 px, salvo los cuadros del fuego y del humo y, desde INC-146 e INC-149, cinco props del Nivel 1 y las caras y los retratos de los personajes |
| ArtImport_RNF06_LosCuadrosDelFuegoYElHumoSeImportanAMil24SinComprimir | Los cuadros del fuego y del humo, a 1 024 px y sin comprimir |
| ArtImport_RNF06_LosCincoPropsDelN1SeImportanA256SinComprimir | Posterior al corte (INC-146): los cinco props del Nivel 1, a 256 px y sin comprimir |
| ArtImport_RNF06_LasCarasYLosRetratosDeLosPersonajesSeImportanA256SinComprimir | Posterior al corte (INC-149): las caras y los retratos de los personajes, a 256 px y sin comprimir |
| ArtImport_RNF23_LosNombresSiguenLaNomenclatura | La nomenclatura de todos los sprites |
| AudioImport_RNF06_CadaFamiliaEntraConLosAjustesDeSuTabla | Los ajustes de importación de cada familia de sonido |
| AudioAssets_CP02_NingunaPiezaSeLlamaDerrotaNiError | Ninguna pieza con nombre de fallo |
| AudioListener_RNF13_ElUnicoOyenteVaEnBootYNingunaOtraEscenaTieneElSuyo | Un solo oyente de audio |
| AudioManager_RF05_PedirElAmbienteQueYaSuenaNoLoReinicia | El ambiente no se corta entre escenas que lo comparten |
| FirePanel_CP02_SeparadasNoSuenanEnContactoSuenanAPiedraYSoloElEfectivoAnadeLaChispa | El golpe y la chispa del Nivel 1 |
| ForestScene_RF22_ElBosqueSuenaDeFondoYCadaObjetoSuenaALoQueEsAlApartarse | El sonido del bosque |
| WorkshopScene_RF29_PerforarSuenaAEncajeCadaPiezaATresMartillazosYElFinalAPiezaTomada | El sonido del taller |
| MazeScene_RF32_LaCarretillaSuenaMientrasRecorreLaSecuenciaYCallaAlTerminar | El sonido del laberinto |
| RiverSounds_RF44_CadaMomentoDelNivelSuenaConSuPieza | Cada momento del Nivel 3 con su pieza |
| AssemblyPanel_CP02_UnaFaseQueNoPasaNoSuena | «Listo» rechazado no suena |
| AssemblyPanel_RF42_LaBalsaQueSeHundeSuenaUnaSalpicaduraYNadaMas | El hundimiento suena una vez |
| RiverSounds_RF44_LaEscenaFinalSuenaAlBosqueConLasFogatas | El ambiente de la escena final |
| NarrativeScene_RF44_LaBalsaSuenaMientrasCruzaYAlLlegarVuelveElBosque | El sonido del cruce |
| NarrativeSequence_RF05_CadaLlamaEchaHumoPorDetrasYPorEncima | El humo detrás de cada llama |
| RollingLog_RF26_En34ElCorteSeAchataYElCostadoSeAlejaPorElEje | El tronco rodante en tres cuartos |
| FirePanel_RF16_LaChispaEsUnRayoDelCentroQueCaeEnLasHojasEnUnaDireccionAlAzar | El rayo de la chispa |
| NarrativeSequence_RF05_ElNivel2TranscurreDelAmanecerALaNoche | La luz del día del Nivel 2 |
| LevelSelect_RF03_CadaTarjetaMuestraUnaIlustracionSinCostura | Las tarjetas del menú de niveles |
| Credits_RNF23_NombraALosAutoresDeLosPersonajesYLaObraDeOrigen | La autoría de los personajes en los créditos |
| CreditsContent_RNF01_NingunaOracionSupera20Palabras | Los créditos, con el de Phosphor Icons, en oraciones cortas |

La regla LicenseNotices tiene cuatro pruebas propias, entre ellas LicenseNotices_RNF23_ElEjecutableLlevaLasLicenciasDeTerceros.

### 4.2 Corridas declaradas

Tabla E.6. Corridas registradas por el carril.

| Fecha | Corte | EditMode | PlayMode | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/09/2026 | 8ec5120 (quemado y reparto del Nivel 1) | Secuencias narrativas: 9 de 9; arquitectura en verde | 60 de 65 | Cuatro capturas sin ejecutar en modo por lotes; una prueba del cuadro de diálogo falló por 1 px en N1_Hallazgo, sin relación con el cambio |
| 25/09/2026 | 44fd479 (objetos definitivos) | 360 de 361 (1 omitida) | Niveles 2 y 3: 133 de 134 | Con el Editor abierto. Falló la prueba de memoria del Nivel 3, que medía la sesión del Editor (2 941 MB) |
| 01/10/2026 | Verificación del arte (tarjeta D10-4) | 428 de 429 (1 omitida) | Dirigida a lo afectado: 59 de 59 | Con el Editor abierto a 1920 × 1080 |

Los demás commits del carril no dejaron cifra de corrida propia; sus pruebas corrieron dentro de las corridas completas de la suite del 25/09/2026, el 30/09/2026 y el 01/10/2026 y de la corrida final, que presenta el Anexo G en su apartado 4.2. La omitida es siempre la misma prueba del borrado sobre disco real, que no puede simular una carpeta de solo lectura en el equipo de desarrollo. La prueba del cuadro de diálogo que falló el 22/09/2026 pasa con el Editor abierto a 1920 × 1080 desde las corridas del 01/10/2026.

## 5. Archivos principales

Este anexo reúne el inventario del arte y del sonido del juego, archivo por archivo.

Tabla E.7. Entornos (Assets/Game/Art/Environments/).

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| Fire/env_n1_apertura.png | Exterior nocturno y cueva en una panorámica de 3840 × 1080; apertura y, al amanecer, puente I |
| Fire/env_n1_cueva_2x.png | Interior de la cueva, 3840 × 1080; narrativas 1.1 a 1.3, escena 2.5 y arranque del puente II |
| Fire/env_n1_cueva_cenital.png | La cueva desde arriba, 1920 × 1080; mecánica del Nivel 1 y su tarjeta en el menú |
| Wheel/env_n2_bosque_claro.png | Bosque y claro del taller, 3840 × 1080; narrativas del Nivel 2, bosque y taller, portada del inicio y tarjeta del Nivel 2 en el menú de niveles |
| Wheel/env_n2_laberinto.png | Tablero cenital del laberinto, 1920 × 1080; laberinto |
| River/env_n3_rio.png | El río con la cascada, 1920 × 1080; todo el Nivel 3 y sus narrativas |
| River/env_n3_zona_disponible.png | Anillo ámbar de la zona de construcción, 256 × 256 |
| Narrative/env_enlace_n2.png | El horizonte del puente II, 1920 × 1080, en Multiple |
| Narrative/env_final_fogatas.png | El poblado al atardecer, 1920 × 1080; escena final |

Tabla E.8. Objetos, efectos y animaciones (Assets/Game/Art/Props/ y FX/).

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| Props/Fire/prop_n1_hoja.png, prop_n1_silex.png, prop_n1_pedernal.png | La hoja suelta y las dos piedras del Nivel 1, 2000 × 2000 en el archivo y 256 × 256 en el motor (INC-146) |
| Props/Fire/prop_n1_monton_hojas.png, prop_n1_monton_hojas_cenital.png | El montón de frente (narrativas con fuego) y desde arriba (mecánica), 2000 × 2000 en el archivo y 256 × 256 en el motor (INC-146) |
| Props/Fire/Animations/prop_n1_fuego_normal.anim y prop_n1_fuego_cenital.anim, con sus controladores | Las dos llamas por cuadros |
| Props/Fire/Animations/Fuego normal/ (13) y Fuego cenital/ (21) | Los cuadros de las llamas, con su nombre de entrega |
| Props/Fire/Animations/fx_n1_humo_nacer.anim y fx_n1_humo.anim, con sus controladores | El humo que nace y el que sigue en bucle |
| Props/Fire/Animations/Smoke/ (33) | Los cuadros del humo, con su nombre de entrega |
| Props/Wheel/prop_n2_tronco_a.png, prop_n2_tronco_textura.png | El tronco del bosque y su textura para rodar (768 × 256) |
| Props/Wheel/prop_n2_piedra_a.png a _d, prop_n2_planta_a.png a _c, prop_n2_herramienta_a.png a _c | Los distractores del bosque, 256 × 256, en Multiple |
| Props/Wheel/prop_n2_caja_suelo.png, prop_n2_caja_suelo_vacia.png | La caja de alimentos llena; la vacía, sin uso |
| Props/Wheel/prop_n2_pieza_1.png a _5 | Tronco corto, cuerda, eje, tabla y herramienta del taller |
| Props/Wheel/prop_n2_carretilla_e1.png a _e5 | Rueda perforada y estados de la carretilla hasta la amarrada |
| Props/Wheel/prop_n2_laberinto_carretilla.png, prop_n2_laberinto_obstaculo.png | Carretilla cenital y arbusto del laberinto |
| Props/River/prop_n3_tronco.png, _sogas, _tela, _mastil | Los materiales de la orilla e iconos del inventario |
| Props/River/prop_n3_tronco_silueta.png, prop_n3_amarre.png y su silueta, prop_n3_mastil_silueta.png, prop_n3_vela.png y su silueta | Las piezas y siluetas de la balsa del ensamblaje |
| Props/River/prop_n3_balsa_cruzando.png, prop_n3_balsa_hundida.png | Las balsas de las escenas 3.3 y 3.2 |
| Props/River/prop_n3_troncos.png | El montón plano anterior, sin uso |
| FX/fx_oscuridad.shader y .mat | La capa de oscuridad del Nivel 1 |
| FX/fx_contraste.shader y .mat | Contraste y saturación del laberinto |

Tabla E.9. Interfaz, tipografías y personajes (Assets/Game/Art/UI/, Fonts/ y Characters/).

| Archivo o carpeta | Qué es |
| --- | --- |
| UI/Common/ui_panel.png, ui_boton.png, ui_circulo.png, ui_alerta.png, ui_papelera.png | El conjunto genérico de interfaz |
| UI/Common/ui_lock.png, ui_flecha.png | Candado y flecha |
| UI/Common/ui_pausa.png, ui_reanudar.png, ui_reiniciar.png, LICENSE-Phosphor.txt | Glifos de la pausa de Phosphor Icons y su licencia |
| UI/Common/ui_girar_izq.png, ui_girar_der.png | Flechas curvas de «Girar», de Phosphor Icons (INC-156) |
| UI/Common/ui_ind_intentos_boceto.png, _errores_, _pasos_, _tiempo_ | Los iconos de los indicadores del informe docente |
| UI/Common/ui_pulso_pista.anim | El pulso del botón de pista del Nivel 1 |
| UI/River/ui_n3_casilla_hecha.png | La tarea hecha del Nivel 3 y la marca de «Completado» |
| Fonts/ | Baloo 2 (Bold y ExtraBold) y Nunito (Regular, SemiBold y Bold), con OFL.txt |
| Characters/ | Partes, retratos y bases sin cara de la tarjeta del diálogo, caras, formas de Algoritm y clips de los personajes (Anexo F, apartado 5) |

Tabla E.10. Sonido (Assets/Game/Audio/).

| Carpeta | Piezas |
| --- | --- |
| Global/ | sfx_encaje_pieza, sfx_martillo_madera, sfx_n1_pieza_tomar |
| Level 1/ | amb_noche_intemperie, amb_n1_cueva_oscura, amb_n1_cueva_fuego, sfx_n1_pasos_eco, sfx_n1_hojas_acomodo, sfx_n1_golpe, sfx_n1_chispa, sfx_n1_soplo |
| Level 2/ | amb_n2_bosque_dia, amb_n2_noche_intemperie, sfx_n2_troncos, sfx_n2_piedra_cae, sfx_n2_carretilla |
| Level 3/ | amb_n3_rio_orilla, amb_balsa_movimiento, sfx_n3_hundimiento |

Tabla E.11. Código y contenido del carril.

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| Scripts/Runtime/Audio/AudioManager.cs | El gestor de audio: cuatro canales, ambiente en dos capas, cortes y bucles |
| Scripts/Runtime/Levels/Fire/FireSounds.cs, Levels/Wheel/WheelSounds.cs, Levels/River/RiverSounds.cs | El contenido sonoro de cada nivel |
| Data/Fire/N1_Sonidos.asset, Data/Wheel/N2_Sonidos.asset, Data/River/N3_Sonidos.asset | Las piezas asignadas a cada momento de cada nivel |
| Scripts/Runtime/Scaffolding/SilenceCut.cs, DialogueLine.cs, NarrativeSequence.cs, NarrativeProp.cs | Los campos de sonido y animación de las narrativas |
| Scripts/Runtime/Scaffolding/BurnReveal.cs | El quemado desde el centro |
| Scripts/Runtime/Scaffolding/FireGlow.cs | El halo de las fogatas, que respira entre 0,95 y 1,05 de escala en 2 s |
| Scripts/Runtime/UI/FramedIllustration.cs | Encuadra la ilustración desde su ventana: portada del inicio y tarjetas del menú de niveles |
| Scripts/Runtime/Scaffolding/RollingLog.cs, RollingLogLook.cs; Data/Wheel/N2_TroncoRodante.asset | El tronco que rueda y su vista |
| Scripts/Runtime/Levels/Fire/FloorScatter.cs, LeafPile.cs | El reparto al azar de las piezas y los montoncitos de hojas |
| Scripts/Runtime/Levels/Wheel/ClickRelay.cs | La barra de desplazamiento del laberinto, que se pulsa y no se arrastra |
| Scripts/Editor/ArtImportRules.cs, AudioImportRules.cs, LicenseNotices.cs | Las reglas de importación y la copia de las licencias junto al ejecutable |
| Data/CreditsContent.asset | Los créditos, con la autoría de los personajes, el sonido y los glifos de pausa y de giro |
| Art/Inventario.md | El índice de sprites, carpeta por carpeta |

## 6. Evaluación del OE4 y verificaciones a cargo de Santiago Benavides Rey

Lo que el carril deja al cuarto objetivo es de oído y de vista. Con el guion H6 de la hoja de verificaciones manuales del OE4, Santiago Benavides Rey escucha si el crepitar de las fogatas de la escena final, que es la pieza de la hoguera dentro de la cueva, suena a fogata al aire libre o a eco de cueva; si suena a cueva, se pide una toma de la fogata sola. Con el guion H7 escucha el hundimiento de la balsa en las tres fases y si dos pruebas seguidas, con dos salpicaduras encadenadas, resultan molestas. El guion H12 recorre el sonido entero: durante el recorrido cronometrado marca cada una de las 18 piezas en uso en el momento en que debe sonar, provoca una vez cada fallo que la dirección de sonido deja mudo y confirma que amb_n2_noche_intemperie no suena en ninguna parte. La segunda pasada de pruebas sobre el ejecutable del corte se hizo con el sonido silenciado, así que no adelanta ninguna de esas escuchas. La sesión con estudiantes y las ejecuciones en un segundo equipo, sin red y sin tarjeta gráfica dedicada afectan al juego entero y se describen en el capítulo 10 del documento principal.

Del sonido sigue abierto lo que recogen las tarjetas D07-2 y D08-2, a cargo de Santiago Benavides Rey: no hay música ni sonido del diálogo; falta el ambiente nocturno del Nivel 2, de modo que la escena 2.5 y el arranque del puente II suenan a la cueva con la hoguera, y la pieza nocturna que existe en disco no se usa; no se ha entregado la pieza propia de la prueba de la balsa, y el silencio S3 de la escena final exige un corte con duración en el gestor de audio, su valor en SilenceCut y partir la línea correspondiente de N3_EscenaFinal. La dirección de sonido mantiene abiertos el control de volumen, que ningún requerimiento pide, y la duración de los bucles de música (puntos PS-01 y PS-03).

Del arte, la balsa del cruce tiene cuatro troncos mientras la mecánica arma cinco; se acepta como está y su corrección corresponde a la entrega de la colaboradora del 07/10/2026. Varios objetos que nombra el guion no tienen sprite (la comida, la maleza y las piedras en la mano), y las narrativas no pueden hacer aparecer un objeto a mitad de escena. Los retratos de la Niña y de Papá conservan unas doce motas verdes opacas en las puntas del pelo, que la limpieza de halos no alcanza porque se limita a los píxeles semitransparentes; se resuelven con una limpieza a mano en el carril de arte, porque una automática tocaría píxeles opacos del dibujo. La caja vacía del Nivel 2 y el montón plano del Nivel 3 siguen en disco sin uso, y retirarlos es decisión del carril de arte.