ANEXO F. PERSONAJES ANIMADOS — RESULTADOS (24/09/2026)	2

Qué entró	2

Revisión visual (24/09/2026)	3

Cómo regenerar	3

Pendiente	4

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	4

# ANEXO F. PERSONAJES ANIMADOS — RESULTADOS (24/09/2026)

Anexo F del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Carril de arte, igual que Slice 3/Props-y-Sonidos-Resultados.md: toca Assets/Game/Art/Characters/, Assets/Game/Prefabs/Characters/, Game.Scaffolding, Game.UI, los tres Game.Levels.*, las dieciocho narrativas y las cinco escenas jugables. Lo pidió Santiago: la familia y Algoritm, con animaciones, en todo el juego; objetos donde el guion los nombra; retrato en el cuadro de diálogo, y el botón de ayuda con la forma de Algoritm, listo para sustituir el sprite.

Estado al 25/09/2026: todo lo de este documento entró con 88fe0ee (24/09/2026), que el PR #86 fusionó en main (131b4c0). Desde entonces nadie ha tocado los cinco scripts del rig (CharacterRig, ActorAction, ActorBeat, ActorCue, ActorTimeline), los siete prefabs ni el arte de Art/Characters/. Alrededor sí cambiaron dos cosas:

- Desde f801186 (24/09/2026) el humo tiene sprite animado, así que en ese punto la lista de objetos sin sprite de «Pendiente» está vencida.

- Las fogatas del N3 que puso esta tarea echan humo, y desde d3a6cc9 (25/09/2026) tienen al lado la hoguera central.

El documento no traía inventario de archivos ni pruebas: los dos están en el anexo del final. La cifra de la suite completa está en Slice 4/Slice-4-Resultados.md, en «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

## Qué entró

Arte (Inventario.md, sección Characters/). Viene de los sprites base entregados (…/assets a postproduccion/familia/): cinco partes por miembro de la familia y un retrato neutra. Algoritm tiene tres formas; la rueda y la gota son provisionales con nombre definitivo (INC-52).

Rig por recorte (INC-53). CharacterRig (Game.Scaffolding) está en un prefab por personaje, con un Animator de un estado por ActorAction y 21 clips en la familia (9 en Algoritm). La lámina de poses se revisó a mano. No hay saltar, caer ni derrota: tras un fallo, Encourage.

Narrativas. Un personaje es un NarrativeProp con Actor (el prefab) y Beats, los pasos por línea. Así hereda la casilla, el orden de dibujo, el paneo y la prueba del cuadro de diálogo. ActorTimeline (C# plano) decide qué hace cada uno en cada línea:

- Entre pasos mantiene lo último. Quien está arrodillado sigue arrodillado.

- Quien dice la línea de pie gesticula. Si su paso es Idle, también.

- Quien camina termina su camino aunque el texto avance. Solo un paso nuevo lo interrumpe, y entonces salta a su destino antes de empezarlo.

El retrato del cuadro de diálogo sale del personaje en escena que dice la línea. Si solo se oye su voz, del reparto (cast), y en el caso de Algoritm, con la forma del nivel (guideByLevel). En las acotaciones no hay retrato.

Contenido. Las 18 secuencias tienen personajes, pasos y objetos nuevos. Los objetos salen de sprites que ya existían, y en la 2.2 y en el N3 se movió algún objeto existente. Cada entrada lleva la cita del guion que la justifica. El contenido se escribió, se verificó con una réplica de la prueba y con láminas por parada de cámara, y se aplicó desde el editor.

Mecánicas.

| Escena | Quién | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Level1_Cave | Papá junto al círculo; la familia atrás | Papá recoge al tomar una pieza, golpea, se anima tras un golpe sin chispa, sopla y se queda arrodillado. El Niño, inquieto, observa |
| Level2_Forest | La Niña junto a la caja; la familia al pie de los árboles | Señala el tronco aceptado, se anima tras un distractor, empuja mientras sostiene la caja. Todos celebran el acopio |
| Level2_Workshop | La familia detrás del banco | La Niña señala y martilla; Papá martilla con ella en el montaje; todos celebran la carretilla |
| Level2_Maze | La Niña junto a la salida; la familia en el refugio | La Niña observa, señala al ejecutar, se anima si no llega. Al llegar celebran todos. Sin tinte de atardecer (4.2, 5.4) |
| Level3_River | Mamá (rig dentro de Personaje_Mama); la familia junto a la zona | Camina mientras se sostiene una flecha, volteándose a izquierda y derecha. Recoge, se anima si falta algo o la balsa se hunde; celebran cada fase aprobada |

En las cinco, el botón de ayuda es el círculo del mockup con Algoritm del nivel dentro (Fondo/Algoritm): fuego en el N1, rueda en el N2 y gota en el N3. El del bosque dejó de ser el rectángulo «Ayuda», y el del laberinto perdió su «?».

## Revisión visual (24/09/2026)

Se revisaron las 138 capturas reales del motor, una por línea, con la prueba NarrativeScene_RF05_CapturaCadaLineaConLosPersonajes (en persistentDataPath/TestScreenshots), más las cinco mecánicas (Personajes_DA133_CapturaCadaMecanicaConSusPersonajes). Lo que se corrigió:

- Clips. Arrodillarse y dormir bajan casi al suelo con las rodillas abiertas; con acortar las piernas parecía estar de pie. Abrazar abre los brazos, porque cerrarlos los escondía tras el torso. Celebrar no pasa de ~100°, porque con la cabeza grande de Mamá y los niños las manos quedaban detrás. Señalar va casi horizontal, porque en diagonal parecía saludar al cielo. Observar lleva las manos a la cintura y el cuerpo inclinado, para distinguirse del reposo.

- Puesta en escena. La Niña golpea las piedras junto a ellas en la 1.2; antes, lejos. En la 2.2 deja de estar de pie sobre la fila de troncos. Papá deja de pisar el martillo en la 2.1 y de flotar sobre las rocas en la 2.5. Los materiales de la 3.1 apoyan en el suelo. Algoritm deja de quedar pegado a la mano de Papá o entre dos cabezas. Se quitaron cortes en el borde de personajes que hablan, y en el Puente I se añadieron alimentos a los pies de quien recoge.

## Cómo regenerar

herramientas/ guarda lo que produjo el arte y los rigs. Las rutas de trabajo apuntan a la carpeta temporal de la sesión: hay que ajustarlas antes de usarlas.

- cut.py: corta cada personaje en partes, con los polígonos de hombro y la paleta de piernas de cada uno, limpia el croma verde y escribe un manifest.json con cajas y pivotes.

- forms.py: las tres formas de Algoritm.

- preview.py: una lámina de poses en Python para revisar los cortes.

- BuildRigs.cs.txt: script de editor. Sin argumento reconstruye prefabs, clips y controladores; con "clips" solo reescribe las curvas de los clips existentes. Reconstruir los prefabs cambia los fileID de sus componentes y rompe las referencias de Narrative.unity, de los 18 assets y de las cinco escenas. Para retocar animaciones, usar "clips".

## Pendiente

- INC-52 e INC-53: corregir Direccion_de_Arte.md 7.6/13.1 e Interfaces.md 4.3, o el arte.

- Arte de rueda y gota: sustituir los dos .png conservando nombre y .meta.

- Expresiones del retrato distintas de neutra: ninguna línea las pide todavía.

- Objetos que el guion nombra y no tienen sprite: comida, humo, estela de Algoritm, maleza, piedras en la mano. Tampoco puede aparecer un objeto a mitad de escena (el montón de la 1.2). (Vencido el 25/09/2026 en cuanto al humo: desde f801186 (24/09/2026) es un sprite animado. fx_n1_humo_nacer está en N1_NacimientoDelFuego y fx_n1_humo en otras cinco narrativas; ver el anexo, A.2. El resto de la lista sigue igual.)

- El pulso de la pista tras tres fallos (12.3, 14.2): hoy solo pulsa, y siempre, el del N1.

- 3.3, línea 0: la balsa se desliza 9 s y al final sale por el borde derecho del encuadre de apertura, con la familia encima. El encuadre es el diseño de cámara del N3; el arreglo es moverlo (CameraStart hacia 0,47, como la parada de L1) o acortar el deslizamiento. Lo decide Santiago.

- 3.2: la balsa ya se ve hundida desde L0 («la empujan al agua y suben»). Hace falta que un objeto aparezca, desaparezca o cambie de sprite en una línea: el motor solo lo permite a los personajes (Hidden/Appear/Vanish).

- Señalar tiene una sola dirección: horizontal hacia la derecha de pantalla, o hacia la izquierda con Mirrored. Para apuntar al suelo o al cielo haría falta un ángulo por paso.

- RNF-05 (memoria < 2 GB): la prueba RiverLevel_RNF05_… dio 2191 MB en un Editor que llevaba horas abierto; la línea base del 21/09 en batchmode fue 1226 MB. Todo el arte de personajes suma 16,3 MB. Hay que repetir la medida en batchmode (unity test) o con el ejecutable.

- Vistas cenitales (N1 y laberinto) con figuras frontales: decisión de dirección de arte.

## Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Este anexo sale del diff de 88fe0ee y del árbol en ccf77e6. Después del 24/09 no hubo trabajo nuevo de personajes: lo que falta arriba es el registro, no la obra.

### A.1 Archivos de 88fe0ee

Es un solo commit: 333 archivos, +66 460 / −447 líneas.

Código de juego (Assets/Game/Scripts/Runtime/, líneas añadidas entre paréntesis)

| Archivo | Estado | Qué es |
| --- | --- | --- |
| Scaffolding/CharacterRig.cs | Creado (194) | El rig: un MonoBehaviour con el Animator y el lienzo Stage, de 1024 × 1024 (CanvasUnits), que se escala a la casilla. Play pasa a una acción con un fundido de 0,18 s. Si el controlador no tiene ese estado cae a Idle, y pedir la acción que ya hace no la reinicia. PlayFor la sostiene unos segundos en tiempo escalado (la pausa la congela) y vuelve sola. Speaks compara el hablante con SpeakerNames sin distinguir mayúsculas. Portrait es el retrato del diálogo, y Mirrored voltea el lienzo, no la raíz. Tint existe, pero hoy no lo llama ningún script. |
| Scaffolding/ActorAction.cs | Creado (82) | El enum de 22 acciones (0–21). Cada una es un estado del Animator con el mismo nombre. Los valores son explícitos porque los assets guardan el número. No hay saltar, caer ni derrota. |
| Scaffolding/ActorBeat.cs | Creado (62) | Un paso serializable: Line, Action, Moves, Destination (en fracciones de la ilustración), Seconds (2 s por defecto) y Arrival. |
| Scaffolding/ActorCue.cs | Creado (38) | readonly struct con la indicación ya resuelta para una línea: From, To, Moves, Seconds, During y After. La escena la ejecuta sin decidir nada. |
| Scaffolding/ActorTimeline.cs | Creado (121) | Clase estática en C# plano: Cue(prop, line, speaking), PositionBefore/PositionAfter, WalkUnderway (el camino que sigue en curso) y BeatAt. Aquí viven las tres reglas de «Narrativas». |
| Scaffolding/NarrativeProp.cs | Modificado (+20) | Actor (el prefab), ActorStart (Idle, o Hidden para Algoritm antes de aparecer), Beats y WithActor(…). |
| UI/NarrativeSceneController.cs | Modificado (+181) | Coloca y mueve los personajes (PlaceActor, PlayActors, WalkAsync). Pinta el retrato (ShowPortrait, PortraitOf) a partir de los personajes en escena, cast y guideByLevel. Expone Actors, Portrait y PortraitFrame como internal. |
| Levels/Fire/FirePanelController.cs | Modificado (+79) | player (Papá), family y restless (el Niño, que observa en vez de reposar). |
| Levels/Wheel/ForestSceneController.cs | Modificado (+66) | player (la Niña) y family. |
| Levels/Wheel/MazeSceneController.cs | Modificado (+55) | player (la Niña) y family (en el refugio). |
| Levels/Wheel/WorkshopSceneController.cs | Modificado (+83) | player (la Niña), helper (Papá) y onlookers (Mamá y el Niño). |
| Levels/River/RiverSceneController.cs | Modificado (+76 / −1) | playerRig (Mamá, el rig hijo de Personaje_Mama) y family. |
| Levels/River/AssemblyPanelController.cs | Modificado (+10 / −2) | Recibe un Action<ActorAction>. El panel solo dice cuándo celebrar y cuándo animar; los personajes son de la escena. |

Prefabs (Assets/Game/Prefabs/Characters/): siete, Papa, Mama, Nina, Nino, Algoritm_Fuego, Algoritm_Rueda y Algoritm_Gota. La advertencia sobre los fileID está en «Cómo regenerar».

Arte y clips (Assets/Game/Art/Characters/{Father,Mother,Girl,Boy,Algoritm}/)

| Qué | Cuántos | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Partes y retrato de la familia | 24 .png | char_<x>_parte_{torso,brazo_izq,brazo_der,pierna_izq,pierna_der} y char_<x>_retrato_neutra, para papa, mama, nina y nino |
| Formas de Algoritm | 3 .png | char_algoritm_n1_fuego_reposo, …_n2_rueda_reposo y …_n3_gota_reposo. La rueda y la gota son provisionales (INC-52) |
| Clips de la familia | 84 .anim | 21 por miembro (char_<x>_anim_*): abrazar, animo, apagado, aparicion, arrodillarse, caminar, cargar, celebrar, correr, dormir, empujar, golpear, hablar, idle, martillar, observar, oculto, recoger, senalar, soplar y sorpresa |
| Clips de Algoritm | 9 .anim | animo, apagado, aparicion, celebrar, flotar, girar, hablar, oculto y senalar |
| Controladores | 5 .controller | char_papa, char_mama, char_nina, char_nino y char_algoritm, este último compartido por los tres prefabs de Algoritm |

Mother/ guarda además char_mama_cenital.png, que no es de esta tarea (3894426, 17/09/2026).

Contenido y escenas. Se tocaron los 18 N*_*.asset de Assets/Game/Data/Narrative/. Hoy todos llevan al menos un personaje; N3_PuenteII_Horizonte lleva solo a Algoritm_Rueda. También se tocaron las cinco escenas jugables y Narrative.unity, donde quedan cableados portraitFrame, cast y guideByLevel.

Documentación y herramientas.

- CLAUDE.md.

- claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md: INC-52 e INC-53, las dos abiertas.

- Assets/Game/Art/Inventario.md, sección Characters/.

- Este documento.

- herramientas/: BuildRigs.cs.txt (536 líneas), cut.py (270), forms.py (34) y preview.py (65).

- Game.Scaffolding.Tests.asmdef gana la referencia a UnityEngine.UI.

### A.2 El fuego de las narrativas: fogatas y humo

Fogatas. «Contenido» no las nombra. 88fe0ee puso tres fogatas pequeñas en el N3, cada una con un montón (prop_n1_monton_hojas) y una llama animada (prop_n1_fuego_normal.controller) encima:

- N3_PuenteII_Horizonte: una, con el montón en (0,625; 0,418) y la llama en (0,625; 0,4444).

- N3_EscenaFinal: dos, con los montones en (0,575; 0,46) y (0,67; 0,40) y las llamas en (0,575; 0,4864) y (0,67; 0,4528).

Después entraron dos cambios del carril de arte, que se detallan en Slice 3/Props-y-Sonidos-Resultados.md:

- f801186 (24/09/2026) puso humo detrás de cada llama.

- d3a6cc9 (25/09/2026) añadió la hoguera central en las dos escenas.

Humo. Corrige el «humo» de «Pendiente». f801186 entró cinco horas después de 88fe0ee con dos clips de Assets/Game/Art/Props/Fire/Animations/:

- fx_n1_humo_nacer, en N1_NacimientoDelFuego;

- fx_n1_humo, en bucle, en N2_PuenteI, N2_Escena25_Cierre, N3_PuenteII, N3_PuenteII_Horizonte y N3_EscenaFinal.

Lo vigila NarrativeSequence_RF05_CadaLlamaEchaHumoPorDetrasYPorEncima.

### A.3 Verificación: las pruebas de los personajes

88fe0ee añadió 50 métodos de prueba (+1308 / −7 en Assets/Tests), que suman 106 casos:

- EditMode: 14 métodos y 32 casos.

- PlayMode: 36 métodos y 74 casos.

Recuento por [Test], [UnityTest], [TestCase] y [Values] en el árbol de ccf77e6. Los cincuenta nombres siguen existiendo. En los nombres, DA133 y DA76 citan Direccion_de_Arte.md 13.3 y 7.6.

| Clase (Assets/Tests/) | Qué añadió 88fe0ee | Casos hoy en la clase |
| --- | --- | --- |
| EditMode/Scaffolding/ActorTimelineTests.cs | Creada: 9 ActorTimeline_RF05_*. Cubren las tres reglas de «Narrativas»: mantener lo último entre pasos, gesticular al decir la línea de pie y terminar el camino aunque el texto avance | 9 |
| EditMode/Scaffolding/CharacterRigTests.cs | Creada: 5 métodos, tres de ellos con [Values] sobre los siete prefabs (3 × 7 + 2 = 23 casos). Son CharacterRig_DA133_CadaPersonajeTieneUnEstadoPorAccion (la familia, todas salvo Spin; Algoritm, sus nueve), …_RNF02_NingunaParteDeUnPersonajeRecibeClics, …_CP02_NingunClipEsDeDerrotaCaidaNiSalto, …_RF05_CadaPersonajeTieneRetratoYNombresConQueHabla y …_RF05_LosDosNinosHablanComoNinos | 23 |
| EditMode/Scaffolding/NarrativeSequenceTests.cs | Modificada: NarrativeSequence_RNF03_LosObjetosNoQuedanBajoElCuadroDeDialogo comprueba ahora a cada personaje en todos los sitios por los que pasa entre dos paradas de cámara, salvo en las líneas en que no se ve | 11 |
| PlayMode/Levels/Fire/FirePanelTests.cs | 7: FireLevel_DA133_* ×5, FireLevel_CP02_TrasUnGolpeSinChispaPapaSeAnimaYNuncaHaceUnGestoDeDerrota y FirePanel_DA76_LaPistaMuestraAAlgoritmConSuFormaDeFuego | 34 (33 métodos) |
| PlayMode/Levels/Wheel/ForestSceneTests.cs | 7: ForestScene_DA133_* ×4, …_RNF02_LosPersonajesNoLeQuitanElClicANingunObjeto, …_RNF03_LosPersonajesSeVenEnterosYNoQuedanBajoLaInterfaz y …_DA76_ElBotonDeAyudaMuestraAAlgoritmConSuFormaDeRueda | 37 |
| PlayMode/Levels/Wheel/MazeSceneTests.cs | 5: MazeScene_DA133_* ×4 y …_DA76_ElBotonDePistaMuestraAAlgoritmEnFormaDeRueda | 26 |
| PlayMode/Levels/Wheel/WorkshopSceneTests.cs | 6: WorkshopScene_DA133_* ×3, …_CP02_TrasUnPasoFueraDeOrdenLaNinaAnimaYNuncaHaceOtroGesto, …_RNF03_LaFamiliaNoTapaPiezasCarretillaNiInterfazYNoRecibeClics y …_INC45_ElBotonDePistaMuestraAAlgoritmConSuFormaDeRueda | 18 |
| PlayMode/Levels/River/AssemblyPanelTests.cs | 2: AssemblyPanel_DA133_AlAprobarUnaFaseMamaYLaFamiliaCelebran y …_CuandoLaBalsaSeHundeLaFamiliaAnimaYNingunoHaceOtroGesto | 8 |
| PlayMode/Levels/River/BuildZoneTests.cs | 2: RiverScene_DA133_MamaRecogeAlPulsarRecogerYVuelveSolaAlReposo y BuildZone_DA133_EntrarSinTodoLosMaterialesDaAnimoYNingunGestoDeDerrota | 5 |
| PlayMode/Levels/River/RiverMovementTests.cs | 2: RiverScene_DA133_MamaCaminaMientrasSeSostieneUnaFlechaYReposaAlSoltarla y RiverScene_DA76_ElBotonDeAyudaMuestraAAlgoritmEnSuFormaDeGota | 8 |
| PlayMode/UI/NarrativeSceneTests.cs | 4 métodos. NarrativeScene_RF05_ElRetratoEsElDeQuienHablaYNoHayEnLasAcotaciones y …_RF05_QuienCaminaTerminaSuCaminoAunqueElTextoAvance son de un caso cada una. …_RF05_CadaPersonajeHaceLoQueDiceSuPasoCuandoSeLeeLaLinea y …_RF05_CapturaCadaLineaConLosPersonajes tienen 18 casos cada una, uno por secuencia (38 casos en total) | 75 (29 métodos) |
| PlayMode/UI/CharacterCaptureTests.cs | Creada: Personajes_DA133_CapturaCadaMecanicaConSusPersonajes, un caso por escena jugable (5) | 5 |
| PlayMode/UI/LevelSummaryTests.cs · PlayMode/UI/PauseMenuTests.cs | Ninguna prueba nueva. Su ayudante ReunirAsync arrastra ahora solo lo que implementa IEndDragHandler; antes la prueba quedaba sin concluir desde el 22/09/2026 | 3 · 4 |

Las dos pruebas de captura (…_CapturaCadaLineaConLosPersonajes y Personajes_DA133_CapturaCadaMecanicaConSusPersonajes) llevan [Category("VisualVerification")]. En batchmode (unity test) salen antes de ScreenCapture, así que solo dejan imagen fuera de batchmode, con Game View.

CharacterProbeMotionTests (EditMode/EditorTools/, 5 pruebas: CharacterProbeMotion_DA131_* ×4 y …_RNF03_NuncaSaleDeLaPantallaYSeDevuelveEnElBorde) no es de este carril. Entró con eb941c8 (10/09/2026, W05/W06-R) y prueba la maqueta Sandbox/CharacterProbe, de Game.EditorTools y solo Editor. Esa maqueta ensayaba la animación por fotogramas frente al rig de 13.1, así que no es código del juego y no toca CharacterRig.

Suite completa. Este documento no registra una corrida propia. La del 25/09/2026 está en Slice 4/Slice-4-Resultados.md, en «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».