ANEXO B. SLICE 1 — GOLDEN PATH TEMPRANO: RESULTADOS DE LAS FASES 0 A 3, 5 Y 6	3

Fase 0 — Cimientos: lo construido y sus resultados	4

1. Alcance de la fase	4

2. Qué quedó en el repositorio	4

3. Resultados de las pruebas	5

4. Checkpoint A — estado	8

5. Trazabilidad	8

Fase 1 — Navegación mínima: lo construido y sus resultados	9

1. Alcance de la fase	9

2. Qué quedó en el repositorio	9

3. Resultados de las pruebas	12

4. Checkpoint B — estado	14

5. Trazabilidad	16

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	16

Fase 2 — Andamiaje mínimo: lo construido y sus resultados	21

1. Alcance de la fase	21

2. Qué quedó en el repositorio	22

3. La decisión de diseño que cambió el plan	23

4. Verificación	24

5. Por qué esta fase empezó arreglando la Fase 1	26

6. Lo que queda abierto	27

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	27

Fase 3 — Nivel fuego: lo construido y sus resultados	31

1. T12 — el corazón del Nivel 1, C# plano	32

2. T13 — el log narrativo, C# plano	33

2b. T14 — el panel de encendido y la primera escena jugable	33

2c. T15 — la convergencia: «Soplar» completa el nivel	34

2d. T16 — el menú de pausa	36

2e. T17 — los cuatro indicadores del N1	37

2f. T18 — el resumen de fin de nivel y el cierre reflexivo	38

2g. T19 — iluminación progresiva del escenario	39

3. Verificación — declarada	40

4. Lo que queda abierto	45

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	46

Fases 5 y 6 — Nivel fuego rehecho, reunir y encender: lo construido y sus resultados	49

1. Alcance de las dos fases	49

2. La mecánica, de punta a punta	50

3. Qué quedó en el repositorio	51

4. Decisiones	55

5. Pruebas	56

6. Lo que queda abierto	59

# ANEXO B. SLICE 1 — GOLDEN PATH TEMPRANO: RESULTADOS DE LAS FASES 0 A 3, 5 Y 6

Anexo B del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Reúne los cinco documentos de resultados del primer incremento, en el orden en que cerraron sus fases: Fase 0 (cimientos), Fase 1 (navegación mínima), Fase 2 (andamiaje mínimo), Fase 3 (primera versión del Nivel 1) y Fases 5 y 6 (mecánica vigente del Nivel 1, INC-47). Cada fase empieza en página nueva y conserva íntegros su texto y su numeración propia; el documento principal las cita como «Anexo B, Fase N, §x».

## Fase 0 — Cimientos: lo construido y sus resultados

Slice 1 · Golden Path temprano · Cierre de fase: 3 de septiembre de 2026 Plan técnico: plan.md · Tablero: todo.md · Contrato: claudeDocs/SPEC.md

Este documento registra qué quedó implementado en la Fase 0, con qué pruebas se verificó y qué resultado dieron al correrlas. No reabre decisiones de SPEC.md: las cita.

### 1. Alcance de la fase

La Fase 0 no produce nada jugable. Levanta los cimientos sobre los que se apoyan las tres fases siguientes del slice: la separación en assemblies, el perfil persistente, la máquina de estados y los dos objetos que sobreviven al cambio de escena.

| Tarea | Qué entrega | Modo de prueba |
| --- | --- | --- |
| T01 | Carpetas y cinco .asmdef de runtime con sus pares de pruebas | EditMode |
| T02 | PlayerProfile, SaveStore, IFileSystem — JSON por perfil en Datos/ | EditMode |
| T03 | GameFlow, la FSM en C# plano, y GameState / LevelId | EditMode |
| T04 | SceneLoader, GameFlowRunner y la escena Boot | PlayMode |

### 2. Qué quedó en el repositorio

#### 2.1 Assemblies (T01)

Cinco módulos de runtime bajo Assets/Game/Scripts/Runtime/, con dependencias en un solo sentido:

Game.Core  ←  Game.Scaffolding
           ←  Game.Levels.Fire
           ←  Game.UI
           ←  Game.Audio

Game.Core no referencia a nadie. Game.Scaffolding, Game.Levels.Fire, Game.UI y Game.Audio existen con su .asmdef pero todavía sin código: los crea esta fase para que la regla de dependencias quede fijada antes de que haya algo que pueda violarla (RNF-15, RNF-16, INC-40).

Cada módulo tiene su assembly de pruebas <Módulo>.Tests en Assets/Tests/EditMode/<Módulo>/, más Game.Core.PlayMode.Tests en Assets/Tests/PlayMode/Core/ y Game.Architecture.Tests.

#### 2.2 Perfil y persistencia (T02)

- PlayerProfile — nombre o alias, nivel alcanzado y fases confirmadas con sus cuatro indicadores. La lista de campos es cerrada (RNF-09, OE1 §3.6.1 nota 5). No hay campo de puntaje: lo prohíben CP-03 y RF-17, y está anotado en el código como razón pedagógica para que una futura «mejora» no lo reintroduzca.

- PlayerProfile.Create devuelve un ProfileCreationResult tipado en lugar de lanzar: nombre vacío y nombre duplicado son flujos alternos previstos de HU-01 (FA-01, FA-02), no fallos. Se añadió un tercer rechazo, InvalidName, para los nombres que no sirven como nombre de archivo dentro de Datos/ — sin él, un nombre con separadores de ruta escribiría fuera de la carpeta portable y rompería RNF-07 y RNF-11.

- SaveStore — un archivo JSON por perfil. Escribe en Datos/ junto al ejecutable y no en Application.persistentDataPath, porque esa ruta vive en %AppData%\LocalLow, fuera de la carpeta portable. La ruta del sistema queda solo como respaldo si Datos/ no es escribible (INC-34), y en ese caso UsingFallback lo expone para poder advertir al docente.

- IFileSystem existe para poder probar el guardado sin tocar disco y, sobre todo, para poder simular la carpeta no escribible que exige INC-34.

#### 2.3 La máquina de estados (T03)

GameFlow es C# plano, sin una sola referencia a Unity: por eso se prueba entera en EditMode, sin escena y sin frames.

- No existe GameOver ni equivalente en GameState. CP-02 prohíbe la pantalla de derrota, el límite de intentos y la penalización; la razón está escrita en el enum.

- Una transición ilegal no lanza: devuelve false y deja el estado como estaba. Un clic a destiempo no puede dejar a un estudiante en una pantalla sin salida.

- Narrative y Playing van parametrizados, así que una escena narrativa nueva es un asset nuevo y no un estado nuevo con su rama.

Desvío respecto al plan, ya registrado en todo.md: Narrative se parametriza con el id de la secuencia y no con el NarrativeSequence en sí. Ese ScriptableObject vive en Game.Scaffolding, que depende de Game.Core; pasarlo por la FSM cerraría un ciclo de assemblies. Quien resuelve el id a asset es el adaptador, en T09/T10.

#### 2.4 Los adaptadores y la escena Boot (T04)

- SceneLoader y GameFlowRunner son dos de los tres únicos objetos con DontDestroyOnLoad del proyecto. Ambos descartan la copia en Awake si ya hay una instancia viva, que es lo que exige RNF-16 al volver a una escena ya visitada.

- GameFlowRunner no decide nada: pregunta a GameFlow si la transición es legal y, si lo es, traduce el estado a una escena. Si una regla se colara en el adaptador dejaría de ser verificable en EditMode.

- Boot no es una pantalla: un único GameObject Persistent con los dos componentes, y un Start que pasa el control a MainMenu (RF-01). MainMenu está vacía a propósito — la llena T05.

- SceneLoader.LastLoadSeconds deja anotado cuánto tardó la última carga y registra un aviso por encima de los diez segundos de RNF-04. Corregido el 06/09/2026 (ver §3.4): la primera versión cronometraba SceneManager.LoadScene, que solo encola la carga, así que el campo reportaba ≈ 0 s y no era una medición. Ahora usa LoadSceneAsync y cierra el cronómetro en completed.

### 3. Resultados de las pruebas

Cómo se corrieron. El puente Rider↔Unity no conectaba (falta Library/ProtocolInstance.json: el editor externo configurado en Unity no es Rider), así que las pruebas se corrieron con el corredor por línea de comandos del propio Unity:

Unity.exe -runTests -batchmode -projectPath "C:\Users\benab\My project" \
          -testPlatform {EditMode|PlayMode} -testResults <salida>.xml

Los resultados de abajo salen del XML de NUnit que produce esa corrida, no de una estimación.

#### 3.1 EditMode — 23/23 pasan

| Suite | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Game.Architecture.Tests.AssemblyDependencyTest | 4 | ✓ |
| Game.Core.Tests.GameFlowTests | 7 | ✓ |
| Game.Core.Tests.PlayerProfileTests | 7 | ✓ |
| Game.Core.Tests.SaveStoreTests | 5 | ✓ |
| Total | 23 | ✓ 23 / 0 fallos |

Detalle por requisito:

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| Architecture_RNF15_CadaModuloDeclaraSuAssemblyDeRuntimeYDePruebas | RNF-15 |
| Architecture_RNF15_ElNombreDelAssemblyCoincideConSuRutaBajoScripts | RNF-15 |
| Architecture_RNF16_CoreNoDependeDeUINiDeAudioNiDeNiveles | RNF-16 |
| Architecture_RNF16_NingunAssemblyDeNivelReferenciaAOtroNivel | RNF-16 |
| GameFlow_RNF13_RecorreElGoldenPathCompletoSinEstadoIrrecuperable | RNF-13 |
| GameFlow_CP02_NoExisteEstadoDeDerrota | CP-02 |
| GameFlow_RF03_NoPermiteEntrarANivelBloqueado | RF-03 |
| GameFlow_RF05_NarrativeSeParametrizaConLaSecuenciaYPlayingConNivelYFase | RF-05 |
| GameFlow_RF07_UnaTransicionIlegalNoCambiaDeEstadoYSeObserva | RF-07 |
| GameFlow_RF07_ReiniciarElNivelVuelveAPlayingSinPasarPorNingunaDerrota | RF-07, CP-02 |
| GameFlow_RF08_LosCreditosSeAlcanzanDesdeElInicioYVuelvenAEl | RF-08 |
| PlayerProfile_RF02_RechazaNombreVacioYDuplicado | RF-02, HU-01 FA-01/FA-02 |
| PlayerProfile_RF02_RechazaUnNombreQueNoSirveComoNombreDeArchivo | RF-02, RNF-07 |
| PlayerProfile_RF03_AlcanzarUnNivelNuncaRetrocede | RF-03, RF-41 |
| PlayerProfile_RF04_ConfirmarUnaFaseGuardaSusCuatroIndicadores | RF-04, RF-45 |
| PlayerProfile_RF41_UnaFaseConfirmadaNoSePierdeAlVolverAJugarla | RF-41 |
| PlayerProfile_HU01_ElPerfilNuevoEmpiezaSinFasesYSoloAlcanzaElNivel1 | HU-01 FA-03 |
| PlayerProfile_CP03_NoExponeNingunMiembroDePuntaje | CP-03, RF-17 |
| SaveStore_RF04_GuardaYRecuperaElPerfilCompleto | RF-04, RNF-14 |
| SaveStore_RF02_ListaLosPerfilesExistentesParaDetectarDuplicados | RF-02 |
| SaveStore_RNF07_EscribeDentroDeDatosJuntoAlEjecutableCuandoSePuede | RNF-07, RNF-11 |
| SaveStore_RNF09_NoPersisteCampoAlgunoFueraDeLaListaCerrada | RNF-09 |
| SaveStore_INC34_CaeALaRutaDeRespaldoSiDatosNoEsEscribible | INC-34 |

#### 3.2 PlayMode — 3/3 pasan, tras corregir dos defectos de la prueba

Estas eran las que quedaron sin correr al cerrar la sesión anterior. La primera corrida falló, y el fallo era real: no en el código de producción, sino en cómo esperaban las pruebas.

| Prueba | 1ª corrida | Final |
| --- | --- | --- |
| BootFlow_RF01_ArrancaEnBootYLlegaSoloAMainMenu | ✗ | ✓ |
| GameFlowRunner_RNF16_NoDecideTransicionesLasDelegaEnGameFlow | ✓ (falso positivo) | ✓ |
| GameFlowRunner_RNF16_NoSeDuplicaAlRecargarEscena | ✓ | ✓ |

Defecto 1 — se esperaba el estado y se afirmaba la escena. Las pruebas esperaban a que GameFlow.Current llegara a MainMenu y acto seguido afirmaban que la escena activa era MainMenu. Pero SceneManager.LoadScene se aplica al final del frame: la FSM llega un frame antes que la escena, así que la aserción corría con Boot todavía activa. Corregido esperando la escena —el efecto diferido— y afirmando el estado.

Defecto 2 — las pruebas se contaminaban entre sí. GameFlowRunner y SceneLoader sobreviven al cambio de escena por diseño, y también sobrevivían de una prueba a la siguiente. La segunda y la tercera arrancaban con el flujo ya en MainMenu, de modo que su espera se cumplía de entrada y pasaban sin haber probado nada. Añadido un [TearDown] que destruye los objetos persistentes; al hacerlo, la tercera prueba dejó de pasar por accidente y expuso el mismo defecto 1, que se corrigió igual.

Vale la pena dejarlo escrito: el [TearDown] convirtió un falso positivo en un fallo visible. Sin él, la Fase 0 se habría cerrado con una prueba verde que no probaba nada.

Defecto 3 — ocho warnings CS0618. Object.FindObjectsByType<T>(FindObjectsSortMode) está obsoleta en Unity 6000.5. Sustituida por la sobrecarga con FindObjectsInactive.

Ningún cambio tocó código de producción: los tres defectos estaban en Assets/Tests/PlayMode/Core/BootFlowTests.cs.

#### 3.3 Compilación

Corrida final: 0 errores, 0 warnings de compilador en ambos modos.

#### 3.4 Corrección de SceneLoader — RNF-04 (06/09/2026)

Al revisar el Checkpoint A se encontró que SceneLoader.LastLoadSeconds no medía nada. El método cronometraba con un Stopwatch la llamada a SceneManager.LoadScene(sceneName), pero esa llamada solo encola la carga —se aplica al final del frame—, así que el cronómetro medía el encolado y no la carga. RNF-04 exige una medición, no una estimación (T04, §4.1 abajo).

Flujo test-first (unity test, Editor cerrado):

| Paso | Resultado |
| --- | --- |
| Test de reproducción SceneLoader_RNF04_LastLoadSecondsMideElTiempoRealDeCargaDeLaEscena en Assets/Tests/PlayMode/Core/SceneLoaderTests.cs | RED — Expected: greater than 0.001 ... But was: 0.00034530001f (la carga real de MainMenu tardó 0,76 s; el campo reportó 0,0003 s) |
| Fix en SceneLoader.Load: SceneManager.LoadSceneAsync + cerrar el cronómetro en operation.completed, con comentario «por qué no» | — |
| Re-corrida | GREEN — PlayMode 4/4, EditMode 23/23, 0 warnings |

GameFlowRunner no cambia: sigue llamando a Load y devolviendo; la escena se activa unos frames después, como ya ocurría. Los BootFlowTests esperan la escena por condición, no por conteo de frames, así que absorben el cambio sin tocarse.

### 4. Checkpoint A — estado

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Compila sin errores ni warnings nuevos | ✓ 0 / 0 (re-verificado 06/09 con unity test) |
| Pruebas EditMode de Core corridas y declaradas | ✓ 23/23 (re-verificado 06/09) |
| Pruebas PlayMode corridas y declaradas | ✓ 4/4 (06/09, incluye el test nuevo de RNF-04) |
| Arranca en Boot y llega a MainMenu | ✓ BootFlow_RF01_… pasa |
| Mecanismo de medición de RNF-04 correcto | ✓ corregido y verificado 06/09 (§3.4) |
| Cifra de RNF-04 sobre config vinculante anotada | ✓ trasladada al Checkpoint D (build portable, equipo de referencia) |
| Revisado con el usuario | ✓ 06/09/2026 |

Checkpoint A cerrado el 06/09/2026. Se abre la Fase 1.

#### Notas que se llevan a fases posteriores

- Cifra de RNF-04. El mecanismo ya mide de verdad (§3.4). La única cifra de hoy es de batch mode: MainMenu cargó en ≈ 0,76 s, 13× bajo el presupuesto de 10 s. La medición vinculante —ejecutable portable en el equipo de referencia— es del Checkpoint D (plan.md §Checkpoint D, RNF-04 + RNF-05).

- Herramienta de pruebas. Rider 2026.2 instalado el 06/09/2026; plugin «MCP Server Extension for Unity» (id 30357) instalado. Falta reiniciar Claude Code para que la sesión vea mcp__rider__run_unity_tests y correr contra el Editor abierto; unity test (CLI, Editor cerrado) queda como respaldo y para CI.

### 5. Trazabilidad

Requisitos con al menos una prueba que los nombra al cerrar la Fase 0 (CT-10):

RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-41 · CP-02, CP-03 · RNF-04, RNF-07, RNF-09, RNF-11, RNF-13, RNF-15, RNF-16 · HU-01 · INC-34.

RNF-04 lo nombra SceneLoader_RNF04_LastLoadSecondsMideElTiempoRealDeCargaDeLaEscena (06/09, §3.4); la cifra sobre la config vinculante sigue siendo del Checkpoint D.

Declarado por el plan de Fase 0 pero sin prueba todavía: RNF-14 (la ida y vuelta está probada en EditMode; el cierre y reapertura reales son de Checkpoint B).

## Fase 1 — Navegación mínima: lo construido y sus resultados

Slice 1 · Golden Path temprano · Estado: T05–T08 implementadas — corte de este documento: 7 de septiembre de 2026 Plan técnico: plan.md · Tablero: todo.md · Contrato: claudeDocs/SPEC.md Fase anterior: Fase-0-Resultados.md

Este documento registra qué se implementó en la Fase 1, con qué pruebas se verificó y qué resultado dieron. Las cuatro tareas (T05–T08) están terminadas y verdes; el Checkpoint B sigue abierto: el build portable del 08/09 confirmó RNF-07 y dejó a medias RNF-14, y encontró un residuo que incumple RNF-11 (§4). No reabre decisiones de SPEC.md: las cita.

Estado al 25/09/2026: el texto de abajo es la foto del 07/09 y se conserva tal cual. Al día siguiente empezó la revisión visual de T05–T08 —145a63e (08/09) y 2893cdb (09/09)—, que rehízo estas pantallas según los mockups: tipografías Baloo 2 y Nunito, título «Algoritmia», créditos en rejilla de pares papel/persona, borrado de perfil desde el panel del estudiante (RF-47) y el hundido de botón ButtonPressFeedback. Después, el Slice 2 hizo que cada ficha del menú de niveles declare su narrativa de apertura (faaaa13, 10/09), y el Slice 4 añadió al inicio el acceso al informe docente (9c34924, 24/09). Cada afirmación que ya no es cierta lleva una nota fechada en su sitio; el detalle está en el Anexo al final. Las cifras de §3 son las del 07/09: la corrida vigente de la suite está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)». El hallazgo de RNF-11 de §4.1 sigue abierto: com.unity.modules.unityanalytics sigue en Packages/manifest.json:48 y usePlayerLog: 1 en ProjectSettings/ProjectSettings.asset:98.

### 1. Alcance de la fase

La Fase 1 es el módulo sistema-navegacion: de la pantalla de inicio al menú de niveles, con un perfil real que sobrevive al cierre de la aplicación. No hay nivel jugable todavía.

| Tarea | Qué entrega | Modo de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T05 | Pantalla de inicio: título, Jugar / Créditos / Salir; guardado al salir | PlayMode + VV | ✓ terminada |
| T06 | Perfil de un solo nombre: lista de perfiles + crear uno nuevo validado | EditMode + PlayMode | ✓ terminada |
| T07 | Menú de niveles con desbloqueo progresivo | EditMode + PlayMode + VV | ✓ terminada |
| T08 | Pantalla de créditos mínima | PlayMode | ✓ terminada |

T04b (arreglo de la medición de RNF-04 en SceneLoader) se hizo entre fases y está en Fase-0-Resultados.md §3.4; aquí solo se menciona porque un test suyo volvió a tocarse (§3.3).

### 2. Qué quedó en el repositorio

#### 2.1 Pantalla de inicio (T05)

- Escena MainMenu poblada: EventSystem (con InputSystemUIInputModule, no el módulo legado), Canvas Screen Space-Overlay con CanvasScaler a 1920×1080 (match 0.5), un Background de color marfil siempre visible, el título y los tres botones Jugar, Créditos y Salir en columna centrada. (Vencido el 25/09/2026: desde 9c34924 (24/09, Slice 4) hay además «Progreso del equipo», que abre el informe docente (RF-46); la pantalla se rehízo con el mockup en 145a63e/2893cdb. Ver Anexo, A.6.)

- GameTitleConfig — ScriptableObject con el título del producto. Vive en un asset porque PG-01 sigue abierto: cambiar el título es editar Assets/Game/Data/GameTitleConfig.asset, no recompilar (RNF-18). Valor provisional confirmado por el usuario el 06/09/2026: «Algoritm». Coincide con el nombre del guía (Dir. Arte §7.6, INC-44) — es deliberado. (Vencido el 25/09/2026: desde 2893cdb (09/09) el asset dice «Algoritmia» (GameTitleConfig.asset:15), que es también el valor por defecto de GameTitleConfig.cs:13; el título ya no coincide con el del guía, que sigue siendo Algoritm. PG-01 sigue abierto. Ver Anexo, A.2.)

- MainMenuController — adaptador delgado. Pone el título desde el SO y cablea los tres botones en Start(). «Jugar» intercambia MainPanel por ProfilePanel (ver T06). «Créditos» transiciona a Credits (escena de T08). «Salir» guarda el perfil activo antes de cerrar (RF-09), en ese orden: al revés se perdería lo que el estudiante acababa de lograr. (Vencido el 25/09/2026: hoy Start() cablea cuatro botones; el cuarto, teacherReportButton, abre el informe docente (MainMenuController.cs:58, desde 9c34924, 24/09).)

- Persistencia real cableada por primera vez:

  - DiskFileSystem : IFileSystem — implementación sobre System.IO. Comprueba que la carpeta sea escribible con un archivo de sonda, no lo asume (INC-34). Devuelve rutas con barras hacia delante.

  - ProfileSession — construida de forma diferida por GameFlowRunner (así una prueba que no la toca no escribe la sonda en disco). Apunta SaveStore a Datos/ junto al ejecutable —en el Editor, la raíz del proyecto— con caída a Application.persistentDataPath (RNF-07, RNF-11, INC-34). /[Dd]atos/ se añadió al .gitignore.

  - IProfileSaver — la interfaz que consume la UI que puede cerrar sesión, sin conocer cómo se persiste.

#### 2.2 Perfil de un solo nombre (T06)

- ProfileSelect es un panel dentro de MainMenu, no una escena. SPEC.md §Estructura no lista ProfileSelect.unity; el plan sí. Gana SPEC.md, y ya lo decía el comentario commiteado en GameFlowRunner desde T04. MainMenu se parte en Canvas/MainPanel y Canvas/ProfilePanel (inactivo por defecto); «Jugar» los intercambia.

- GameFlowRunner.Apply no recarga la escena que ya está activa. Antes, volver de ProfileSelect a MainMenu habría recargado la escena entera. Ahora, si el estado destino vive en la escena activa, el cambio es un intercambio de paneles y lo hace la UI. Se añadió GameFlowRunner.SelectProfile(profile) como envoltura de GameFlow.TrySelectProfile.

- ProfileSession pasó a ser la fachada de perfiles del sistema-navegacion: ExistingProfileNames(), Load(name), Create(name) (valida contra los existentes) y Save(profile), además del SaveActive() de T05.

- ProfileSelectController — adaptador delgado del panel. Lista los perfiles guardados clonando un prototipo; ofrece crear uno nuevo con un único campo de nombre (RNF-09). La validación (FA-01 nombre vacío, FA-02 duplicado, más nombre no válido como archivo) reutiliza PlayerProfile.Create de T02 y mapea cada rechazo a un aviso en pantalla. Perfil existente → SelectProfile (carga su progreso). Perfil nuevo → SelectProfile + StartNarrative("N1_Apertura") (HU-01 FA-03; la escena Narrative es de T10, hasta entonces avisa por consola). (Ampliado al 25/09/2026: desde 145a63e (08/09) cada perfil de la lista lleva también un botón para borrarlo, con confirmación, y ProfileSession ganó Delete (RF-47). Ver Anexo, A.4.)

#### 2.3 Menú de niveles (T07)

- LevelUnlockPolicy — C# plano. UnlockAfterCompleting(profile, completed) habilita el nivel siguiente y nada más (RF-03); completar el último no habilita ninguno. Nunca retrocede —lo garantiza PlayerProfile.Reach—, así que un fallo posterior no re-bloquea nada (CP-02, RF-41). Expone también AllLevels e IsUnlocked.

- Escena LevelSelect (nueva, alta en Build Settings, mapeada en GameFlowRunner.Scenes): los tres niveles siempre visibles —«La Oscuridad», «La Rueda», «El Río»— y un botón «Volver».

- LevelSelectController — adaptador delgado. Lee el perfil activo de GameFlowRunner.Flow; por cada nivel, LevelUnlockPolicy.IsUnlocked decide si el botón responde. Refresh() repinta el estado —se llama al mostrar el menú y lo llamará T15/T18 al volver de completar un nivel—. Un nivel desbloqueado lleva a StartNarrative("N{n}_Apertura") (la escena Narrative es de T10). (Vencido el 25/09/2026: desde faaaa13 (10/09) cada ficha declara su secuencia en LevelEntry.openingSequenceId, porque la fórmula solo acertaba en el Nivel 1. Ver Anexo, A.6.)

- Doble indicador del bloqueo (RNF-19). El nivel bloqueado no se distingue solo por color: lleva un candado (Assets/Game/Art/UI/ui_lock.png, sprite generado a mano — no había asset) y la palabra «Bloqueado», además de atenuarse. El botón no responde al clic (interactable = false). Verificado en captura (§3.4). (Vencido el 25/09/2026 en cuanto a la ruta: 2a588f3 (07/09) movió el sprite, con su .meta, a Assets/Game/Art/UI/Common/ui_lock.png. Ver Anexo, A.6.)

- GameFlowRunner.Apply tolera no tener SceneLoader. Una prueba que solo ejercita el flujo —sin la escena Boot que crea los objetos persistentes— hace que la transición actualice la FSM sin tocar escenas, en vez de reventar con un NullReferenceException.

#### 2.4 Pantalla de créditos (T08)

- Escena Credits (nueva, alta en Build Settings, mapeada en GameFlowRunner.Scenes): encabezado, cuerpo de texto y un botón «Volver» que regresa a MainMenu.

- CreditsContent — ScriptableObject con el texto completo (RNF-18, editable sin recompilar). Incluye la atribución obligatoria a la Familia Anonaky: los personajes del Slice 1 son obra derivada de sus diseños, con autorización escrita concedida (PG-07 cerrado el 30/08/2026 — aunque el guion §12 aún lo declare abierto, INC-43). También nombra a los autores del proyecto y a la universidad.

- CreditsController — adaptador delgado: vuelca CreditsContent.Body al Text y cablea «Volver» → GoTo(MainMenu).

(Vencido el 25/09/2026: desde 145a63e (08/09) los autores, la universidad y los demás papeles son una rejilla de pares papel/persona —CreditsContent.Entries, que CreditsController pinta clonando un prototipo—, y Body quedó para la atribución a Anonaky y la nota de lo original del proyecto. El contenido va dentro de un ScrollRect vertical. Ver Anexo, A.3.)

### 3. Resultados de las pruebas

Cómo se corrieron. Con el runner de Rider (mcp__rider__run_unity_tests) contra el Editor abierto — Rider 2026.2 + plugin «MCP Server Extension for Unity» quedaron operativos el 06/09/2026 tras poner Rider como editor externo de Unity y reiniciar. unity test (CLI, Editor cerrado) sigue como respaldo y para CI. Los números salen del runner, no de una estimación.

#### 3.1 EditMode — 34 / 34

| Suite | Pruebas | Nuevas en Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| Game.Architecture.Tests | 4 | — |
| Game.Core.Tests.GameFlowTests | 7 | — |
| Game.Core.Tests.PlayerProfileTests | 7 | — |
| Game.Core.Tests.SaveStoreTests | 5 | — |
| Game.Core.Tests.DiskFileSystemTests | 2 | 2 (T05) |
| Game.Core.Tests.ProfileSessionTests | 5 | 5 (2 T05 + 3 T06) |
| Game.Core.Tests.LevelUnlockPolicyTests | 4 | 4 (T07) |
| Total | 34 | 11 |

#### 3.2 PlayMode — 23 / 23

| Suite | Pruebas | Nuevas en Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| Game.Core.Tests.BootFlowTests | 3 | — |
| Game.Core.Tests.SceneLoaderTests | 1 | — (T04b) |
| Game.Core.Tests.GameFlowRunnerTests | 2 | 2 (T06) |
| Game.UI.Tests.MainMenuTests | 5 | 5 (T05) |
| Game.UI.Tests.ProfileSelectTests | 5 | 5 (T06) |
| Game.UI.Tests.LevelSelectTests | 5 | 5 (T07) |
| Game.UI.Tests.CreditsTests | 2 | 2 (T08) |
| Total | 23 | 19 |

Total Fase 1 (EditMode + PlayMode): 57 / 57.

(Nota del 25/09/2026: cifras del 07/09. Cuántas pruebas tienen hoy estas suites y de dónde salió cada una nueva está en el Anexo, A.7.)

Detalle de las suites nuevas:

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| DiskFileSystem_RNF07_EscribeYReleeElContenidoEnLaRutaIndicada | RNF-07 |
| DiskFileSystem_RF02_ListaLosArchivosDeLaCarpetaConLaExtensionYRutaEnBarras | RF-02 |
| ProfileSession_RF09_SinPerfilActivoNoEscribeNingunPerfil | RF-09 |
| ProfileSession_RF09_ConPerfilActivoGuardaEsePerfil | RF-09 |
| ProfileSession_RF02_ListaLosNombresDeLosPerfilesGuardados | RF-02 |
| ProfileSession_RF02_CreateRechazaUnNombreYaGuardado | RF-02, HU-01 FA-02 |
| ProfileSession_RF03_LoadDevuelveElPerfilConSuProgreso | RF-03 |
| LevelUnlockPolicy_RF03_CompletarUnNivelSoloHabilitaElSiguiente | RF-03 |
| LevelUnlockPolicy_RF03_CompletarElUltimoNivelNoHabilitaNingunoMas | RF-03 |
| LevelUnlockPolicy_CP02_NuncaRebloqueaUnNivelYaDesbloqueado | CP-02, RF-41 |
| LevelUnlockPolicy_RF03_UnPerfilNuevoSoloTieneElNivel1Desbloqueado | RF-03, HU-01 FA-03 |
| GameFlowRunner_RF02_SelectProfileFijaElPerfilYEntraALevelSelect | RF-02 |
| GameFlowRunner_RNF16_VolverAlMenuDesdeElPanelDePerfilNoRecargaLaEscena | RNF-16 |
| MainMenu_RF01_MuestraJugarCreditosYSalirAlcanzablesPorRaycast | RF-01 |
| MainMenu_RF09_GuardaElPerfilActivoAntesDeCerrar | RF-09 |
| MainMenu_RNF18_ElTituloSeLeeDelScriptableObject | RNF-18 |
| MainMenu_RF01_LosBotonesCabenEnPantallaYNoSeSolapan | RF-01 (aserción de layout) |
| MainMenu_RNF20_ContrasteTextoFondoSuficiente | RNF-20 (verificación visual) |
| ProfileSelect_HU01_PerfilExistenteRestauraElProgresoExacto | HU-01, RF-03 |
| ProfileSelect_HU01_NombreVacioMuestraAvisoYNoAvanza | HU-01 FA-01 |
| ProfileSelect_HU01_NombreDuplicadoMuestraAvisoYNoAvanza | HU-01 FA-02 |
| ProfileSelect_HU01_PerfilNuevoAlcanzaSoloElNivel1YArrancaLaNarrativa | HU-01 FA-03 |
| ProfileSelect_RNF09_ElFormularioPideUnSoloDato | RNF-09 |
| LevelSelect_RF03_ElNivelAlcanzadoSeMuestraDesbloqueadoYSinCandado | RF-03 |
| LevelSelect_RF03_LosNivelesNoAlcanzadosSeMuestranBloqueadosConCandado | RF-03, RNF-19 |
| LevelSelect_RF03_PulsarUnNivelBloqueadoNoCambiaElFlujo | RF-03, CP-02 |
| LevelSelect_RF03_CompletarElNivel1HabilitaElNivel2 | RF-03 |
| LevelSelect_RNF19_ElEstadoBloqueadoLlevaCandadoYTextoAdemasDelColor | RNF-19 (verificación visual) |
| Credits_RF08_MuestraElReconocimientoDeLaAutoria | RF-08, CT-09, RNF-23 |
| Credits_RF08_VolverRegresaAlMenuPrincipal | RF-08 |

#### 3.3 Defectos encontrados y corregidos

- T05 — GameFlowRunner construía la persistencia en Awake. Cada prueba de PlayMode que instanciaba un GameFlowRunner acababa escribiendo la sonda de DiskFileSystem en la raíz del proyecto. Se pasó a construcción diferida (Session se crea al primer uso).

- T06 — GameFlowRunner.Start() navega solo a MainMenu. Ocurre un frame después de AddComponent, y en las pruebas del panel de perfil clobbeaba el estado que la prueba acababa de fijar. Corregido en las pruebas: se espera ese frame antes de llevar el flujo al panel.

- T06 — el test RNF-04 de SceneLoader (T04b) era frágil al orden. Esperaba a que «MainMenu» fuera la escena activa; si otra prueba la dejaba cargada, esa condición se cumplía durante toda la recarga y la aserción corría con el cronómetro aún en cero. Ahora espera a que el dato del cronómetro quede anotado. Solo cambió código de prueba.

- T07 — el Editor de Unity se colgó (main thread bloqueado 20+ min en «compiling», sin error de compilación real). Sospechosos: los hooks de arranque de com.unity.ai.assistant (el MCP nativo, deprecado) y de Coplay. Se resolvió cerrando y relanzando el Editor. El agente edit-scene no pudo trabajar; las escenas de T07 y T08 se construyeron con un editor-script propio vía execute_script, más determinista.

- T07 — la primera versión de LevelSelect tenía los tres botones pegados (sin separación) y el nombre del nivel se transparentaba bajo la insignia «Bloqueado». Ambos se corrigieron tras ver la captura: más separación entre botones, y la atenuación pasó de tapar a solo oscurecer, con el candado y «Bloqueado» a los lados del nombre.

- T08 — el campo content de CreditsController no se guardaba al asignarlo por SerializedObject + SaveScene (los otros dos campos, referencias internas de escena, sí). Se arregló forzando EditorUtility.SetDirty + MarkSceneDirty antes de guardar.

#### 3.4 Verificación visual

RNF-20 — MainMenu_RNF20_ContrasteTextoFondoSuficiente. Captura analizada a mano:

| Elemento | Texto / fondo | Contraste aprox. | ≥ 4,5:1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título «Algoritm» | #3A1E18 sobre #F7EFE2 | ~13,5:1 | ✓ |
| Botón «Jugar» | #3A1E18 sobre #E8A33D | ~7:1 | ✓ |
| Botones «Créditos» / «Salir» | #3A1E18 sobre #E0D4C0 | ~10:1 | ✓ |

(Nota del 25/09/2026: la medición es del 07/09, sobre la pantalla de entonces. Desde 2893cdb (09/09) el título dice «Algoritmia» y la pantalla es la del mockup; este documento no registra una medición de contraste posterior.)

RNF-19 — LevelSelect_RNF19_ElEstadoBloqueadoLlevaCandadoYTextoAdemasDelColor. Captura analizada: el nivel bloqueado se distingue por tres señales —candado, la palabra «Bloqueado» y la atenuación—, no solo por color. El nombre del nivel sigue legible (atenuado). «El Río» dibuja la tilde.

Los glifos con tilde se dibujan en las dos escenas; no hay recortes ni deformación. Tipografía pendiente: los textos usan la fuente del sistema; Baloo 2 (títulos) y Nunito (cuerpo) de la Dirección de Arte §11.2 son una tarea de assets, no de código. (Vencido el 25/09/2026: Baloo 2 y Nunito entraron con 145a63e (08/09) en Assets/Game/Art/Fonts/ y hoy las usan todos los textos de LevelSelect, Credits, Narrative y LevelSummary, y 23 de los 24 de MainMenu. Ver Anexo, A.1.) La escena Credits no tiene verificación visual automatizada (T08 es XS); el texto se comprobó por su contenido en Credits_RF08_MuestraElReconocimientoDeLaAutoria.

#### 3.5 Compilación

Sin errores ni warnings nuevos de compilador en ninguna corrida. Los únicos warnings del proyecto son los preexistentes de los .asmdef de módulos aún sin código (Game.Scaffolding, Game.Levels.Fire, Game.Audio, y sus pares de pruebas).

### 4. Checkpoint B — estado

Las cuatro tareas de código (T05–T08) están terminadas y verdes. El 08/09/2026 se hizo el build portable y con él las comprobaciones manuales: una pasa, la otra encontró un residuo.

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Perfil nuevo → Nivel 1 habilitado, Niveles 2 y 3 bloqueados con icono además de color | ✓ probado (LevelSelect_RF03_*, RNF-19 §3.4) |
| Cerrar y reabrir conserva el perfil y su progreso (RNF-14, manual) | Parcial: el perfil creado jugando sobrevive en disco; falta verlo listado al reabrir (§4.1) |
| Datos/ aparece junto al ejecutable (RNF-07) | ✓ nace en la primera ejecución, junto al .exe (§4.1) |
| Sin residuos fuera de Datos/ (RNF-11) | ✗ hallazgo: Player.log y Analytics/Insights en LocalLow (§4.1) |
| Revisado con el usuario | Pendiente |

#### 4.1 El build portable y lo que enseñó

unity build --target StandaloneWindows64 -o "Build/Algoritmia/Algoritmia.exe" (08/09/2026): 137 MB, cinco escenas, Boot la primera. La cifra de RNF-06 (< 500 MB) sobra con margen, pero la medición vinculante sigue siendo la del Checkpoint D, sobre el equipo de referencia.

Lo que salió bien. La primera ejecución crea Build/Algoritmia/Datos/ junto al .exe, sin instalación y sin tocar el registro. Un perfil creado jugando quedó ahí como Datos/yo.json = {"name":"yo","reachedLevel":1,"phases":[]} — la lista cerrada de RNF-09/INC-27, sin un solo campo de más, escrita por el juego real y no por una prueba. RNF-07 se da por bueno.

Lo que salió mal. El reproductor escribe además en %AppData%\LocalLow\DefaultCompany\My project\:

- Player.log, porque PlayerSettings.usePlayerLog está en 1;

- Unity/<id>/Analytics/{config,values} e Insights/ArchivedEvents/Session/session_end_event, que el módulo com.unity.modules.unityanalytics sigue escribiendo aunque UnityConnectSettings esté en m_Enabled: 0 — se rehízo el build con la analítica apagada y los archivos volvieron a aparecer.

Ningún dato del jugador vive ahí: el perfil está solo en Datos/. Pero RNF-11 no pide «ningún dato sensible fuera», pide ausencia, y RNF-08 prohíbe la telemetría. Son dos decisiones del usuario, no del código: quitar com.unity.modules.unityanalytics de Packages/manifest.json (tocar el manifiesto es «preguntar primero») y poner usePlayerLog en 0.

Y no basta con revertirlo. ProjectSettings/UnityConnectSettings.asset apareció modificado con m_Enabled: 0 → 1 —la analítica encendida sin que nadie lo pidiera—; se revirtió a 0 y al volver a abrir el Editor volvió a 1, comprobado el mismo día. Mientras com.unity.modules.unityanalytics siga en el manifiesto, el interruptor se vuelve a encender solo: quitar el módulo es el arreglo, revertir el archivo es solo limpiar el síntoma.

Lo verificable hoy: la persistencia funciona (RF-04/RF-09 probados con dobles y con disco temporal real); el perfil nuevo solo alcanza el Nivel 1 (LevelUnlockPolicy + PlayerProfile.Create); el flujo inicio → panel de perfil → selección → menú de niveles está probado de punta a punta en PlayMode, con los niveles 2 y 3 bloqueados con candado y texto; y Créditos muestra la atribución obligatoria y vuelve al menú. La cifra de RNF-04/RNF-05 sobre config vinculante sigue siendo del Checkpoint D.

Golden Path hasta donde llega la Fase 1: Boot → MainMenu → ProfileSelect → LevelSelect corre entero. Jugar sobre un nivel desbloqueado transiciona a Narrative, cuya escena la construye T10 (por ahora avisa por consola).

### 5. Trazabilidad

Requisitos con al menos una prueba que los nombra, añadidos o reforzados en la Fase 1 (CT-10):

RF-01, RF-02, RF-03, RF-08, RF-09, RF-41 · CP-02 · CT-09 · RNF-07, RNF-09, RNF-16, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-23 · HU-01 (FA-01, FA-02, FA-03).

Declarados por el plan de Fase 1 pero sin prueba en esta fase: RNF-01 (longitud de oración en los textos del jugador — se revisa al crear los ScriptableObjects de contenido, T09+); RNF-14 (cierre y reapertura reales — comprobación manual del Checkpoint B).

### Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Verificado contra el código y los assets de ccf77e6. El grueso es la revisión visual de T05–T08, que rehízo las pantallas de esta fase según los mockups (claudeDocs/Mockups de interfaz Algoritmia.html): 145a63e (08/09, «T05-T08 revisión visual + RF-47: interfaces según los mockups y borrado de perfil») y 2893cdb (09/09, «hundido de botón, botón secundario, sombra plana y placeholders»). Lo demás son retoques de otros carriles sobre estas mismas pantallas. El inventario de superficies con su estado vive en claudeDocs/Interfaces.md.

#### A.1 Tipografía: Baloo 2 y Nunito, no la fuente del sistema

145a63e añadió Assets/Game/Art/Fonts/: Baloo2-Bold, Baloo2-ExtraBold, Nunito-Bold, Nunito-Regular y Nunito-SemiBold (.ttf), más su licencia OFL.txt (SIL OFL 1.1). Son las de la Dirección de Arte §11.2: Baloo 2 para títulos, Nunito para el cuerpo. Contadas por el GUID de esas cinco fuentes en el m_Font de cada Text:

| Pantalla | Text con Baloo 2 / Nunito |
| --- | --- |
| MainMenu.unity | 23 de 24 |
| LevelSelect.unity | 11 de 11 |
| Credits.unity | 7 de 7 |
| Narrative.unity | 4 de 4 |
| LevelSummary.unity | 7 de 7 |
| MenuPausa.prefab | 7 de 7 (desde d81cfc7, 17/09) |

El único Text de MainMenu con la fuente integrada es la etiqueta «Progreso del equipo», que entró después, con 9c34924 (24/09, Slice 4). TeacherReport.unity (Slice 4) usa la fuente integrada en sus 20 textos. La línea de licencias de Credits.unity dice «Tipografías Baloo 2, Nunito y Fredoka bajo licencia SIL OFL 1.1.»; en el proyecto no hay ningún archivo de Fredoka.

#### A.2 Título: «Algoritmia»

2893cdb (09/09) cambió GameTitleConfig.asset:15 de «Algoritm» a «Algoritmia», y con él el valor por defecto de GameTitleConfig.cs:13; MainMenu.unity lo pinta. El mecanismo de §2.1 no cambió: el título sigue leyéndose del asset (MainMenu_RNF18_ElTituloSeLeeDelScriptableObject). Desde entonces el título del producto y el nombre del guía (Algoritm, INC-44) son distintos. PG-01 —el título del producto— sigue abierto en SPEC.md.

#### A.3 Créditos: rejilla de pares papel/persona

- 145a63e dio a CreditsContent un arreglo Entries de pares Entry { Role, Name } («Se reparten en dos columnas», dice su Tooltip). CreditsController.PaintEntries (CreditsController.cs:45-62) apaga EntryPrototype y lo clona una vez por par, rellenando sus hijos Rol y Nombre. Body quedó para lo que no es un par: «Personajes basados en diseños de la Familia Anonaky, usados con autorización escrita.» y «Entornos, objetos e interfaz: originales del proyecto.».

- CreditsContent.asset tiene 8 pares: proyecto de grado, asesor de proyecto, institución, dirección de arte, producción de arte, programación en Unity, música y sonido, y acompañamiento y asesoría en planeación. Los valores actuales son de eb676ed (08/09), que sustituyó los «Por definir» con que 145a63e dejó tres papeles.

- La escena suma la línea de licencias de A.1 y un hueco de arte con el rótulo «Algoritm saluda · placeholder» (2893cdb).

- Desplazamiento. Credits.unity tiene un ScrollRect vertical (objeto Scroll; m_Vertical: 1, m_Horizontal: 0, con barra vertical y m_ScrollSensitivity: 40). Entró con eb676ed (08/09), y ad99f0c (09/09, «el contenido se desplaza en vez de desbordarse») ajustó sus anclas: según su mensaje, 908 px de contenido en un viewport de 622 px. Choca con la regla de CLAUDE.md de desplazar las listas que desbordan con botones y no con un ScrollRect.

- Credits_RF08_MuestraElReconocimientoDeLaAutoria sigue comprobando la atribución sobre Body; ninguna prueba recorre la rejilla.

#### A.4 Borrado de perfil desde el panel del estudiante (RF-47)

- 145a63e añadió a cada fila de la lista de perfiles (ProfileEntryPrototype) un DeleteButton con el icono ui_papelera. Pulsarlo no borra: abre DeletePanel, que pregunta «¿Borras el perfil de {nombre}?» (ProfileSelectController.cs:133) y avisa «Su avance se pierde y no se puede recuperar.». «Conservar» es el botón prominente y «Borrar» el de menor peso visual, siguiendo la maqueta D3 del plan.md del Slice 4, según el mensaje del commit.

- Por debajo, en Game.Core: IFileSystem.DeleteFile, SaveStore.Delete sobre las dos rutas —Datos/ y la de respaldo, INC-34—, que devuelve falso si queda algún residuo (RNF-11); GameFlow.ClearActiveProfile, y ProfileSession.Delete, que suelta el perfil activo si es el que se borra, porque si no «Salir» lo volvería a escribir (RF-09). Si el borrado no queda completo, el panel lo dice: «No se pudo borrar del todo ese perfil. Avisa a tu profe.» (ProfileSelectController.cs:148).

- No es el diálogo del informe docente. TeacherReport.unity tiene el suyo, EraseConfirmationDialog (9c34924, 24/09, Slice 4), con «Cancelar» y «Eliminar datos». Los dos piden el mismo ProfileSession.Delete.

- Pruebas, todas de 145a63e: ProfileSession_RF47_BorraElPerfilYDejaDeListarlo, ProfileSession_RNF11_BorrarElPerfilActivoImpideQueSalirLoVuelvaAEscribir, SaveStore_RF47_BorraElPerfilDeLasDosRutas, SaveStore_RF47_NoAfectaAOtrosPerfiles, SaveStore_INC34_BorraDesdeLaRutaDeRespaldoAunqueDatosNoSeaEscribible y SaveStore_RNF11_UnBorradoParcialNoSeReportaComoExito (EditMode), más ProfileSelect_RF47_BorrarPideConfirmacionAntesDeEliminarElPerfil y ProfileSelect_RF47_ConservarDejaElPerfilIntacto (PlayMode).

#### A.5 El hundido del botón: ButtonPressFeedback (2893cdb, 09/09)

- Game.UI.ButtonPressFeedback baja la cara del botón PressDepth = 4 px mientras se mantiene el clic y la devuelve al soltar o cuando el puntero sale. Según el <remarks> de la clase, la sombra plana mide 6 px en reposo y 2 al presionar (Dirección de Arte §10.2), así que el borde inferior de la sombra no se mueve. No usa Selectable.transition, porque ninguno de sus modos desplaza el RectTransform del hijo.

- Tres cuidados, cada uno con su prueba: no acumula el hundido con el clic sostenido, porque guarda el estado en vez de sumar; no hunde un botón no interactivo, como un nivel bloqueado (RF-03), porque hundirse promete que el clic hizo algo; y si no se le serializa cara, toma el primer hijo.

- Está en diez escenas: MainMenu (10 componentes), Level2_Maze (8), TeacherReport (5), LevelSelect (4), Level1_Cave, Level2_Workshop, LevelSummary y Narrative (2 cada una), y Credits y Level3_River (1 cada una). También en MenuPausa.prefab (1), que lo lleva a las cinco escenas jugables.

- ButtonPressFeedbackTests (EditMode, assembly Game.UI.Tests), 6 pruebas, todas de 2893cdb:

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| ButtonPressFeedback_RNF02_HundeLaCaraMientrasElClicSeSostiene | RNF-02 |
| ButtonPressFeedback_RNF02_DevuelveLaCaraASuSitioAlSoltar | RNF-02 |
| ButtonPressFeedback_RNF02_DevuelveLaCaraASuSitioSiElPunteroSaleSinSoltar | RNF-02 |
| ButtonPressFeedback_RNF02_NoAcumulaElHundidoSiElClicSeSostiene | RNF-02 |
| ButtonPressFeedback_RF03_NoHundeUnBotonNoInteractivo | RF-03 |
| ButtonPressFeedback_RNF02_TomaElPrimerHijoComoCaraSiNoSeSerializaNinguna | RNF-02 |

#### A.6 Las demás pantallas, la pausa y los recursos comunes

- Inicio. Además del título, el subtítulo «Piensa el orden, enciende el fuego» (145a63e) y un hueco de arte «Silueta · familia + Algoritm · placeholder» (2893cdb). El panel de perfil dice «¿Quién juega?», «Sin avatar, sin edad y sin curso.» y «Solo el nombre: nada más se guarda». Desde 9c34924 (24/09) hay un cuarto botón, «Progreso del equipo», que lleva a TeacherReport (RF-46, MainMenu_RF46_OfreceLaOpcionDeProgresoDelDocente).

- Menú de niveles. Las fichas dicen «Nivel 1 · La Oscuridad», «Nivel 2 · La Rueda» y «Nivel 3 · El Río», bajo «Elige un nivel», cada una con su hueco de arte «Arte · cueva / bosque / río · placeholder» (2893cdb). Desde faaaa13 (10/09, W06) la narrativa de apertura es un dato de la ficha, LevelEntry.openingSequenceId: el comentario de LevelSelectController.StartLevel explica que «N{n}_Apertura» solo acertaba en el Nivel 1 y dejaba el 2 inalcanzable. Hoy las fichas abren con N1_Apertura, N2_PuenteI y N3_PuenteII (LevelSelect.unity:2872-2880); los valores del N2 y del N3 son de 8de614f (15/09) y e3575bf (16/09). Lo vigila LevelSelect_RF05_CadaNivelAbreLaSecuenciaDeAperturaDeSuFicha.

- Narrativa. La ilustración pasó a pantalla completa en 145a63e: lo registra el anexo de Fase-2-Resultados.md.

- Menú de pausa. No es de esta fase, pero comparte la revisión: MenuPausa.prefab (8de614f, 15/09, Slice 2) está instanciado en las cinco escenas jugables —Level1_Cave, Level2_Forest, Level2_Maze, Level2_Workshop y Level3_River—. Desde d81cfc7 (17/09) sus 7 textos usan Baloo 2 y Nunito, y sus botones llevan los glifos ui_reanudar, ui_reiniciar y ui_pausa. El velo que cubre la pantalla (PanelPausa) es tinta #3A1E18 al 72 %, como ya lo era en 8de614f.

- Recursos de Assets/Game/Art/UI/Common/:

| Recurso | Entró con | Dónde se usa hoy |
| --- | --- | --- |
| ui_lock.png | ddcbb42 (07/09, T07) en Art/UI/; 2a588f3 (07/09) lo movió a Common/ | LevelSelect, Level1_Cave, Level2_Workshop |
| ui_panel.png | 145a63e | ocho escenas y MenuPausa.prefab |
| ui_boton.png | 145a63e | once escenas y MenuPausa.prefab |
| ui_circulo.png | 145a63e | siete escenas |
| ui_alerta.png | 145a63e | seis escenas |
| ui_papelera.png | 145a63e | MainMenu (borrar perfil), TeacherReport, N2_MazeLayout.asset (DeleteIcon del laberinto, desde d7ace67, 23/09) |
| ui_pausa.png, ui_reanudar.png, ui_reiniciar.png | d81cfc7 | MenuPausa.prefab |
| ui_flecha.png | d81cfc7 | Level2_Maze, Level3_River |
| ui_pulso_pista.anim | fa5d032 (12/09) | Level1_Cave |
| ui_ind_{errores,intentos,pasos,tiempo}_boceto.png | 9c34924 (24/09) | TeacherReport |

- Game.UI abre sus internos a PlayMode desde T05 (eab7c57, 06/09): Assets/Game/Scripts/Runtime/UI/AssemblyInfo.cs declara [assembly: InternalsVisibleTo("Game.UI.PlayMode.Tests")]. Es lo que deja a las pruebas de §3.2 alcanzar miembros internal como CreditsController.BodyLabel. Este documento no lo nombraba.

#### A.7 Las suites de la Fase 1, hoy

Contadas por grep sobre Assets/Tests/ en ccf77e6. Ninguna usa [TestCase], así que pruebas y casos coinciden.

| Suite | 07/09 | Hoy | Qué se sumó |
| --- | --- | --- | --- |
| DiskFileSystemTests | 2 | 2 | — |
| ProfileSessionTests | 5 | 7 | las dos del borrado (A.4), 145a63e |
| LevelUnlockPolicyTests | 4 | 4 | — |
| SaveStoreTests | 5 | 10 | cuatro del borrado (A.4), 145a63e; SaveStore_RNF09_ElJsonDeUnPerfilCompletoNoTieneCampoFueraDeLaListaCerrada, 9c34924 |
| ButtonPressFeedbackTests | — | 6 | la clase entera (A.5), 2893cdb |
| GameFlowRunnerTests | 2 | 4 | GameFlowRunner_RF22_JugarLaFase1DelNivel2CargaLaEscenaDelBosque (faaaa13, 10/09); GameFlowRunner_RNF14_ConLasDosPrimerasFasesConfirmadasEntrarAlNivel2RetomaEnElLaberinto (b1b423a, 13/09) |
| MainMenuTests | 5 | 7 | MainMenu_RNF13_SusBotonesNoLanzanSiLaEscenaSeAbreSinPasarPorBoot (2a588f3, 07/09, T08b); MainMenu_RF46_OfreceLaOpcionDeProgresoDelDocente (9c34924) |
| ProfileSelectTests | 5 | 8 | ProfileSelect_RNF13_ElPanelNoLanzaSiSeAbreSinPasarPorBoot (2a588f3, T08b); las dos RF-47 (A.4), 145a63e |
| LevelSelectTests | 5 | 7 | LevelSelect_RNF13_VolverNoLanzaSiLaEscenaSeAbreSinPasarPorBoot (2a588f3, T08b); LevelSelect_RF05_CadaNivelAbreLaSecuenciaDeAperturaDeSuFicha (faaaa13) |
| CreditsTests | 2 | 3 | Credits_RNF13_VolverNoLanzaSiLaEscenaSeAbreSinPasarPorBoot (2a588f3, T08b) |

Las cuatro _RNF13_ son las de T08b, que Fase-2-Resultados.md ya cuenta en sus 27 pruebas PlayMode «al cerrar la Fase 1». La cifra de la suite completa no se repite aquí: está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

#### A.8 Trazabilidad añadida después del corte

Con las pruebas de A.4, A.5 y A.7, las suites de esta fase nombran además RF-05, RF-22, RF-46, RF-47, RNF-02, RNF-11, RNF-13, RNF-14 e INC-34 (CT-10).

## Fase 2 — Andamiaje mínimo: lo construido y sus resultados

Slice 1 · Golden Path temprano · Estado: T09, T10 y T11 implementadas y verdes — corte de este documento: 8 de septiembre de 2026 Verificación vigente: EditMode 57/57 · PlayMode 33/33 + 2 omitidas (las omitidas son las de verificación visual, que no corren en batchmode — §4.2) (Vencido el 25/09/2026: es la cifra del 08/09; la vigente está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».) Plan técnico: plan.md · Tablero: todo.md · Contrato: claudeDocs/SPEC.md Fase anterior: Fase-1-Resultados.md

Este documento registra qué se implementó en la Fase 2, con qué pruebas se verificó y qué resultado dieron. El código de la fase está completo; del Checkpoint C quedan dos casillas que no son de código (§6). No reabre decisiones de SPEC.md: las cita.

Estado al 25/09/2026: el texto de abajo es la foto del 08/09 y se conserva tal cual. Cinco cosas que aquí se leen como vigentes ya no lo son —dos de ellas, la ilustración a pantalla completa y la tipografía, desde el mismo 08/09—, y cada una lleva una nota fechada en su sitio:

- la regla de «Omitir»: desde d81cfc7 (17/09), «ya vista» es haber confirmado la última fase del nivel, no una cualquiera (§3);

- N1_Guia tiene tres pasos —Reunir, Golpear, Soplar— desde 863ef05 (15/09), y la ayuda ya está cableada en la cueva (§2.4, §6);

- la ilustración de Narrative.unity ocupa la pantalla entera desde 145a63e (08/09), y la salida de cada narrativa la declara su asset (§2.1, §2.2, §5);

- NarrativeScene_RF05_AvanzarLlegaHastaElFinalYSaleAOtraPantalla ya no existe: la sustituyó una prueba del encadenado del N1 (§4.2);

- la tipografía dejó de ser la del sistema con 145a63e (§6; el detalle, en el anexo de Fase-1-Resultados.md).

El detalle está en el Anexo al final. La mecánica del Nivel 1 que hoy consume esta ayuda está en Fase-5-6-Resultados.md.

### 1. Alcance de la fase

La Fase 2 es el módulo andamiaje: la capa narrativa que envuelve al nivel jugable. Al cerrar esta fase el juego se recorre desde el inicio hasta el menú de niveles pasando por la narrativa, pero todavía no hay nada que jugar.

| Tarea | Qué entrega | Modo de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T09 | NarrativeSequence, DialogueRunner y la política de «ya vista» | EditMode | ✓ terminada |
| T10 | Escena Narrative parametrizada y los tres assets del Nivel 1 | PlayMode | ✓ terminada |
| T10b | playModeStartScene: pulsar Play arranca siempre en Boot | manual | ✓ terminada |
| T11 | HintPolicy: ayuda a demanda y pista tras tres fallos | EditMode | ✓ terminada |

T08b (los botones de la Fase 1 lanzaban NullReferenceException fuera de Boot) se hizo justo antes de abrir esta fase y está registrado en el todo.md; aquí se menciona porque su causa y la de T10b son la misma y se cerraron juntas (§5).

### 2. Qué quedó en el repositorio

#### 2.1 El contenido narrativo es un asset, no código (T09)

- DialogueLine — una línea: quién habla y qué dice. La acotación —lo que en el guion va en cursiva— es una línea más con el hablante vacío (IsStageDirection). Ambos campos son [field: SerializeField] con [Tooltip], según CT-05 y RNF-18: corregir una línea es editar el asset, no recompilar.

- NarrativeSequence — el ScriptableObject de una escena narrativa: Id, Level, Illustration y Lines. No es video (RNF-06, peso del paquete): una ilustración fija con cuadros de texto secuenciales. (Ampliado al 25/09/2026: hoy el asset declara también cómo sale —NextSequenceId, NextPhase, EndsInCredits, IsReflectiveClosing—, su ambiente y su puesta en escena —cámara, luz y objetos—. Ver Anexo, B.3.)

- DialogueRunner — C# plano, sin dependencias de Unity. Advance() pasa una línea por clic y devuelve false al pasar la última, que es la señal de salida; Skip() salta al final solo si está permitido, y pedirlo sin permiso no hace nada ni lanza.

- NarrativeVisitPolicy — decide si el perfil ya vio las escenas de un nivel.

Con esto, añadir una escena narrativa es crear un asset: ni una escena, ni un estado del flujo, ni una rama. Es la razón de que GameState.Narrative sea un estado parametrizado, como fija SPEC.md §Arquitectura.

#### 2.2 Una sola escena para las quince escenas narrativas del guion (T10)

- NarrativeSceneController — adaptador delgado en Game.UI. Lee GameFlow.NarrativeSequenceId, busca la secuencia con ese id en su lista y la reproduce. No tiene un solo if por secuencia: las tres del Nivel 1 recorren exactamente el mismo código. No lleva botón de pausa, y es deliberado — HU-17 FA-04 lo pide solo durante el juego.

- Escena Narrative.unity — construida por script del Editor (nunca .meta a mano): EventSystem con InputSystemUIInputModule (no el módulo legado, CT-06), Canvas Screen Space-Overlay con CanvasScaler a 1920×1080 match 0.5, la ilustración en la mitad superior, el cuadro de diálogo en la franja inferior con hablante y cuerpo, y los botones Continuar y Omitir. Paleta de Direccion_de_Arte.md: pergamino #F7EFE2, tinta #3A1E18, ámbar #E8A33D, cuadro #E0D4C0. Añadida a Build Settings, que pasa a 5 escenas. (Vencido el 25/09/2026 en cuanto a la ilustración: desde 145a63e (08/09) Ilustracion está anclada de (0,0) a (1,1), a pantalla completa, y la encuadra IllustrationFraming.Apply; el cuadro de diálogo sigue abajo. Ver Anexo, B.3.)

- Tres assets del Nivel 1 en Assets/Game/Data/Narrative/: N1_Apertura (7 líneas, guion §3.1), N1_AparicionGuia (11 líneas, §4.1) y N1_Hallazgo (18 líneas, §4.2). (Al 25/09/2026 son cuatro: ca6c8c6 (11/09, T15) sumó el cierre reflexivo N1_NacimientoDelFuego, de 17 líneas. Las tres de aquí conservan su número de líneas.)

- GameState.Narrative mapeado a la escena Narrative en GameFlowRunner.Scenes. Antes no estaba, y esa ausencia es la que rompía el recorrido (§5).

- Game.UI pasa a referenciar Game.Scaffolding. El test de arquitectura solo veta que Core dependa de UI/Audio/niveles y que un nivel referencie a otro (RNF-15, RNF-16, INC-40); la dirección UI → Scaffolding es la natural y ninguna regla la prohíbe.

#### 2.3 Pulsar Play arranca siempre en Boot (T10b)

Assets/Game/Scripts/Editor/PlayFromBoot.cs fija EditorSceneManager.playModeStartScene. Es la función nativa de Unity para este caso exacto y solo afecta al Editor: en el ejecutable Boot ya es la primera escena de Build Settings. Para depurar una escena aislada basta con vaciar el campo en Project Settings.

#### 2.4 La ayuda son dos mecanismos distintos, no uno (T11)

RF-13 pide dos cosas separadas y el andamiaje las mantiene separadas:

- GuideStep — una tarea vista desde el guía: Id, Instruction y Hint. Dos campos y no uno, porque confundirlos convertiría la ayuda en la respuesta (CP-06).

- GuideContent — un ScriptableObject por nivel con sus tareas. Igual que una escena narrativa es un asset, añadir una tarea del guía es editar contenido (CT-05, RNF-18).

- HintPolicy — C# plano, sin Unity. RequestHelp() devuelve la instrucción vigente y no toca ningún contador: si pedir ayuda contara como intento, usarla adelantaría la pista y el andamiaje pasaría a resolver (HU-03 FA-02). RegisterFailedAttempt() devuelve la pista al tercer fallo consecutivo y reinicia la cuenta (guion §4.3.5 E5); RegisterSuccessfulAttempt() también la reinicia, y Activate() igual —los tres fallos son «en una misma tarea» (RF-13), y solo hay una activa a la vez (RNF-03)—.

- Assets/Game/Data/Guide/N1_Guia.asset — las dos tareas del Nivel 1 (Golpear, Soplar). La pista de Golpear es la formulación del guion §4.3.6, palabra por palabra: «Las chispas caen hacia abajo y se apagan rápido. ¿Cuánto camino tienen que recorrer antes de tocar las hojas?» Orienta hacia la distancia sin nombrar la posición efectiva. (Vencido el 25/09/2026: la pista de Golpear dejó de ser la del guion §4.3.6 con fa5d032 (12/09), cuando la mecánica dejó de medir la distancia (INC-47); desde 863ef05 (15/09) son tres pasos —Reunir, Golpear y Soplar—, el encendido tiene dos deslizantes, fuerza y cercanía de las piedras, y la pista nombra las dos. Ver Anexo, B.2.)

El umbral vive en HintPolicy.DefaultAttemptsForHint = 3 (intentosParaPista del guion §4.3.2) y el constructor admite otro valor, que es lo que usará FireLevelConfig en T12 sin tocar esta clase.

### 3. La decisión de diseño que cambió el plan

El plan pedía que CanSkip fuera falso «la primera vez que el perfil ve la escena» (INC-28, RF-06). La lectura obvia —guardar en el perfil la lista de escenas vistas— está prohibida: RNF-09, con la letra fijada en INC-27, cierra lo que se persiste en «nombre o alias, nivel alcanzado, fases confirmadas y los cuatro indicadores. Nada más». Ampliar esa lista sería modificar un entregable ya radicado, que CLAUDE.md marca como «preguntar primero».

Así que «ya vista» se deriva del progreso en vez de persistirse: si el perfil confirmó alguna fase del nivel, ya pasó por sus escenas antes. (Vencido el 25/09/2026: desde d81cfc7 (17/09) «ya vista» exige la última fase del nivel confirmada, no una cualquiera (NarrativeVisitPolicy.cs:53-54); el cierre reflexivo va aparte y usa ReachedLevel desde 9f10485 (10/09). Lo que sigue vale igual: la señal sale del progreso, no de un campo nuevo. Ver Anexo, B.1.) Es exactamente la consecuencia que pide HU-14 — la primera vuelta se lee entera, porque es donde el guía nombra la habilidad practicada (RF-12, CP-07), y solo quien repite puede saltar. La razón está escrita en el <remarks> de NarrativeVisitPolicy, no solo aquí: sin esa nota, una futura «mejora» añade el campo al perfil y rompe RNF-09.

Efecto secundario honesto: el botón de omitir no se puede ver todavía en el juego real, porque no hay forma de confirmar una fase hasta T17. La regla está probada en EditMode; su verificación en pantalla queda anotada en el Checkpoint C. (Al 25/09/2026: ver la nota de §6.)

### 4. Verificación

#### 4.1 EditMode — declarado

57/57, 0 fallos (unity test --mode EditMode, 08/09/2026). Eran 34 al cerrar la Fase 1, 44 tras T09 y 50 tras el RF-47 del commit 145a63e; las diecisiete nuevas son de esta fase:

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| DialogueRunner_RF05_AvanzaUnaLineaPorClic | RF-05 |
| DialogueRunner_RF05_TerminaDespuesDeLaUltimaLinea | RF-05 |
| DialogueRunner_RF05_UnaSecuenciaSinLineasNaceTerminada | RF-05 |
| DialogueRunner_RF06_NoOfreceOmitirLaPrimeraVez | RF-06 |
| DialogueRunner_RF06_OfreceOmitirSiLaEscenaYaFueVista | RF-06 |
| DialogueRunner_INC28_OmitirLaPrimeraVezNoSaltaLaEscena | INC-28 |
| DialogueRunner_INC28_OmitirUnaEscenaYaVistaLlegaAlFinal | INC-28 |
| NarrativeSequence_RNF01_NingunaOracionSupera20Palabras | RNF-01 |
| NarrativeSequence_RNF18_CadaSecuenciaTieneIdYLineas | RNF-18 |
| NarrativeSequence_RF05_LosIdentificadoresNoSeRepiten | RF-05 |
| HintPolicy_RF13_AyudaADemandaNoAlteraElEstado | RF-13, HU-03 |
| HintPolicy_RF13_PistaSeOfreceAlTercerFalloConsecutivo | RF-13 |
| HintPolicy_RF13_UnAciertoReiniciaLosFallosConsecutivos | RF-13, HU-04 |
| HintPolicy_RNF03_CambiarDeTareaReiniciaLosFallosYLaInstruccion | RNF-03 |
| HintPolicy_CP06_LaPistaNuncaNombraLaPosicionEfectiva | CP-06, guion §4.3.6 |
| HintPolicy_RNF18_CadaTareaTieneInstruccionYPista | RNF-18 |
| HintPolicy_RNF01_NingunaOracionDelGuiaSupera20Palabras | RNF-01 |

Las tres últimas de HintPolicy y las tres de NarrativeSequence no prueban una clase sino el contenido de los assets: los textos viven fuera del código (CT-05, RNF-18), así que el límite de legibilidad de RNF-01 hay que verificarlo sobre el asset. Por eso el guion se reescribió al pasarlo a los assets: varias frases de §3.1 y §4.1 pasaban de 20 palabras y se partieron conservando el sentido y el diálogo literal.

#### 4.2 PlayMode — declarado

33/35, 0 fallos, 2 omitidas, 0 inconclusive (unity test --mode PlayMode, 08/09/2026, 24 s). Eran 27 pruebas al cerrar la Fase 1; las seis nuevas son de esta fase (T11 no toca PlayMode, así que la corrida del 08/09 solo comprueba que no hay regresión):

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| NarrativeScene_RF05_ResuelveTresSecuenciasDistintasSinRamas | RF-05 |
| NarrativeScene_RF05_LaPrimeraLineaEsLaDelAssetPedido | RF-05 |
| NarrativeScene_RF05_AvanzarLlegaHastaElFinalYSaleAOtraPantalla | RF-05, RNF-13 |
| NarrativeScene_INC28_NoMuestraOmitirLaPrimeraVezQueSeVeLaEscena | INC-28, RF-06 |
| NarrativeScene_HU17_NoHayBotonDePausaEnUnaEscenaNarrativa | HU-17 FA-04 |
| NarrativeScene_RNF01_LaLineaMasLargaCabeEnSuCuadroDeDialogo | RNF-01 |

(Vencido el 25/09/2026: NarrativeScene_RF05_AvanzarLlegaHastaElFinalYSaleAOtraPantalla ya no existe. 1009c5a (13/09) la sustituyó por NarrativeScene_RF10_LaAperturaEncadenaLasTresEscenasDelNivel1YEntraAJugar, que recorre N1_Apertura → N1_AparicionGuia → N1_Hallazgo y comprueba que sale a jugar la fase 1 del Nivel 1. Las otras cinco siguen en la clase. Ver Anexo, B.4.)

Las 2 omitidas son las de verificación visual (MainMenu_RNF20_*, LevelSelect_RNF19_*): ScreenCapture no encuentra la vista de juego en batchmode. En el corte del 07/09 fallaban; desde el commit 145a63e se saltan solas cuando no hay vista de juego, que es lo correcto — un fallo ahí no distinguía «la captura no cumple RNF-20» de «no hay dónde capturar». Siguen verificándose desde el Test Runner del Editor con la vista de juego abierta.

#### 4.3 Dos defectos encontrados al verificar — y corregidos

Llegar a esa cifra costó tres corridas. Las dos primeras no dieron un número peor: no dieron ninguno, y conviene que quede escrito por qué.

a) playModeStartScene colgaba la suite entera. La primera corrida se agotó a los 1500 s sin producir informe. La causa está en el log, no en una hipótesis: el Test Framework importa su InitTestScene<guid>.unity y acto seguido se carga Boot.unity — T10b secuestraba la entrada a Play de todo el mundo, incluido el corredor, que se quedaba esperando una escena que ya no llegaba. Corregido con dos guardas, porque hay dos puertas de entrada: batchmode (unity test) y los callbacks de TestRunnerApi (la ventana Test Runner del Editor, que es la que hace falta para las dos pruebas de verificación visual). Sin la segunda, la trampa seguiría puesta para quien corra PlayMode desde el Editor. El porqué está escrito en PlayFromBoot.cs con la fecha y la evidencia.

b) Una prueba nueva pasaba sin probar nada. NarrativeScene_RF05_ResuelveTresSecuenciasDistintasSinRamas recorre las tres secuencias en un bucle y creaba un GameFlowRunner por vuelta, pero el [TearDown] solo limpia entre pruebas. Como los objetos DontDestroyOnLoad sobreviven a LoadSceneMode.Single, en la segunda vuelta ya había un runner vivo, GameFlowRunner.Awake destruía el duplicado —correcto, RNF-16— y la prueba se quedaba con una referencia muerta cuya FSM nunca salió de Boot. Como la comprobación era un Assume, el resultado no fue un fallo sino un «inconclusive»: la prueba pasó sin probar nada durante una corrida completa. Es el mismo defecto que ya costó una corrección en T04 (Fase-0-Resultados.md §3.4). Dos cambios: la limpieza de persistentes se hace también al inicio del helper, y esa comprobación sube de Assume a Assert con mensaje, para que un arreglo roto falle fuerte en vez de callar.

Ambos defectos eran del andamiaje de verificación, no del código de producción — pero un número verde obtenido con cualquiera de los dos en pie no habría significado nada.

#### 4.4 Verificación manual, conducida sobre el juego real

Recorrido completo desde Boot, con el Editor en Play:

| Paso | Resultado |
| --- | --- |
| Play con Narrative abierta | → Boot → MainMenu ✓ |
| «Créditos» → «Volver» | Credits y vuelta a MainMenu ✓ |
| «Jugar» | abre el panel de perfil ✓ |
| Nombre repetido | «Ya hay un perfil con ese nombre. Elige otro.» (HU-01 FA-02) ✓ |
| Crear perfil nuevo | FSM Narrative, escena Narrative, perfil activo ✓ |
| 7 clics en «Continuar» | 7 líneas distintas, de «Noche helada…» a «Solo oscuridad.» ✓ |
| Fin de la narrativa | → LevelSelect ✓ |
| «La Oscuridad» en LevelSelect | → Narrative otra vez ✓ |

### 5. Por qué esta fase empezó arreglando la Fase 1

Al probar las escenas de la Fase 1 aparecieron dos problemas superpuestos que se leían como uno solo («ninguno de los botones redirige»):

- Pulsar Play sobre una escena suelta. Los tres objetos persistentes los crea Boot; sin él GameFlowRunner.Instance es null y cada clic lanzaba NullReferenceException —las cuatro escenas, con línea exacta en Logs/Editor.log—. Lo cerró T08b (ScreenFlow, un punto único de comprobación) y lo eliminó de raíz T10b (playModeStartScene).

- Narrative no tenía escena. ProfileSelectController.CreateNew encadena dos transiciones: SelectProfile (→ LevelSelect, encola su carga) y StartNarrative (→ Narrative, que no estaba en GameFlowRunner.Scenes). El resultado era quedarse de pie en LevelSelect con la FSM en Narrative, y como desde Narrative solo son legales Playing, LevelSummary y LevelSelect, ningún botón de esa pantalla respondía. Es justo el «estado irrecuperable» que RNF-13 prohíbe. Lo cerró T10 al crear la escena y mapear el estado.

La salida de una escena narrativa es hoy LevelSelect, con un comentario que marca el cambio: la salida natural es entrar a jugar, y pasa a StartPlaying cuando T14 traiga Level1_Cave. (Vencido el 25/09/2026: hoy la salida la declara el asset, y NarrativeSceneController.Leave() (NarrativeSceneController.cs:821-852) la resuelve en este orden: NextSequenceId → NextPhase → EndsInCredits → IsReflectiveClosing → LevelSelect. Ver Anexo, B.3.)

### 6. Lo que queda abierto

- Ver el botón de omitir en la segunda visita — la regla está probada en EditMode y la escena la respeta, pero verla en pantalla exige una fase confirmada, es decir T17 (§3). Es la única casilla del Checkpoint C que no depende de esta fase. (Al 25/09/2026: T17 está hecha y la segunda visita es alcanzable, pero la casilla sigue en [~] en el todo.md y ninguna prueba PlayMode comprueba que el botón aparezca; las de pantalla solo comprueban que no aparece la primera vez, entre ellas NarrativeScene_INC28_NoMuestraOmitirLaPrimeraVezQueSeVeLaEscena, LevelSummary_CP07_ElCierreReflexivoNoEsOmitibleLaPrimeraVez, LevelSummary_RF03_DevuelveAlMenuConNivel3Desbloqueado (LevelSummaryTests.cs:144, desde 8de614f, 15/09) y GameEnding_INC39_RecorreLevelSummaryNarrativeCreditsYMainMenu (GameEndingTests.cs:82, desde 1179dae, 21/09).)

- Cablear HintPolicy a una pantalla — T11 entrega la regla y su contenido, no un botón: la escena jugable donde vive el botón de ayuda es T14, y quien cuenta los fallos que la alimentan es T12. Hasta entonces la política está probada pero no se ve. (Resuelto al 25/09/2026: en la cueva la cablea FirePanelController, que crea la HintPolicy con el paso Reunir y activa Golpear y Soplar (FirePanelController.cs:210, :409, :509); ver Fase-5-6-Resultados.md. Los controladores de los niveles 2 y 3 crean la suya.)

- Ilustraciones — las tres secuencias tienen el campo Illustration vacío y la escena oculta la imagen si no hay sprite. Son los assets A1–A6 del tablero, todavía sin generar. (Vencido el 25/09/2026: los cuatro N1_*.asset tienen ilustración: N1_Apertura usa entorno_n1_apertura y los otros tres, entorno_n1_cueva_2x.)

- Tipografía — fuente del sistema, igual que en la Fase 1. Baloo 2 / Nunito (Direccion_de_Arte.md §11.2) sigue siendo tarea de assets. (Vencido el 25/09/2026: las dos entraron con 145a63e (08/09) y hoy las usan los cuatro textos de Narrative.unity; ver el anexo de Fase-1-Resultados.md, A.1.)

### Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Verificado contra el código y los assets de ccf77e6. Recoge lo que cambió en las piezas de esta fase. La puesta en escena que se construyó encima de la escena Narrative —cámara por paradas, luz, objetos y personajes— entró con otras tareas y aquí solo se nombra.

#### B.1 La regla de «Omitir» (RF-06, INC-28)

NarrativeVisitPolicy.AlreadySeen tiene hoy dos ramas, y ninguna amplía lo persistido (RNF-09):

- Cierre reflexivo (IsReflectiveClosing): profile.ReachedLevel > sequence.Level (NarrativeVisitPolicy.cs:43-46), desde 9f10485 (10/09, W04). Al cierre se llega la primera vez justo después de confirmar la última fase, así que la señal de las demás escenas ya sería cierta y ofrecería omitir justo donde CP-07 y RF-12 lo prohíben. Lo que distingue la primera vuelta es que el nivel siguiente aún no está desbloqueado. De ahí el orden que se le impone a quien cierre un nivel: primero el cierre reflexivo, después el desbloqueo.

- Cualquier otra escena: haber confirmado la última fase del nivel, PhaseId.PhaseCountOf(sequence.Level) (NarrativeVisitPolicy.cs:53-54), desde d81cfc7 (17/09, «las escenas solo se pueden saltar si el nivel completo ha sido terminado previamente»). Con la regla de §3, al salir del bosque con la fase 1 recién confirmada, la 2.2 ofrecía «Omitir» la primera vez que se veía; el comentario del código anota que lo vio Santiago el 17/09/2026. Como lo aprobado no se pierde (RF-41), en las vueltas siguientes la última fase sigue confirmada.

En el Nivel 1, que tiene una sola fase (PhaseId.PhasesPerLevel = { 1, 3, 3 }), las dos reglas coinciden; la diferencia está en los niveles 2 y 3.

INC-51 (abierto, decisión tomada: se acepta). El Nivel 3 no tiene nivel siguiente, así que su cierre (N3_Escena33_Cruce) y la escena final (N3_EscenaFinal) nunca cuentan como vistos y se leen enteros también al repetir el nivel. Lo anota el comentario de NarrativeVisitPolicy.cs:39-42, añadido con 13e2986 (23/09).

Pruebas de la regla:

| Prueba | Requisito | Entró con |
| --- | --- | --- |
| NarrativeVisitPolicy_RF06_ElCierreDelNivel2NoEsOmitibleLaPrimeraVez | RF-06, CP-07 | 9f10485 (10/09) |
| NarrativeVisitPolicy_RF06_UnaEscenaIntermediaNoSeOmiteEnLaPrimeraVuelta | RF-06 | d81cfc7 (17/09) |
| NarrativeVisitPolicy_RF06_SinPerfilActivoNuncaSeOfreceOmitir | RF-06 | 9f10485 (10/09) |
| NarrativeVisitPolicy_CP07_ElCruceYLaEscenaFinalNoSeOmitenLaPrimeraVez (en NarrativeSequenceTests) | CP-07, RF-12 | e3575bf (16/09) |
| LevelSummary_CP07_ElCierreReflexivoNoEsOmitibleLaPrimeraVez (PlayMode) | CP-07 | f8ffcc8 (11/09, T18) |

La segunda es la que vigila el cambio de d81cfc7: con la fase 1 del Nivel 2 confirmada, la 2.2 y la 2.3 no se omiten; con la 2, tampoco la 2.4; con la 3, N2_PuenteI, la 2.2 y la 2.4 ya sí.

#### B.2 N1_Guia: tres pasos

Desde 863ef05 (15/09), Assets/Game/Data/Guide/N1_Guia.asset tiene tres pasos:

| Paso | Instrucción | Pista |
| --- | --- | --- |
| Reunir | «Reúne todas las hojas y las dos piedras en el centro de la pantalla.» | «Todo tiene que quedar dentro del círculo. ¿Qué pieza sigue fuera?» |
| Golpear | «Elige la fuerza y qué tan cerca van las piedras, y golpea para hacer chispas.» | «Las chispas dependen de cómo chocan las piedras: de la fuerza y de qué tan juntas están. ¿Qué cambiarías antes del próximo golpe?» |
| Soplar | «Sopla despacio sobre el montón de hojas para avivar el humo.» | «El humo ya está ahí. ¿Está todo junto y cerca? ¿Qué le falta para volverse llama?» |

HintPolicy no cambió para esto: el paso es contenido (CT-05). La cablea FirePanelController (new HintPolicy(Step("Reunir"), config.AttemptsBeforeHint) en FirePanelController.cs:210), con el umbral de N1_Config.asset, que sigue en 3. HintPolicy_CP06_LaPistaNuncaNombraLaPosicionEfectiva sigue en la suite y sigue comprobando que ninguna pista del N1 diga «muy cerca». La mecánica que consume estos pasos está en Fase-5-6-Resultados.md.

#### B.3 La escena Narrative y lo que declara cada secuencia

- Ilustración a pantalla completa desde 145a63e (08/09): el RectTransform de Ilustracion va anclado de (0,0) a (1,1); en 2a588f3 iba anclado arriba al centro. La encuadra IllustrationFraming.Apply (NarrativeSceneController.cs:743). Encima, el controlador crea al arrancar la capa Oscuridad con darknessMaterial (fx_oscuridad.mat, NarrativeSceneController.cs:41-42, :354). CuadroDialogo sigue abajo al centro, 1400×180.

- La salida la declara el asset. Leave() (NarrativeSceneController.cs:821-852) prueba, en orden: NextSequenceId (b6b886c, 12/09) → NextPhase (faaaa13, 10/09) → EndsInCredits (1179dae, 21/09) → IsReflectiveClosing (9f10485, 10/09) → LevelSelect. En el Nivel 1, N1_Apertura → N1_AparicionGuia → N1_Hallazgo se encadenan por NextSequenceId desde 1009c5a (13/09), y N1_Hallazgo entra a jugar con NextPhase: 1. N1_NacimientoDelFuego (ca6c8c6, 11/09, T15) es el cierre reflexivo y sale al resumen del nivel.

- Ilustraciones del N1. N1_Apertura usa entorno_n1_apertura; N1_AparicionGuia, N1_Hallazgo y N1_NacimientoDelFuego, entorno_n1_cueva_2x.

- Puesta en escena, fuera del alcance de esta fase: NarrativeSequence declara además Ambient y AmbientLayer; CameraStart, CameraEnd, CameraKeys y Props (416ec79, 11/09, W07); LightStart (fa5d032, 12/09); CameraSmoothingSeconds, OpensFromBlack y HardCutFadeSeconds. DialogueLine suma Sound, Ambient y Silence.

- DialogueRunner ganó en 416ec79 (11/09, W07) Progress —cuánto va leído, de 0 a 1, «lo que lleva la cámara por la ilustración al ritmo de la narrativa y no del reloj»— e Index, la línea en curso. Advance y Skip no cambiaron.

#### B.4 Las suites de esta fase, hoy

Contadas por grep sobre Assets/Tests/ en ccf77e6:

| Suite | 08/09 | Hoy | Qué se sumó |
| --- | --- | --- | --- |
| DialogueRunnerTests | 7 | 8 | DialogueRunner_RF05_ElProgresoVaDeCeroAUnoAlRitmoDeLasLineas (416ec79) |
| HintPolicyTests | 7 | 15 | cuatro del Nivel 2 (5f7a432, 10/09, W03) y cuatro del Nivel 3 (e3575bf, 16/09) |
| NarrativeSequenceTests | 3 | 11 | ocho de otras tareas: cuántas secuencias tienen el N2 y el N3, la luz del día del N2 (ElNivel2TranscurreDelAmanecerALaNoche, d7ace67), ningún encuadre del N3 se recorta (e3575bf), objetos bajo el cuadro de diálogo (1009c5a), cada objeto pintado tiene su ilustración (d81cfc7), humo (f801186) y la CP-07 de B.1 |
| NarrativeVisitPolicyTests | — | 3 | la clase entera (B.1) |
| NarrativeSceneTests (PlayMode) | 6 | 29 pruebas, 75 casos | la del encadenado del N1 (§4.2) y las de la puesta en escena de otras tareas; de las seis de §4.2 se retiró una |

Las diecisiete EditMode de §4.1 siguen todas en la suite. La cifra de la suite completa está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

## Fase 3 — Nivel fuego: lo construido y sus resultados

Slice 1 · Golden Path temprano · Estado: T12–T16 implementadas y verdes — corte de este documento: 11 de septiembre de 2026. Verificación vigente: EditMode 84/84 · PlayMode 52/52 (FirePanelTests 13/13, PauseMenuTests 4/4, PauseMenuPolicyTests 1/1), 0 fallos. (Vencido el 25/09/2026: son las cifras al cerrar T16; al cerrar T19 eran EditMode 94/94 · PlayMode 54/54 (§3.8), y la corrida vigente está en Slice-4-Resultados.md.) Plan técnico: plan.md · Tablero: todo.md · Contrato: claudeDocs/SPEC.md Fase anterior: Fase-2-Resultados.md

La Fase 3 es el módulo nivel-fuego: el nivel jugable completo (panel de encendido, iteración, depuración, convergencia, resolución, indicadores). Este documento se irá llenando tarea a tarea; el código de la fase no está completo.

Estado al 25/09/2026: el texto de abajo es la foto del 11/09 y se conserva tal cual. T17–T19 también se terminaron ese día (§2e–§2g), aunque la tabla siguiente las deja «pendiente». La mecánica que describe —deslizante de posición de tres muescas (StrikePosition), ocho mensajes por distancia, registro con historial y rótulo «Aún no»— la rehicieron las Fases 5 y 6 del Slice 1 (T20–T27: fa5d032 del 12/09 y 863ef05 del 15/09, INC-47): hoy el nivel se juega en dos momentos, reunir las piezas en un círculo y encender con dos deslizantes, fuerza y cercanía de las piedras, y la ayuda está cableada. Lo construido entonces está en Fase-5-6-Resultados.md. Además, 4f69140 (11/09) quitó NarrativeOutcome, la cueva se ilumina con la capa fx_oscuridad y no con el tinte #8A97AB, y el arte, el sonido y los personajes del nivel llegaron después (Props-y-Sonidos-Resultados.md, Personajes-Resultados.md). Cada afirmación que se comprobó vencida lleva una nota fechada en su sitio; el resumen está en el Anexo al final. Las cifras de §3 son las del 10–11/09: la corrida vigente de la suite está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

| Tarea | Qué entrega | Modo de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T12 | StrikePosition, FireLevelConfig, StrikeOutcome, FireAttempt — lógica pura del nivel (25/09/2026: StrikePosition se borró en fa5d032) | EditMode | ✓ terminada |
| T13 | FireFeedbackLog y los ocho mensajes del guion §4.3.4 (25/09/2026: hoy doce; los ocho de fallo, de fuerza y cercanía, ya no son del guion) | EditMode | ✓ terminada |
| T14 | Panel de encendido y escena Level1_Cave | PlayMode | ✓ terminada |
| T15 | Convergencia: «Soplar» → nacimiento del fuego | PlayMode + VV | ✓ terminada |
| T16 | Menú de pausa | EditMode + PlayMode | ✓ terminada |
| T17 | Emisión de los cuatro indicadores del N1 | EditMode | pendiente (25/09/2026: terminada el 11/09, §2e) |
| T18 | Resumen de fin de nivel y cierre reflexivo | EditMode + PlayMode | pendiente (25/09/2026: terminada el 11/09, §2f) |
| T19 | Iluminación progresiva del escenario (RF-21, Baja) | VV | pendiente (25/09/2026: terminada el 11/09, §2g) |

### 1. T12 — el corazón del Nivel 1, C# plano

El assembly Game.Levels.Fire existía como .asmdef vacío desde T01; T12 le pone el primer código. Cuatro archivos en Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/Fire/:

- StrikePosition — enum de tres distancias del deslizante (guion §4.3.2): Far, Near, VeryClose. «Muy cerca» es la única efectiva por defecto. (Vencido el 25/09/2026: se borró en fa5d032; hoy la fuerza se clasifica en ForceBand y la cercanía de las piedras en SpacingBand — Fase-5-6-Resultados.md §3.1.)

- FireLevelConfig — ScriptableObject con los cuatro parámetros ajustables jugando (AvailablePositions, EffectivePosition, MinimumEffectiveStrikes, AttemptsBeforeHint), [field: SerializeField] + [Tooltip] con el texto del guion, valor por defecto = el propuesto (3 / Muy cerca / 3 / 3). Fuera del código para que retocarlos —PG-06 sigue abierto— no cueste recompilar (CT-05, RNF-18). No se crea el .asset: es de T14; los tests usan ScriptableObject.CreateInstance. (Vencido el 25/09/2026: hoy son doce parámetros —los de fuerza, cercanía, acercamiento e ignición, más MinimumEffectiveStrikes y AttemptsBeforeHint, que siguen de T12— y ninguno de posición; Fase-5-6-Resultados.md §3.1 y §3.4.)

- StrikeOutcome — readonly struct que devuelve un golpe: Effective, Position, EffectiveStrikes. Fábricas SparksDied(position) / SparkLanded(effectiveStrikes) con las firmas literales del SPEC.md §Estilo. Lo consumirá T13 para elegir el mensaje del log. (Vencido el 25/09/2026: ya no hay Position; lleva Force, Band, Spacing y EffectiveStrikes, con las fábricas SparksDied(force, band), StonesMisplaced(force, band, spacing) y SparkLanded(force, n).)

- FireAttempt — el código del SPEC.md §Estilo (líneas 334–365) tal cual, con ConsecutiveFailures expuesto como propiedad pública de solo lectura (patrón de HintPolicy). Lleva los dos contadores del guion §4.3.3/§4.3.5:

  - Golpe desde una posición no efectiva → ConsecutiveFailures++, devuelve SparksDied; no toca los golpes efectivos (RF-16). (25/09/2026: hoy «no efectivo» es piedras separadas o demasiado encimadas, o fuerza fuera de 7–8, en Strike(force, spacing); lo demás de esta lista sigue igual.)

  - Golpe desde la posición efectiva → EffectiveStrikes++, ConsecutiveFailures = 0, devuelve SparkLanded.

  - CanBlow deriva solo de EffectiveStrikes, que solo crece → una vez habilitado el soplo no vuelve a deshabilitarse ni tras un fallo posterior (INC-32, guion §4.3.6). Comentario «por qué no» pedagógico en el código.

  - Sin tope de intentos, sin excepción, sin contador de derrota (RF-18, CP-02).

  - No guarda la posición del deslizante: es estado de UI (T14). El modelo solo cambia al llamar Strike (RF-15).

Sin .asmdef nuevos ni modificados: Game.Levels.Fire ya referenciaba Game.Core y Game.Scaffolding, y Game.Levels.Fire.Tests ya estaba listo desde T01.

### 2. T13 — el log narrativo, C# plano

Dos archivos más en Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/Fire/ y un asset:

- FireMessages — ScriptableObject con los ocho mensajes del guion §4.3.4 literales, ocho propiedades [field: SerializeField, TextArea] + [Tooltip] (patrón de GuideContent). El asset real es Assets/Game/Data/Fire/N1_Mensajes.asset, escrito como YAML a mano (unity-yaml-editing-guide); el nombre sigue la convención N1_* del Nivel 1. (Vencido el 25/09/2026: hoy son doce; los ocho de fallo, de fuerza y de cercanía de las piedras, ya no son el texto del guion —INC-47—, y los tres de golpe efectivo y el del soplo siguen literales; Fase-5-6-Resultados.md §3.1 y §3.4.)

- FireFeedbackLog — C# plano, sin Unity. Record(StrikeOutcome, consecutiveFailures) elige el mensaje y lo acumula:

  - golpe efectivo → por ordinal: primero, segundo, o final al alcanzar el mínimo (guion §4.3.5 E6, el «hilo de humo»);

  - golpe no efectivo → por distancia (Far/Near) y racha: la variante «tras dos intentos» del guion §4.3.4 entra desde el segundo fallo seguido; (vencido el 25/09/2026: hoy se elige primero por cercanía de las piedras y, si no, por franja de fuerza; la racha sigue igual)

  - no repite el mismo mensaje dos veces seguidas cuando hay alternativa aplicable (RF-18, «consecuencia observable distinta de la anterior»): en la misma distancia los golpes seguidos alternan «cualquiera» / «tras dos intentos».

  - Entries acumula todo el historial en orden, sin tope (RF-18, HU-06); el desborde visual del área de registro es de T14. Latest es el último mensaje.

  - RecordBlowSuccess() registra el mensaje del soplo (guion §4.3.4, HU-05 FA-01); lo llamará T15.

Sin cambios de .asmdef.

### 2b. T14 — el panel de encendido y la primera escena jugable

- Level1_Cave.unity — construida por script de Editor (skill edit-scene), alta en Build Settings (6 escenas; hoy doce, 25/09/2026). Canvas Overlay 1920×1080; EventSystem con InputSystemUIInputModule (nunca el legado, CT-06); deslizante de tres posiciones (Navigation.None), «Golpear», «Soplar» atenuado con badge candado + «Aún no» (RNF-19), área de registro con ScrollRect, montón de hojas. Arte placeholder (A7–A9 sin generar). (Vencido el 25/09/2026: desde fa5d032 no hay ScrollRect y el deslizante es de fuerza, de diez muescas; 863ef05 sumó el de cercanía y quitó el rótulo «Aún no» —queda el candado—. Fase-5-6-Resultados.md §3.3.)

- FirePanelController (Game.Levels.Fire, con UnityEngine.UI añadido al .asmdef) — adaptador delgado: el clic de «Golpear» llama a FireAttempt.Strike (T12), el resultado a FireFeedbackLog.Record (T13), y el estado a la UI. Cero reglas del juego. El deslizante no produce efecto hasta «Golpear» (RF-15). «Soplar» se habilita cuando CanBlow y su badge se oculta; no re-bloquea (INC-32). «Soplar» hoy solo registra el mensaje del soplo — la animación, el guardado y el salto a la escena de cierre son T15.

- FeedbackLogView — vista tonta que une Entries con saltos de línea y baja el scroll. (Vencido el 25/09/2026: desde fa5d032 muestra solo el último mensaje, en la tablilla superior del mockup 7; el historial sigue en FireFeedbackLog.Entries.) Desviación del plan: vive en Game.Levels.Fire, no en Game.UI (así Game.UI no depende de ningún nivel y Game.Levels.Fire no depende de Game.UI).

- ControlesJugables.inputactions (nuevo) — mapa UI con solo bindings de puntero (<Pointer>, <Mouse>, <Touchscreen>, <Pen>): sin Navigate/Submit/Cancel, sin <Keyboard>/<Gamepad>. Es el actionsAsset del EventSystem de la escena jugable — la verificación de RNF-02 barre sus bindings. Las escenas de menú/narrativa quedan como están: RNF-02 acota «escenas jugables».

- GameFlowRunner.Scenes mapea Playing → Level1_Cave (un solo nivel hoy; por LevelId cuando lleguen Rueda/Río). NarrativeSceneController.Leave() entra a jugar el nivel de la secuencia (StartPlaying), cerrando el // PROVISIONAL (T14). (Vencido el 25/09/2026: desde 4f69140 la escena de Playing la elige la fase —GameFlowRunner.PlayingScenes— y Leave() entra a jugar por el NextPhase del asset.)

- N1_Config.asset — el FireLevelConfig real (3 / Muy cerca / 3 / 3), YAML a mano. (Vencido el 25/09/2026: hoy lleva doce valores —fuerza, cercanía, acercamiento, ignición y los dos de T12 que no cambiaron, 3 y 3—; Fase-5-6-Resultados.md §3.4.)

#### T14b — PlayFromBoot.cs: el corredor PlayMode se colgaba desde el MCP de Rider

Al lanzar la suite PlayMode con mcp__rider__run_unity_tests, el Editor entraba a Play, playModeStartScene cargaba Boot, el juego arrancaba solo (Boot → MainMenu → …) y el corredor de pruebas nunca recibía el control: timeout tras timeout. El Test Framework de este proyecto (@1405238725ab) no gestiona playModeStartScene —cero referencias en todo el paquete—, así que la guarda de PlayFromBoot era lo único que lo impedía, y su callback RunStarted no llega antes de ExitingEditMode en la ruta de Rider. Arreglo: una guarda en EditorApplication.playModeStateChanged (ExitingEditMode) que consulta el flag interno PlaymodeLauncher.IsRunning por reflexión y despeja playModeStartScene si el corredor está arrancando esa entrada a Play. Verificado: la suite PlayMode entera corre sin colgarse.

(Aparte: el Test Runner del Editor se cuelga de forma intermitente —siempre en TestJobRunner.ExecuteCallback → el botón de toolbar del plugin Coplay— y se recupera solo tras un rato o reiniciando el Editor. No es de PlayFromBoot.)

### 2c. T15 — la convergencia: «Soplar» completa el nivel

Sin escena nueva ni tocar Level1_Cave.unity. «Soplar» ya se habilitaba en CanBlow desde T14; T15 completa lo que faltaba al accionarlo en condiciones válidas (guion §4.3.5 E7, §4.4):

- FirePanelController.Blow() ahora encadena ResolveAsync(): anima la convergencia y, al terminar, marca la fase completada. Desviación del plan: no se creó FireResolutionController.cs — la lógica se sumó al controlador de T14 (mismo criterio que NarrativeSceneController.Leave() o LevelSelectController.StartLevel(): un adaptador puede orquestar guardar+desbloquear+navegar sin que eso sea «una regla del juego»). Evita una tercera pasada de edit-scene sobre un Editor que se había colgado varias veces en la fase.

- PlayIgnitionAsync — un único Color.Lerp del leavesImage hacia un naranja de fuego en ~0,6 s, monótono y en una sola dirección: RNF-21 prohíbe destellos de alta frecuencia y un PingPong o cualquier oscilación los produciría. Placeholder — el sprite de fuego real y la iluminación del resto del escenario son arte pendiente / T19. (Vencido el 25/09/2026: desde aca7acc/8ec5120 el nacimiento del fuego es la llama cenital animada sobre el montón y un quemado que crece en IgnitionSeconds; sigue siendo un solo barrido. Props-y-Sonidos §2.5.)

- CompleteLevel — sin perfil activo, avisa y no hace nada (mismo criterio que ScreenFlow, sin acoplar Game.Levels.Fire a Game.UI). Con perfil: PlayerProfile.ConfirmPhase(Fire, 1, default) (los cuatro indicadores reales son T17 — de momento se confirma la fase sin ellos, mismo patrón que T11 dejó el umbral de pista para T12), LevelUnlockPolicy.UnlockAfterCompleting (Nivel 2, RF-03), (Saver ?? Runner.Session).SaveActive() (RF-04, con el mismo patrón de IProfileSaver inyectable que MainMenuController.Saver, para que las pruebas usen un espía y no toquen disco), y Runner.StartNarrative("N1_NacimientoDelFuego") (RF-20). (Vencido el 25/09/2026: desde T18 CompleteLevel solo deja los indicadores y abre la narrativa; confirmar, desbloquear y guardar los hace LevelSummaryController.Show() (§2f), y ConfirmPhase recibe un PhaseId —firma de W02, a012515, que el N1 adoptó en 4f69140—.)

- NarrativeOutcome (nuevo, Game.Scaffolding): EntersLevel / ReturnsToLevelSelect. NarrativeSceneController.Leave() (T14) asumía que toda narrativa entra a jugar; con la de cierre del N1 eso ya no vale. La secuencia declara su propósito en el asset —sin if por secuencia, la regla del proyecto se mantiene— y Leave() decide por ese campo. Valor por defecto (EntersLevel = 0) igual al comportamiento anterior: los tres assets existentes no se tocaron. (Vencido el 25/09/2026: 4f69140 (11/09) eliminó NarrativeOutcome al reconciliar con el Slice 2; hoy Leave() prueba en orden NextSequenceId → NextPhase → EndsInCredits → IsReflectiveClosing → menú de niveles.)

- N1_NacimientoDelFuego.asset (nuevo) — las 19 líneas del guion §4.4 (el nacimiento del fuego y el cierre reflexivo de Chispa, «se llama iterar»), añadido como cuarta entrada al arreglo sequences de Narrative.unity — un cambio de una sola línea en la escena, exactamente la promesa de T09/T10: «añadir una escena narrativa es crear un asset». (Vencido el 25/09/2026: T20 (fa5d032) lo reescribió con 17 líneas y el guía habla como ALGORITM, no «Chispa» (INC-44); el cierre sigue diciendo «se llama iterar». Fase-5-6-Resultados.md §3.5.)

#### Un defecto real encontrado al verificar: LoadPanel() podía devolver el controlador equivocado

Verificando T15 contra la suite completa, FirePanel_RF15_…, FirePanel_RF17_… y FirePanel_RF19_… (las tres de T14, sin tocar) fallaron en 2 de 3 corridas con mensajes de otra prueba coladas en su registro. No era ruido del Editor: LoadPanel() (helper compartido por las 13 pruebas desde T14) usaba FindAnyObjectByType<FirePanelController>, que en una corrida de suite completa podía devolver el controlador de la prueba anterior —destruido por el cambio de escena pero aún no purgado al final del fotograma— en vez del recién cargado. Arreglado en el único sitio que lo causaba: un fotograma extra de margen tras el Start() de la escena, y FindObjectsByType con Assert.That(count == 1) en vez de un FindAnyObjectByType silencioso que podía acertar por casualidad. Confirmado con 3 corridas limpias seguidas (48/48) tras el arreglo.

### 2d. T16 — el menú de pausa

Sin tocar Panel/FirePanelController. «Pausa» abre un overlay sobre Playing —no un estado nuevo (HU-17)— con Continuar, Reiniciar (con confirmación de una frase) y Volver al menú: (Vencido el 25/09/2026: desde W17 del Slice 2 (8de614f, 15/09) es el menú del mockup 6 —«Reanudar», «Reiniciar» y «Volver al menú de niveles» (MenuPausa.prefab:1520, :2752, :924)—, que sale a LevelSelect y no al menú principal (INC-49), y detiene el nivel con Time.timeScale = 0 mientras está abierto (PauseMenuController.cs:68).)

- Hallazgo de diseño previo a cualquier código: GameFlowRunner.Apply solo recargaba una escena cuando su nombre cambiaba. GameFlow.Allowed[Playing] ya incluía Playing como destino legal desde T03, con el comentario «Playing → Playing es reiniciar el nivel o entrar a la fase siguiente (RF-07)» — pero como el nombre de escena no cambia al reentrar, la recarga real nunca ocurría: la FSM aceptaba la transición y no pasaba nada. Arreglado para que reentrar a Playing siempre recargue, sea cual sea el nombre; sin efecto sobre ningún otro estado (Playing es el único que se tiene a sí mismo como destino legal).

- PauseMenuPolicy.Restart(GameFlowRunner) (Game.Core) repite runner.StartPlaying con el mismo nivel y fase — nunca re-bloquea un nivel ni borra un indicador confirmado (RF-41, CP-02): esos solo cambian con Reach/ConfirmPhase, que ni esto ni TryStartPlaying llaman.

- PauseMenuController (Game.UI, no Game.Levels.Fire: navegación general como LevelSelectController/NarrativeSceneController, sin dependencia nueva para el nivel) vive en Level1_Cave.unity como una capa sobre el panel de T14. Un Image a pantalla completa (raycastTarget = true, último hermano del Canvas) bloquea el clic hacia «Golpear»/«Soplar» mientras está pausado — el panel de T14 no se toca en absoluto. (Vencido el 25/09/2026: desde 8de614f el controlador vive en el prefab MenuPausa.prefab, instanciado en las cinco escenas jugables; Level1_Cave.unity lleva esa instancia.)

#### Dos bugs reales encontrados al verificar (no ruido del Editor)

#1 — el componente vivía en un GameObject que arrancaba inactivo. PauseMenuController se puso primero en PanelPausa (el overlay, oculto hasta que se abre la pausa). Unity nunca llama Awake()/Start() en un componente de un GameObject inactivo al cargar la escena, así que el listener de pauseButton.onClick nunca se registraba y el botón «Pausa» no hacía nada — 3 pruebas de comportamiento fallaron con el mismo síntoma en 2 corridas idénticas de código ya compilado (descartado como staleness del Editor: los Domain Reload Profiling del log confirman que sí recompiló entre corridas). Arreglo: mover el componente al botón «Pausa» (siempre activo), sin tocar sus 9 referencias serializadas.

#2 — PauseMenuPolicy llamaba a GameFlow directo, saltándose la recarga. La primera versión tomaba un GameFlow y llamaba flow.TryStartPlaying(...) sin pasar por GameFlowRunner.Apply() — el único sitio que traduce una transición a una recarga de escena. Ningún otro controlador del proyecto llama a métodos de GameFlow directamente; todos pasan por los wrappers de GameFlowRunner. Arreglo: PauseMenuPolicy.Restart pasa a tomar GameFlowRunner y llama runner.StartPlaying(...). Su prueba EditMode instancia un GameFlowRunner desnudo (sin escena, sin SceneLoader, sin fotogramas) — la primera prueba EditMode del proyecto que toca un MonoBehaviour, justificada porque «Reiniciar» es intrínsecamente una recarga real, no solo un cambio de estado puro.

### 2e. T17 — los cuatro indicadores del N1

CompleteLevel() ya no confirma con default. ILevelReporter (Game.Core, dos métodos: PauseOpened/PauseClosed) + FireIndicatorCollector (Game.Levels.Fire, la implementa):

- Intentos = golpes ejecutados desde una posición no efectiva, uno por uno.

- Errores corregidos = un golpe efectivo que llega justo después de uno que no lo fue. No hace falta comparar StrikePosition aparte: la posición efectiva es única, así que cualquier golpe fallido está, por construcción, en una posición distinta a la del acierto que lo corrige. (Vencido el 25/09/2026 en su justificación: StrikePosition ya no existe, la fuerza efectiva son dos muescas (7–8) y un fallo puede ser de cercanía. El cálculo no cambió y la prueba se llama …ErrorCorregidoExigeCambioDeFuerzaSeguidoDeAcierto; el comentario de FireIndicatorCollector.cs:54-57 todavía repite este razonamiento.)

- Pasos utilizados = golpes efectivos acumulados al cruzar MinimumEffectiveStrikes; se congela ahí, golpes efectivos posteriores no lo mueven.

- Tiempo de resolución = un reloj inyectado (Func<float>, Time.realtimeSinceStartup en producción) menos la ventana con la pausa abierta — determinista en prueba sin Thread.Sleep.

La mediación de la pausa pasa por Game.Core, no por una referencia nueva entre assemblies. Solo PauseMenuController (Game.UI) sabe cuándo se abre/cierra la pausa, y solo Game.Levels.Fire puede medir el tiempo del nivel — pero ninguna de las dos direcciones de dependencia entre esos dos assemblies está permitida. GameFlowRunner.ActiveReporter (ILevelReporter, en Core) es el punto de acceso ya compartido: FirePanelController.Start() lo asigna a su FireIndicatorCollector, y PauseMenuController.OpenPause()/ClosePause() lo notifican — mismo patrón que IProfileSaver, aplicado aquí a una interfaz de notificación en vez de una de guardado.

Sin bugs de producción esta vez (a diferencia de T16): el diseño salió correcto en el skeleton, y las seis pruebas de FireIndicatorTests pasaron en verde desde la primera corrida — deviación deliberada del rojo-primero, documentada y verificada a mano línea por línea contra la aritmética esperada (ver plan, sección Implementation Notes) para no aceptar un verde vacío.

Bloqueo de entorno, no de código: el puente MCP de Rider (get_unity_compilation_result, unity_play_control) estuvo en timeout total ~13 minutos con el patrón ya documentado (bucle de [Licensing::Client] Error: Code 404 en Editor.log, sin línea de finalización en idea.log para calling Rd model.getCompilationResult.startSuspending). A diferencia de la vez anterior (memoria de sesión, 07/09/2026), dos reinicios completos del Editor no lo arreglaron — el Editor mismo reportaba ready por unity status (CLI) ambas veces, así que el problema está del lado del puente RD de Rider, no de Unity. Se resolvió solo tras esperar; no se reinició Rider.

### 2f. T18 — el resumen de fin de nivel y el cierre reflexivo

GameState.LevelSummary (declarado desde T03) por fin tiene escena y controlador. HU-14 (líneas 590-612 de Historias_de_Usuario_HU01_HU18_v2 (1).md) resultó más específica que el plan de fase y lo gobernó: el flujo básico ordena completar el reto → animación → escena narrativa de cierre (el guía nombra la habilidad, la liga a lo hecho) → resumen narrativo sin cifras → vuelve al menú con el siguiente nivel desbloqueado. N1_NacimientoDelFuego.asset ya traía el cierre reflexivo escrito desde antes de T15 («Eso tiene nombre: se llama iterar. Probar, mirar el resultado y ajustar.», ligado a «Cambiaste de lugar, volviste a probar…») — RF-12 quedó satisfecho por contenido ya existente, sin código nuevo. (25/09/2026: la línea dice hoy «Cambiaste la fuerza, volviste a probar…»; «se llama iterar» sigue. El recuadro del resumen, desde fa5d032, nombra la habilidad como «probar y ajustar» —SkillNamed—.)

LevelSummaryComposer (Game.UI, C# plano) compone el resumen a partir de PerformanceIndicators: dos de los cuatro indicadores (Intentos, Errores corregidos) se traducen a una de dos variantes de texto cada uno desde LevelSummaryMessages (SO); Pasos utilizados y Tiempo de resolución no tienen una forma narrativa natural sin sonar a cifra disfrazada. Ninguna rama formatea un número — «cero cifras» es estructural, no un cuidado en tiempo de ejecución. LevelSummaryController pinta ese texto y, al continuar, confirma la fase, desbloquea el Nivel 2 y guarda. (Corrección del 25/09/2026: confirma, desbloquea y guarda en Show(), al mostrarse —como dice el arreglo más abajo y como está desde T18—, no al continuar. La tablilla de los mockups 13 y 13b es de fa5d032: Fase-5-6-Resultados.md §3.6.)

#### El bug real: el cierre reflexivo nunca era «la primera vez»

FirePanelController.CompleteLevel() (T15) confirmaba la fase antes de entrar a la narrativa de cierre. Como el Nivel 1 tiene una sola fase, y NarrativeVisitPolicy.AlreadySeen decide si ofrecer «Omitir» mirando si el perfil ya tiene alguna fase del nivel confirmada, esa confirmación —que acababa de pasar un par de líneas antes— hacía que AlreadySeen diera verdadero desde la primerísima vez que se completaba el nivel: el botón de omitir aparecía siempre, violando CP-07 y el flujo alterno FA-02 de HU-14. Ninguna prueba existente lo atrapaba: FirePanelTests no llegaba a mirar la escena narrativa, y NarrativeSceneTests arrancaba StartNarrative directo con un perfil sin tocar, sin pasar por CompleteLevel. Un defecto real de T15, dormido hasta que T18 miró el flujo completo. (Vencido el 25/09/2026 en cuanto a la regla: hoy el cierre reflexivo mira ReachedLevel (entró con W04, 9f10485, en el carril del Slice 2) y las demás escenas, la última fase confirmada (d81cfc7, 17/09). En el N1, de una sola fase, «alguna» y «la última» coinciden. El orden que impone este arreglo sigue vigente.)

Arreglo, siguiendo HU-14 al pie de la letra: ConfirmPhase/LevelUnlockPolicy/SaveActive se movieron del paso 2 (donde estaban) al paso 6 (LevelSummaryController.Show()), justo donde el flujo básico los sitúa. La mediación es GameFlowRunner.PendingIndicators (mismo patrón que ActiveReporter, T17): FirePanelController.CompleteLevel() ahora solo calcula los indicadores y los deja listos, sin confirmar nada. NarrativeSceneController.Leave() ganó una rama: las secuencias de cierre (Outcome == ReturnsToLevelSelect) van a LevelSummary, no directo a LevelSelect — sigue sin un if por secuencia, la rama depende del dato del asset. (Vencido el 25/09/2026: desde 4f69140 la marca es IsReflectiveClosing.)

Reordenar solo las líneas dentro de CompleteLevel() no habría alcanzado: la carga de escena es asíncrona, así que el resto del método habría terminado de correr antes de que la narrativa llegara a leer el perfil. Una bandera «esta es la primera vez, créeme» en NarrativeVisitPolicy habría reintroducido el registro de «escenas vistas» que su propio comentario dice que no puede existir (RNF-09, lista cerrada). Mover el efecto secundario al punto del flujo donde HU-14 ya lo sitúa fue el cambio más chico que arregló la causa, no el síntoma.

Costo del arreglo: dos pruebas PlayMode de T15 (FireLevel_RF04_GuardaAlCompletarLaFase, FireLevel_RF03_DesbloqueaElNivel2) verificaban ese efecto justo en CompleteLevel(); se trasladaron a LevelSummaryTests, donde el efecto ahora vive de verdad.

#### Un segundo hallazgo, en la regresión: la prueba de exclusión de T17 era demasiado estricta

FireIndicators_CP03_NingunIndicadorLlegaALaUIDelEstudiante (T17) prohibía PerformanceIndicators en cualquier forma dentro de Game.UI — correcto cuando se escribió, porque entonces Game.UI no tenía ningún motivo legítimo para tocarlo. LevelSummaryComposer.Compose(messages, indicators) (T18) sí lo necesita, a propósito, como parámetro de entrada para componer el resumen sin cifras. Arreglo: la prueba ahora distingue lo prohibido en cualquier forma (ILevelReporter, FireIndicatorCollector — Game.UI no tiene motivo para conocerlos) de lo prohibido salvo como parámetro (PerformanceIndicators — consumirlo para producir texto sin cifras es justo lo que CP-03 permite; lo que prohíbe es que un dígito llegue a pantalla, garantía que cubre LevelSummary_RF45_NoContieneNingunDigito).

### 2g. T19 — iluminación progresiva del escenario

CaveLightingController (nuevo, sobre el Fondo del panel ya existente, sin GameObjects nuevos). Interpola el color entre un tono oscuro y el original del Fondo según golpesEfectivos / (mínimo + 1): un escalón por golpe efectivo (guion E4), sin llegar nunca al máximo hasta la resolución (E7) — el +1 reserva ese último escalón para la ignición, que ahora anima la iluminación en el mismo barrido de color que ya animaba el nacimiento del fuego (PlayIgnitionAsync, T15), sin temporizador ni animación nueva.

(Vencido el 25/09/2026: desde fa5d032 CaveLightingController ya no interpola el color del Fondo: crea una capa «Oscuridad» con el material fx_oscuridad y anima un NarrativeLight —charco fijo sobre el montón, fondo de 0,10 a 0,30—, con la misma fracción golpesEfectivos / (mínimo + 1). El #8A97AB de abajo ya no está en el código, y la prueba de RNF-20 mide la instrucción contra su tablilla, que la oscuridad no toca, no contra la cueva. Fase-5-6-Resultados.md §3.2 y §4, decisión 7.)

#### El ajuste de RNF-20: el color más oscuro no es el del documento de arte

Direccion_de_Arte.md §8.1 prescribe una máscara #0F1526 al 65 % de opacidad sobre el fondo del panel. Aplicado sobre Fondo (#F7EFE2, el mismo par que certifica RNF-20 con el texto #3A1E18), ese valor da un contraste texto/fondo de ~1.2:1 — muy por debajo del 4.5:1 que RNF-20 exige «en el estado más oscuro», uno de los cuatro criterios de aceptación de la tarea. Documento de arte es «subordinado a SPEC.md, no introduce mecánicas»; RNF-20 es un requisito duro con su propia prueba. Se ajustó el color más oscuro a #8A97AB (contraste calculado ≈5.14:1) — tratamiento igual al que ya reciben los valores de FireLevelConfig/FireMessages (PG-06, pendientes de revisión de contenido, no de código). La prueba de RNF-20 calcula el contraste real contra el color efectivamente aplicado (fórmula WCAG de luminancia relativa) en vez de confiar en un valor fijado de antemano: verificado mediante mutación deliberada durante Test First que el #0F1526 literal sí hace fallar la prueba (≈1.2:1 calculado).

La tabla de opacidad de cuatro anclas del documento (65/45/25/0 %) tampoco encaja con MinimumEffectiveStrikes = 3 del N1_Config actual — es ilustrativa, no literal. Se siguió el mecanismo que describe (un color de fondo interpolado) con la fracción propia del plan en vez de sus anclas numéricas.

### 3. Verificación — declarada

(Vencido el 25/09/2026 en parte: trece de los nombres de estas tablas ya no existen —once los renombró o sustituyó la mecánica de fuerza y cercanía, y dos los trasladó T18 a LevelSummaryTests (§2f)—. La equivalencia está en el Anexo A.2 y las clases de hoy, con su conteo, en Fase-5-6-Resultados.md §5.)

#### 3.1 EditMode — T12

Suite Fire: 9/9, 0 fallos (mcp__rider__run_unity_tests, EditMode, 10/09/2026).

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| FireLevelConfig_CT05_ExponeLosCuatroParametrosDelGuion | CT-05, guion §4.3.2 |
| FireAttempt_RF16_GolpeNoEfectivoProduceConsecuenciaYNoSuma (Far, Near) | RF-16 |
| FireAttempt_RF16_GolpeEfectivoSumaYReiniciaLosFallos | RF-16, guion §4.3.3 |
| FireAttempt_RF15_CambiarPosicionNoAlteraElEstado | RF-15 |
| FireAttempt_RF18_AceptaIntentosIlimitados | RF-18, CP-02 |
| FireAttempt_INC32_SoplarSeHabilitaAlAlcanzarElMinimo | INC-32 |
| FireAttempt_RF19_SoplarNoSeDeshabilitaTrasFalloPosterior | RF-19, INC-32 |
| FireAttempt_RNF18_ElUmbralDePistaSaleDeLaConfiguracion | RNF-18, RF-19 |

#### 3.2 EditMode — T13

Suite Fire: 20/20, 0 fallos (11 nuevas). EditMode total: 83/83, 0 fallos — sin regresión.

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| FireMessages_RNF18_LosOchoMensajesDelGuionEstanDefinidos | RNF-18, CT-05 |
| FireMessages_RF17_NingunMensajeDelAssetContieneCifras | RF-17, CP-03 |
| FireFeedbackLog_guion434_CadaDistanciaNoEfectivaDevuelveSuMensaje (Far, Near) | guion §4.3.4 |
| FireFeedbackLog_RF18_TrasDosFallosSeguidosEnLaMismaDistanciaEscalaElMensaje | RF-18, guion §4.3.4 |
| FireFeedbackLog_HU05_CadaGolpeEfectivoDevuelveElMensajeDeSuOrdinal (1, 2, 3) | HU-05, guion §4.3.4 |
| FireFeedbackLog_RF18_NoRepiteElMismoMensajeDosVecesSeguidas | RF-18 |
| FireFeedbackLog_HU06_AcumulaElHistorialEnOrden | HU-06, HU-05 |
| FireFeedbackLog_HU05_ElSoploExitosoRegistraSuMensaje | HU-05, guion §4.3.4 |

Desviación de plan.md §T13: la prueba de no-repetición se nombra con RF-18 («consecuencia distinta de la anterior»), no RF-17; RF-17 («sin cifras ni juicios») queda en FireMessages_RF17_…ContieneCifras. Ambos requisitos trazados.

#### 3.3 PlayMode — T14

FirePanelTests 9/9, 0 fallos. PlayMode total: 44/44, 0 fallos — sin regresión (33/33 de la Fase 2 + 2 de verificación visual que ahora sí capturan contra el Editor abierto + 9 de T14). EditMode 83/83 sin cambios.

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| FirePanel_RF14_PresentaDeslizanteBotonGolpearYRegistro | RF-14 |
| FirePanel_RF15_MoverElDeslizanteNoEjecutaNingunGolpe | RF-15 |
| FirePanel_RF16_GolpearEscribeEnElRegistroElMensajeDeLaDistancia | RF-16, RF-17 |
| FirePanel_RF19_SoplarSeHabilitaAlAlcanzarElMinimoDeGolpesEfectivos | RF-19, INC-32 |
| FirePanel_RF19_SoplarAtenuadoNoRespondeNiRegistraError | RF-19, guion §4.3.6 |
| FirePanel_RNF02_ElMapaDeControlesNoTieneNingunBindingDeTeclado | RNF-02, CT-06 |
| FirePanel_RNF03_LaEscenaNoPresentaListaDeTareas | RNF-03, INC-41 |
| FirePanel_RF17_ElRegistroNoDesbordaTrasDiezIntentos | RF-17, HU-06 (aserción de layout) |
| FirePanel_RNF19_SoplarAtenuadoSeDistinguePorIconoYTextoAdemasDelColor | RNF-19, RNF-20 (VV) |

Verificación visual (RNF-19 / RNF-20). La captura TestScreenshots/FirePanel_RNF19_SoplarAtenuado.png, revisada a mano: el botón «Soplar» atenuado muestra icono de candado + la palabra «Aún no» en un badge bajo el botón — distinguible sin depender del color (RNF-19 ✓). Contraste de la instrucción, «Lejos», «Golpear», «Soplar» y el badge sobre el pergamino suficiente; los glifos con tilde («montón», «golpéalas», «Aún») se dibujan (RNF-20 ✓). La primera captura falló —el badge no se veía, «Soplar» solo se distinguía por color— y se corrigió reparentando el badge fuera del botón (§2b). (Vencido el 25/09/2026: el rótulo «Aún no» se retiró en 863ef05; queda el candado, que con el color atenuado sigue siendo doble indicador —FirePanel_RNF19_SoplarAtenuadoSeDistinguePorElCandadoAdemasDelColorYSinRotuloAunNo—.)

#### 3.4 PlayMode — T15

FirePanelTests 13/13, 0 fallos (4 nuevas). PlayMode total: 48/48, 0 fallos — 3 corridas limpias consecutivas tras el arreglo de LoadPanel() (§2c). EditMode 83/83 sin cambios.

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| FireLevel_RF20_SoplarEncadenaAnimacionYEscenaDeCierre | RF-20 |
| FireLevel_RF04_GuardaAlCompletarLaFase | RF-04 |
| FireLevel_RF03_DesbloqueaElNivel2 | RF-03 |
| FireLevel_RNF21_SinDestellosDeAltaFrecuencia | RNF-21 (VV) |

Verificación visual (RNF-21). La captura TestScreenshots/FireLevel_RNF21_ConvergenciaAMitad.png muestra el panel a mitad de la animación de convergencia. El criterio en sí —sin parpadeo ni oscilación— se verifica leyendo PlayIgnitionAsync: un único Color.Lerp monótono, sin PingPong ni reinicio; una captura estática no puede mostrar parpadeo a lo largo del tiempo, así que documenta el estado para quien la revise a mano y el código es la fuente de verdad del criterio. RNF-19/RNF-20 (el badge de «Soplar», el contraste) siguen como en T14, sin cambios.

#### 3.5 EditMode + PlayMode — T16

PauseMenuPolicyTests 1/1, PauseMenuTests 4/4, 0 fallos. EditMode total: 84/84 · PlayMode total: 52/52 — 2 corridas limpias consecutivas.

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| PauseMenuPolicy_RF07_ReiniciarNoRebloqueaNiBorraIndicadores (EditMode) | RF-07, RF-41, CP-02 |
| PauseMenu_HU17_ContinuarRestituyeElEstadoExacto | HU-17 |
| PauseMenu_HU17_ReiniciarPideConfirmacionYCancelarNoCambiaNada | HU-17 FA-01, FA-02 |
| PauseMenu_HU17_ConfirmarReiniciarReinicioElIntentoSinTocarElProgreso | RF-03, RF-04, RF-07 |
| PauseMenu_HU17_NoSeMuestraEnEscenasNarrativas | HU-17 FA-04 |

#### 3.6 EditMode — T17

FireIndicatorTests 6/6, 0 fallos. EditMode total: 90/90 · PlayMode total: 52/52 — 2 corridas EditMode limpias; PlayMode tuvo 1 fallo intermitente ajeno a T17 en una de tres corridas (§3.8).

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| FireIndicators_RF45_IntentosCuentaSoloGolpesNoEfectivos | RF-45 |
| FireIndicators_RF45_ErrorCorregidoExigeCambioDePosicionSeguidoDeAcierto | RF-45 |
| FireIndicators_RF07_LaPausaNoSumaTiempoDeResolucion | RF-07, RF-45 |
| FireIndicators_CP03_NingunIndicadorLlegaALaUIDelEstudiante | CP-03 |
| FireIndicators_RF45_PasosUtilizadosSeCongelaAlCruzarElMinimo | RF-45 |
| FireIndicators_RF45_PerformanceIndicatorsExponeExactamenteLosCuatroCampos | RNF-09 |

#### 3.7 EditMode + PlayMode — T18

LevelSummaryComposerTests 4/4, LevelSummaryTests 2/2, 0 fallos. EditMode total: 94/94 · PlayMode total: 52/52 (Fire −2 por el traslado, UI +2 por LevelSummaryTests: mismo total que T17) — 2 corridas limpias consecutivas de cada suite.

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| LevelSummary_RF45_NoContieneNingunDigito (EditMode) | RF-45, CP-03 |
| LevelSummary_RF12_NombraLaHabilidadEjercitada (EditMode) | RF-12 |
| LevelSummaryComposer_RF45_SinErroresCorregidosNoUsaLaVarianteDeCambioDeEstrategia (EditMode) | RF-45 |
| LevelSummaryComposer_RF45_SinIntentosFallidosNoUsaLaVarianteDeVariasPosiciones (EditMode) | RF-45 |
| LevelSummary_RF03_DevuelveAlMenuConNivel2Desbloqueado (PlayMode) | RF-03, RF-04, HU-14 |
| LevelSummary_CP07_ElCierreReflexivoNoEsOmitibleLaPrimeraVez (PlayMode) | CP-07 — regresión directa del bug de §2f |

#### 3.8 PlayMode — T19

CaveLightingTests 2/2, 0 fallos. EditMode total: 94/94 (sin cambios, T19 no toca EditMode) · PlayMode total: 54/54 — 2 corridas limpias de 4 (la flakiness preexistente de FirePanelTests, §2c/§3.9, se disparó en las otras 2, siempre en pruebas ajenas a T19).

| Prueba | Requisito |
| --- | --- |
| FireLevel_RF21_IluminacionSubeUnEscalonPorGolpeEfectivo | RF-21, RNF-21 |
| FirePanel_RNF20_ContrasteSuficienteEnElEstadoMasOscuro | RNF-20 |

#### 3.9 Flujo test-first

Esqueleto compilable → pruebas en rojo → implementación → refactor.

- T12 RED: 8 fail / 2 pass. Las dos verdes contra el esqueleto son correctas: FireLevelConfig_CT05 (SO de datos puros, no hay lógica de Step 3) y FireAttempt_RF15 (invariante: el estado inicial ya es el correcto y solo Strike lo cambia). Antes del refuerzo eran 6 fail / 4 pass: se endurecieron dos pruebas para que fallaran de verdad. GREEN: 9/9 tras fusionar una segunda prueba de RF-19 en RNF18.

- T13 RED: 9 fail / 2 pass. Las dos verdes son las de FireMessages sobre el .asset, que ya existe con los ocho textos — validan un dato, no código de Step 3 (mismo caso que T12). Toda la lógica de FireFeedbackLog falló en rojo. GREEN: 20/20. En el refactor, /simplify fusionó tres helpers de selección de mensaje (FailureMessage + FailureAlternative + AvoidRepeat) en uno con deconstrucción de tupla; misma conducta.

- T14 RED: 3 fail / 6 pass. Las seis verdes contra el esqueleto son legítimas (presencia, inercia, comprobación de escena/config, VV) —la escena ya existe y nada de producción tiene que correr para que se cumplan—. Las tres rojas (RF16, RF17, RF19 habilita) fallan en su aserción de comportamiento. GREEN: 9/9.

- T15 RED: 3 fail / 10 pass (de 13: las 9 de T14 sin tocar + las 4 nuevas). Las 3 rojas (RF20, RF04, RF03) son el comportamiento aún sin cablear; la VV nace verde (solo escribe el archivo de la captura). Una de las 9 de T14 falló de forma intermitente en esta fase por el defecto de LoadPanel() (§2c), no por el rojo esperado. GREEN: 13/13 tras cablear Blow() y arreglar LoadPanel().

- T16 RED: 3 fail / 1 pass (de 4 PlayMode: la de ausencia en Narrative nace verde, sin código de producción que la condicione). PauseMenuPolicyTests nace verde también — PauseMenuPolicy.Restart no era un esqueleto vacío, era la implementación real desde el principio (una sola expresión). GREEN: 4/4 PlayMode + 1/1 EditMode, pero solo tras dos vueltas de arreglo (§2d): la primera implementación de los 6 métodos de PauseMenuController seguía en rojo porque el componente vivía en un GameObject inactivo (bug #1) y, tras moverlo, una tercera prueba seguía en rojo porque PauseMenuPolicy no pasaba por GameFlowRunner.Apply (bug #2). Dos rondas de diagnóstico y arreglo antes del verde real.

- T17 GREEN desde la primera corrida, sin rojo previo — FireIndicatorCollector se implementó completo en el skeleton (Step 1), mismo precedente que PauseMenuPolicy en T16: el cálculo queda fijado por el diseño del plan y stubearlo solo habría significado reescribirlo en Step 3. Se verificó a mano que cada aserción de FireIndicatorTests es sensible a una implementación incorrecta (p. ej. RF-07: _startedAt=0, _pausedAt=10, _pausedSeconds=5 tras cerrar, Complete() en t=20 → 20-0-5=15, el valor exacto que afirma la prueba) para no aceptar un verde vacío.

- T18: LevelSummaryComposer/LevelSummaryController también se implementaron completos en el skeleton (mismo precedente que T16/T17), así que LevelSummaryComposerTests nació verde. Las dos pruebas de LevelSummaryTests (PlayMode) ejercitan el flujo real recién cableado — LevelSummary_CP07_... es, además, la prueba de regresión directa del bug de §2f: conduce el flujo real de CompleteLevel() → escena narrativa y comprueba el botón de omitir, así que un reordenamiento futuro que reintroduzca el bug la haría fallar.

- T19 GREEN desde la primera corrida, sin rojo previo — mismo precedente que T16/T17/T18: CaveLightingController se implementó completo en el skeleton. A diferencia de tareas anteriores, aquí la verificación de que cada aserción es sensible a una implementación incorrecta se hizo con mutación deliberada, no solo trazado a mano: se cambió temporalmente el divisor de RefreshLighting() de mínimo + 1 a mínimo (simulando que converger ya ilumina al máximo) y se quitaron las dos líneas de lighting?.SetProgress(...) de PlayIgnitionAsync (simulando que la ignición nunca ilumina) — ambos mutantes hicieron fallar FireLevel_RF21_... exactamente donde se esperaba, revertidos después y confirmados limpios de nuevo. Para RNF-20, se verificó a mano (no en el motor) que sustituir darkest por el #0F1526 literal del documento de arte da ≈1.2:1 calculado, muy por debajo del umbral — confirma que la prueba depende del color real, no de un valor de confianza.

#### 3.10 Notas

- El MCP de Rider respondió la mayor parte de la sesión (get_unity_compilation_result y run_unity_tests contra el Editor abierto). R1 deja de bloquear el flujo test-first mientras Rider siga abierto; unity test (CLI) queda de respaldo. T14 y T15 costaron varias corridas por el cuelgue intermitente del Test Runner (§2b) — en T15 el Editor llegó a cerrarse solo y se reabrió con execute_run_configuration("Start Unity") de Rider. T16 no tuvo cuelgues del Editor, pero sí dos rondas de diagnóstico de bugs reales de producción (§2d). T17 tuvo el peor cuelgue de la fase: el puente MCP de Rider estuvo ~13 minutos en timeout total pese a dos reinicios completos del Editor (que sí levantó limpio cada vez, confirmado por unity status) — se resolvió solo, esperando, sin tocar Rider. Ver §2e y la memoria de sesión. T18 lo repitió una segunda vez durante el Step 3: el subagente failing-test-writer quedó bloqueado sin poder correr ninguna prueba (mismo bucle de Error: Code 404) y lo reportó como STATUS: BLOCKED en vez de forzar un resultado — correcto, en vez de fingir un verde o un rojo sin haber corrido nada. Esta vez un reinicio del Editor sí lo resolvió, pero el reinicio mismo tardó ~9 minutos en volver a «ready» (vs. ~3 min en T17), con el proceso aparentemente atascado un rato en «Opening project…» antes de arrancar de verdad — sigue sin causa raíz confirmada. T19 no tuvo cuelgues del Editor.

- PlayMode no se re-corrió en T12 ni T13: lógica pura en un assembly aislado. T14, T15, T16, T17, T18 y T19 sí son PlayMode y de ahí la regresión completa.

- Compilación sin warnings nuevos (solo los preexistentes de Game.Audio vacío y el falso positivo de «namespace no corresponde a la ubicación» en archivos de Game.Core, ya presente antes de T17). Rider no incluye los archivos nuevos en la solución, así que /resolve-diagnostics no corrió en ninguna de las ocho tareas; la comprobación vinculante de «0 warnings» es la de Unity.

- La flakiness de FirePanelTests (§2c) subió de frecuencia en T19: 1 fallo en tres corridas en T17, ninguno en T18, pero 2 de 4 corridas completas con 2-3 fallos en T19 — siempre las mismas tres pruebas preexistentes de T15 (FirePanel_RF16_..., FirePanel_RF19_..., FirePanel_RF17_...), nunca las dos nuevas de T19. Mismo síntoma de siempre (contenido de una prueba anterior colándose antes de que termine de limpiarse la escena); ninguno de los cambios de T19 toca FireFeedbackLog ni el registro, así que no parece causal. Las corridas limpias (54/54, dos veces) bastan para dar T19 por bueno, pero la frecuencia más alta queda anotada para revisar antes de Slice 2 en vez de seguir postergándola tarea tras tarea.

### 4. Lo que queda abierto

- PG-06 / R2 — los valores de FireLevelConfig (Muy cerca, 3, 3), el texto de los ocho mensajes, el resumen de LevelSummaryMessages (T18) y el color más oscuro de CaveLightingController (T19, #8A97AB — ajustado por RNF-20, no el #0F1526 del documento de arte) son primer borrador y se validan jugando en el Checkpoint D. (Vencido el 25/09/2026: los valores, los ocho mensajes de fallo y la luz son otros —Fase-5-6-Resultados.md §3.4 y §4, decisión 7—; PG-06 sigue abierto.)

- Botón de ayuda (HintPolicy) sin cablear — el panel y el registro existen desde T14, pero no el botón de ayuda: FireAttempt.ShouldOfferHint y HintPolicy cuentan lo mismo por caminos distintos y hay que decidir cuál lo alimenta. Sigue sin resolverse tras T19 (fuera del alcance de todas las tareas de esta fase: RF-13, ninguna de ellas lo traza); queda para una tarea aparte. (Vencido el 25/09/2026: cableado en fa5d032; lo alimenta HintPolicy con los pasos Reunir, Golpear y Soplar de N1_Guia, y FireAttempt.ShouldOfferHint quedó sin uso. Fase-5-6-Resultados.md §4, decisión 6.)

- Arte del Nivel 1 (A7–A9) — la escena Level1_Cave va con placeholders: montón de hojas = elipse blanca, badge y registro con formas planas, el «fuego» de T15 es un barrido de color sin sprite propio. El mecanismo de iluminación progresiva ya existe (T19); los cuatro estados reales del montón, el sprite del fuego y el arte real de la cueva siguen pendientes. (Vencido el 25/09/2026: la cueva cenital es de fa5d032; los sprites definitivos parciales, el montón cenital y el quemado, de 2cbe287, aca7acc y 8ec5120, y la llama animada, de los clips de dc51804 que aca7acc puso en la escena —Props-y-Sonidos—.)

- El encadenado de las tres secuencias narrativas del N1 (§4.1/§4.2) antes del panel sigue sin resolverse — NarrativeSceneController.Leave() entra al nivel tras cualquier secuencia de apertura del N1 (Outcome = EntersLevel), no específicamente tras N1_Hallazgo. (Vencido el 25/09/2026: resuelto en 1009c5a (13/09) por el asset: N1_Apertura → N1_AparicionGuia → N1_Hallazgo con NextSequenceId, y N1_Hallazgo entra a jugar con NextPhase 1.)

- Cuelgue intermitente del Test Runner — el plugin Coplay reañade su botón de toolbar durante TestJobRunner.ExecuteCallback y ahí el corredor se traba a veces; en T15 llegó a cerrar el Editor por completo. Se recupera reiniciando (execute_run_configuration("Start Unity") de Rider) o esperando. No lo arregla el parche de PlayFromBoot, que resuelve un problema distinto (playModeStartScene secuestrando la entrada a Play).

- ProjectSettings.asset autoañade SENTIS_ANALYTICS_ENABLED en cada reimport (revertido varias veces en T14, T15, T17, T18 y T19; no reapareció en T16). Toca a RNF-08 «sin telemetría» — decisión del usuario.

- Flakiness de FirePanelTests por reutilización de controlador entre pruebas — FindAnyObjectByType puede devolver el FirePanelController de la prueba anterior si la escena previa no ha terminado de destruirse; el fotograma extra en LoadPanel() (T15, §2c) lo mitiga pero no lo elimina. Frecuencia observada: 1/3 corridas en T17, 0/2 en T18, 2/4 en T19 — sube y baja sin patrón claro entre tareas que no tocan ese código, señal de que es un problema de temporización del Editor/Test Runner y no de la lógica de la prueba. Nunca afectó a una prueba de la tarea en curso, siempre a pruebas preexistentes de T15. Vale la pena investigarlo a fondo antes de Slice 2 si sigue subiendo.

- PauseMenuPolicy depende de GameFlowRunner (un MonoBehaviour), a diferencia de LevelUnlockPolicy (puro sobre PlayerProfile) — asimetría deliberada, «Reiniciar» necesita el efecto secundario real de recarga de escena. FireIndicatorCollector (T17) es igual de puro que LevelUnlockPolicy a pesar de implementar ILevelReporter: la única pieza con estado de Unity es el Func<float> que le inyecta FirePanelController, no la clase misma. No dar por hecho que toda política de Game.Core/Game.Levels.* es 100 % pura sin Unity — revisar caso por caso.

### Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Verificado contra el código y los assets de ccf77e6. El grueso —la mecánica de reunir y encender de las Fases 5 y 6 (T20–T27)— lo cuenta Fase-5-6-Resultados.md; aquí va el índice de lo que este documento afirma y ya no es cierto, la equivalencia de las pruebas y lo que la fase hizo sin registrarlo.

#### A.1 Lo vencido, afirmación por afirmación

| Dónde | Decía | Hoy | Desde |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabecera | Verificación vigente EditMode 84/84 · PlayMode 52/52 | Cifras del cierre de T16; al cerrar T19, 94/94 · 54/54 (§3.8); la vigente, en Slice-4-Resultados.md | — |
| Tabla inicial | T17–T19 «pendiente» | Terminadas el 11/09 | d9c258a, f8ffcc8, 2d2b7f4 |
| §1 | StrikePosition (Far / Near / VeryClose) | Borrado; ForceBand (fuerza) y SpacingBand (cercanía) | fa5d032, 863ef05 |
| §1, §2b | FireLevelConfig con cuatro parámetros; N1_Config 3 / Muy cerca / 3 / 3 | Doce parámetros; N1_Config 10 · 7–8 · 10 · 30 · 4 · 2 · 0,8 · 3,5 · 0,5 · 3 · 3 | fa5d032, 863ef05, 2cbe287, aca7acc, 8ec5120 |
| §1 | StrikeOutcome con Position | Force, Band, Spacing, EffectiveStrikes; fábrica nueva StonesMisplaced | fa5d032, 863ef05 |
| §2 | Ocho mensajes literales del guion, elegidos por distancia | Doce: ocho de fallo, de fuerza y de cercanía, que ya no son del guion, y los cuatro de acierto y soplo, iguales; manda la cercanía | fa5d032, 863ef05 |
| §2b | Deslizante de tres posiciones, badge «candado + Aún no», registro con ScrollRect | Deslizantes de fuerza y de cercanía (0–10), solo el candado, tablilla con el último mensaje | fa5d032, 863ef05 |
| §2b | Build Settings con 6 escenas | 12 en EditorBuildSettings | — |
| §2b | GameFlowRunner.Scenes mapea Playing → Level1_Cave | GameFlowRunner.PlayingScenes, una escena por fase | 4f69140 |
| §2c | Ignición = un Color.Lerp de ~0,6 s sobre las hojas | Llama cenital animada y quemado que crece en IgnitionSeconds | aca7acc, 8ec5120 |
| §2c | CompleteLevel llama PlayerProfile.ConfirmPhase(Fire, 1, default) | Confirma LevelSummaryController.Show(), con ConfirmPhase(PhaseId, …) | f8ffcc8 (T18), a012515, 4f69140 |
| §2c, §2f, §4 | NarrativeOutcome (EntersLevel / ReturnsToLevelSelect) | Eliminado; Leave() decide por NextSequenceId, NextPhase, EndsInCredits e IsReflectiveClosing | 4f69140 lo eliminó; los campos son de 9f10485 (IsReflectiveClosing), faaaa13 (NextPhase), b6b886c (NextSequenceId) y 1179dae (EndsInCredits) |
| §2c | N1_NacimientoDelFuego: 19 líneas, cierre de «Chispa» | 17 líneas, el guía es ALGORITM | fa5d032 |
| §2d | Continuar / Reiniciar / Volver al menú (principal); PauseMenuController en Level1_Cave.unity | Prefab MenuPausa.prefab en las cinco escenas jugables: Reanudar / Reiniciar / Volver al menú de niveles (INC-49), con Time.timeScale = 0 | 8de614f |
| §2e | «Errores corregidos» justificado por la posición efectiva única | Mismo cálculo; la justificación ya no vale | fa5d032 |
| §2f | El resumen confirma «al continuar» | En Show(), al mostrarse —así desde T18— | — |
| §2f | «Ya vista» = alguna fase del nivel confirmada | Cierre reflexivo: ReachedLevel; lo demás: la última fase confirmada | 9f10485, d81cfc7 |
| §2g, §4 | Tinte del Fondo hacia #8A97AB; RNF-20 medido contra la cueva | Capa fx_oscuridad con NarrativeLight; RNF-20 medido contra la tablilla | fa5d032 |
| §4 | Botón de ayuda (HintPolicy) sin cablear | Cableado, con los pasos Reunir, Golpear y Soplar | fa5d032, 863ef05 |
| §4 | Encadenado de las narrativas del N1 sin resolver | NextSequenceId en los assets | 1009c5a |
| §4 | Arte del N1 con placeholders | Cueva cenital; sprites definitivos parciales, montón, llama y quemado | fa5d032, 2cbe287, dc51804 (clips de la llama), aca7acc, 8ec5120 |

#### A.2 Pruebas de §3 que cambiaron de nombre

Trece nombres de §3 ya no existen en Assets/Tests/: los once de la tabla, que se renombraron o se sustituyeron al cambiar la mecánica —ninguna se perdió—, y los dos que T18 trasladó (abajo).

| En §3 | Hoy | Commit |
| --- | --- | --- |
| FireLevelConfig_CT05_ExponeLosCuatroParametrosDelGuion | FireLevelConfig_CT05_ExponeLosDiezParametrosDelNivel | 863ef05 (en fa5d032, …LosCincoParametrosDelNivel) |
| FireAttempt_RF15_CambiarPosicionNoAlteraElEstado | FireAttempt_RF15_CambiarLaFuerzaNoAlteraElEstado | fa5d032 |
| FireMessages_RNF18_LosOchoMensajesDelGuionEstanDefinidos | FireMessages_RNF18_LosDoceMensajesDelNivelEstanDefinidos | 863ef05 (en fa5d032, …LosOnceMensajesDelNivel…) |
| FireFeedbackLog_guion434_CadaDistanciaNoEfectivaDevuelveSuMensaje | FireFeedbackLog_guion434_CadaFranjaDeFuerzaNoEfectivaDevuelveSuMensaje | fa5d032 |
| FireFeedbackLog_RF18_TrasDosFallosSeguidosEnLaMismaDistanciaEscalaElMensaje | FireFeedbackLog_RF18_TrasDosFallosSeguidosEnLaMismaFranjaEscalaElMensaje | fa5d032 |
| FireIndicators_RF45_ErrorCorregidoExigeCambioDePosicionSeguidoDeAcierto | FireIndicators_RF45_ErrorCorregidoExigeCambioDeFuerzaSeguidoDeAcierto | fa5d032 |
| FirePanel_RF14_PresentaDeslizanteBotonGolpearYRegistro | FirePanel_RF14_AlEncenderPresentaLosDosDeslizantesGolpearYSoplar | 863ef05 |
| FirePanel_RF15_MoverElDeslizanteNoEjecutaNingunGolpe | FirePanel_RF15_MoverLosDeslizantesNoEjecutaNingunGolpe | 863ef05 |
| FirePanel_RF16_GolpearEscribeEnElRegistroElMensajeDeLaDistancia | FirePanel_RF16_GolpearEscribeEnElRegistroElMensajeDeLaFuerza | fa5d032 |
| FirePanel_RF17_ElRegistroNoDesbordaTrasDiezIntentos | FirePanel_RF17_LaTablillaMuestraElUltimoMensajeSinDesbordarTrasDiezIntentos | fa5d032 |
| FirePanel_RNF19_SoplarAtenuadoSeDistinguePorIconoYTextoAdemasDelColor | FirePanel_RNF19_SoplarAtenuadoSeDistinguePorElCandadoAdemasDelColorYSinRotuloAunNo | 863ef05 |

FireLevel_RF04_GuardaAlCompletarLaFase y FireLevel_RF03_DesbloqueaElNivel2 (§3.4) ya los había trasladado T18 a LevelSummaryTests (§2f); hoy solo los nombra un comentario de FirePanelTests.cs:491. Los demás nombres de §3 siguen existiendo. Las clases del Nivel 1 de hoy, con su conteo, están en Fase-5-6-Resultados.md §5.1.

#### A.3 Lo que la fase hizo y no registró

- Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/Fire/AssemblyInfo.cs, creado en T14 (79c9b3d, 10/09): InternalsVisibleTo para Game.Levels.Fire.Tests y Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests. Es lo que deja a FirePanelTests y CaveLightingTests leer los miembros internal del panel (ForceSlider, Attempt, Lighting…) sin subirlos a public. No ha cambiado desde entonces.

## Fases 5 y 6 — Nivel fuego rehecho, reunir y encender: lo construido y sus resultados

Slice 1 · Golden Path temprano · Estado: T20–T23 y T25–T27 terminadas; de T24 y de los Checkpoints E y F falta solo la revisión con el usuario — documento escrito a posteriori el 25 de septiembre de 2026 y verificado contra el código de ccf77e6: las dos fases cerraron el 12 y el 15/09 sin documento de resultados. Verificación registrada al cerrar: Checkpoint F — EditMode 221/221 · PlayMode 144/153 por CLI, 15/09/2026 (cifras del todo.md, §5.3). La corrida vigente de la suite está en Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)». Plan técnico: estas dos fases no tienen sección en plan.md; su plan son las casillas de todo.md (líneas 330–432) · Contrato: claudeDocs/SPEC.md · Hallazgo: INC-47 (abierto) en claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md Fase anterior: Fase-3-Resultados.md

Las Fases 5 y 6 rehicieron la mecánica del Nivel 1 por pedido de Santiago («ese slider mide fuerza, no distancia», 12/09/2026). El deslizante de posición de tres muescas del guion §4.3 (hoy Solucion_OE2_Diseno_final §1.4.3) y de RF-15/RF-16 radicados pasó a un nivel en dos momentos: primero se reúnen hojas, sílex y pedernal en un círculo; después la cámara se acerca y se enciende con dos deslizantes, fuerza del golpe y cercanía de las piedras. Se aparta de lo radicado y queda como INC-47, abierta hasta que se corrijan guion, OE1 y HU. Los nombres de las pruebas conservan RF-15/RF-16 porque el requisito —hipótesis → experimento → resultado observable— es el mismo; cambia el parámetro de la hipótesis.

Este documento registra lo que dejaron en el repositorio T20–T27 —commits fa5d032 (12/09), 1009c5a (13/09, la parte de T20) y 863ef05 (15/09)— y cómo está hoy. Lo que llegó encima no se repite aquí: el sonido, los sprites definitivos parciales, las animaciones del fuego, el reparto al azar de las piezas, los montoncitos de hojas, el montón cenital, la llama al soplar y el quemado (2cbe287, dc51804, aca7acc, 8ec5120) están en Props-y-Sonidos-Resultados.md §1, §2.5, §4, §5, §6 y §8, y el humo de las narrativas (f801186) en su anexo; Papá, la familia y Algoritm en el botón de ayuda (88fe0ee), en Personajes-Resultados.md. Qué afirmaciones de Fase-3-Resultados.md quedaron vencidas lo dice el anexo de ese documento. No reabre decisiones de SPEC.md: las cita.

### 1. Alcance de las dos fases

| Tarea | Qué entrega | Modo de prueba | Commit | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T20 | Las cuatro narrativas N1_* con el texto del guion, Algoritm en vez de «Chispa» (INC-44) y paradas de cámara remapeadas; después, el encadenado de la apertura | EditMode + PlayMode | fa5d032, 1009c5a | ✓ terminada |
| T21 | Deslizante de fuerza de diez muescas: ForceBand, ForceSliderFeedback, mensajes de fallo por fuerza | EditMode + PlayMode | fa5d032 | ✓ terminada |
| T22 | Hojas, sílex y pedernal arrastrables (DraggablePiece, PieceKind) | EditMode + PlayMode | fa5d032 | ✓ terminada — su regla de «piedras cerca» la reemplazó T26 |
| T23 | «Soplar» condicionado al montón; fuera el marco «Hoguera», el MontonHojas placeholder y la etiqueta de instrucción fija | PlayMode | fa5d032 | ✓ terminada — el soplo condicionado lo retiró T26 |
| T24 | INC-47, Interfaces.md, docs/Camara_Narrativa_N1.md, suites por CLI; Santiago retiró además el registro con historial | — | fa5d032 | [~] falta la revisión con el usuario |
| — | Resumen de fin de nivel según los mockups 13 y 13b (sin casilla propia en el tablero) | PlayMode | fa5d032 | ✓ en código |
| T25 | Reunir: círculo de reunión (FireArrangement, RingSprite) y acercamiento GatherZoom | EditMode + PlayMode | 863ef05 | ✓ terminada |
| T26 | Deslizante de cercanía de las piedras (StoneSpacing, SpacingBand) | EditMode + PlayMode | 863ef05 | ✓ terminada |
| T27 | Limpieza: sin el rótulo «Aún no», N1_Config y N1_Guia al día, documentos | PlayMode | 863ef05 | ✓ terminada |

Supuestos que el tablero dejó por confirmar al abrir la Fase 5 (todo.md:339-342): fuerza efectiva 7–8 de 10; soplar sin montón no penaliza. Los de «piedras cerca» y «hojas amontonadas» por radio quedaron sin objeto con la Fase 6.

### 2. La mecánica, de punta a punta

Así se juega hoy Level1_Cave. Las referencias son al código de ccf77e6.

- Al abrir (FirePanelController.Start, FirePanelController.cs:198-267) solo hay piezas, la tablilla y «Pista». La interfaz del encendido —ignitionUi: FuerzaSlider, EtiquetasFuerza, Acciones (con «Golpear» y «Soplar») y CercaniaSlider— arranca oculta. Los rangos de los dos deslizantes salen de N1_Config, no de la escena (:213-218, CT-05). La ayuda arranca en el paso Reunir de N1_Guia (:210).

- Reunir. Cada pieza es un DraggablePiece que se arrastra con clic sostenido y se queda donde se suelta. Al soltarla (Dropped) el panel llama TryFinishGathering (:330-338): si FireArrangement.IsGathered dice que todas están dentro del círculo, arranca el paso al encendido; si falta una, no pasa nada y no hay regaño (CP-02). «Pista» escribe la instrucción en la tablilla y, mientras se reúne, dibuja el círculo (RequestHelp/ShowRing, :527-549). Su radio es la distancia horizontal del centro a la mitad de «Golpear» (GatherRadius, :151-159): sale de la escena, no del asset, porque es disposición.

- El acercamiento (EnterIgnitionAsync, :346-412). Las piezas dejan de arrastrarse (enabled = false); el entorno —Fondo, Suelo y, desde 88fe0ee, Personajes— escala de 1 a GatherZoom (×2) en GatherSeconds (0,8 s) con una sola interpolación continua (RNF-21); las piedras van al centro según el deslizante de cercanía. Al terminar aparece la interfaz del encendido, la ayuda pasa al paso Golpear y la tablilla escribe su instrucción (:409-411). En T25 las hojas se acomodaban en un anillo tangente —juntas, no encimadas—; desde aca7acc (22/09) convergen al punto del fuego y encima entra por fundido el montón cenital (Props-y-Sonidos §2.5).

- Encender. El deslizante de fuerza es vertical, a la derecha (FuerzaSlider, 0–10, etiquetas «Fuerte / Fuerza del golpe / Suave»); el de cercanía es horizontal, sobre los botones (CercaniaSlider, 0–10, «Lejos» / «Cerca»), y mueve las piedras al instante (PlaceStones, :439-461). Ninguno de los dos produce efecto hasta «Golpear» (RF-15). «Golpear» (Strike, :470-521) pasa la fuerza y la franja de cercanía a FireAttempt.Strike; el resultado va a los indicadores (FireIndicatorCollector), al registro (FireFeedbackLog) y a la tablilla, que muestra el último mensaje. Tras tres fallos seguidos la tablilla suma la pista del paso (:515); cada golpe efectivo sube un escalón la luz de la cueva (RefreshLighting, :703-704).

- Soplar. Atenuado y con candado hasta el mínimo de golpes efectivos (RefreshBlow, :688-698); al converger, la ayuda pasa al paso Soplar (:507-510). Una vez habilitado no se vuelve a bloquear (INC-32). Al accionarlo (Blow, :555-571) registra el mensaje del soplo, anima el nacimiento del fuego y CompleteLevel (:672-686) deja los indicadores en GameFlowRunner.PendingIndicators y encadena a N1_NacimientoDelFuego. Confirmar, desbloquear y guardar siguen donde los puso T18: en el resumen de fin de nivel (§3.6).

### 3. Qué quedó en el repositorio

#### 3.1 Game.Levels.Fire (Assets/Game/Scripts/Runtime/Levels/Fire/)

| Archivo | Fases 5 y 6 | Qué es hoy |
| --- | --- | --- |
| StrikePosition.cs | Borrado (fa5d032) | — El enum Far/Near/VeryClose de T12 ya no existe. |
| ForceBand.cs | Creado (fa5d032) | Enum TooSoft / Effective / TooHard: dónde cae la fuerza respecto de la franja efectiva. |
| SpacingBand.cs | Creado (863ef05) | Enum TooFar / Effective / TooClose: separadas, se rozan, o tan encimadas que solo se frotan. |
| PieceKind.cs | Creado (fa5d032) | Enum Leaf / Silex / Pedernal; lo usan DraggablePiece.Kind, CampfireLayout, PlaceStones y el sonido de la hoja arrastrada. |
| DraggablePiece.cs | Creado (fa5d032), ampliado en 863ef05 | Arrastre con clic sostenido por IBeginDragHandler/IDragHandler/IEndDragHandler de uGUI (InputSystemUIInputModule, nunca la clase Input legada); MoveTo recorta la posición al rect del suelo (DraggablePiece.cs:90-96). T25 le dio el evento Dropped al soltar (:52) y Width. Deshabilitado, deja de recibir el arrastre: así se fijan las piezas al pasar al encendido. El giro al azar, el gesto de levantar y PickedUp son de aca7acc (Props-y-Sonidos §2.5). |
| FireArrangement.cs | Creado (fa5d032), reescrito en 863ef05 | C# plano. En T22 respondía IsPiled (hojas dentro de PileRadius) y StonesNear (piedras dentro de StonesRadius); desde T25 solo IsGathered: todas las piezas dentro del círculo, y sin piezas no hay nada reunido (FireArrangement.cs:27-43). |
| StoneSpacing.cs | Creado (863ef05) | C# plano. Distance(notch): de la longitud de una hoja en la muesca 0 a 0 en la máxima; Overlap(notch): ancho de la piedra menos esa distancia; Classify(notch): efectiva si el encimado cae en EffectiveOverlap ± OverlapTolerance (StoneSpacing.cs:33-52). Contact(notch) es de 2cbe287. |
| ForceSliderFeedback.cs | Creado (fa5d032) | El asa del deslizante de fuerza crece y enrojece con la muesca: escala MinScale 0,8 → MaxScale 1,2 y color azul → rojo lineal (ForceSliderFeedback.cs:51-56). Doble indicador a propósito (RNF-19): tamaño y color, nunca solo el color. No toca el valor ni ejecuta nada. Va en FuerzaSlider. |
| RingSprite.cs | Creado (863ef05) | internal static: genera en memoria el contorno del círculo de reunión al diámetro exacto, con el grosor de trazo que recibe —el panel le pasa 6 px (FirePanelController.cs:542)— y un píxel de suavizado (RingSprite.cs:14-41). No hay sprite de anillo en el arte. |
| FireAttempt.cs | Modificado (ambos) | Classify(force) → ForceBand (FireAttempt.cs:35-38); Strike(int force, SpacingBand spacing) juzga primero la cercanía y después la fuerza (:45-68). Siguen igual los dos contadores, CanBlow (INC-32) y el comentario pedagógico contra el tope de intentos. |
| StrikeOutcome.cs | Modificado (ambos) | Campos Effective, Force, Band, Spacing, EffectiveStrikes; fábricas SparksDied(force, band), StonesMisplaced(force, band, spacing) (T26) y SparkLanded(force, n) (StrikeOutcome.cs:35-47). Ya no hay Position. |
| FireFeedbackLog.cs | Modificado (ambos) | El fallo se elige primero por cercanía (SpacingMessage) y si no por franja de fuerza (FailureMessage), cada lado con su par «por defecto / tras dos fallos» (FireFeedbackLog.cs:77-86). Nuevo RecordGuide (:56-62): la instrucción o la pista del guía entran al mismo registro. Entries sigue acumulando el historial entero. |
| FireMessages.cs | Modificado (ambos) | Doce mensajes (FireMessages.cs:13-59): SoftNoSpark, SoftStonesGraze, HardSparksScatter, HardSparksFly, StonesFar, StonesFarAgain, StonesTooClose, StonesTooCloseAgain, los tres de golpe efectivo y BlowSuccess. En fa5d032 eran once, con BlowNoPile; T26 lo quitó y sumó el par de «encimadas». |
| FireLevelConfig.cs | Modificado (ambos) | De cuatro parámetros de posición a diez: ForceLevels 10, EffectiveForceMin/Max 7/8, SpacingLevels 10, EffectiveOverlap, OverlapTolerance 4, GatherZoom 2, GatherSeconds 0,8, MinimumEffectiveStrikes 3, AttemptsBeforeHint 3. PileRadius/StonesRadius de T22 se retiraron en T27. Hoy son doce: IgnitionSeconds y BurnExtent llegaron en aca7acc/8ec5120. |
| FeedbackLogView.cs | Modificado (fa5d032) | La tablilla muestra solo la última entrada (FeedbackLogView.cs:22-28). Santiago retiró el área con historial el 12/09 («no estaba en el mockup, estorba»); el historial sigue en FireFeedbackLog.Entries. |
| CaveLightingController.cs | Reescrito (fa5d032) | Ya no tiñe el Fondo: crea en Awake una capa «Oscuridad» con el material fx_oscuridad estirada sobre la vista cenital (CaveLightingController.cs:44-64) y le pasa NarrativeLight.Lerp(darkest, brightest, progreso) (:67-83). §4, decisión 7. |
| FirePanelController.cs | Modificado (ambos) | Adaptador delgado, sin reglas del juego: todo lo de §2. Hoy tiene 706 líneas porque encima llegaron el sonido, el reparto, el montón, la llama, el quemado y los personajes (Props-y-Sonidos §2.5, Personajes). El campo forceSlider conserva FormerlySerializedAs("positionSlider") (:34) para no perder la referencia de la escena. |
| FireIndicatorCollector.cs | Sin cambios de lógica | El cálculo de T17 no cambió: «Errores corregidos» sigue siendo un golpe efectivo justo tras uno fallido. Su comentario quedó viejo (§6). |
| AssemblyInfo.cs | Sin cambios | InternalsVisibleTo para Game.Levels.Fire.Tests y Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests, desde T14 (79c9b3d). |

Hoy el assembly tiene 21 archivos .cs (1 843 líneas) y referencia Game.Core, Game.Scaffolding, UnityEngine.UI (desde T14) y Game.Audio (desde 2cbe287). No referencia Unity.InputSystem: el arrastre va por los eventos de uGUI. FireSounds, FloorScatter y LeafPile son del carril de arte y sonido.

#### 3.2 La luz, fuera del assembly del nivel (fa5d032, 1009c5a)

La capa de oscuridad nació en T20 para las narrativas del N1 y la cueva la reutiliza:

- Assets/Game/Art/FX/fx_oscuridad.shader (Algoritm/Oscuridad) + fx_oscuridad.mat: un charco de luz radial sobre un fondo atenuado, multiplicado sobre lo ya pintado (Blend DstColor Zero) por un único Image a pantalla completa. Parámetros _Center, _Radius, _Ambient, _Tint, _Edge y _Aspect.

- NarrativeLight (Game.Scaffolding, nuevo): el estado de esa capa —Center, Radius, Ambient, Tint, FlashSeconds— y Lerp. Su valor por defecto (plena luz, tinte blanco) no cambia nada, así que las secuencias que no declaran luz se ven igual.

- NarrativeSequence.LightStart (NarrativeSequence.cs:57) y CameraKey.Light (IllustrationFraming.cs:57): cada parada de cámara lleva su luz al lado. CameraKey.HardCut (:61) entró en el mismo commit; OpensFromBlack y HardCutFadeSeconds (NarrativeSequence.cs:65-69), en 1009c5a.

- NarrativeSceneController crea la capa «Oscuridad» en ejecución con su darknessMaterial (NarrativeSceneController.cs:347-364); el material está cableado en Narrative.unity y en Level1_Cave.unity. Un FlashSeconds mayor que cero aplica esa luz de golpe y vuelve a la de la parada anterior (el ¡CLIC! del sílex). Lo usa una sola parada, la de «¡CLIC! Un destello pequeñísimo…» en N1_Hallazgo (0,08 s, N1_Hallazgo.asset:69, desde fa5d032); en todas las demás vale 0.

La cámara por paradas (CameraKeys, suavizado) es anterior, de W07 del Slice 2 (416ec79), y se registra con ese slice.

#### 3.3 Escena Level1_Cave.unity

Reconstruida en fa5d032 y 863ef05. Lo que dejaron las dos fases (jerarquía bajo Canvas/Panel, salvo Fondo, que cuelga de Canvas):

| Elemento | Qué es |
| --- | --- |
| Suelo con Hoja_1…Hoja_5, Silex, Pedernal | Las siete piezas arrastrables (DraggablePiece), hermanas del punto del fuego. |
| Suelo/PuntoDeFuego | El centro de la pantalla: centro del círculo y de la fogata. |
| Suelo/AnilloReunion | El círculo de reunión (T25), oculto hasta pedir ayuda; el sprite lo genera RingSprite. |
| FuerzaSlider + EtiquetasFuerza | Vertical, 136×440, anclado a la derecha; lleva ForceSliderFeedback. |
| CercaniaSlider | Horizontal, 456×120 a y = 222, con «Lejos» / «Cerca»: el recorrido del asa va de la mitad de «Soplar» a la mitad de «Golpear» (x = ±172). |
| Acciones/BotonGolpear · Acciones/BotonSoplar | Los dos llevan ButtonPressFeedback desde fa5d032 (el hundido de 4 px de 2893cdb). |
| BadgeBloqueado/IconoCandado | El candado sobre «Soplar» atenuado. El rótulo «Aún no» (AunNo) se retiró en 863ef05: el candado y el color atenuado bastan como doble indicador (RNF-19). |
| Mensaje/Fondo/InstruccionLabel | La tablilla superior (mockup 7): el Text donde FeedbackLogView escribe el último mensaje. Conserva el nombre de cuando era la etiqueta de instrucción fija. |
| BotonPista | «Pista», arriba a la izquierda, con la Animation legada ui_pulso_pista.anim (escala 1 → 1,06 → 1 en 2,2 s, en bucle, arranca sola) desde fa5d032. |
| Fondo | La vista cenital entorno_n1_cueva_cenital.png (fa5d032) con CaveLightingController y fx_oscuridad.mat. |

Sin ScrollRect (lo quitó fa5d032). El EventSystem sigue con ControlesJugables.inputactions (T14, RNF-02). El menú de pausa es la instancia del prefab MenuPausa.prefab desde W17 del Slice 2 (8de614f). MontonHojas, Fuego, Personajes y BotonPista/Fondo/Algoritm son posteriores (Props-y-Sonidos §5, Personajes).

#### 3.4 Datos (Assets/Game/Data/)

| Asset | Hoy | Historia |
| --- | --- | --- |
| Fire/N1_Config.asset | ForceLevels 10 · EffectiveForceMin/Max 7/8 · SpacingLevels 10 · EffectiveOverlap 30 · OverlapTolerance 4 · GatherZoom 2 · GatherSeconds 0,8 · IgnitionSeconds 3,5 · BurnExtent 0,5 · MinimumEffectiveStrikes 3 · AttemptsBeforeHint 3 | En 863ef05, EffectiveOverlap valía 5: con las piezas de entonces la muesca certera era la 2. 2cbe287 lo subió a 30, y desde ahí es la 5 y solo ella (Props-y-Sonidos §4). |
| Fire/N1_Mensajes.asset | Los doce textos, observacionales y sin cifras (RF-17): de fuerza («Las piedras apenas se rozan. No sale ninguna chispa.»), de cercanía («El sílex y el pedernal están separados…», «Las piedras están tan encimadas que no chocan…»), los tres de golpe efectivo y el del soplo | Los ocho de fallo se reescribieron en fa5d032 y 863ef05 y ya no son el texto del guion §4.3.4 (INC-47); los tres de golpe efectivo y el del soplo siguen siendo los literales de T13. |
| Guide/N1_Guia.asset | Tres pasos: Reunir («Reúne todas las hojas y las dos piedras en el centro de la pantalla.»), Golpear («Elige la fuerza y qué tan cerca van las piedras, y golpea para hacer chispas.») y Soplar | En T11 tenía dos (Golpear, Soplar), escritos para la distancia. fa5d032 los reescribió para la fuerza y el montón sin nombrar la muesca correcta; 863ef05 añadió Reunir y volvió a escribir Golpear para la cercanía. La pista de Golpear pregunta sin resolver: «¿Qué cambiarías antes del próximo golpe?» (CP-06). |
| LevelSummaryMessages.asset (N1) | Intro «Esto es lo que pasó en la cueva:», Discovery «Descubriste que el fuego necesita chispa y aire.», cuatro variantes de relato con «fuerza» y «sitio», SkillNamed «Eso se llama probar y ajustar: es lo mismo que hace quien arma un plan paso a paso.» | fa5d032 añadió Discovery y SkillNamed y reescribió el relato (antes hablaba de «lugar»). |
| Narrative/N1_*.asset | §3.5 | T20 (fa5d032) y 1009c5a. |

#### 3.5 Las cuatro narrativas del N1 (T20)

fa5d032 reescribió las líneas con el texto completo del guion, cambió el hablante CHISPA por ALGORITM (INC-44) en las tres donde habla el guía y remapeó las paradas de cámara (docs/Camara_Narrativa_N1.md §7), cada una con su luz. 1009c5a (13/09) las encadenó por el asset: les puso NextSequenceId, el campo que el carril del Slice 2 había añadido en b6b886c (12/09). Hoy NarrativeSceneController.Leave() (NarrativeSceneController.cs:821-852) prueba en orden NextSequenceId → NextPhase → EndsInCredits (de 1179dae, 21/09) → IsReflectiveClosing → menú de niveles, sin un if por secuencia.

| Secuencia | Líneas | Paradas | Luz al abrir (LightStart) | Sale a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1_Apertura | 7 | 4 | fondo 0,06, tinte frío (0,55 · 0,68 · 1) | NextSequenceId → N1_AparicionGuia |
| N1_AparicionGuia | 11 | 6 | fondo 0,02, tinte cálido (1 · 0,82 · 0,61) | NextSequenceId → N1_Hallazgo |
| N1_Hallazgo | 18 | 10 | fondo 0,08, tinte cálido (1 · 0,82 · 0,61); abre desde negro (OpensFromBlack) | NextPhase 1 → Level1_Cave |
| N1_NacimientoDelFuego | 17 | 11 | fondo 0,35 con charco (radio 0,1), tinte de fuego (1 · 0,73 · 0,47); las paradas suben hasta 0,85 | IsReflectiveClosing → LevelSummary |

Antes de T20 N1_NacimientoDelFuego tenía 19 líneas; las otras tres ya tenían 7, 11 y 18. Las paradas de cámara no existían en ninguna (las introdujo fa5d032). N1_Apertura pasó a su propia ilustración, entorno_n1_apertura.png, en 1009c5a; las otras tres usan entorno_n1_cueva_2x.png (fa5d032). Los tintes cálido y de fuego de la tabla y el OpensFromBlack de N1_Hallazgo son de a9236f1 (16/09, «tintes cálidos»; antes, 1 · 0,9 · 0,72 y 1 · 0,8 · 0,55); el sonido (2cbe287), los personajes (88fe0ee) y el humo (f801186) de estas secuencias están en sus documentos. El cierre reflexivo de N1_NacimientoDelFuego sigue diciendo, en boca de Algoritm, «Cambiaste la fuerza, volviste a probar…» y «Eso tiene nombre: se llama iterar. Probar, mirar el resultado y ajustar.».

#### 3.6 Resumen de fin de nivel: mockups 13 y 13b (fa5d032)

LevelSummaryController (Game.UI) reparte el texto en una tablilla: título (la línea Intro sin los dos puntos), el hallazgo (Discovery), una viñeta por frase del relato —clona una fila plantilla inactiva— y la habilidad nombrada (SkillNamed) en el recuadro verde (RF-12, CP-07). Dos botones, «Continuar» y «Volver al menú de niveles», salen al mismo sitio. LevelSummary.unity se reconstruyó con dos VerticalLayoutGroup y un ContentSizeFitter; el CanvasScaler de referencia 1920×1080 ya estaba desde T18 (f8ffcc8). Confirma la fase, desbloquea el nivel siguiente y guarda en Show(), al mostrarse (LevelSummaryController.cs:79-100), como desde T18. Sin cifras en ninguna rama (CP-03, RF-45). Que hoy elija sus mensajes por nivel (messagesByLevel) y sume todas las fases es del Slice 2.

#### 3.7 Arte que entró con las fases

- Environments/Fire/entorno_n1_cueva_cenital.png (la cueva vista desde arriba, fondo de la mecánica) y entorno_n1_cueva_2x.png (la cueva de las narrativas), fa5d032; entorno_n1_apertura.png, 1009c5a. a9236f1 los reimportó sin compresión.

- Props/Fire/prop_n1_hoja.png, prop_n1_silex.png, prop_n1_pedernal.png: temporales, con el estilo de los props del N2 (fa5d032); los sustituyeron los definitivos parciales de 2cbe287.

- UI/Common/ui_pulso_pista.anim (fa5d032).

- FX/fx_oscuridad.shader y .mat (§3.2).

### 4. Decisiones

- Todo lo que decide es C# plano. Si está todo reunido (FireArrangement), dónde van las piedras y si chocan (StoneSpacing), qué produjo el golpe (FireAttempt) y qué mensaje toca (FireFeedbackLog) se prueban en EditMode sin escena. FirePanelController solo pasa posiciones y muescas.

- La cercanía manda sobre la fuerza. Con las piedras separadas o encimadas no prende con ninguna fuerza, y el mensaje habla de las piedras, no de la fuerza (FireFeedbackLog_RF16_LaCercaniaMandaSobreLaFuerzaCuandoFallanLasDos): primero tienen que chocar.

- El radio del círculo sale de la escena. Es la mitad del botón de abajo (pedido de Santiago, 15/09); si cambia la disposición, cambia el radio sin tocar el asset.

- «Soplar» ya no puede fallar. T23 condicionaba el fuego a que las hojas estuvieran amontonadas y, sin montón, describía el soplo sin penalizar (BlowNoPile). Con la Fase 6 las hojas se acomodan solas en la fogata, así que T26 retiró la condición y el mensaje.

- La tablilla muestra solo el último mensaje. Lo pidió Santiago el 12/09. El historial no se pierde (Entries), pero el estudiante ya no lo ve (HU-06 queda en INC-47).

- La ayuda, cableada. HintPolicy (T11) dejó de estar suelta en fa5d032: «Pista» repite la instrucción del paso activo; tras AttemptsBeforeHint fallos seguidos la tablilla suma la pista; el paso cambia Reunir → Golpear al terminar el acercamiento y Golpear → Soplar al converger. Ningún texto nombra la muesca correcta (CP-06). FireAttempt.ShouldOfferHint sigue existiendo, pero el panel no lo usa: cuenta HintPolicy.

- La luz de la cueva es la misma capa que la de las narrativas. El tinte #8A97AB de T19 se sustituyó por fx_oscuridad: un charco fijo sobre el montón (centro 0,5 · 0,5, radio 0,30, tinte ámbar) y un fondo que sube de 0,10 a 0,30 (docs/Camara_Narrativa_N1.md §8), en escalones de golpes efectivos / (mínimo + 1); el último tramo lo da la ignición (guion E4/E7). La prueba de RNF-20 dejó de medir el texto contra la cueva: la instrucción va sobre su propia tablilla, que la oscuridad no toca, y se mide contra la cara de esa tablilla.

- El encadenado de la apertura es un asset, no una rama. Lo que Fase-3-Resultados.md §4 dejó «sin resolver» lo resolvió 1009c5a con NextSequenceId; la prueba NarrativeScene_RF10_LaAperturaEncadenaLasTresEscenasDelNivel1YEntraAJugar recorre las tres y exige que se entre a jugar.

### 5. Pruebas

#### 5.1 Las clases del Nivel 1, hoy

Conteo estático sobre ccf77e6 ([Test] y cada [TestCase]). No es una corrida: la corrida vigente está en Slice-4-Resultados.md.

| Clase | Modo | Métodos · casos | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| FireAttemptTests | EditMode | 9 · 16 | T12; reescrita en fa5d032 y 863ef05 |
| FireFeedbackLogTests | EditMode | 8 · 12 | T13; reescrita en fa5d032 y 863ef05 |
| FireIndicatorTests | EditMode | 6 · 6 | T17; fa5d032 renombró una |
| FireLevelConfigTests | EditMode | 1 · 1 | T12; reescrita en fa5d032 y 863ef05; 2cbe287 le subió EffectiveOverlap a 30 |
| FireMessagesTests | EditMode | 2 · 2 | T13; reescrita en fa5d032 y 863ef05 |
| FireArrangementTests | EditMode | 2 · 2 | fa5d032 (tres pruebas, T22); reescrita en 863ef05 (T25) |
| StoneSpacingTests | EditMode | 5 · 9 | 863ef05 (cuatro métodos, T26); 2cbe287 renombró una y añadió la de Contact |
| FloorScatterTests | EditMode | 1 · 1 | 8ec5120 (Props-y-Sonidos §8) |
| FirePanelTests | PlayMode | 33 · 34 (2 de verificación visual) | T14; al cerrar la Fase 6 tenía 22 métodos. Después, 4 de aca7acc/8ec5120 (Props-y-Sonidos §8) y 7 de 88fe0ee (Personajes) |
| CaveLightingTests | PlayMode | 2 · 2 (las dos de verificación visual) | T19; ajustada en fa5d032, 863ef05 y 2cbe287 |
| FireSoundsTests | PlayMode | 3 · 3 | 2cbe287 (Props-y-Sonidos §8) |

EditMode: 34 métodos · 49 casos. PlayMode: 38 métodos · 39 casos.

#### 5.2 Las pruebas que dejaron T20–T27

EditMode (Game.Levels.Fire.Tests).

| Prueba | Requisito | Qué fija |
| --- | --- | --- |
| FireAttempt_RNF18_ClasificaLaFuerzaSegunLaFranjaDeLaConfiguracion (6 casos) | RNF-18 | Las franjas suave / efectiva / fuerte salen de la configuración: un FireLevelConfig que la prueba crea con CreateInstance y la franja 7–8, no el asset N1_Config |
| FireAttempt_RF16_SiLasPiedrasNoChocanNoPrendeAunqueLaFuerzaSeaLaEfectiva (2 casos) | RF-16 | Separadas o encimadas: no prende con la fuerza efectiva |
| FireAttempt_RF15_CambiarLaFuerzaNoAlteraElEstado | RF-15 | Renombre de …CambiarPosicion… |
| FireFeedbackLog_guion434_CadaFranjaDeFuerzaNoEfectivaDevuelveSuMensaje (2 casos) | guion §4.3.4 | Renombre de …CadaDistancia… |
| FireFeedbackLog_RF18_TrasDosFallosSeguidosEnLaMismaFranjaEscalaElMensaje | RF-18 | Renombre de …EnLaMismaDistancia… |
| FireFeedbackLog_RF16_SiLasPiedrasNoChocanDevuelveSuMensajeYEscalaTrasDosFallos (2 casos) | RF-16 | Cada lado de la cercanía con su par de mensajes |
| FireFeedbackLog_RF16_LaCercaniaMandaSobreLaFuerzaCuandoFallanLasDos | RF-16 | Decisión 2 |
| FireIndicators_RF45_ErrorCorregidoExigeCambioDeFuerzaSeguidoDeAcierto | RF-45 | Renombre de …CambioDePosicion… |
| FireLevelConfig_CT05_ExponeLosDiezParametrosDelNivel | CT-05 | Los diez parámetros de la Fase 6 con sus valores |
| FireMessages_RNF18_LosDoceMensajesDelNivelEstanDefinidos | RNF-18 | Los doce textos del asset |
| FireArrangement_RF14_EstaTodoReunidoSoloSiCadaPiezaCaeDentroDelCirculo | RF-14 | T25 |
| FireArrangement_RF14_SinPiezasNoHayNadaReunido | RF-14 | T25 |
| StoneSpacing_RF15_LaMuescaCeroSeparaUnaHojaYLaMaximaEncimaLasPiedras | RF-15 | T26 |
| StoneSpacing_RF16_ElGolpeCerteroEsSoloLaMuescaCinco (5 casos) | RF-16 | En T26 se llamaba …ElGolpeCerteroEsCuandoLasPiedrasSeRozanUnosPocosPixeles; 2cbe287 la renombró al subir EffectiveOverlap |
| StoneSpacing_RNF18_ElRoceEfectivoYSuMargenSalenDeLaConfiguracion | RNF-18 | T26 |
| StoneSpacing_RF15_UnaMuescaFueraDeRangoNoRompeNada | RF-15 | T26 |

PlayMode — FirePanelTests al cerrar la Fase 6 (22 métodos, 23 casos). Seis vienen de T14–T15 sin cambio de nombre: FirePanel_RF19_SoplarSeHabilitaAlAlcanzarElMinimoDeGolpesEfectivos, FirePanel_RF19_SoplarAtenuadoNoRespondeNiRegistraError, FirePanel_RNF02_ElMapaDeControlesNoTieneNingunBindingDeTeclado, FirePanel_RNF03_LaEscenaNoPresentaListaDeTareas, FireLevel_RF20_SoplarEncadenaAnimacionYEscenaDeCierre y FireLevel_RNF21_SinDestellosDeAltaFrecuencia (verificación visual). Las demás son de estas fases:

| Prueba | Requisito | Commit |
| --- | --- | --- |
| FirePanel_RF14_AlAbrirSoloHayPiezasTablillaYPista | RF-14 | 863ef05 |
| FirePanel_RF13_AlReunirLaPistaDibujaElCirculoConElBordeEnLaMitadDelBotonDeAbajo | RF-13 | 863ef05 |
| FirePanel_RF14_ConUnaPiezaFueraDelCirculoNoPasaAlEncendido | RF-14, CP-02 | 863ef05 |
| FirePanel_RF14_ReunirTodoDentroDelCirculoAcercaLaCamaraYArmaLaFogata | RF-14 | 863ef05 |
| FirePanel_RF14_AlEncenderPresentaLosDosDeslizantesGolpearYSoplar | RF-14 | 863ef05 (sustituye a …PresentaDeslizanteBotonGolpearYRegistro) |
| FirePanel_RF15_MoverLosDeslizantesNoEjecutaNingunGolpe | RF-15 | 863ef05 (sustituye a …MoverElDeslizante…) |
| FirePanel_RF15_ElDeslizanteDeCercaniaVaDeLaMitadDeSoplarALaMitadDeGolpearYMueveLasPiedras | RF-15 | 863ef05 |
| FirePanel_RF15_ElDeslizanteDeFuerzaTieneDiezMuescasYElAsaCreceYEnrojeceConLaFuerza | RF-15, RNF-19 | fa5d032, renombrada en 863ef05 |
| FirePanel_RF16_GolpearEscribeEnElRegistroElMensajeDeLaFuerza | RF-16 | fa5d032 (sustituye a …MensajeDeLaDistancia) |
| FirePanel_RF16_ConLasPiedrasSeparadasOEncimadasElGolpeNoPrendeNiPenaliza (2 casos) | RF-16, CP-02 | 863ef05 (sustituye a …ConLasPiedrasLejosDeLasHojas… de T22) |
| FirePanel_RF13_PistaADemandaEscribeLaInstruccionEnElRegistro | RF-13 | fa5d032 |
| FirePanel_RF13_TrasTresFallosSeguidosElRegistroSumaLaPista | RF-13 | fa5d032 |
| FirePanel_RF17_LaTablillaMuestraElUltimoMensajeSinDesbordarTrasDiezIntentos | RF-17 | fa5d032 (sustituye a …ElRegistroNoDesborda…) |
| FirePanel_RNF19_SoplarAtenuadoSeDistinguePorElCandadoAdemasDelColorYSinRotuloAunNo | RNF-19 | 863ef05 (sustituye a …PorIconoYTexto…) |
| FirePanel_RNF19_ElEncendidoSeVeComoElMockupConElCandadoSinRotulo | RNF-19 (verificación visual) | 863ef05 |
| FirePanel_CT06_LasPiezasSeArrastranConClicSostenidoYNoSalenDelSuelo | CT-06 | fa5d032 |

FirePanel_RF19_SoplarConLasHojasRegadasNoPrendeElFuegoYNoPenaliza (T23) existió solo entre fa5d032 y 863ef05: se fue con el soplo condicionado (decisión 4).

Fuera del assembly del nivel. En NarrativeSceneTests: NarrativeScene_RF10_LaAperturaEncadenaLasTresEscenasDelNivel1YEntraAJugar (1009c5a), NarrativeScene_RF05_ElCorteSecoFundeANegroSaltaAOscurasYVuelve (entró en fa5d032 como …LaParadaDeCorteSecoSaltaSinSuavizado y 1009c5a la reescribió) y NarrativeScene_RF05_ElDestelloDuraSusSegundosYVuelveALaLuzAnterior (fa5d032). En NarrativeSequenceTests, NarrativeSequence_RNF03_LosObjetosNoQuedanBajoElCuadroDeDialogo (1009c5a), cuya lista Verificadas empieza por las cuatro N1_*. En LevelSummaryTests, LevelSummary_RF03_DevuelveAlMenuConNivel2Desbloqueado ganó en fa5d032 las aserciones de la tablilla: título sin dos puntos, dos viñetas, «probar y ajustar» en la habilidad y ningún dígito.

#### 5.3 Cifras registradas al cerrar (del todo.md)

No se volvieron a correr para este documento; se copian tal como las registró el tablero.

| Momento | EditMode | PlayMode | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| T21 (12/09) | 167/167 | 92/92 (6 de verificación visual omitidas en batchmode) | todo.md:356 |
| Checkpoint E (12/09) | 173/173 | 95/95 (6 omitidas) | todo.md:385 |
| Checkpoint F (15/09) | 221/221 | 144/153: 6 de verificación visual omitidas en batchmode y 3 fallos de disposición preexistentes en la resolución 640×480 del batchmode (MazeScene_RNF03_AlAcumularse…, WorkshopScene_RNF03_NadaSeSale…, NarrativeScene_RNF01_LaLineaMasLarga…), que según el tablero fallaban también sin la Fase 6 y pasan con el Editor abierto (W-F, 148/148) | todo.md:429 |

Las marcas de CP-02/CP-06 de los dos checkpoints se apoyan en pruebas distintas. La del E (todo.md:386, «ninguna pista nombra la fuerza ni la distancia correctas»), en FirePanel_RF19_SoplarConLasHojasRegadas… —retirada en 863ef05— y en las FirePanel_RF13_…; la del F (todo.md:430, «ninguna pista ni mensaje nombra la muesca correcta»), en FirePanel_RF16_ConLasPiedrasSeparadasOEncimadas… y en las FirePanel_RF13_….

### 6. Lo que queda abierto

- INC-47 sigue abierta. Guion §4.3 (§1.4.3 del documento refundido), OE1 RF-15/RF-16 y HU-06 siguen describiendo el deslizante de posición, los mensajes por distancia y el registro con historial. La corrección es de los documentos radicados, no del código.

- La revisión con el usuario, única casilla sin marcar de T24 y de los Checkpoints E y F: el radio del círculo, el tamaño de la fogata y que la muesca certera sea la correcta. Al cerrar T26 era la 2; desde 2cbe287 es la 5. PG-06 sigue abierto.

- Comentarios vencidos en el código (no se tocan desde aquí): FireIndicatorCollector.cs:49 («golpes ejecutados desde una posición no efectiva») y :54-57 (cita StrikePosition y «la posición efectiva es única»; hoy la fuerza efectiva son dos muescas y el fallo puede ser de cercanía). FireFeedbackLog.cs:6-8 dice que el historial se acumula «para que el estudiante compare sus intentos», y el estudiante ya solo ve el último.

- Dos parámetros sin prueba de valor. FireLevelConfig_CT05_ExponeLosDiezParametrosDelNivel fija los diez de la Fase 6; IgnitionSeconds y BurnExtent, que llegaron después, no los fija ninguna prueba.

- El pulso de «Pista» es permanente. ui_pulso_pista arranca solo y va en bucle desde que se abre la escena, no tras tres fallos; lo recoge también Personajes-Resultados.md como pendiente.

- Los tres fallos de disposición en batchmode del Checkpoint F eran ajenos al N1; su estado de hoy lo dice la corrida del 25/09 en Slice-4-Resultados.md.