ANEXO E. CARRIL DE ARTE Y SONIDO — LO CONSTRUIDO, ARCHIVO POR ARCHIVO	2

1. Qué hizo cada commit	2

2. Código de juego (Assets/Game/Scripts/Runtime/)	3

3. Código de Editor (Assets/Game/Scripts/Editor/, Game.EditorTools)	6

4. Datos (Assets/Game/Data/)	6

5. Escenas (Assets/Game/Scenes/)	7

6. Arte (Assets/Game/Art/)	7

7. Audio (Assets/Game/Audio/)	8

8. Pruebas (Assets/Tests/)	9

9. Documentación y configuración	10

10. Lo que queda abierto	11

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	11

Apéndice B — props definitivos del N2 y el N3 (25/09/2026, sin commit)	20

# ANEXO E. CARRIL DE ARTE Y SONIDO — LO CONSTRUIDO, ARCHIVO POR ARCHIVO

Anexo E del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Documento de resultados de la rama feat/implementación-de-props-y-sonidos, hermano de Slice-3-Resultados.md. Vive en la carpeta del Slice 3 porque la rama nació justo después de su cierre (76d7375, PR #80), pero no es un slice: es el carril de arte y sonido (tarjetas D05-2 sonido y D07-2 sprites/sonido de las actas OE3), que toca Assets/Game/Art/, Assets/Game/Audio/, Game.Audio, Game.Levels.Fire, Game.Levels.Wheel y, de paso, Game.Core, Game.Scaffolding y Game.UI. No rediscute claudeDocs/SPEC.md.

Estado al 25/09/2026: el trabajo que registra este documento se fusionó con el PR #82 (d5fa77f, 23/09); el documento mismo es 13e2986 (23/09, hijo de d5fa77f), que no entró en ese PR y llegó a main con el PR #86, porque 88fe0ee cuelga de él. Después, la misma rama siguió desde main (131b4c0, tras el PR #86) con cinco commits más del carril —b38c00b y f801186 (24/09), 1d5ce58, d3a6cc9 y ccf77e6 (25/09)—, que main todavía no tiene: troncos del N2 que ruedan como cilindros, humo animado sobre cada fuego de las narrativas, caja vacía y cuerda del taller (INC-54), hoguera animada del puente II y de la escena final, y el sonido del Nivel 3, que suma Game.Levels.River a los módulos que toca el carril. Todo eso va archivo por archivo en el Anexo del final, con la numeración de estas secciones (§A.1 ↔ §1 … §A.10 ↔ §10). Las secciones 1–10 conservan el corte del 23/09 con las notas fechadas del 25/09 que ya tenían; lo que dejó de ser cierto lleva una nota (Vencido…). Los personajes animados (88fe0ee, PR #86) no son de este carril: están en Personajes-Resultados.md.

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Rama | feat/implementación-de-props-y-sonidos, desde 76d7375 (main, 21/09/2026) |
| Fusión | PR #82 → d5fa77f (main y la rama apuntan hoy al mismo commit) (Vencido el 25/09/2026: la rama siguió desde 131b4c0 con cinco commits que main aún no tiene; ver Anexo.) |
| Fechas | 21/09/2026 – 23/09/2026 (Actualizado el 25/09/2026: primera tanda; la segunda, 24/09 – 25/09, en el Anexo.) |
| Commits | 6: 2cbe287, dc51804, aca7acc, 8ec5120, 03675b9, d7ace67 (Actualizado el 25/09/2026: después del cierre, 5 más: b38c00b, f801186, 1d5ce58, d3a6cc9, ccf77e6 — Anexo §A.1.) |
| Volumen | 253 archivos, +11 491 / −400 líneas — 161 añadidos, 72 modificados, 18 renombrados, 2 borrados |
| De ellos | 68 son los 34 cuadros del fuego con su .meta; 60 son .meta de assets nuevos o renombrados |
| Verificación registrada | Solo la de 8ec5120: EditMode NarrativeSequenceTests 9/9 y Architecture en verde; PlayMode 60/65 (4 capturas saltadas en batchmode, NarrativeScene_RNF01 falla por 1 px en N1_Hallazgo, ajeno al cambio). Los commits del Nivel 2 (03675b9, d7ace67) no dejan cifra de suite completa, y este documento no la inventa. (Los cinco posteriores tampoco la dejan; la corrida completa del 25/09/2026 está en claudeDocs/tasks/Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».) |

## 1. Qué hizo cada commit

| Commit | Fecha | Resumen |
| --- | --- | --- |
| 2cbe287 | 21/09 | Audio del N1. AudioManager (cuatro buses, ambiente en dos capas, fundidos cruzados, cortes secos, clic sostenido) en Boot/Persistent como único AudioListener. N1_Sonidos, campos de sonido en las secuencias y líneas, AudioImportRules, renombrado de los .wav a la nomenclatura §4.1. Golpe que suena solo con contacto y chispa solo en el golpe efectivo, ahora la muesca cinco (EffectiveOverlap 5 → 30). Sprites definitivos parciales del N1. |
| dc51804 | 21/09 | Clips del fuego. prop_n1_fuego_normal.anim (2,667 s) y prop_n1_fuego_cenital.anim (5,633 s) con curva PPtr y su .controller; cuadros a Single; borrados los 215 cuadros duplicados (249 archivos → 34 dibujos, 1469 MB → 235 MB de texturas cargadas). |
| aca7acc | 22/09 | Piezas y fuego del N1. Giro aleatorio y gesto de levantar al tomar (DraggablePiece), montoncitos de hojas (LeafPile), montón cenital que sustituye a las hojas sueltas al reunir, llama cenital animada al soplar, NarrativeProp.FrameAnimation para la llama del cierre narrativo. |
| 8ec5120 | 22/09 | Quemado y reparto del N1. BurnReveal (máscara circular en memoria) sustituye al tinte uniforme; FloorScatter reparte las piezas al azar fuera de la interfaz (keepClear) y del círculo de reunión; montón más grande. |
| 03675b9 | 23/09 | Audio del N2. N2_Sonidos (WheelSounds) en bosque, taller y laberinto; NarrativeProp.LandSound en la 2.2; piedras prop_n2_piedra_a..d con recorte corregido; la 2.5 y el arranque de N3_PuenteII pasan al refugio con fuego; nuevo N3_PuenteII_Horizonte. |
| d7ace67 | 23/09 | El día del N2 y el laberinto. Fundido a negro de SceneLoader entre narrativa y mecánica; luz del amanecer a la noche en las secuencias del N2 (nuevo N2_PuenteI_Bosque); laberinto con fx_contraste, cuadrícula, barra de desplazamiento por clic (ClickRelay) y papelera del bloque seleccionado; ClaudeSceneAutosave + hook PreToolUse. |

(Actualizado el 25/09/2026: los cinco commits posteriores al cierre, del 24/09 y el 25/09, están en el Anexo, §A.1.)

## 2. Código de juego (Assets/Game/Scripts/Runtime/)

### 2.1 Game.Audio

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Audio/AudioManager.cs | Creado (345 líneas) | Tercer singleton DontDestroyOnLoad. Cuatro buses con volumen (MusicVolume 0,8 · AmbientVolume 0,4 · SfxVolume 1 · VoiceVolume 0,6). API: PlayAmbient/PlayAmbientLayer (fundido cruzado; pedir el clip que ya suena no lo reinicia), PlayMusic, PlaySfx(clip, pitchJitter, volume), PlayHeld/StopHeld (bucle mientras dura un clic sostenido), PlayVoice, CutToSilence(keepAmbient) (silencios del guion §5, corte seco). Expone en internal LastSfx, SfxCount, HeldClip, AmbientClip, AmbientLayerClip, AmbientStarts para las pruebas. |
| Audio/AssemblyInfo.cs | Creado | InternalsVisibleTo para Game.Audio.PlayMode.Tests y para Game.Levels.{Fire,Wheel}.PlayMode.Tests, que comprueban qué clip sonó. Desde el 25/09 también Game.Levels.River.PlayMode.Tests (sonido del N3). (Corregido el 25/09/2026: la lista estaba incompleta ya al cierre; el archivo abre además Game.Audio.Tests —desde 2cbe287, cuyo asmdef de EditMode aún no tiene pruebas— y Game.UI.PlayMode.Tests —desde 03675b9—. Mapa completo en §A.2.5.) |

Game.Audio.asmdef ya existía desde la Fase 0; no se tocó.

### 2.2 Game.Core

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Core/SceneLoader.cs | Modificado | Load(sceneName, fade = false): con fade funde a negro en FadeSeconds (0,4 s por mitad, tiempo sin escalar), carga, espera un cuadro a que monten los Start y vuelve. Una carga nueva a mitad corta la anterior. El negro se pinta en OnGUI (Game.Core no referencia uGUI). Nuevas propiedades FadeAlpha, IsFading. |
| Core/GameFlowRunner.cs | Modificado | internal static FadesBetween(from, to): funde narrativa ↔ mecánica y narrativa → narrativa; menús, resumen y reinicio cortan en seco. La llamada a SceneLoader.Load pasa ese valor. |
| Core/AssemblyInfo.cs | Creado | InternalsVisibleTo para Game.Core.Tests y Game.Core.PlayMode.Tests (primer AssemblyInfo del módulo, para probar FadesBetween). |

### 2.3 Game.Scaffolding

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Scaffolding/BurnReveal.cs | Creado | Quema una imagen desde Origin: crea en Awake un hijo Brasa con Mask y disco generado en memoria (compartido) y dentro una copia Quemado teñida de EmberColor. Extent (fracción del ancho) fija el radio; solo cambia cuando se pide (RNF-21). |
| Scaffolding/SilenceCut.cs | Creado | Enum None · Music (calla música y voz, queda el ambiente — S2) · Everything (S1). |
| Scaffolding/DialogueLine.cs | Modificado | Campos Sound, Ambient y Silence por línea. |
| Scaffolding/NarrativeSequence.cs | Modificado | Campos Ambient y AmbientLayer por secuencia (la hoguera sobre la cueva). |
| Scaffolding/NarrativeProp.cs | Modificado | FrameAnimation (RuntimeAnimatorController), BurnExtent y LandSound (con FormerlySerializedAs del nombre previo MotionEndSound). |
| Scaffolding/Game.Scaffolding.asmdef | Modificado | Referencia UnityEngine.UI (por BurnReveal). |

### 2.4 Game.UI

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| UI/NarrativeSceneController.cs | Modificado | Pide al gestor el ambiente y la capa de la secuencia; añade Animator a los objetos con FrameAnimation y BurnReveal a los que tienen BurnExtent; suena LandSound al posarse (a mitad si se levanta, al final si rueda); por línea aplica Silence, Ambient y Sound. Todo protegido contra AudioManager.Instance nulo. |
| UI/Game.UI.asmdef | Modificado | Referencia Game.Audio. |

### 2.5 Game.Levels.Fire

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Fire/FireSounds.cs | Creado | ScriptableObject N1_Sonidos: CaveAmbient, FireAmbient (+ FireAmbientFadeSeconds 3 s), LeafDrag, Gathered, Strike (+ StrikeMinVolume 0,3, StrikePitchJitter 0,06), Spark, Blow. Ninguna pieza de fallo (CP-02, comentado). |
| Fire/FloorScatter.cs | Creado | C# plano, muestreo por rechazo: coloca huellas cuadradas dentro del suelo sin pisar zonas bloqueadas ni entre sí (200 intentos por pieza; si se agotan se queda con la última). |
| Fire/LeafPile.cs | Creado | Clona el sprite de la hoja en Leaves − 1 hijos girados y desplazados (Spread 0,28): cada pieza se ve como un montoncito; los hijos amplían la zona de agarre. |
| Fire/DraggablePiece.cs | Modificado | Giro de reposo aleatorio en Awake; al tomar crece (LiftScale 1,12) y se inclina (LiftTiltDegrees 8°) en LiftSeconds 0,12 s y vuelve al soltar, una sola interpolación que se interrumpe limpia. Nuevo evento PickedUp. |
| Fire/FirePanelController.cs | Modificado | Campos keepClear, leafPile, fireFlame, burn, sounds. Reparte las piezas con FloorScatter al arrancar; hojas suenan mientras se arrastran; al reunir, las hojas convergen y entra por fundido el montón cenital (las sueltas se ocultan); se eliminó el anillo de hojas. Golpe: suena solo si hay contacto, con volumen según StoneSpacing.Contact; la chispa solo en el efectivo. Al soplar: soplo, capa de hoguera, llama cenital activa y quemado que crece hasta BurnExtent en IgnitionSeconds (sustituye al tinte de 0,6 s). |
| Fire/FireLevelConfig.cs | Modificado | EffectiveOverlap 5 → 30 (solo la muesca cinco); nuevos IgnitionSeconds 3,5 y BurnExtent 0,5. |
| Fire/StoneSpacing.cs | Modificado | Contact(notch): 0 con hueco, 1 una encima de otra. |
| Fire/Game.Levels.Fire.asmdef | Modificado | Referencia Game.Audio. |

### 2.6 Game.Levels.Wheel

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Wheel/WheelSounds.cs | Creado | ScriptableObject N2_Sonidos: ForestAmbient, LogNudge, StoneNudge, LeafNudge, NudgePitchJitter, CartMove, LogCollected, AllLogsCollected, Drilled, AssemblyHammer (+ AssemblyHits 3, AssemblyHitSeconds 0,3), CartBuilt; NudgeClipFor(categoría). |
| Wheel/ClickRelay.cs | Creado | Solo IPointerClickHandler: avisa del clic y su punto de pantalla. Hace pulsable la barra de desplazamiento sin ScrollRect ni arrastre (RNF-02, CT-06). |
| Wheel/ForestObjectNudge.cs | Modificado | Step devuelve si el cursor acaba de entrar en el radio (sonido una vez por acercamiento); IsMoving con umbral StillSpeed; _armed pasa a _wasInside. |
| Wheel/ForestSceneController.cs | Modificado | Ambiente del bosque sin costura desde la narrativa; sonido por categoría al apartarse un objeto; bucle de hojas mientras alguna planta se mueve; encaje_pieza por tronco acopiado y pieza_tomar con los cinco. |
| Wheel/WorkshopSceneController.cs | Modificado | Ambiente del bosque; encaje_pieza al perforar; tres martillazos por pieza encajada (HammerAsync); pieza_tomar al terminar la carretilla. |
| Wheel/MazeLayout.cs | Modificado | Nuevos campos DeleteIcon, LightTint, EnvironmentMaterial, Contrast, Saturation, BackdropColor, GridColor, GridThickness. |
| Wheel/MazeSceneController.cs | Modificado (+285) | Material de contraste por escena (copia, se destruye en OnDestroy) y panel del color del borde con la misma luz; DrawGrid pinta la cuadrícula del interior del seto detrás de las piezas; el refugio ya no se marca con un cuadro de color; BuildScrollBar + ScrollToPoint (barra a la derecha, se pulsa, no se arrastra); la lista queda abajo al soltar un bloque y al abrir/cerrar el cajón; papelera junto al bloque seleccionado (AddDeleteButton/DeleteBlock, sin confirmación, RF-34); carretilla en bucle mientras recorre la secuencia. |
| Wheel/Game.Levels.Wheel.asmdef | Modificado | Referencia Game.Audio. |

## 3. Código de Editor (Assets/Game/Scripts/Editor/, Game.EditorTools)

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| AudioImportRules.cs | Creado | AssetPostprocessor con la tabla §4.3 por prefijo: mus_ streaming estéreo, amb_ streaming mono, el resto efecto — hasta 2 s PCM precargado, más largo Vorbis en memoria. Lee la duración de la cabecera del .wav. |
| ClaudeSceneAutosave.cs | Creado | Guarda las escenas que se ensucian en los 2 minutos siguientes a que el hook toque Temp/claude-active; lo sucio con Claude inactivo no se toca. Evita el diálogo modal «Scene(s) Have Been Modified». |

## 4. Datos (Assets/Game/Data/)

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Fire/N1_Sonidos.asset | Creado | Instancia de FireSounds con las piezas del N1. |
| Fire/N1_Config.asset | Modificado | EffectiveOverlap 30, IgnitionSeconds 3,5, BurnExtent 0,5. |
| Wheel/N2_Sonidos.asset | Creado | Instancia de WheelSounds con las piezas del N2. |
| Wheel/N2_MazeLayout.asset | Modificado | Atardecer LightTint (1, 0,95, 0,9), fx_contraste, saturación 0,75, contraste 1,1, fondo, cuadrícula, ui_papelera. |
| Narrative/N1_Apertura.asset | Modificado | Ambiente amb_noche_intemperie; una línea pasa a amb_n1_cueva_oscura, otra suena a sfx_n1_pasos_eco, un silencio Everything (S1). |
| Narrative/N1_AparicionGuia.asset | Modificado | Ambiente amb_n1_cueva_oscura; un silencio Music (S2). |
| Narrative/N1_Hallazgo.asset | Modificado | Ambiente de cueva; líneas que suenan a sfx_n1_golpe, sfx_n1_chispa y sfx_n1_hojas_acomodo. |
| Narrative/N1_NacimientoDelFuego.asset | Modificado | Ambiente cueva + capa amb_n1_cueva_fuego; las tres hojas sueltas pasan a prop_n1_monton_hojas con BurnExtent y la llama prop_n1_fuego_normal animada, sobre el cuadro de diálogo (RNF-03). |
| Narrative/N2_PuenteI.asset | Modificado | Pasa a entorno_n1_apertura al amanecer (tinte azulado 0,68/0,78/1) con fogata pequeña; ambiente bosque + capa hoguera; encadena a N2_PuenteI_Bosque. |
| Narrative/N2_PuenteI_Bosque.asset | Creado | Continuación desde «La familia sale a recolectar» sobre env_n2_bosque_claro, de tarde sin tinte; encadena a N2_Escena21_Bosque. |
| Narrative/N2_Escena21_Bosque.asset · N2_Escena23_Construccion.asset | Modificado | Ambiente amb_n2_bosque_dia; luz de tarde sin tinte; serialización de los campos nuevos. |
| Narrative/N2_Escena22_ElPatron.asset | Modificado | Ambiente de bosque; LandSound: tronco → sfx_n2_troncos, piedra y caja → sfx_n2_piedra_cae. |
| Narrative/N2_Escena24_Regreso.asset | Modificado | Ambiente de bosque; luz de atardecer (1/0,76/0,58). |
| Narrative/N2_Escena25_Cierre.asset | Modificado | Pasa al refugio: entorno_n1_cueva_2x con montón quemado y fuego animado, noche rojiza (1/0,62/0,42), ambiente cueva + hoguera. |
| Narrative/N3_PuenteII.asset | Modificado | Arranca en el refugio con fuego y la misma noche; encadena a N3_PuenteII_Horizonte. |
| Narrative/N3_PuenteII_Horizonte.asset | Creado | Sobre env_enlace_n2: el desplazamiento hacia el horizonte; encadena a N3_PuenteII_Rio. Desde el 25/09 la hoguera central ya no va pintada: son objetos (montón de hojas en (0,5023; 0,3617) a 0,11, humo, llama animada a 0,173) sobre el pie de los troncos que pintaba el entorno, con las proporciones de la fogata grande de N3_EscenaFinal, y el entorno se entrega sin ella. N3_EscenaFinal lleva la misma hoguera en el mismo sitio sobre env_final_fogatas (el mismo poblado al atardecer), dibujada después de las otras dos fogatas y antes de los personajes. |

Con estos dos assets nuevos el Nivel 2 y el Nivel 3 pasan de seis a siete secuencias cada uno.

## 5. Escenas (Assets/Game/Scenes/)

| Escena | Qué cambió |
| --- | --- |
| Boot.unity | Persistent gana AudioManager y el único AudioListener; SceneLoader.FadeSeconds 0,4. |
| Level1_Cave.unity (+310) | Retirado su AudioListener. Nuevos MontonHojas (con BurnReveal) y Fuego (Animator con prop_n1_fuego_cenital); LeafPile en las hojas; FirePanelController cableado a keepClear, leafPile, fireFlame, burn y N1_Sonidos; montón de 300 px, 30 px bajo el punto del fuego. |
| Level2_Forest.unity · Level2_Workshop.unity | Referencia a N2_Sonidos. |
| Level2_Maze.unity | Referencia a N2_Sonidos; cuatro RectTransform reserializados (anclas y tamaño a cero). |
| Level3_River.unity | Retirado su AudioListener. (Desde el 25/09/2026 la orilla y el panel referencian además N3_Sonidos: ver §A.5.) |
| Narrative.unity | Registra N2_PuenteI_Bosque y N3_PuenteII_Horizonte en la lista de secuencias. |

## 6. Arte (Assets/Game/Art/)

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Props/Fire/Animations/prop_n1_fuego_normal.anim + .controller | Creado | 2,667 s a 30 fps en bucle, una clave por dibujo distinto (animado a seises). |
| Props/Fire/Animations/prop_n1_fuego_cenital.anim + .controller | Creado | 5,633 s a 30 fps en bucle (animado a ochos). |
| Props/Fire/Animations/Fuego normal/ (13 PNG) · Fuego cenital/ (21 PNG) | Creado | Los 34 cuadros que referencian los clips, en Single con pivote centrado; conservan el nombre de entrega (fuego_*_nivel_1_NNNN.png). Los 215 duplicados entraron en 2cbe287 y se borraron en dc51804, así que no aparecen en el diff neto. |
| Props/Fire/prop_n1_monton_hojas.png · prop_n1_monton_hojas_cenital.png | Creado | Montón para el cierre narrativo y para la cueva, en Single. |
| Props/Fire/prop_n1_hoja.png · prop_n1_pedernal.png · prop_n1_silex.png | Modificado | Sprites definitivos (parciales) del N1. |
| Props/Wheel/prop_n2_piedra_{a,b,c,d}.png + .meta | Modificado | PNG de 2000×2000; el recorte del sprite pasa de 256×256 en una esquina a la imagen entera, mismo spriteID. |
| Environments/Narrative/env_final_fogatas.png | Modificado | Nueva versión del entorno. |
| Environments/Narrative/env_enlace_n2.png | Creado | Entorno del puente II hacia el horizonte; reutiliza el .meta (GUID) de civilización_noche. (Actualizado el 25/09/2026: d3a6cc9 reemplaza la imagen, con el mismo .meta, por una versión sin la hoguera central pintada, que pasa a objetos; ver §4 y §A.6.) |
| Environments/Wheel/civilización_noche.png | Borrado | Sustituido por env_enlace_n2. |
| FX/fx_contraste.shader + fx_contraste.mat | Creado | Algoritm/UI Contraste: UI/Default con _Contrast y _Saturation, compatible con máscara y recorte de uGUI; lo usa el laberinto. |

## 7. Audio (Assets/Game/Audio/)

Los .wav de PR #81 entraron sin .meta; esta rama les da .meta (GUID fijo) y los renombra a §4.1 desde el motor.

| Antes | Después | Nota |
| --- | --- | --- |
| Global/Encaje_piezas.wav | Global/sfx_encaje_pieza.wav | Renombrado |
| Global/Martillo_contra_madera.wav | Global/sfx_martillo_madera.wav | Renombrado |
| Global/Seleccionar_objeto.wav | Global/sfx_n1_pieza_tomar.wav | Renombrado |
| Level 1/Cueva.wav | Level 1/amb_n1_cueva_oscura.wav | Renombrado |
| Level 1/Fogata.wav | Level 1/amb_n1_cueva_fuego.wav | Renombrado |
| Level 2/Animales_afuera_cueva.wav | Level 1/amb_noche_intemperie.wav | Renombrado y movido al N1 |
| Level 1/Piedras_golpeando.wav | Level 1/sfx_n1_golpe.wav | Renombrado |
| Level 1/Hojas.wav | Level 1/sfx_n1_hojas_acomodo.wav | Renombrado |
| Level 1/Pasos_eco_cueva.wav | Level 1/sfx_n1_pasos_eco.wav | Renombrado |
| Level 1/Soplar.wav | Level 1/sfx_n1_soplo.wav | Renombrado |
| Level 1/Chispa.wav | Level 1/sfx_n1_chispa.wav | Borrado y recreado sin el silencio de cabeza |
| Level 2/Bosque.wav | Level 2/amb_n2_bosque_dia.wav | Renombrado |
| Level 2/Carretilla.wav | Level 2/sfx_n2_carretilla.wav | Renombrado |
| Level 2/Piedra_cayendo.wav | Level 2/sfx_n2_piedra_cae.wav | Renombrado |
| Level 2/Troncos.wav | Level 2/sfx_n2_troncos.wav | Renombrado |
| — | Level 2/amb_n2_noche_intemperie.wav | Creado; ningún asset lo referencia todavía |
| Level 3/Rio.wav | Level 3/amb_n3_rio_orilla.wav | Renombrado; desde el 25/09 lo referencian N3_Sonidos y las escenas del río |
| Level 3/viento_rio.wav | Level 3/amb_viento_horizonte.wav | Renombrado; sin referenciar. El 25/09 Santiago lo renombró fuera del motor a amb_balsa_movimiento.wav (GUID nuevo), que suena en el cruce de la 3.3 |
| Level 3/Salpicadura_agua.wav | Level 3/sfx_n3_salpicadura.wav | Renombrado; sin referenciar. El 25/09 pasó a sfx_n3_salpicadura_undimiento.wav fuera del motor (GUID nuevo); sigue sin referenciar |

## 8. Pruebas (Assets/Tests/)

| Archivo | Estado | Casos nuevos o cambiados |
| --- | --- | --- |
| EditMode/Architecture/AudioImportTest.cs | Creado | AudioImport_RNF06_CadaFamiliaEntraConLosAjustesDeSuTabla, AudioAssets_CP02_NingunaPiezaSeLlamaDerrotaNiError |
| EditMode/Architecture/AudioListenerTest.cs | Creado | AudioListener_RNF13_ElUnicoOyenteVaEnBootYNingunaOtraEscenaTieneElSuyo |
| EditMode/Core/SceneFadeTests.cs | Creado | 7 casos de GameFlowRunner.FadesBetween (GameFlowRunner_RF05_…, …_RF07_ReiniciarLaMecanicaNoFunde) |
| EditMode/Levels/Fire/FloorScatterTests.cs | Creado | FloorScatter_RF14_NingunaPiezaPisaLaInterfazNiElCirculoNiSeEncimaConOtra |
| EditMode/Levels/Fire/StoneSpacingTests.cs | Modificado | …_ElGolpeCerteroEsCuandoLasPiedrasSeRozan… → StoneSpacing_RF16_ElGolpeCerteroEsSoloLaMuescaCinco; nuevo StoneSpacing_RF16_ElContactoEsCeroConHuecoYCreceHastaEncimarlasDelTodo |
| EditMode/Levels/Fire/FireLevelConfigTests.cs | Modificado | Espera EffectiveOverlap 30 |
| EditMode/Levels/Wheel/ForestObjectNudgeTests.cs | Modificado | ForestObjectNudge_RF22_AvisaQueEmpiezaAApartarseUnaSolaVezPorAcercamiento, ForestObjectNudge_RF22_LaHojaDejaDeMoverseAlPosarse |
| EditMode/Scaffolding/NarrativeSequenceTests.cs | Modificado | Seis → siete secuencias en N2 y N3; nuevo NarrativeSequence_RF05_ElNivel2TranscurreDelAmanecerALaNoche; la 2.5 entra en Verificadas |
| PlayMode/Audio/AudioManagerTests.cs + Game.Audio.PlayMode.Tests.asmdef | Creado | AudioManager_RF05_PedirElAmbienteQueYaSuenaNoLoReinicia, …_RF05_ElCorteSecoCallaElAmbienteAlInstante, …_RF05_ElCorteDeMusicaConservaElAmbiente, AudioManager_RF11_UnEfectoSeReproduceConVolumenAudible |
| PlayMode/Core/SceneLoaderTests.cs | Modificado | SceneLoader_RF05_ConFundidoCargaEnNegroYVuelveALaImagen, SceneLoader_RF05_SinFundidoNoOscureceNada |
| PlayMode/Levels/Fire/FireSoundsTests.cs | Creado | FirePanel_CP02_SeparadasNoSuenanEnContactoSuenanAPiedraYSoloElEfectivoAnadeLaChispa, FirePanel_RF20_SoplarSuenaYLaHogueraEntraSobreLaCueva, FirePanel_RF14_UnaHojaSuenaMientrasSeArrastraYReunirTodoSuenaAlPasarAlEncendido |
| PlayMode/Levels/Fire/FirePanelTests.cs | Modificado | FirePanel_RF14_LasPiezasAparecenGiradasAlAzarYCadaHojaEsUnMonton, …_RF14_LasPiezasAparecenAlAzarFueraDeLaInterfazYDelCirculo, FirePanel_RNF02_TomarUnaPiezaLaLevantaYSoltarlaLaPosa, FireLevel_RF20_AlSoplarPrendeLaLlamaCenitalSobreElMonton; el RF14 existente comprueba el montón en lugar del anillo |
| PlayMode/Levels/Fire/CaveLightingTests.cs · PlayMode/UI/LevelSummaryTests.cs · PlayMode/UI/PauseMenuTests.cs | Modificado | La muesca efectiva pasa de 2 a 5 |
| PlayMode/Levels/Wheel/ForestSceneTests.cs | Modificado | ForestScene_RF22_ElBosqueSuenaDeFondoYCadaObjetoSuenaALoQueEsAlApartarse, ForestScene_RF24_CadaTroncoAcopiadoSuenaAEncajeYLosCincoReunidosAPiezaTomada |
| PlayMode/Levels/Wheel/WorkshopSceneTests.cs | Modificado | WorkshopScene_RF29_PerforarSuenaAEncajeCadaPiezaATresMartillazosYElFinalAPiezaTomada |
| PlayMode/Levels/Wheel/MazeSceneTests.cs | Modificado (+250) | MazeScene_RF32_LaCarretillaSuenaMientrasRecorreLaSecuenciaYCallaAlTerminar, …_RF30_ElLaberintoEsAlAtardecer, …_RF31_LaCuadriculaDeLaMatrizSeDibujaDentroDelSeto, …_RF30_LaSalidaSeLeeEnElEntornoYElPanelLoContinua, …_RNF03_AlSoltarUnBloqueYAlAbrirElCajonLaSecuenciaQuedaAbajoDelTodo, …_RNF02_LaBarraDeDesplazamientoSePulsaPeroNoSeArrastra, …_RF34_ElBloqueSeleccionadoMuestraLaPapeleraYEstaLoRetira |
| PlayMode/UI/NarrativeSceneTests.cs | Modificado | Seis → siete secuencias del N2; NarrativeScene_RF20_ElCierreDelFuegoPintaElMontonConLaLlamaAnimada, NarrativeScene_RF26_LaEscena22SuenaCuandoCadaObjetoTocaElSuelo |
| PlayMode/Levels/{Fire,Wheel}/*.PlayMode.Tests.asmdef · PlayMode/UI/Game.UI.PlayMode.Tests.asmdef | Modificado | Referencian Game.Audio |

## 9. Documentación y configuración

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| claudeDocs/Direccion_de_Musica_y_Sonido.md | Creado (622 líneas) | La ley del audio: pilares, buses, nomenclatura, silencios §5, inventario de 104 piezas, §19 historial de lo aplicado (rev. 2 N1, rev. 3 N2). |
| CLAUDE.md | Modificado | Estado del carril de arte y sonido, el día del N2 por la luz, fundidos, AudioManager como tercer singleton, ClaudeSceneAutosave, reglas de importación de audio y de secuencias de cuadros. |
| .claude/settings.json | Modificado | Hook PreToolUse sobre mcp__rider__* y mcp__coplay-mcp__* que toca Temp/claude-active. |
| .graphifyignore | Modificado | Excluye Assets/Game/Audio/** (evita transcribir efectos con Whisper). |
| ProjectSettings/ProjectSettings.asset | Modificado | Define SENTIS_ANALYTICS_ENABLED en Standalone — lo añadió el Editor, no una tarea de la rama. |
| Assets/Settings/UniversalRenderPipelineGlobalSettings.asset | Modificado | m_List de 13 entradas pasa a [] — reserialización del Editor, no una tarea de la rama. Conviene revisar que no se haya perdido ningún ajuste de URP. |

## 10. Lo que queda abierto

- Sin corrida completa registrada tras 03675b9 y d7ace67: hace falta una pasada EditMode + PlayMode con unity test (Editor cerrado) para dar cifra de la rama entera. (25/09/2026: la corrida completa de ese día está en claudeDocs/tasks/Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».)

- NarrativeScene_RNF01 falla por 1 px en N1_Hallazgo (anotado en 8ec5120, sin corregir).

- amb_n2_noche_intemperie y sfx_n3_salpicadura_undimiento están en disco pero no las referencia ningún asset; no hay música ni blip de diálogo (PS-01..PS-05). El resto del N3 entró el 25/09/2026 con N3_Sonidos (RiverSounds): lo aplicado está en la rev. 4 de Direccion_de_Musica_y_Sonido.md §19.

- Los cuadros del fuego conservan el nombre de entrega y no el prop_n1_… de Direccion_de_Arte.md; renombrarlos es trabajo del motor.

- Revisar los dos cambios de configuración que hizo el Editor (§9).

## Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Tras el PR #82 la rama feat/implementación-de-props-y-sonidos retomó desde main después del PR #86 (131b4c0, 24/09) y siguió con cinco commits del carril. Este anexo los registra con la misma disposición que las secciones 1–10; lo que ya estaba escrito arriba con fecha 25/09 no se repite, se remite.

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Base | 131b4c0 (main tras el PR #86, personajes animados) |
| Fusión | Ninguna todavía: main sigue en 131b4c0, cinco commits por detrás de la rama |
| Fechas | 24/09/2026 – 25/09/2026 |
| Commits | 5: b38c00b, f801186, 1d5ce58, d3a6cc9, ccf77e6 |
| Volumen | 173 archivos, +6 888 / −300 líneas (git diff --shortstat 131b4c0 ccf77e6); 66 son los 33 cuadros del humo con su .meta |
| Módulos | Game.Scaffolding, Game.UI, Game.Levels.Wheel, Game.Levels.River (nuevo en el carril) y Game.Audio (solo su AssemblyInfo.cs) |
| Verificación registrada | Ninguno de los cinco deja cifra de corrida. b38c00b, f801186 y ccf77e6 nombran sus pruebas en el mensaje; 1d5ce58 añade AssemblySequence_INC54_LaCuerdaAmarraLaCajaYCompletaLaCarretilla y RollingLog_RF26_EnEspejoLaTexturaGiraComoSeVeGirarElObjeto y renombra WheelLevelConfig_RF23_… sin nombrarlas (§A.8), y d3a6cc9 no toca pruebas. La corrida completa del 25/09/2026 está en claudeDocs/tasks/Slice 4/Slice-4-Resultados.md, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)». |

### A.1 Qué hizo cada commit

| Commit | Fecha | Tarjeta | Resumen |
| --- | --- | --- | --- |
| b38c00b | 24/09 | sin rellenar (<id>) | Troncos que ruedan. RollingLog dibuja el tronco del N2 como cilindro en 3/4 a partir de una sola textura (prop_n2_tronco_textura), con la vista en N2_TroncoRodante.asset (NarrativeProp.Rolling, WheelLevelConfig.LogLook); en el bosque el tronco que aparta el cursor rueda. Es el trabajo que pide D09-1 (acta D09, 24/09), resuelto con una textura y no con cuerpo y veta separados. |
| f801186 | 24/09 | D08-2 | Humo animado. Dos clips en Props/Fire/Animations/ (fx_n1_humo_nacer, que enlaza con fx_n1_humo en bucle) y 33 dibujos en Smoke/; humo que nace en N1_NacimientoDelFuego y humo en bucle detrás de cada llama de N2_PuenteI, N2_Escena25_Cierre, N3_PuenteII, N3_PuenteII_Horizonte y N3_EscenaFinal. |
| 1d5ce58 | 25/09 | sin rellenar (<id>) | Caja vacía, cuerda y seto. En la 2.2 la caja pasa a prop_n2_caja_suelo_vacía, se desliza sobre los troncos y solo se ladea al caer; RollingLog rueda con espejo o sin él; la cuerda (prop_n2_pieza_2) es la séptima pieza del taller y amarrar la caja el último paso (INC-54); MazeLayout.ObstacleScale 1,65; la 2.5 y N2_PuenteI_Bosque pasan a troncos rodantes; se borran prop_n2_tronco_b..e. |
| d3a6cc9 | 25/09 | sin rellenar (<id>) | Hoguera animada del puente II y del final. Lo registrado en §4 (fila de N3_PuenteII_Horizonte) y la nueva versión de env_enlace_n2 sin la hoguera pintada. |
| ccf77e6 | 25/09 | D08-2 | Sonido del N3. N3_Sonidos (RiverSounds) en la orilla y el panel de Level3_River; NarrativeProp.MotionAmbient para la balsa que cruza en la 3.3; el panel espera al último martillazo y guarda las fases 1–2 al aprobarse; PlayFraming de la recolección de ×2,5 a ×1,9. |

Entre los dos lotes entró 88fe0ee (24/09, PR #86): la familia y Algoritm animados. No es de este carril y su registro está en Personajes-Resultados.md; de él vienen la fogata pequeña del horizonte y las dos fogatas de N3_EscenaFinal (montón y llama prop_n1_fuego_normal) a las que f801186 les pone humo.

### A.2 Código de juego (Assets/Game/Scripts/Runtime/)

#### A.2.1 Game.Levels.River — nuevo en el carril

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| River/RiverSounds.cs | Creado (56 líneas, ccf77e6) | ScriptableObject N3_Sonidos (menú «Algoritm/Sonidos del nivel río»): RiverAmbient, ForestAmbient, Collected, PiecePlaced, PhaseHammer, PhaseHits (3), PhaseHitSeconds (0,3 s; también la espera antes de RaftBuilt) y RaftBuilt. Ninguna pieza de fallo (CP-02, comentado). El cruce no está aquí: es contenido de la 3.3 (NarrativeProp.MotionAmbient). |
| River/RiverSceneController.cs | Modificado (542 líneas hoy) | Campo sounds. En Start, PlayAmbient(RiverAmbient) y PlayAmbientLayer(ForestAmbient): el río de fondo y el bosque de día en la segunda capa; las escenas del río piden los mismos dos clips, así que de la narrativa a la orilla —y de vuelta tras la 3.2— el fondo no se corta. Collect suena Collected una vez por material. Sin AudioManager se juega en silencio. |
| River/AssemblyPanelController.cs | Modificado (784 líneas hoy) | Campo sounds. Un martillazo por pieza puesta: PiecePlaced suena cuando Release acepta la pieza en un espacio, también la equivocada, porque colocar no valida (guion §1.8.4); soltarla fuera no suena. Al aprobar una fase, ConfirmedAsync para el reloj de RF-45 en la confirmación (_indicators.Complete(); antes lo hacía Persist tras el pulso) y guarda las fases 1 y 2 en ese momento, antes de la animación, para que «Reiniciar» a mitad de los golpes no pierda lo aprobado ni cuente el paso dos veces. PulseAndHammerAsync sustituye al Tween de 0,35 s: el pulso (CompletionPulseSeconds 0,35) y PhaseHits golpes separados PhaseHitSeconds van en el mismo reloj, y el panel sigue ocupado (IsBusy) hasta el último. Con la última fase espera PhaseHitSeconds, suena RaftBuilt y solo entonces guarda la fase 3 y sale al cruce: con el nivel terminado en disco, el cruce —su cierre reflexivo— contaría como visto (CP-07). Persist(phase, indicators) recibe los indicadores ya cerrados. |
| River/RiverLevelConfig.cs | Modificado | PlayFraming por defecto pasa de foco (0,2; 0,2) · zoom 2,5 a (0,2632; 0,2632) · 1,9: asoma la orilla a la derecha (decisión de Santiago del 25/09/2026, registrada también en Slice-3-Resultados.md). |
| River/Game.Levels.River.asmdef | Modificado | Referencia Game.Audio. Sigue sin Unity.InputSystem. |

#### A.2.2 Game.Scaffolding

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Scaffolding/RollingLog.cs | Creado (b38c00b; 243 líneas hoy) | MaskableGraphic de uGUI que dibuja el tronco como cilindro en 3/4: una malla calculada como la proyección ortográfica del cilindro, en 48 tiras (Segments), sin cámara, modelo ni MeshRenderer; solo se pintan las tiras que miran a quien juega. Attach(face, look) cuelga un hijo Tronco de la imagen del objeto y la deja transparente por alfa, así que sigue recibiendo el clic. Lee el giro, no lo manda: RollMotion en la narrativa y el cursor en el bosque siguen girando el RectTransform; aquí se deshace ese giro y se pasa a la textura. El contorno es la silueta en oscuro con el color del anillo del corte. 1d5ce58: la textura rueda con el giro que se ve, con espejo o sin él, y gana internal Spin para las pruebas. |
| Scaffolding/RollingLogLook.cs | Creado (b38c00b) | ScriptableObject (menú «Algoritm/Tronco que rueda»): Texture (corteza desenrollada a la izquierda y el corte en un cuadrado a la derecha), AxisDegrees 35, TiltDegrees 40, Depth 1,9 radios, OutlineWidth 0,16. Lo comparten el bosque y las narrativas para que el paso de uno a otras no se note (INC-50). |
| Scaffolding/NarrativeProp.cs | Modificado | Rolling (RollingLogLook, b38c00b): el objeto es un tronco en 3/4. MotionAmbient (AudioClip, ccf77e6): el ambiente que ocupa la segunda capa mientras el objeto se mueve y se va al llegar. |
| Scaffolding/AssemblyInfo.cs | Creado (1d5ce58) | InternalsVisibleTo("Game.Scaffolding.Tests"), solo EditMode, para leer RollingLog.Spin. |

#### A.2.3 Game.UI

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| UI/NarrativeSceneController.cs | Modificado (870 líneas hoy) | b38c00b: cuelga RollingLog de los objetos con Rolling. 1d5ce58: lo que rueda gira como tronco solo si lo es (roll.Spin); lo que va encima —la caja de la 2.2— se desliza y solo se ladea al caer (roll.Tilt); antes sumaba los dos. ccf77e6: al empezar a moverse un objeto con MotionAmbient, ese clip entra en la capa de ambiente —el río, en la capa principal, no se toca— y dura lo que dura el movimiento; al llegar vuelve el AmbientLayer de la secuencia, o se va por fundido si la secuencia no tiene. Sin clip no toca la capa. |

#### A.2.4 Game.Levels.Wheel

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Wheel/WheelLevelConfig.cs | Modificado (b38c00b) | LogLook (RollingLogLook). |
| Wheel/ForestSceneController.cs | Modificado | b38c00b: los troncos redondos (RoundLog) llevan RollingLog, en el suelo y en la fila del acopio; el tronco que aparta el cursor rueda (Roll: gira lo que avanza en horizontal entre su radio). 1d5ce58: deja de compensar el espejo, que ya resuelve RollingLog. |
| Wheel/WorkshopPiece.cs · AssemblyStep.cs · AssemblySequence.cs · AssemblyContent.cs · WorkshopSceneController.cs | Modificado (1d5ce58) | La cuerda, séptima pieza y último paso (INC-54): Rope = 6 en los dos enums; IsComplete exige la cuerda y IsCargoPlaced cubre la caja; soltar la cuerda sin caja devuelve RopeTooEarlyMessage; la caja puesta muestra CargoPlacedMessage y la cuerda, CompleteMessage; la cuerda amarrada se queda sobre la caja (RopePlacedPosition, RopePlacedSize) y ya no se vuelve a tomar. La decisión, en INCONSISTENCIAS.md INC-54. |
| Wheel/MazeLayout.cs · MazeSceneController.cs | Modificado (1d5ce58) | ObstacleScale (1,65): el arbusto se dibuja más grande que su casilla para que los contiguos se monten y se lean como seto. |

#### A.2.5 Los AssemblyInfo.cs al 25/09/2026

Solo tres son del carril (Game.Audio, Game.Core, Game.Scaffolding); los demás se listan para que el mapa quede entero.

| Módulo | Creado | Abre sus internos a |
| --- | --- | --- |
| Game.Audio | 2cbe287 (21/09) | Game.Audio.Tests, Game.Audio.PlayMode.Tests, Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests (2cbe287); Game.Levels.Wheel.PlayMode.Tests y Game.UI.PlayMode.Tests (03675b9); Game.Levels.River.PlayMode.Tests (ccf77e6) |
| Game.Core | d7ace67 (23/09) | Game.Core.Tests, Game.Core.PlayMode.Tests |
| Game.Scaffolding | 1d5ce58 (25/09) | Game.Scaffolding.Tests |
| Game.UI | eab7c57 (06/09) | Game.UI.PlayMode.Tests |
| Game.Levels.Fire | 79c9b3d (10/09) | Game.Levels.Fire.Tests, Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests |
| Game.Levels.Wheel | 817a327 (10/09) | Game.Levels.Wheel.Tests, Game.Levels.Wheel.PlayMode.Tests |
| Game.Levels.River | 660fd41 (16/09) | Game.Levels.River.Tests, Game.Levels.River.PlayMode.Tests |

Game.Reporting no tiene: se prueba por su superficie pública.

### A.3 Código de Editor (Game.EditorTools)

La segunda tanda no toca el Editor. Se registra aquí el gemelo de AudioImportRules, que es anterior al carril y al 23/09 no figuraba en ningún resultado (hoy lo registra también Slice-3-Resultados.md, §A.7):

| Archivo | Estado | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| ArtImportRules.cs | Existía (a9236f1, 16/09/2026) | AssetPostprocessor: toda textura bajo Assets/Game/Art/ entra sin comprimir (TextureImporterCompression.Uncompressed) y con maxTextureSize 4096, para que las panorámicas de 3840 no se reduzcan y la ilustración plana no enseñe la rejilla de bloques de 4×4, que el N1 agrava con la capa de oscuridad (RNF-23). No toca el Sprite Mode: pasar cada imagen nueva a Single sigue siendo trabajo del motor. Lo vigila ArtImport_RNF23_LasIlustracionesEntranSinComprimirYSinReducir (EditMode/Architecture/ArtImportTest.cs). Por ella entró el arte de la segunda tanda: los cuadros del humo, prop_n2_tronco_textura, prop_n2_pieza_2 y prop_n2_caja_suelo_vacía están sin comprimir, a 4096 y en Single. |

### A.4 Datos (Assets/Game/Data/)

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| River/N3_Sonidos.asset | Creado (ccf77e6) | Instancia de RiverSounds: río amb_n3_rio_orilla, bosque amb_n2_bosque_dia, recoger sfx_encaje_pieza, pieza puesta y fase aprobada sfx_martillo_madera (3 golpes cada 0,3 s), balsa terminada sfx_n1_pieza_tomar. |
| River/N3_RiverLevelConfig.asset | Modificado (ccf77e6) | PlayFraming (0,2632; 0,2632) · 1,9 (antes (0,2; 0,2) · 2,5). |
| Wheel/N2_TroncoRodante.asset | Creado (b38c00b) | Instancia de RollingLogLook: prop_n2_tronco_textura, 35°, 40°, 1,9, 0,16. La usan N2_WheelLevelConfig.LogLook y los Rolling de la 2.1 (5 troncos), la 2.2 (6), la 2.5 (3) y N2_PuenteI_Bosque (3). |
| Wheel/N2_WheelLevelConfig.asset | Modificado | b38c00b: LogLook → N2_TroncoRodante. 1d5ce58: planta_2/planta_3 y herramienta_2/herramienta_3 pasan a _b/_c (antes repetían _a); los troncos siguen con uno solo (prop_n2_tronco_a). |
| Wheel/N2_AssemblyContent.asset | Modificado (1d5ce58) | Séptima pieza (6, la cuerda) con prop_n2_pieza_2 en (0,6; 0,3) a 0,1; RopePlacedPosition (0,681; 0,33), RopePlacedSize 0,05; mensajes «La caja va sobre la tabla.», «La cuerda sujeta la caja. La carretilla está completa.» y «La cuerda todavía no tiene nada que sujetar.». |
| Wheel/N2_MazeLayout.asset | Modificado (1d5ce58) | ObstacleScale 1,65. |
| Guide/N2_Guia.asset | Modificado (1d5ce58) | La instrucción del taller añade «y amárrala con la cuerda» tras la caja de alimentos, antes de «En ese orden: cada paso necesita que el anterior esté hecho.». |
| Narrative/N1_NacimientoDelFuego.asset | Modificado (f801186) | Humo que nace (fx_n1_humo_nacer) detrás de la llama del cierre. |
| Narrative/N2_PuenteI.asset · N2_Escena25_Cierre.asset · N3_PuenteII.asset | Modificado (f801186) | Humo en bucle (fx_n1_humo) detrás y por encima de la llama. En la 2.5, además (1d5ce58), los troncos borrados pasan a prop_n2_tronco_a rodante. N3_PuenteII suena como la 2.5 —amb_n1_cueva_oscura con la capa amb_n1_cueva_fuego— desde 03675b9. |
| Narrative/N3_PuenteII_Horizonte.asset | Modificado | f801186: humo sobre la hoguera, entonces pintada, y sobre la fogata pequeña de 88fe0ee. d3a6cc9: lo de §4. Dos humos y dos llamas animadas; mismo ambiente que N3_PuenteII. |
| Narrative/N3_EscenaFinal.asset | Modificado | f801186: humo sobre las dos fogatas de 88fe0ee. d3a6cc9: la hoguera central de §4, con su humo. Tres humos y tres llamas. No tiene ambiente ni ningún sonido: Ambient y AmbientLayer vacíos. |
| Narrative/N2_Escena21_Bosque.asset · N2_Escena22_ElPatron.asset | Modificado | b38c00b: los troncos llevan Rolling. 1d5ce58: en la 2.2 la caja pasa a prop_n2_caja_suelo_vacía, más pequeña y apoyada sobre la fila; sigue sonando sfx_n2_piedra_cae al caer. |
| Narrative/N2_PuenteI_Bosque.asset | Modificado (1d5ce58) | Sus tres troncos (_b, _c, _d, borrados) pasan a prop_n2_tronco_a rodante con giros distintos. |
| Narrative/N2_Escena23_Construccion.asset | Modificado (1d5ce58) | La línea del orden de armado añade «luego amárrala con la cuerda». |
| Narrative/N3_PuenteII_Rio.asset · N3_Escena31_Llegada.asset · N3_Escena32_PrimerIntento.asset · N3_Escena33_Cruce.asset | Modificado (ccf77e6) | Pasan de no tener ambiente a amb_n3_rio_orilla con la capa amb_n2_bosque_dia, los mismos dos clips que N3_Sonidos. En la 3.3 la balsa (PropMotion.Drift, 9 s) lleva MotionAmbient = amb_balsa_movimiento. |

### A.5 Escenas (Assets/Game/Scenes/)

| Escena | Qué cambió |
| --- | --- |
| Level3_River.unity | RiverSceneController.sounds y AssemblyPanelController.sounds apuntan a N3_Sonidos (ccf77e6). |

Ninguna otra escena cambió en la segunda tanda: lo demás entra por assets (LogLook, las secuencias).

### A.6 Arte (Assets/Game/Art/)

| Archivo | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| Props/Fire/Animations/fx_n1_humo.anim + .controller | Creado (f801186) | 7,27 s a 30 fps, en bucle; 26 dibujos (estado Subir). |
| Props/Fire/Animations/fx_n1_humo_nacer.anim + .controller | Creado (f801186) | 1,97 s sin bucle, 7 dibujos; el controlador pasa de Nacer a Subir (fx_n1_humo) al terminar. |
| Props/Fire/Animations/Smoke/ (33 PNG) | Creado (f801186) | Los 33 dibujos, de 1123×1933, en Single, sin mipmaps; conservan el nombre de entrega (humo_nivel_1_0009.png … _0275.png). Según el mensaje del commit, la entrega eran 284 cuadros a 30 fps: fuera los duplicados y el cuadro vacío 0000, y todos recortados al mismo rectángulo. |
| Props/Wheel/prop_n2_tronco_textura.png | Creado (b38c00b; nueva versión en 1d5ce58) | 768×256: la corteza desenrollada y el corte, la única textura del tronco rodante. |
| Props/Wheel/prop_n2_tronco_a.png | Modificado (b38c00b, 1d5ce58) | Médula descentrada; es el único tronco que queda. |
| Props/Wheel/prop_n2_tronco_b.png … _e.png | Borrado (1d5ce58) | Sustituidos por prop_n2_tronco_a rodante. |
| Props/Wheel/prop_n2_pieza_2.png | Creado (1d5ce58) | La cuerda del taller (INC-54), 2000×2000. |
| Props/Wheel/prop_n2_caja_suelo_vacía.png | Creado (1d5ce58) | La caja vacía de la 2.2, 256×256. El nombre lleva tilde, contra Direccion_de_Arte.md §15.4. |
| Props/Wheel/prop_n2_caja_suelo.png · _herramienta_{a,b,c} · _laberinto_obstaculo · _pieza_{1,3,4} · _planta_{a,b,c} | Modificado (1d5ce58) | Nueva versión del dibujo, mismo nombre y GUID. |
| Environments/Narrative/env_enlace_n2.png | Modificado (d3a6cc9) | Nueva versión sin la hoguera central pintada (854 508 → 777 295 bytes), que pasa a objetos (§4). |

### A.7 Audio (Assets/Game/Audio/)

Ningún .wav nuevo. Los dos renombrados del N3 ya constan en §7 (notas del 25/09). El Nivel 3 suena con dos piezas propias y cuatro prestadas —tres globales y una del Nivel 2—; todas las referencia N3_Sonidos salvo amb_balsa_movimiento, que es de la 3.3:

| Pieza | Dónde suena en el Nivel 3 |
| --- | --- |
| Level 3/amb_n3_rio_orilla.wav | Fondo de la orilla, del ensamblaje y de las cuatro escenas del río |
| Level 2/amb_n2_bosque_dia.wav | Segunda capa sobre el río, en los mismos sitios |
| Level 3/amb_balsa_movimiento.wav | Segunda capa mientras la balsa cruza en la 3.3 |
| Global/sfx_encaje_pieza.wav | Cada material recogido |
| Global/sfx_martillo_madera.wav | Una vez por pieza puesta; tres veces al aprobar una fase |
| Global/sfx_n1_pieza_tomar.wav | La balsa terminada, antes de salir al cruce |

Lo que se aparta de la dirección de sonido (§8, §13) está en su §19, rev. 4.

### A.8 Pruebas (Assets/Tests/)

| Archivo | Estado | Casos nuevos o cambiados |
| --- | --- | --- |
| EditMode/Scaffolding/RollingLogTests.cs | Creado (b38c00b) | 3 casos: RollingLog_RF26_DeFrenteSoloSeVeElCorteYDeCostadoSoloLaCorteza, RollingLog_RF26_En34ElCorteSeAchataYElCostadoSeAlejaPorElEje y, desde 1d5ce58, RollingLog_RF26_EnEspejoLaTexturaGiraComoSeVeGirarElObjeto |
| EditMode/Scaffolding/NarrativeSequenceTests.cs | Modificado (f801186) | NarrativeSequence_RF05_CadaLlamaEchaHumoPorDetrasYPorEncima: toda llama animada (prop_n1_fuego_normal) tiene antes en la lista —detrás— un humo (fx_n1_humo*) más alto que ella y a menos de un cuarto de su tamaño en horizontal |
| EditMode/Levels/Wheel/AssemblySequenceTests.cs | Modificado (1d5ce58) | AssemblySequence_INC54_LaCuerdaAmarraLaCajaYCompletaLaCarretilla |
| EditMode/Levels/Wheel/PatternSelectionTests.cs | Modificado (1d5ce58) | WheelLevelConfig_RF23_CadaCategoriaDelBosqueSeDibujaConUnSoloSprite → WheelLevelConfig_RF23_LosTroncosRedondosSeDibujanConUnSoloSprite |
| EditMode/Levels/River/RiverSoundsAssetTests.cs | Creado (ccf77e6) | 2 casos: RiverSounds_RF05_LasEscenasDelRioSuenanComoLaOrilla (las cuatro escenas del río piden el mismo río y el mismo bosque que N3_Sonidos) y RiverSounds_RF44_CadaMomentoDelNivelSuenaConSuPieza (pieza por pieza, y amb_balsa_movimiento en la balsa de la 3.3) |
| EditMode/Levels/River/RiverLevelConfigTests.cs | Modificado (ccf77e6) | RiverLevelConfig_Guion82_ElPlanoDeRecoleccionMuestraSoloElBosqueSinElRio → RiverLevelConfig_Guion82_ElPlanoDeRecoleccionEsElBosqueConUnPocoDelRio, rehecha: el borde derecho del recorte pasa de 0,46 (asoma la orilla) y no de 0,6 (sigue siendo el bosque) |
| PlayMode/Levels/River/RiverSoundsTests.cs | Creado (ccf77e6) | 6 casos: RiverScene_RF35_LaOrillaSuenaAlRioConElBosqueDeFondo, RiverScene_RF37_RecogerUnMaterialSuenaAEncajeUnaVez, AssemblyPanel_RF40_ColocarUnaPiezaSuenaUnMartillazoYSoltarlaFueraNada, AssemblyPanel_RF41_AprobarUnaFaseSuenaTresMartillazosAntesDeSeguir, AssemblyPanel_CP02_UnaFaseQueNoPasaNoSuena, AssemblyPanel_RF44_LaBalsaTerminadaSuenaAPiezaTomadaTrasLosMartillazos |
| PlayMode/Levels/River/AssemblyPanelTests.cs · Game.Levels.River.PlayMode.Tests.asmdef | Modificado (ccf77e6) | WalkTo pasa de private a internal para compartirlo con RiverSoundsTests; el asmdef referencia Game.Audio |
| PlayMode/UI/NarrativeSceneTests.cs | Modificado | f801186: NarrativeScene_RF20_ElCierreDelFuegoPintaElMontonConLaLlamaAnimada exige también fx_n1_humo_nacer. 1d5ce58: NarrativeScene_RF23_LaEscena22AnimaLoQueCadaLineaCuenta comprueba que la caja se desliza sobre los troncos sin girar. ccf77e6: nuevo NarrativeScene_RF44_LaBalsaSuenaMientrasCruzaYAlLlegarVuelveElBosque |
| PlayMode/Levels/Wheel/WorkshopSceneTests.cs · WheelLevelJourneyTests.cs · ForestSceneTests.cs | Modificado (1d5ce58) | La cuerda entra en los recorridos del taller (WorkshopScene_RF29_…, WorkshopScene_DA133_TodaLaFamiliaCelebraLaCarretillaTerminadaHastaSalir); WorkshopScene_RNF02_ElMapaDeControlesSoloTieneClicYClicSostenido cuenta cinco objetos de clic sostenido, con Pieza_Rope; WheelLevel_RNF13_RecorreElNivel2CompletoHastaElMenuConNivel3Desbloqueado espera StepsUsed 6 en la fase 2; ForestScene_RNF23_CadaObjetoMuestraLaIlustracionDeSuAsset exige un solo sprite solo a los troncos |

### A.9 Documentación

| Archivo | Commit | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| claudeDocs/Direccion_de_Musica_y_Sonido.md | ccf77e6 | §19, rev. 4: lo aplicado en el Nivel 3 |
| claudeDocs/INCONSISTENCIAS.md | 1d5ce58 | Abre INC-54 (la cuerda del taller) |
| Assets/Game/Art/Inventario.md | f801186 | El humo: clips, carpeta Smoke/ y nombres de entrega |
| claudeDocs/tasks/Slice 3/Slice-3-Resultados.md · todo.md | ccf77e6 | El plano ×1,9 de la recolección |
| Este documento | d3a6cc9, ccf77e6 | Las notas fechadas del 25/09 en §2.1, §4, §7 y §10 |
| CLAUDE.md | los cinco | b38c00b: puesta al día tras los PR #85 y #86 (Game.Reporting creado y referenciando solo Game.Core, doce escenas con TeacherReport, puntero a Personajes-Resultados.md, Game.Content.Tests). f801186: troncos rodantes, humo en la regla de nombres de entrega, actas hasta D09 y dueño del sonido. 1d5ce58: INC-54. d3a6cc9: AssemblyInfo de Game.Scaffolding. ccf77e6: sonido del N3 |

### A.10 Lo que queda abierto

- Tres commits sin tarjeta: b38c00b, 1d5ce58 y d3a6cc9 llevan (tarjeta: <id>) sin rellenar (CT-11, RNF-17). El primero corresponde por su texto a D09-1.

- La rama no está fusionada: main sigue en 131b4c0.

- Memoria del humo (RNF-05), por cálculo y no por medida: 33 texturas RGBA de 1123×1933 sin comprimir ni mipmaps son ≈ 8,3 MB cada una; el bucle (26 dibujos) ≈ 215 MB y el nacimiento suma ≈ 58 MB. La medida pendiente es la de Personajes-Resultados.md (2191 MB en un Editor abierto horas), que hay que repetir en batchmode o con el ejecutable.

- prop_n2_caja_suelo_vacía.png lleva tilde (§15.4 pide nombres sin tildes); renombrarlo es trabajo del motor (AssetDatabase.RenameAsset) para conservar el GUID que usa la 2.2.

- Igual que el fuego, los cuadros del humo conservan el nombre de entrega (humo_nivel_1_NNNN.png); renombrarlos es trabajo del motor.

- Las piezas propias del Nivel 3 (§13 de la dirección de sonido) no se han entregado: las globales hacen de ellas, y amb_balsa_movimiento no lleva el n3 de §4.1. Lo que sigue sin referenciar ya está en §10.

## Apéndice B — props definitivos del N2 y el N3 (25/09/2026, sin commit)

Llegaron los props definitivos de los niveles 2 y 3. Este anexo registra cómo entraron: el N2 bajó de resolución y el N3, que cambió de estilo (del plano frontal al 3/4 de prop_n3_balsa_cruzando), obligó a recomponer el armado de la balsa.

Resolución del N2, por lo que se ve en pantalla. La regla es 256×256; se sube a 512×512 solo donde el sprite se enseña a más de 256 px a 1080p, medido sobre los encuadres de los assets (Size × 1080 × zoom de la parada más cercana en la que el objeto está en cuadro).

| Archivo | Antes | Ahora | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| prop_n2_carretilla_e1 | 2000 | 256 | Rueda perforada, en la casilla de la pieza (~130 px) |
| prop_n2_carretilla_e2 … _e5 | 760 / 2000 | 512 | El cierre del taller acerca el conjunto a ~505 px y la 2.4 enseña e5 a ~400; los cuatro con el mismo lienzo para sustituirse en el sitio |
| prop_n2_pieza_3, _4 | 2000 | 512 | La 2.3 los enseña a ~360 y ~340 px |
| prop_n2_pieza_1, _5 | 320 | 256 | ~250 px en la 2.3 |
| prop_n2_pieza_2, prop_n2_laberinto_carretilla, prop_n2_piedra_a … _d | 2000 | 256 | Por debajo de 256 px en todos sus usos |

Reducción con Lanczos sobre alfa premultiplicado, para que el borde no se oscurezca. Las piedras están en modo Multiple: su recorte se escaló con la textura desde el motor (ISpriteEditorDataProvider), conservando el spriteID que referencian los assets.

El taller cambió de etapas. El arte nuevo corre la numeración un puesto: e1 es ahora la rueda perforada (antes lo era pieza_1, que pasa a tronco sin perforar) y e5 trae la cuerda. N2_AssemblyContent pasa a DrilledWheelArt = e1, AxleArt = e2, PlankArt = e3 y CompleteArt = e4; con el mapeo anterior el tronco perforado habría enseñado el eje ya montado. La cuerda sigue siendo la pieza que se cuelga sobre la caja (INC-54) y su posición no cambia: cae sobre la caja de e4. e5 queda para las narrativas.

La balsa del N3. Los 17 espacios de N3_RaftAssemblyContent se recompusieron sobre la forma de prop_n3_balsa_cruzando: cinco troncos en diagonal, de atrás (arriba a la izquierda) a delante; dos lianas por tronco, delante y detrás; el mástil plantado en el tronco del centro y la vela a su derecha. Ningún espacio se gira (el mástil tenía 45°). En el asset cada tronco va seguido de sus dos amarres, porque el orden del asset es el orden de dibujo y así el tronco de delante tapa las puntas de las lianas del de atrás. mastil y mastil_silueta bajaron de 2000 a 512 (~390 px en pantalla) y amarre_silueta a 128, el tamaño de amarre; prop_n3_tronco_silueta había vuelto en Multiple y se pasó a Single, que es lo que referencia el asset.

Soltar y agarrar sobre lo que se ve (AssemblyPanelController). Con troncos diagonales las cajas cuadradas se solapan y, desde la punta de un tronco, el centro del vecino queda más cerca que el suyo: medido sobre la composición, un 34 % de lo visible de cada tronco elegía otro espacio. Ahora los espacios prueban el alfa (alphaHitTestMinimumThreshold 0,1), así que el raycast del agarre ya no entrega el clic al vecino, y al soltar gana el de encima entre los que tienen dibujo bajo el puntero; si no hay ninguno, el de centro más cercano, como antes, para que soltar junto a una liana siga contando. Error medido: 0 % en las tres fases. Por eso las ocho texturas de la balsa son legibles (Read/Write), unos 1,3 MB más.

Verificación. Corridas con el Editor abierto (Rider caído) el 25/09/2026. EditMode: 360/361 (la omitida es ProfileEraser_INC34_…, la de siempre). PlayMode de Game.Levels.River y Game.Levels.Wheel: 133/134, incluida la nueva AssemblyPanel_RF40_SoltarSobreLaPuntaDeUnTroncoLoPoneEnEseTroncoYNoEnElVecino. Falla RiverLevel_RNF05_LaMemoriaQuedaBajoDosGigasConElNivel3Cargado (2941 MB), la misma falla que registra Slice-4-Resultados.md («Corrida completa de la suite»): el Editor en Boot y sin el nivel ya reservaba 2976 MB. Las capturas de AssemblyPanel_HU12_* y Workshop_* se revisaron a ojo.

Queda abierto.

- prop_n3_balsa_cruzando tiene cuatro troncos y la mecánica arma cinco (RF-40, fijado por RaftValidatorTests).

- prop_n3_balsa_hundida (3.2) y prop_n3_troncos (3.1) siguen en el estilo plano de antes.

- A la escala del ensamblaje (×2,2) el tronco y la vela, de 256, se ven ampliados ~1,4×.

- En el taller la cuerda es la pieza colgada sobre e4, no el dibujo de e5. Usar e5 como etapa de la cuerda es un campo más en AssemblyContent y cambiar WorkshopScene_… (la prueba que hoy exige la cuerda colgada).