ANEXO G. SLICE 4 — PROGRESO, INFORME DOCENTE Y BORRADO DE DATOS: LO CONSTRUIDO Y SUS RESULTADOS	2

1. Alcance: qué cierra este slice	3

2. Seguimiento metodológico	3

3. Decisiones que definieron el slice	3

4. Lo construido, fase por fase	5

5. Hallazgos reales encontrados al verificar	6

6. Verificación declarada	7

7. Inventario de archivos — qué es cada cosa	8

8. Lo que queda abierto	9

9. Cómo se reproduce	10

Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)	10

Corrida completa de la suite (25/09/2026)	12

# ANEXO G. SLICE 4 — PROGRESO, INFORME DOCENTE Y BORRADO DE DATOS: LO CONSTRUIDO Y SUS RESULTADOS

Anexo G del entregable del tercer objetivo específico del trabajo de grado. Documento principal: Solucion_OE3_Prototipo_funcional.docx.

Documento de cierre del cuarto incremento, hermano de ../Slice 3/Slice-3-Resultados.md. Registra lo hecho en la rama slice4, con qué se verificó y qué quedó abierto. El tablero vivo sigue siendo todo.md —si este documento y el tablero se contradicen, gana el tablero— y el plan técnico es plan.md. Ninguno de los tres rediscute claudeDocs/SPEC.md.

Estado al 25/09/2026: el slice ya no está sin commitear. Entró a main como un solo commit, 9c34924 («Slice 4», 24/09/2026), fusionado con el PR #85 (merge 7b08036). Desde entonces no ha cambiado ningún archivo propio del módulo: Reporting/, los tres controladores, TeacherReport.unity, ReportContent.asset y sus pruebas. Hay notas fechadas en la tabla de abajo, en §1, §2, §3 (decisión 5), §4 (Fase 4), §6 y §8. El detalle está en el «Anexo — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)»: el commit y su tarjeta, los dos diálogos de borrado, la tipografía de TeacherReport y sus dos ScrollRect. La primera corrida completa de la suite tras el trabajo de arte, sonido y personajes del 24–25/09 está en la última sección, «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Incremento | Slice 4 — Progreso, informe docente (RF-46) y borrado de datos (RF-47) |
| Rama | slice4, desde d5fa77f (main, 23/09/2026) |
| Fechas de ejecución | 23/09/2026 – 24/09/2026 |
| Commits en la rama | 0 — todo el trabajo está sin commitear en el árbol de trabajo; mensaje de commit ya redactado, pendiente de que Santiago lo confirme (Vencido el 25/09/2026: se commiteó como 9c34924, 24/09/2026 13:54, y entró a main con el PR #85, merge 7b08036; ver el Anexo, A.1.) |
| Volumen frente a main | 43 archivos propios del slice (13 modificados + 30 nuevos; aparte, 44 .meta de Assets/Game/Art/ se reserializaron solos al correr unity test, ruido del importador, no de este slice) · 736 inserciones / 69 borrados en lo modificado, +17 archivos .cs nuevos (744 líneas) y la escena TeacherReport.unity (6 312 líneas, generadas por el editor) (Precisión del 25/09/2026: 9c34924 suma 114 archivos —57 nuevos y 57 modificados— con 10 310 inserciones y 69 borrados. Incluye este documento, todo.md y también los 44 .meta de Assets/Game/Art/, cada uno con un bloque de plataforma WebGL añadido; ver A.1.) |
| Código del módulo | Game.Reporting (nuevo): 6 archivos, 248 líneas · controladores en Game.UI: TeacherReportController, IndicatorTableView, EraseConfirmationDialog, 314 líneas |
| Pruebas del módulo | Game.Reporting.Tests: 4 archivos, 256 líneas, 14 casos · Game.Content.Tests (nuevo): 1 archivo, 154 líneas · PlayMode nuevas: TeacherReportTests + EraseDialogTests, 387 líneas, 7 casos |
| Verificación | EditMode 321/321 (1 omitido declarado) · PlayMode dirigida a lo tocado (Game.UI.PlayMode.Tests, 5 clases): 23/25 (2 inconclusive preexistentes del Nivel 1, ajenas a este slice) · 24/09/2026 (Nota del 25/09/2026: cifras del 24/09/2026. La corrida completa posterior está en «Corrida completa de la suite (25/09/2026)», al final.) |
| Presupuestos medidos | No corresponden a este slice — sin arte de croma ni escena jugable nueva; P12 los mide sobre el proyecto completo |
| Fase de la metodología Árcade | Desarrollo — ejecución del ciclo Diseño ↔ Desarrollo ↔ Pruebas |

## 1. Alcance: qué cierra este slice

El módulo F (progreso-registro) completo: el resumen de fin de nivel unificado y barrido, la consulta de progreso del docente por nivel y por fase, y la eliminación irreversible de un perfil. Con RF-46 y RF-47 cerrados, los 47 RF del proyecto quedan implementados — no solo los 45 de prioridad Alta: RF-06 y RF-21, que este mismo slice podía declarar fuera, ya estaban implementados desde slices anteriores (§4, Fase 4).

| Módulo | Qué entró | Qué no |
| --- | --- | --- |
| progreso-registro | Game.Reporting (ProfileRepository, IndicatorReport, PhaseIndicators, LevelReportSection, ReportContent, ResolutionTimeFormat); escena TeacherReport con lista de perfiles y tabla de indicadores; eliminación con confirmación explícita; barrido de cierre de CP-03/RNF-09/CT-10 sobre el proyecto completo | Exportar a archivo, gráficas, comparación entre estudiantes (fuera de RF-46) |
| sistema-navegacion | GameFlow/GameFlowRunner ganan destino para TeacherReport (el estado ya existía desde el Slice 1, sin escena) | — |
| Game.UI | Botón «Progreso del equipo» en MainMenu; TeacherReportController, IndicatorTableView, EraseConfirmationDialog | — |

Requerimientos cerrados: RF-46, RF-47, cada uno con pruebas que lo nombran (CT-10, Traceability_CT10_TodoRFTieneAlMenosUnaPruebaQueLoNombra lo confirma sobre los 47). No funcionales cerrados con prueba: RNF-16 (frontera de Game.Reporting), RNF-09 (lista cerrada del JSON con un perfil de los tres niveles), CP-03 (barrido de cifras sobre once tipos de contenido (corrección del 25/09/2026: son diez; ver §4, Fase 4)), RNF-19/RNF-20 sobre la tabla del informe, RNF-02 (el mapa de controles del proyecto, corregido en la escena nueva — hallazgo real, §5).

## 2. Seguimiento metodológico

Las actas de docs/actas/OE3/ no están en este equipo (están en .gitignore y, según CLAUDE.md, se perdieron una vez y se rehicieron a mano en el equipo donde se escribieron). Este slice se ejecutó completo en una sola sesión de Claude Code, a petición directa de Santiago («revisa y realiza el slice 4»), sin una tarjeta de Kanban de origen que citar aquí. Si existe una en el tablero de las actas, se asocia a mano al commit cuando se cree.

(Vencido el 25/09/2026: las actas D01–D09 ya están en este equipo, rehechas. La tarjeta de origen existe: es D08-1 (acta D08, 23/09/2026), «Iniciar el cuarto slice…», con Santiago Valdiri García como responsable. El acta D09 (24/09/2026) da el slice por cerrado y fusionado, y D08-1 ya no figura en su tablero. El mensaje de 9c34924 no la cita; ver A.1.)

## 3. Decisiones que definieron el slice

Ninguna salió del código; quedaron registradas en todo.md con su fecha.

- Game.Reporting solo referencia Game.Core (P01, confirma la decisión ya escrita en plan.md): retirar un nivel no puede romper el informe docente. Probado con dos pruebas negativas en AssemblyDependencyTest.

- Los controladores de pantalla viven en Game.UI, no en Game.Reporting (P05): es donde ya viven MainMenuController, ProfileSelectController y LevelSummaryController. Game.Reporting se queda puro dato/lógica, sin UnityEngine.UI, coherente con la decisión 1.

- El resumen de fin de nivel no se rehizo (P02): los Slices 1-3 ya lo unificaron sobre LevelSummaryController/LevelSummaryComposer, su propia tablilla — no el marco A10 que plan.md asumía. Reescribirlo habría sido deshacer una arquitectura ya revisada en sus checkpoints; lo que faltaba de verdad era el barrido transversal, y eso sí se hizo.

- ProfileEraser no se construyó (P08): SaveStore.Delete (Game.Core, Slice 1) ya borraba las dos rutas sin residuos, con pruebas que ya citaban RF-47 e INC-34. Escribir una clase nueva habría sido reinventar lógica ya probada; EraseConfirmationDialog la llama directamente.

- El diálogo de confirmación de P09 reutiliza el de ProfileSelectController en vez de generar uno nuevo: alerta, aviso de irreversibilidad, «Cancelar» neutro y «Eliminar» marcado en ámbar con icono de papelera — un patrón ya construido y aprobado en el Slice 1. (Precisión del 25/09/2026: del Slice 1 se reutiliza la disposición —velo, ui_alerta, confirmar en ámbar con ui_papelera— y la llamada a ProfileSession.Delete, no los textos ni el componente. «Cancelar» / «Eliminar datos» son del diálogo de TeacherReport (TeacherReport.unity:3260 y :3803); el panel del estudiante en MainMenu, de 145a63e (08/09/2026), dice «Conservar» / «Borrar» (MainMenu.unity:4161 y :4319). EraseConfirmationDialog es un componente nuevo; ver A.2.)

- La escena se construyó con un script de editor efímero (execute_script de coplay-mcp), no llamada por llamada con las herramientas de escena una por una: para una pantalla de ~40 objetos son cientos de llamadas equivalentes; el script se escribe una vez, se corre, y se borra. Mismo patrón que ya usa el proyecto para las escenas de niveles anteriores.

- D1 (los cuatro iconos) se resolvió con un boceto, no con el arte final: el generador de imágenes de coplay-mcp devolvió 401 Unauthorized con los dos proveedores — no es un problema que el código pueda resolver. A petición de Santiago, los cuatro iconos se dibujaron con Python/Pillow (formas geométricas, no la ilustración vectorial cartoon de la dirección de arte) y se cablearon de verdad en la tabla, con sufijo _boceto para que el reemplazo por el arte final sea sustituir el archivo, no volver a cablear nada.

- D2 y D3 no se generaron: eran maquetas para guiar la construcción de la pantalla y del diálogo, y P05/P06/P09 ya construyeron las dos cosas reales directamente en Unity. Generar la maqueta después de construir lo real habría sido documentar algo que ya no hace falta para construirse.

## 4. Lo construido, fase por fase

### Fase 0 — Cimientos (P00, P01 · 23/09/2026)

unity test confirmado como corredor de pruebas primario (el bridge de coplay-mcp/Rider requiere el Editor abierto e inactivo, comportamiento ya documentado, no un fallo). Game.Reporting creado con su .asmdef (referencia única Game.Core) y su assembly de pruebas EditMode; AssemblyDependencyTest ganó las dos pruebas negativas de RNF-16.

### Fase 1 — El resumen del estudiante (P02 · 23/09/2026)

Barrido transversal sobre los tres resúmenes reales (no un doble): cero dígitos, cero juicios de valor, ninguna oración de más de 20 palabras, y una prueba de exclusión por nombre que impide que exista una clase Score/Points en el proyecto. Cuatro pruebas nuevas en LevelSummaryComposerTests.cs.

### Fase 2 — El lado del docente (P03–P07 · 23/09–24/09/2026)

ProfileRepository (enumera perfiles de las dos rutas sin duplicar, tolera un archivo corrupto) e IndicatorReport/PhaseIndicators/LevelReportSection (agregación por nivel y por fase, un nivel no jugado es «sin datos», no ceros; por reflexión se fija que PerformanceIndicators solo tiene los cuatro campos de §3.6.1). La escena TeacherReport se construyó completa —lista de perfiles con selección, tabla de indicadores clonada fila por fase, estado vacío con aviso y vuelta al menú— y se cableó el botón de acceso en MainMenu. GameFlowRunner expone PortableRoot/FallbackRoot para que Game.UI arme su propio ProfileRepository sin que Game.Core conozca ese tipo.

### Fase 3 — Eliminación de datos (P08–P10 · 24/09/2026)

Sin código de borrado nuevo (decisión 4, §3): EraseConfirmationDialog llama a ProfileSession.Delete, que ya limpiaba el perfil activo si era el borrado — resolviendo de paso la pregunta abierta sobre qué pasa si el docente borra el perfil activo, en el mismo sentido que proponía el plan. Prueba de residuos sobre disco real en un directorio temporal (nunca Datos/ del proyecto); el escenario de solo lectura se declaró omitido con motivo — este equipo no hace cumplir el atributo de solo lectura de carpetas en NTFS.

### Fase 4 — Cierre del proyecto (P11 · 24/09/2026)

Game.Content.Tests (nuevo, el único assembly de pruebas que referencia los tres niveles a la vez — justificado como auditoría de cierre, no código de producción) recorre el grafo serializado de once tipos de contenido (corrección del 25/09/2026: son diez; el arreglo TiposDeContenido, ContentInvariantTests.cs:35-41, no ha cambiado desde 9c34924. ReportContent y CreditsContent quedan fuera a propósito, :29-34; ver A.5) buscando cifras, saltando identificadores técnicos (campos que terminan en «Id») y restando el índice de formato {0}/{1} antes de mirar dígitos. El JSON de un perfil que jugó los tres niveles se probó contra la lista cerrada de RNF-09, y la trazabilidad de CT-10 se deriva de los nombres de método: los 47 RF están citados. Al revisar el checkpoint se encontró que RF-06 y RF-21 —los dos que el slice podía declarar fuera— ya estaban implementados desde slices anteriores (NarrativeVisitPolicy y CaveLightingController).

## 5. Hallazgos reales encontrados al verificar

Ninguno salió de leer el código: los encontró una prueba, una corrida o una captura.

- Has.Count de NUnit no funciona por reflexión sobre un array (P03): el mensaje Property Count was not found viene de que Array implementa ICollection.Count explícitamente, invisible a la reflexión pública que usa el constraint. Corregido accediendo a .Count directamente en el código de la prueba, que sí lo resuelve en tiempo de compilación contra la interfaz IReadOnlyList<T>.

- La cabecera de la tabla no alineaba con las filas (P06): un HorizontalLayoutGroup con childForceExpandWidth reparte el espacio sobrante después de honrar el ancho preferido de cada hijo — y el texto de la cabecera («Errores corregidos») tiene un ancho preferido real, mientras que la plantilla de fila arranca con texto vacío. Mismo layout, columnas distintas. Corregido con LayoutElement(preferredWidth=0, flexibleWidth=1) en las seis celdas de ambos.

- La escena nueva traía el mapa de controles por defecto del paquete, no el del juego (RNF-02): InputSystemUIInputModule se autoasignó un InputActionAsset genérico en vez de ControlesJugables.inputactions. Lo encontró Architecture_RNF02_LasEscenasYElProyectoUsanSoloElMapaDeControlesDelJuego (InputSchemeTest), que ya vigilaba esto desde el Slice 3 (R16) — la prueba hizo exactamente lo que se escribió para hacer. Corregido asignando el asset y AssignDefaultActions().

- El primer barrido de CP-03 encontró identificadores técnicos, no cifras de desempeño (P11): IDs de secuencia narrativa (N1_Apertura), IDs de objetos de catálogo (tronco_1) y los índices {0}/{1} de las cadenas de formato del contador de RF-24. Ninguno es una cifra que el estudiante lea como desempeño; la prueba se afinó para excluir campos que terminan en «Id» y restar los índices de formato antes de mirar dígitos, en vez de mantener una lista de excepciones por campo que crecería con cada asset nuevo.

- EraseConfirmationDialog.Start() no corre en el mismo fotograma que Ask() lo activa (PlayMode): Awake() corre síncrono al llamar SetActive(true), pero Start() —donde se cablean los botones— se difiere al siguiente fotograma. Un clic de prueba inmediatamente después de abrir el diálogo no hacía nada porque los listeners todavía no existían. No es un defecto del diálogo real —ningún humano hace dos clics en el mismo fotograma—, pero sí de la prueba: se corrigió con un await Awaitable.NextFrameAsync() entre abrir y hacer clic.

- Ejecutar pruebas sin refrescar la compilación corre contra el ensamblado viejo: tras corregir el hallazgo 5, la primera repetición volvió a fallar exactamente igual porque run_unity_tests no había recompilado. get_unity_compilation_result antes de cada corrida lo evita, tal como avisa la propia herramienta.

- El generador de imágenes de coplay-mcp devuelve 401 Unauthorized con los dos proveedores (gpt_image_1 y gemini): no hay credenciales activas en este equipo. Es una causa de infraestructura, no de código — no se puede arreglar desde aquí (decisión 7, §3).

## 6. Verificación declarada

Cómo se corrió. coplay-mcp no conectó al principio de la sesión (CONNECT_TIMEOUT); tras reiniciar la sesión de Claude Code volvió a conectar. A partir de ahí, EditMode se corrió con unity test (Editor cerrado) y con Rider (run_unity_tests, Editor abierto) según qué hacía falta tocar a continuación; PlayMode, siempre con Rider contra el Editor vivo. Ni el silencio de un MCP ni un ConnectionRefused son que la suite pase: todas las cifras de esta sección salen de una corrida real declarada.

| Corrida | Momento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| EditMode, suite completa (11 assemblies, incluido Game.Content.Tests) | 24/09/2026 | 321/321, 1 omitido declarado (INC-34 solo lectura, no aplicable en este equipo) |
| EditMode, Game.Architecture.Tests tras corregir el hallazgo 3 | 24/09/2026 | 15/15 |
| PlayMode, Game.UI.PlayMode.Tests (TeacherReportTests, EraseDialogTests, MainMenuTests, ProfileSelectTests, LevelSummaryTests) | 24/09/2026 | 23/25, 2 inconclusive preexistentes de LevelSummaryTests (convergencia del Nivel 1, ajenas a este slice) |
| PlayMode, suite completa del proyecto | 24/09/2026 | Lanzada en segundo plano (Nivel 3, luego Narrative); no se esperó el resultado porque este slice no tocó Game.Levels.* — cubrir su régimen de pruebas no era necesario para verificar lo construido aquí (25/09/2026: la primera corrida completa posterior está en «Corrida completa de la suite (25/09/2026)», al final.) |

Verificación visual. capture_ui_canvas sobre la escena real, con los perfiles manuales del equipo (Ana, con las siete fases jugadas; pepe, sin ninguna): cabecera alineada con las filas tras el hallazgo 2, «Sin datos» en las cuatro columnas de un nivel no jugado, diálogo de borrado con la advertencia y los dos botones distinguibles, y los cuatro iconos de D1 sobre el nombre de cada indicador tras cablearlos.

Casos declarados por archivo de prueba (nuevos o ampliados en este slice):

| EditMode | Casos | PlayMode | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| ProfileRepositoryTests | 3 | TeacherReportTests | 4 |
| IndicatorReportTests | 3 | EraseDialogTests | 3 |
| ResolutionTimeFormatTests | 6 (1 método, 6 TestCase) | MainMenuTests (+1) | 7 |
| ProfileEraserDiskTests | 2 |  |  |
| ContentInvariantTests | 1 |  |  |
| LevelSummaryComposerTests (+4) | 13 |  |  |
| AssemblyDependencyTest (+2) | 7 |  |  |
| GameFlowTests (+2) | 13 |  |  |
| SaveStoreTests (+1) | 10 |  |  |
| TraceabilityTests | 1 |  |  |

(Comprobado el 25/09/2026 con un conteo estático sobre ccf77e6: las trece cifras de esta tabla siguen iguales.)

## 7. Inventario de archivos — qué es cada cosa

### 7.1 Assets/Game/Scripts/Runtime/Reporting/ — el módulo nuevo (6 archivos, 248 líneas)

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| ProfileRepository.cs | Enumera los perfiles de las dos rutas (Datos/ y respaldo) sin duplicar, tolerante a un archivo corrupto |
| IndicatorReport.cs | Agrega los indicadores de un perfil por nivel y por fase; no calcula ningún agregado fuera de §3.6.1 |
| PhaseIndicators.cs · LevelReportSection.cs | Los cuatro indicadores de una fase, o su ausencia (Played); un nivel con sus fases en orden |
| ReportContent.cs | SO: el vocabulario de la tabla — nombres de nivel, de fase y de los cuatro indicadores (CT-05) |
| ResolutionTimeFormat.cs | El tiempo de resolución, persistido en segundos y presentado en minutos y segundos |

### 7.2 Assets/Game/Scripts/Runtime/UI/ — controladores de pantalla nuevos (3 archivos, 314 líneas)

| Archivo | Qué es |
| --- | --- |
| TeacherReportController.cs | Adaptador de la pantalla: lista de perfiles, selección, estado vacío, borrado, vuelta al menú |
| IndicatorTableView.cs | Clona una fila por fase (mismo patrón que LevelSummaryController), agrupadas por nivel |
| EraseConfirmationDialog.cs | Confirmación explícita del borrado; llama a ProfileSession.Delete, no reimplementa nada |

Ampliados: GameFlowRunner.cs (PortableRoot/FallbackRoot, entrada de escena para TeacherReport), MainMenuController.cs (botón «Progreso del equipo»).

### 7.3 Pruebas nuevas o ampliadas

Assets/Tests/EditMode/Reporting/ (4 archivos, 256 líneas), Assets/Tests/EditMode/Content/ (nuevo, ContentInvariantTests.cs, 154 líneas, único assembly que referencia Game.Levels.{Fire,Wheel,River} a la vez — razón documentada en el propio archivo), Assets/Tests/EditMode/Architecture/TraceabilityTests.cs (nuevo), y las ampliaciones de AssemblyDependencyTest, GameFlowTests, SaveStoreTests, LevelSummaryComposerTests, MainMenuTests de §6. Assets/Tests/PlayMode/UI/TeacherReportTests.cs y EraseDialogTests.cs (nuevos, 387 líneas) — cada uno con su propio IFileSystem en memoria porque un assembly PlayMode no puede referenciar el Game.Core.Tests de EditMode.

### 7.4 Contenido — lo que se ajusta sin recompilar (CT-05, RNF-18)

| Asset | Qué fija |
| --- | --- |
| Data/Reporting/ReportContent.asset | Vocabulario de la tabla del informe docente |

### 7.5 Escenas y arte

Scenes/TeacherReport.unity (nueva, en Build Settings). Art/UI/Common/ui_ind_{intentos,errores, pasos,tiempo}_boceto.png — boceto provisional de D1, dibujado con Python/Pillow, Sprite/Single a 100 PPU, con alfa; no registrado en CreditsContent.asset porque no es autoría final (§3, decisión 7). D2 y D3 no generaron archivo (§3, decisión 8).

### 7.6 Documentos del slice

plan.md, todo.md (actualizado con el estado real de las doce tareas y las cuatro preguntas abiertas), este documento.

## 8. Lo que queda abierto

Del Checkpoint P-E, todo lo que exige a Santiago o a una persona jugando:

- Cinco casillas «Revisado con el usuario» en los checkpoints P-A a P-E — ninguna se marca sola.

- PG-01 (título del producto) y PG-02 (nombre del guía): última oportunidad del proyecto para cerrarlos.

- Pregunta abierta 2: si el informe docente necesita protección de acceso. Ningún RF la pide; el plan no la añade. Decisión de alcance, no de implementación.

- RNF-12 (consentimiento informado) y RNF-22 (inspección integral del contenido): verificación documental/manual, sin tarea de código.

- CT-02: el ejecutable en un equipo sin GPU dedicada, dentro de RNF-04/RNF-05.

- Golden Path del juego entero, dos veces (RNF-13) — se solapa con el recorrido visual pantalla por pantalla que pedía la mitad PlayMode de P11; no tiene sentido duplicarlo.

- P12 completo: la tabla de mediciones de todo.md (cargas, memoria, paquete) sobre el equipo de referencia.

- D1 final: regenerar los cuatro iconos con el prompt ya escrito en plan.md en cuanto el generador de imágenes de coplay-mcp tenga credenciales — mismos nombres de archivo sin el sufijo _boceto, sin volver a cablear nada. Registrar en CreditsContent.asset cuando sea arte final (CT-09).

- Repetir la corrida de PlayMode completa del proyecto y declarar su resultado (§6) — quedó lanzada pero sin esperar, porque no tocaba nada de Game.Levels.*. (25/09/2026: corrida al final del documento, en «Corrida completa de la suite (25/09/2026)».)

- Revisar y confirmar el mensaje de commit (ya redactado, sin tarjeta de Kanban asociada — §2) y decidir si se commitea como un solo commit o se divide. (Resuelto; nota del 25/09/2026: el 24/09/2026 entró como un solo commit, 9c34924, fusionado con el PR #85. La tarjeta es D08-1; ver §2 y A.1.)

(25/09/2026: se suman dos pendientes: la tipografía de TeacherReport y sus dos ScrollRect. Ver A.3, A.4 y A.6.)

Sin bloqueantes de código. Con RF-46 y RF-47 cerrados, los 47 RF del proyecto están implementados; lo que queda es cierre de proyecto, no desarrollo.

## 9. Cómo se reproduce

# Suites completas — exigen el Editor de Unity cerrado
unity test --mode EditMode --output test-results.xml --timeout 900 --no-banner --non-interactive
unity test --mode PlayMode --output play-results.xml --timeout 1800 --no-banner --non-interactive

# Solo lo de este slice (--filter es una expresión regular contra namespace.Clase.Método)
unity test --mode EditMode --filter "Game\.Reporting\.Tests|Game\.Content\.Tests"
unity test --mode PlayMode  --filter "TeacherReportTests|EraseDialogTests|MainMenuTests"

# Con el Editor abierto, vía Rider (no exige cerrarlo)
# run_unity_tests(testMode: EditMode, assemblyNames: ["Game.Reporting.Tests", "Game.Content.Tests"])

Con el Editor abierto, unity test falla con another Unity instance is running. Antes de correr pruebas tras editar un .cs, llamar primero a get_unity_compilation_result (hallazgo 6, §5) — si no, la corrida usa el ensamblado de antes del cambio.

## Apéndice — lo que cambió después del cierre (25/09/2026)

Este documento se escribió el 24/09/2026, con el trabajo todavía sin commitear. El anexo registra lo que pasó después con el slice y corrige lo que el texto de arriba decía mal o dejaba fuera. Todo se comprobó contra ccf77e6 (HEAD al 25/09/2026) y contra git log.

### A.1 El slice en git

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Commit | 9c34924 «Slice 4», 24/09/2026 13:54, autor Santivaldiry. Su padre es d5fa77f, el mismo punto de partida que da la cabecera |
| Fusión | PR #85, merge 7b08036 sobre main (24/09/2026 13:54) |
| Volumen | 114 archivos (57 nuevos, 57 modificados), 10 310 inserciones y 69 borrados. Incluye este documento y todo.md. También incluye los 44 .meta de Assets/Game/Art/ que la cabecera daba por ruido del importador: entraron en el commit, cada uno con un bloque de plataforma WebGL de 13 líneas (overridden: 0) |
| Tarjeta | D08-1 (acta D08, 23/09/2026), responsable Santiago Valdiri García. El mensaje del commit no la cita |
| Cambios posteriores | Ninguno en los archivos propios del módulo. git log 9c34924..HEAD no devuelve nada sobre Scripts/Runtime/Reporting/, TeacherReportController.cs, IndicatorTableView.cs, EraseConfirmationDialog.cs, TeacherReport.unity, Data/Reporting/, Tests/EditMode/Reporting/, Tests/EditMode/Content/, TraceabilityTests.cs, TeacherReportTests.cs ni EraseDialogTests.cs |

### A.2 Los dos diálogos de borrado (RF-47)

RF-47 tiene dos puertas y un solo borrado. Las dos llaman a ProfileSession.Delete (Game.Core, ProfileSession.cs:42-52), que borra con SaveStore.Delete en las dos rutas y, si el perfil borrado era el activo, deja de tenerlo como activo. Lo que cambia es la pantalla:

|  | Panel del estudiante | Informe docente |
| --- | --- | --- |
| Escena y componente | MainMenu.unity (ProfilePanel/DeletePanel), ProfileSelectController | TeacherReport.unity (EraseDialogRoot), EraseConfirmationDialog |
| Origen | 145a63e (08/09/2026, Slice 1) | 9c34924 (24/09/2026, este slice) |
| Pregunta | «¿Borras el perfil de {nombre}?» (ProfileSelectController.cs:133) | «¿Eliminas definitivamente los datos de {nombre}? Esta acción no se puede deshacer.» (EraseConfirmationDialog.cs:54) |
| Aviso aparte | «Su avance se pierde y no se puede recuperar.» (MainMenu.unity:6072) | No hay: la irreversibilidad va dentro de la pregunta |
| Botones | «Conservar» (MainMenu.unity:4161) · «Borrar» (:4319) | «Cancelar» (TeacherReport.unity:3260) · «Eliminar datos» (:3803) |
| Tipografía | Baloo 2 y Nunito | Fuente integrada de Unity (A.3) |
| Pruebas | ProfileSelect_RF47_BorrarPideConfirmacionAntesDeEliminarElPerfil, ProfileSelect_RF47_ConservarDejaElPerfilIntacto | EraseDialog_RF47_ExigeConfirmacionExplicitaYAdvierteIrreversibilidad, EraseDialog_CU12_CancelarNoRealizaNingunCambioEnDisco, EraseDialog_RF47_TrasConfirmarElPerfilDesapareceDeLaLista |

Las dos comparten la disposición: velo, ui_alerta, el botón de cancelar en crema y el de confirmar en ámbar con ui_papelera. En el informe, el botón de la lista que abre el diálogo también dice «Eliminar datos» (TeacherReport.unity:3882).

### A.3 Tipografía de TeacherReport

Los 20 componentes Text de TeacherReport.unity usan la fuente integrada de Unity (m_Font: {fileID: 10102, guid: 0000000000000000e000000000000000}). Ninguno referencia las tipografías de Assets/Game/Art/Fonts/ (Baloo 2 y Nunito, que entraron con 145a63e). También usa la fuente integrada la etiqueta del botón «Progreso del equipo» que este slice añadió a MainMenu (MainMenu.unity:3714): es el único de los 24 textos de esa escena que no usa Baloo 2 ni Nunito. Las otras pantallas de flujo —LevelSelect, Credits, Narrative y LevelSummary— no tienen ningún texto con la fuente integrada. El documento no lo registraba ni lo dejaba pendiente; se suma en A.6.

### A.4 Desplazamiento con ScrollRect

TeacherReport.unity desplaza sus dos listas con dos ScrollRect verticales con barra: ProfileColumn/ProfileScroll y DataColumn/TableScroll, ambos con m_Vertical: 1 y m_Inertia: 1. CLAUDE.md pide que una lista que desborda se desplace con botones y no con un ScrollRect, porque este trae el arrastre de uGUI. En esta pantalla no hay arrastrar y soltar con el que se pelee, pero la misma regla limita la entrada a clic y clic sostenido «sin excepciones». Queda para revisar (A.6). Credits.unity tiene el mismo caso, con un ScrollRect.

### A.5 El barrido de CP-03: diez tipos, no once

ContentInvariantTests.TiposDeContenido (:35-41) enumera diez tipos: LevelSummaryMessages, NarrativeSequence, GuideContent, FireMessages, WheelLevelConfig, RiverLevelConfig, RaftAssemblyContent, AssemblyContent, MazeLayout y GameTitleConfig. El comentario de :29-34 deja fuera a propósito dos tipos: ReportContent, la única pantalla donde una cifra es correcta, y CreditsContent. El archivo no ha cambiado desde 9c34924, así que «once» ya estaba mal al cierre. Después entraron dos ScriptableObject más, RollingLogLook (b38c00b) y RiverSounds (ccf77e6). Guardan una textura, clips de audio y parámetros numéricos, sin texto visible, y no están en la lista.

### A.6 Pendientes que se suman a §8

- Pasar a Baloo 2 y Nunito los 20 textos de TeacherReport y la etiqueta «Progreso del equipo» de MainMenu, o dejar escrito por qué no (A.3).

- Decidir si los dos ScrollRect de TeacherReport se cambian por botones de desplazamiento o si se deja escrita la excepción (A.4).

## Corrida completa de la suite (25/09/2026)

Registra la primera corrida completa de EditMode y PlayMode después del trabajo de arte, sonido y personajes del 24–25/09/2026. Se hizo sobre ccf77e6 (HEAD), dentro del Editor abierto y con TestRunnerApi, porque Rider estaba caído.

Conteo estático. No es una corrida: son los .cs de Assets/Tests/ leídos sobre ccf77e6. Un método es uno marcado con [Test] o [TestCase]. Los casos son los que resultan al expandir [TestCase] y [Values] (los [Values] están en tres métodos de CharacterRigTests, con siete personajes cada uno). El conteo incluye las pruebas que se omiten o quedan inconclusas al ejecutarse.

| Assembly EditMode | Métodos | Casos | Assembly PlayMode | Métodos | Casos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Game.Architecture.Tests | 15 | 15 | Game.Audio.PlayMode.Tests | 4 | 4 |
| Game.Audio.Tests (sin pruebas) | 0 | 0 | Game.Core.PlayMode.Tests | 11 | 11 |
| Game.Content.Tests | 1 | 1 | Game.Levels.Fire.PlayMode.Tests | 38 | 39 |
| Game.Core.Tests | 54 | 60 | Game.Levels.River.PlayMode.Tests | 42 | 44 |
| Game.EditorTools.Tests | 5 | 5 | Game.Levels.Wheel.PlayMode.Tests | 88 | 89 |
| Game.Levels.Fire.Tests | 34 | 49 | Game.UI.PlayMode.Tests | 69 | 119 |
| Game.Levels.River.Tests | 41 | 41 |  |  |  |
| Game.Levels.Wheel.Tests | 69 | 69 |  |  |  |
| Game.Reporting.Tests | 9 | 14 |  |  |  |
| Game.Scaffolding.Tests | 68 | 88 |  |  |  |
| Game.UI.Tests | 19 | 19 |  |  |  |
| EditMode (11 assemblies) | 315 | 361 | PlayMode (6 assemblies) | 252 | 306 |

El mismo conteo sobre 9c34924 da 294 métodos y 322 casos en EditMode (los 321 superados de §6 más el omitido) y 209 métodos y 225 casos en PlayMode. Entre los dos commits, las pruebas las tocaron 88fe0ee, b38c00b, f801186, 1d5ce58 y ccf77e6: +39 casos en EditMode y +81 en PlayMode.

Resultado. Las dos corridas, una tras otra, sobre ccf77e6 con el árbol limpio. Los casos que ejecutó el runner coinciden con el conteo estático.

| Modo | Casos | Superan | Fallan | Omitidas | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EditMode | 361 | 360 | 0 | 1 | 9,8 s |
| PlayMode | 306 | 304 | 2 | 0 | 1 695 s (28 min) |

- Omitida (EditMode): ProfileEraser_INC34_SobreDiscoRealCubreLosDosEscenariosDeAlmacenamiento. La prueba se omite sola: «Este equipo no hace cumplir el atributo de solo lectura sobre carpetas», así que el escenario de solo lectura de INC-34 no se puede simular aquí.

- Falla — RiverLevel_RNF05_LaMemoriaQuedaBajoDosGigasConElNivel3Cargado: 2 831 MB reservados, medidos en el Editor. No mide el nivel sino la sesión: ese mismo día, el Editor en modo edición y sin el nivel cargado ya reservaba 2 652 MB (Profiler.GetTotalReservedMemoryLong). RNF-05 queda por medir sobre el build.

- Falla — RiverLevel_RNF21_NingunaAnimacionDelNivel3TieneDestellos: en el hundimiento un cuadro saltó 0,076 del alto de la balsa, con un límite de 0,06. Corrida sola justo después, pasa (1/1). También pasó en las corridas del mismo día previas a ccf77e6. El hundimiento (SinkAsync) no cambió en ccf77e6 y avanza con Time.deltaTime: un cuadro largo del Editor, a los 28 min de corrida, basta para romperla. Queda abierta como prueba sensible al tiempo.

Cómo se corrió. Con el tercer camino de CLAUDE.md §Comandos: un script [InitializeOnLoad] efímero en Game.EditorTools registra los callbacks de TestRunnerApi, escribe el resultado en Temp/ y se dispara por reflexión con execute_script de coplay. Al terminar se borró: no es código del juego.